| Номер договора: проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата договора: 03.06.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| Смета на сумму: | 153 722 |  | руб. | Смета на сумму: | 153 722 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | ЖСК "Сосна" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Жилой дом , расположенный по адресу: г.Саратов, ул.Вольская дом.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Пусконаладка 1-го лифта г/п 400кг ,на 9остановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 23.263 | тыс. руб. |  | 0.000 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 0.864 | тыс.чел.ч |  | 0.000 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 11.348 | тыс. руб. |  | 0.000 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Саратовской области (эталон)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФЕРп 01-14-025-01 Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами, лифт | 1 | 11 575.48 |  | 11 575 | 11 575 |  |  | 880.8 | 880.8 |
|  |  |  | 11 575.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: 0-3005; 0-3006; 2-0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: ОЗП = *(1*1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 65% |  |  | 7 524 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 40% |  |  | 4 630 |  |  |  |  |  |
| 2. | ФЕРп 01-14-025-04 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01, остановка | -1 | 227.09 |  | -227 | -227 |  |  | 17.28 | -17.28 |
|  |  |  | 227.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: 0-3005; 0-3006; 2-0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: ОЗП = *(1*1.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 65% |  |  | -148 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 40% |  |  | -91 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 11 348 | 11 348 |  |  |  | 863.52 |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 11 348 | 11 348 |  |  |  | 863.52 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65) |  |  |  | 7 376 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40) |  |  |  | 4 539 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 23 263 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 23 263 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 376 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 539 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 5.6 |  |  | 130 273 |  |  |  |  |  |
|  | Доля пусконаладочных работ | 100 |  |  | 130 273 |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 23 449 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  | 153 722 |  |  |  |  |  |

Справочно: МДС 81-40.2006раздел2 п. 2.1. таб№2п.4 В местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением ( в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно):ОЗП=1,2;ЭМ=1,2;ЗПМ=1,2

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |