23 ноября 2011 года № 2297

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования

«Город Саратов» от 14 октября 2010 года № 2424

«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Расширение сети дошкольных образовательных

учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы»

В соответствии со статьёй 36 Устава муниципального образования «Город Саратов», постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 28 июля 2009 года № 422 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»

постановляю:

- Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2010 года                      № 2424 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на                       2011-2015 годы» следующие изменения:

  - В паспорте долгосрочной целевой программы:

    - В разделе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели»:

- в дефисе 1 цифру «4» заменить цифрой «7»;

- в дефисе 2 цифру «4» заменить цифрой «7»;

- в дефисе 5 цифру «1» заменить цифрой «2»;

- в дефисе 9 цифры «2390» заменить цифрами «3230»;

- в дефисе 10 цифры «70» заменить цифрами «73».

    - Содержание раздела «Объёмы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«– объёмы финансирования – всего 1447750,2 тыс. руб., в том числе на 2011 год – 146867,8 тыс. руб.;

2012 год – 339105,0 тыс. руб.;

2013 год – 632699,8 тыс. руб.;

2014 год – 207527,3 тыс. руб.;

2015 год – 121550,3 тыс. руб.

Источник – бюджет муниципального образования «Город Саратов».

    - В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» цифры «2390» заменить цифрами «3230».

  - В разделе «Ресурсное обеспечение Программы»:

    - Во втором абзаце цифры «1387750,2» заменить цифрами «1447750,2».

    - Таблицу изложить в следующей редакции:

| « | Потребность в средствах бюджета муниципального образования «Город Саратов» | Финансовые затраты по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | всего |
|  | Всего | 146867,8 | 339105,0 | 632699,8 | 207527,3 | 121550,3 | 1447750,2 |
|  | Комитет по образованию | 4450,7 | 9404,5 | 51244,8 | 15700,0 | 6615,0 | 103315,0 |
|  | Администрация Ленинского района | 25061,5 | 92370,2 | 74533,3 | 30600,0 | 26900,0 | 249465,0 |
|  | Администрация Заводского района | 4092,3 | 19010,0 | 62497,7 | 14300,0 | 14300,0 | 114200,0 |
|  | Администрация Октябрьского района | 5086,1 | 4875,0 | 36138,9 | 26000,0 | 10000,0 | 82100,0 |
|  | Администрация Фрунзенского района | 9061,5 | 5818,8 | 31469,7 | 4720,0 | 4760,0 | 55830,0 |
|  | Администрация Кировского района | 6173,8 | 7780,6 | 36706,6 | 16396,0 | 14204,0 | 81261,0 |
|  | Администрация Волжского района | 19494,1 | 5882,9 | 21237,8 | 2811,3 | 4771,3 | 54197,4 |
|  | КУИ | 0,0 | 0,0 | 157000,0 | 0,0 | 0,0 | 157000,0 |
|  | УКС | 73447,8 | 193963,0 | 161871,0 | 97000,0 | 40000,0 | 550381,8 | ». |

  - В разделе «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы» цифры «2390», «715», «100», «240» и «480» заменить соответственно цифрами «3230», «555», «700», «360» и «760».

  - Приложения № 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

- Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                          А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

23 ноября 2011 года № 2297

«Приложение № 1 к Программе

Система мероприятий долгосрочной целевой Программы

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты | Наименование показателя | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | базовое значение | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | целевое значение |
|  |  | год | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель - повышение уровня доступности дошкольного образования, совершенствование материально-технического оснащения и безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| Задача 1. Расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 1.1. Проектирование и строительство детских садов | УКС | 2011 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект |  |  | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 |
|  |  | 2012 | 128063,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 143246,0 | количество введенных в эксплуатацию объектов | объект |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2014 | 84000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 40000,0 | количество дополнительных мест | место |  |  |  | 240 | 240 | 760 | 1240 |
|  |  | всего | 395309,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений | УКС | 2011 | 73447,8 | количество реконструируемых объектов | объект |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
|  |  | 2012 | 15900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  | 80 | 80 |  |  |  | 160 |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 89347,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Строительство пристроек к зданиям образовательных учреждений | УКС | 2011 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 3 |
|  |  | 2012 | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 18625,0 | количество, введённых в эксплуатацию объектов | объект |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |
|  |  | 2014 | 13000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  |  |  | 40 |  |  | 40 |
|  |  | всего | 81625,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Возвращение в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов | администрации Ленинского, Заводского, Октябрьского районов, УКС, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество имущественных комплексов | объект |  |  | 3 | 1 | 1 |  | 5 |
|  |  | 2012 | 92465,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 16000,0 | количество дополнительных мест | место |  |  | 475 | 80 | 120 |  | 675 |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 118465,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Приобретение объектов недвижимости | КУИ | 2011 | 0,0 | количество объектов недвижимости | объект |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  |  | 2012 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 157000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  |  |  | 340 |  |  | 340 |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 157000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 43420,0 | количество учреждений | ед. |  | 26 |  |  |  |  | 26 |
|  |  | 2012 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место |  | 775 |  |  |  |  | 775 |
|  |  | 2015 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 43420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  | 2011 | 116867,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 286428,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 328871,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 113000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 40000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 885166,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 2.1. Техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 16 | 0 | 21 | 38 | 6 | 8 | 73 |
|  |  | 2012 | 2108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 7593,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 921,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1167,5 |  | % | 9,1 | 0,0 | 12,0 | 21,7 | 3,4 | 4,6 | 41,7 |
|  |  | всего | 11790,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 30000,0 | количество учреждений | ед. | 105 | 43 | 51 | 76 | 39 | 40 | 170 |
|  |  | 2012 | 43414,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 179776,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 60456,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 52825,9 |  | % | 60,0 | 22,3 | 30,0 | 44,7 | 22,3 | 22,9 | 97,1 |
|  |  | всего | 366474,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Приобретение оборудования, мебели и инвентаря в дошкольные образовательные учреждения | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 44 | 0 | 2 | 96 | 36 | 61 | 138 |
|  |  | 2012 | 790,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 45709,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 10700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 10400,0 |  | % | 25,1 | 0,0 | 1,1 | 54,9 | 20,6 | 34,9 | 78,9 |
|  |  | всего | 67600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Благоустройство внутридворовых территорий дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 19 | 0 | 23 | 69 | 47 | 30 | 167 |
|  |  | 2012 | 4868,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 26221,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 12464,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 7668,6 |  | % | 10,9 | 0 | 13,1 | 39,4 | 26,9 | 17,1 | 95,4 |
|  |  | всего | 51223,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  | 2011 | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 51182,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 259299,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 84543,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 72062,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 497087,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3. Обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 3.1. Укрепление безопасности дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество учреждений | ед. | 113 | 0 | 22 | 106 | 57 | 57 | 174 |
|  |  | 2012 | 1494,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 44528,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 9984,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 9488,3 |  | % | 64,6 | 0,0 | 12,6 | 60,6 | 32,6 | 32,6 | 99,4 |
|  |  | всего | 65496,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3 |  | 2011 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 1494,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 44528,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 9984,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 9488,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 65496,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  | 2011 | 146867,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 339105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 632699,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 207527,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 121550,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1447750,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

# Финансирование мероприятий по расширению сети дошкольных

# образовательных учреждений

| № п/п | Наименование объекта (мероприятия) | Финан-совый год | Объём финан-сирования, тыс. руб. | Планируемые виды работ | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Проектирование и строительство детских садов |
| 1.1. | МДОУ по ул. Курдюмской | 2012 | 3000,0 | разработка ПСД | УКС |
|  |  | 2013 | 50000,0 | строительство МДОУ на 120 мест |  |
|  |  | 2014 | 5000,0 |  |  |
|  |  | всего | 58000,0 |  |  |
| 1.2. | МДОУ в Комсомольском посёлке | 2012 | 56031,5 | разработка ПСД, строительство МДОУ на 120 мест | УКС |
|  |  | 2013 | 27623,0 |  |  |
|  |  | всего | 83654,4 |  |  |
| 1.3. | МДОУ 5-му Динамовскому проезду | 2012 | 56031,5 | разработка ПСД, строительство МДОУ на 120 мест | УКС |
|  |  | 2013 | 27623,0 |  |  |
|  |  | всего | 83654,5 |  |  |
| 1.4. | МДОУ по ул. Луговой | 2012 | 3000,0 | разработка ПСД | УКС |
|  |  | 2013 | 35000,0 | строительство МДОУ на 120 мест |  |
|  |  | 2014 | 42000,0 |  |  |
|  |  | всего | 80000,0 |  |  |
| 1.5. | МДОУ в пос. Елшанка (на территории МОУ СОШ № 89) | 2013 | 3000,0 | разработка ПСД | УКС |
|  |  | 2014 | 37000,0 | строительство МДОУ на 120 мест |  |
|  |  | 2015 | 40000,0 |  |  |
|  |  | всего | 80000,0 |  |  |
| 1.6. | МДОУ в пос. Юбилейном | 2012 | 5000,0 | подготовка территории, подключение к инженерным сетям | УКС |
|  |  | всего | 5000,0 | строительство МДОУ на 320 мест |  |
| 1.7. | МДОУ по ул. им. Бардина И.П. | 2012 | 5000,0 | подготовка территории, подключение к инженерным сетям | УКС |
|  |  | всего | 5000,0 | строительство МДОУ на 320 мест |  |
| Итого | 2012 | 128063,0 |  |  |
|  | 2013 | 143246,0 |  |  |
|  | 2014 | 84000,0 |  |  |
|  | 2015 | 40000,0 |  |  |
|  | всего | 395309,0 |  |  |
| 2. Реконструкция дошкольных образовательных учреждений |
| 2.1. | Реконструкция здания МДОУ № 15 | 2011 | 73447,8 | реконструкция здания | УКС |
|  |  | всего | 73447,8 |  |  |
| 2.2. | Реконструкция детского сада по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зелёная, д. 13 | 2012 | 15900,0 | реконструкция здания | УКС |
|  |  | всего | 15900,0 |  |  |
| Итого | 2011 | 73447,8 |  |  |
|  | 2012 | 15900,0 |  |  |
|  | всего | 89347,8 |  |  |
| 3. Строительство пристроек к зданиям учреждений |
| 3.1. | Пристройка к зданию МОУ СОШ № 82 | 2012 | 3000,0 | разработка ПСД | УКС |
|  |  | 2013 | 14000,0 | строительство пристройки |  |
|  |  | 2014 | 13000,0 |  |  |
|  |  | всего | 30000,0 |  |  |
| 3.2. | Пристройка к МДОУ № 235 Октябрьского района | 2012 | 26000,0 | строительство пристройки | УКС |
|  |  | 2013 | 2063,0 |  |  |
|  |  | всего | 28063,0 |  |  |
| 3.3. | Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района | 2012 | 21000,0 | строительство пристройки | УКС |
|  |  | 2013 | 2562,0 |  |  |
|  |  | всего | 23562,0 |  |  |
| Итого | 2012 | 50000,0 |  |  |
|  | 2013 | 18625,0 |  |  |
|  | 2014 | 13000,0 |  |  |
|  | всего | 81625,0 |  |  |
| 4. Возвращение в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов |
| 4.1. | Имущественный комплекс бывшего детского сада № 38 | 2013 | 10000,0 | проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря | администрация Заводского района |
|  |  | всего | 10000,0 |  |  |
| 4.2. | Имущественный комплекс бывшего детского сада № 130 | 2012 | 10000,0 | проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря | администрация Заводского района |
|  |  | всего | 10000,0 |  |  |
| 4.3. | Имущественный комплекс бывшего детского сада № 201 | 2012 | 22465,0 | проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря | администрация Ленинского района |
|  |  | всего | 22465,0 |  |  |
| 4.4. | Имущественный комплекс бывшего детского сада № 269 | 2014 | 16000,0 | проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря | администрация Октябрьского района |
|  |  | всего | 16000,0 |  |  |
| 4.5. | Имущественный комплекс бывшего детского сада № 155 Ленинского района | 2012 | 60000,0 | проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и инвентаря | администрация Ленинского района |
|  |  | всего | 60000,0 |  |  |
| Итого | 2012 | 92465,0 |  |  |
|  | 2013 | 10000,0 |  |  |
|  | 2014 | 16000,0 |  |  |
|  | всего | 118465,0 |  |  |
| 5. Приобретение объектов недвижимости |
| 5.1. | Приобретение объектов недвижимости | 2013 | 157000,0 | приобретение двух объектов на 100 мест и на 240 мест | КУИ |
|  |  | всего | 157000,0 |  |  |
| Итого | 2013 | 157000,0 |  |  |
|  | всего | 157000,0 |  |  |
| 6. Открытие дополнительных групп |
| 6.1. | МДОУ, подведомственные администрации Волжского района | 2011 | 17000,0 | открытие дополнительных групп на 40 человек | администрация Волжского района |
|  |  | всего | 17000,0 |  |  |
| 6.2. | МДОУ, подведомственные администрации Кировского района | 2011 | 2520,0 | открытие дополнительных групп на 80 мест | администрация Кировского района |
|  |  | всего | 2520,0 |  |  |
| 6.3. | МДОУ, подведомственные администрации Ленинского района | 2011 | 19800,0 | открытие дополнительных групп на 580 мест | администрация Ленинского района |
|  |  | всего | 19800,0 |  |  |
|  |  | всего | 19800,0 |  |  |
| 6.4. | МДОУ, подведомственные администрации Фрунзенского района | 2011 | 3800,0 | открытие дополнительных групп на 60 мест | администрация Фрунзенского района |
|  |  | всего | 3800,0 |  |  |
| 6.5. | МДОУ, подведомственные комитету по образованию | 2011 | 300,0 | открытие дополнительных групп на 15 мест | комитет по образованию |
|  |  | всего | 300,0 |  |  |
| Итого | 2011 | 43420,0 |  |  |
|  | всего | 43420,0 |  |  |

Приложение № 3 к Программе

# Финансирование мероприятий

# по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | Наименование исполнителя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений |
| 1.1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 8 | 858,0 | 2 | 143,0 | 1 | 71,5 | 2 | 357,5 | 13 | 1430,0 |
| 1.2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 2 | 150,0 | 11 | 1850,0 | 2 | 300,0 | 2 | 300,0 | 17 | 2600,0 |
| 1.3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 1300,0 | 1 | 350,0 | 1 | 350,0 | 7 | 2000,0 |
| 1.4. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 1200,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 1200,0 |
| 1.5. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 9 | 500,0 | 3 | 500,0 | 2 | 200,0 | 3 | 160,0 | 17 | 1360,0 |
| 1.6. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 2 | 600,0 | 5 | 2600,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 3200,0 |
| Итого | 0 | 0 | 21 | 2108,0 | 38 | 7593,0 | 6 | 921,5 | 8 | 1167,5 | 73 | 11790,0 |
| 2. Проведение ремонтных работ в подведомственных МДОУ |
| 2.1. | Администрация Волжского района | 5 | 2494,1 | 8 | 3030,4 | 3 | 7866,7 | 2 | 836,9 | 4 | 2510,9 | 20 | 16739,0 |
| 2.2. | Администрация Заводского района | 5 | 4092,3 | 17 | 6646,0 | 5 | 29261,7 | 5 | 11000,0 | 7 | 11000,0 | 32 | 62000,0 |
| 2.3. | Администрация Кировского района | 1 | 3653,8 | 4 | 7780,6 | 7 | 22565,6 | 5 | 11500,0 | 5 | 9500,0 | 18 | 55000,0 |
| 2.4. | Администрация Ленинского района | 7 | 5261,5 | 1 | 8200,0 | 33 | 37538,5 | 12 | 18000,0 | 11 | 16500,0 | 57 | 85500,0 |
| 2.5. | Администрация Октябрьского района | 7 | 5086,1 | 1 | 4875,0 | 15 | 24538,9 | 8 | 6200,0 | 7 | 5700,0 | 15 | 46400,0 |
| 2.6. | Администрация Фрунзенского района | 9 | 5261,5 | 9 | 5318,8 | 5 | 21419,7 | 2 | 2920,0 | 2 | 3000,0 | 12 | 37920,0 |
| 2.7. | Комитет по образованию | 9 | 4150,7 | 11 | 7563,6 | 8 | 36585,7 | 5 | 10000,0 | 4 | 4615,0 | 16 | 62915,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | 43 | 30000,0 | 51 | 43414,4 | 76 | 179776,8 | 39 | 60456,9 | 40 | 52825,9 | 170 | 366474,0 |
| 3. Приобретение оборудования, мебели и инвентаря в подведомственные МДОУ |
| 3.1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 1 | 150,0 | 12 | 7050,0 | 2 | 900,0 | 5 | 900,0 | 20 | 9000,0 |
| 3.2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 7100,0 | 10 | 1000,0 | 10 | 1000,0 | 32 | 9100,0 |
| 3.3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 4400,0 | 3 | 1600,0 | 5 | 1500,0 | 18 | 7500,0 |
| 3.4. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 13300,0 | 3 | 4200,0 | 4 | 2500,0 | 21 | 20000,0 |
| 3.5. | Администрация Октябрьского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 4500,0 | 15 | 1500,0 | 15 | 2000,0 | 15 | 8000,0 |
| 3.6. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 4000,0 | 2 | 500,0 | 2 | 500,0 | 12 | 5000,0 |
| 3.7. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 1 | 640,9 | 20 | 5359,1 | 1 | 1000,0 , | 20 | 2000,0 | 20 | 9000,0 |
| Итого | 0 | 0 | 2 | 790,9 | 96 | 45709,1 | 36 | 10700,0 | 61 | 10400,0 | 138 | 67600,0 |
| 4. Благоустройство внутридворовых территорий МДОУ |
| 4.1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 5 | 1349,6 | 8 | 2399,2 | 2 | 468,6 | 5 | 468,6 | 20 | 4686,0 |
| 4.2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 10 | 1814,0 | 13 | 6186,0 | 4 | 1000,0 | 5 | 1000,0 | 32 | 10000,0 |
| 4.3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 3191,0 | 4 | 1196,0 | 3 | 1100,0 | 15 | 5487,0 |
| 4.4. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 8 | 1705,2 | 26 | 9094,8 | 12 | 3600,0 | 11 | 3600,0 | 57 | 18000,0 |
| 4.5. | Администрация Октябрьского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 3600,0 | 2 | 1200,0 | 3 | 1200,0 | 11 | 6000,0 |
| 4.6. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 1750,0 | 2 | 300,0 | 3 | 300,0 | 11 | 2350,0 |
| 4.7. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 21 | 4700,0 | 0 | 0,0 | 21 | 4700,0 |
| Итого | 0 | 0 | 23 | 4868,8 | 69 | 26221,0 | 47 | 12464,6 | 30 | 7668,6 | 167 | 51223,0 |

Приложение № 4 к Программе

# Финансирование мероприятий по укреплению безопасности дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | Наименование исполнителя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. | количество учреждений | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Администрация Волжского района | 0 | 0,0 | 7 | 494,9 | 6 | 3778,9 | 3 | 534,3 | 5 | 534,3 | 20 | 5342,4 |
| 2. | Администрация Заводского района | 0 | 0,0 | 8 | 400,0 | 12 | 8100,0 | 6 | 1000,0 | 6 | 1000,0 | 32 | 10500,0 |
| 3. | Администрация Кировского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 5250,0 | 18 | 1750,0 | 18 | 1754,0 | 18 | 8754,0 |
| 4. | Администрация Ленинского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 34 | 13400,0 | 12 | 4800,0 | 11 | 4300,0 | 57 | 22500,0 |
| 5. | Администрация Октябрьского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 3500,0 | 15 | 1100,0 | 15 | 1100,0 | 15 | 5700,0 |
| 6. | Администрация Фрунзенского района | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 3800,0 | 3 | 800,0 | 2 | 800,0 | 12 | 5400,0 |
| 7. | Комитет по образованию | 0 | 0,0 | 7 | 600,0 | 13 | 6700,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 7300,0 |
| Итого | 0 | 0 | 22 | 1494,9 | 106 | 44528,9 | 57 | 9984,3 | 57 | 9488,3 | 174 | 65496,4 | ». |

Председатель комитета по образованию администрации

муниципального образования «Город Саратов»                                                                                                     М.А. Епифанова