29 марта 2012 года № 85-р

О проведении весенних работ по благоустройству

и санитарной очистке территории муниципального

образования «Город Саратов»

В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Саратов»:

1. Провести весенние работы по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» со 2 апреля               по 15 мая 2012 года.

2. Утвердить:

2.1. Состав городского штаба по организации весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» и контролю за их проведением                  (приложение № 1).

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 2).

3. Администрациям районов муниципального образования «Город Саратов», комитетам по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, по архитектуре и градостроительству, по землепользованию и градостроительству, по образованию, здравоохранения, по общественным отношениям, анализу и информации, по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов», управлениям по труду и социальному развитию, по физической культуре и спорту, по культуре, по капитальному строительству, по инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов», муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям провести организационную работу по выполнению утверждённых мероприятий по подготовке и проведению весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов».

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности привлечь трудовые коллективы к активному участию в весенних работах по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов», в наведении санитарного порядка на прилегающих территориях организаций, жилых домов, уборке улиц, тротуаров, скверов, садов, парков.

5. Рекомендовать управлению внутренних дел по городу Саратову             принять меры по ликвидации несанкционированной торговли на территории города, по пресечению самовольной расклейки объявлений на фасадах зданий и сооружений, опорах контактной сети и наружного освещения и несанкционированных свалок мусора.

6. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее распоряжение и обеспечить освещение хода проведения весенних работ в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                           А.Л. Прокопенко

Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

29 марта 2012 года № 85-р

Состав городского штаба

по организации весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования «Город Саратов»

и контролю за их проведением

| Председатель штаба | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству |
| --- | --- |
| Члены штаба: |
|  | - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере |
|  | - первый заместитель главы администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - первый заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - первый заместитель главы администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - первый заместитель главы администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - первый заместитель главы администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - первый заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
|  | - председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» |

Председатель комитета дорожного хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

муниципального образования «Город Саратов»                           В.Ю. Данилин

Приложение № 2

к распоряжению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

29 марта 2012 года № 85-р

План мероприятий

по подготовке и проведению весенних работ по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования

«Город Саратов» со 2 апреля по 15 мая 2012 года

| № п/п | Название | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация и проведение весенних работ, определение в каждом районе комплекса мероприятий по благоустройству территории города | со 2 апреля по 9 мая 2012 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций |
| 2. | Создание районных штабов (комиссий) | до 2 апреля 2012 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 3. | Проведение санитарных дней с участием трудовых коллективов, организаций всех форм собственности в уборке города | каждый четверг | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», комитеты по ЖКХ, дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Обращение к жителям города об участии в мероприятиях по благоустройству | еженедельно | комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 5. | Проведение ремонта, окраски контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов | до 1 мая 2012 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 6. | Уборка внутридворовых территорий от твёрдых бытовых отходов и организация регулярного вывоза мусора | до 25 апреля 2012 года | управляющие организации, главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 7. | Уборка территорий школ, училищ, ВУЗов и прилегающих к ним территорий от мусора | до 25 апреля 2012 года | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, руководители организаций |
| 8. | Уборка территорий лечебных учреждений и прилегающих к ним территорий от мусора | до 25 апреля 2012 года | заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере, руководители организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Проведение обрезки деревьев, посадка деревьев и кустарников, побелка деревьев, посев газонов, уборка парков, скверов, бульваров, садов, зелёных зон | до 1 мая 2012 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», МУП «Саргорсвет» |
| 10. | Проведение первоочередного ямочного ремонта дорог, уборка дорог, вывоз грунта, побелка бордюров (в рамках подготовки к 9 мая) | до 15 мая 2012 года | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 11. | Уборка остановок общественного транспорта | до 20 апреля 2012 года | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», МУ «Транспортное управление», МУПП «Саратовгорэлектротранс» |

| 12. | Работы по благоустройству объектов размещения рекламы, витрин магазинов, иллюминаций | до 20 апреля 2012 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», МУП «Городской центр размещения рекламы», руководители организаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Приведение строительных площадок в соответствие с Правилами благоустройства муниципального образования «Город Саратов» | до 20 апреля 2012 года | комитет по архитектуре и градостроительству, комитет по землепользованию и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов», главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 14. | Приведение тротуаров и дворовых территорий в соответствие с Правилами благоустройства муниципального образования «Город Саратов» | до 1 мая 2012 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», управляющие организации, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 15. | Проведение ремонта цоколей домов, заборов, изгородей, торговых павильонов | до 1 мая 2012 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», руководители организаций |
| 16. | Организация уборки площадей, прилегающих к рынкам | до 1 мая 2012 года | главы администраций районов, руководители рынков, управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей муниципального образования «Город Саратов» |
| 17. | Ликвидация несанкционированных свалок | до 15 апреля 2012 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. | Организация работ по благоустройству территорий речного, железнодорожного вокзалов и автовокзала (за счёт средств собственника) | до 15 апреля 2012 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов» |
| 19. | Организация работ по благоустройству кладбищ | до 25 апреля 2012 года | директор МКУ «Администрация кладбищ» |
| 20. | Обновление разметки проезжей части дорог, дорожных знаков (в рамках подготовки к 9 мая) | до 15 мая 2012 года | комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», начальник отдела ГИБДД УВД по г. Саратову |
| 21. | Проведение работ по благоустройству Набережной Космонавтов, скверов, парков | до 25 апреля 2012 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» |
| 22. | Проведение очистки, ремонта и окраски опор освещения, ремонта и замены светильников | до 5 мая 2012 года | ООО СГЭС, МУПП «Саратовгорэлектротранс», МУП «Саргорсвет» |
| 23. | Проведение весенних работ по благоустройству и санитарной очистке закреплённых территорий | до 15 мая 2012 года | главы администраций районов муниципального образования «Город Саратов», структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Саратов» |

Председатель комитета дорожного хозяйства,

благоустройства и транспорта администрации

муниципального образования «Город Саратов»                           В.Ю. Данилин