23 декабря 2014 года № 4256

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов»

от 6 ноября 2013 года № 2712 «Об утверждении

ведомственной целевой программы «Благоустройство

территории Заводского района муниципального

образования «Город Саратов» на 2014 год»

В соответствии с постановлением администрации города Саратова 
от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ           и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 6 ноября 2013 года № 2712 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                            В.В. Дубривный

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 23 декабря 2014 года № 4256

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство территории Заводского района

муниципального образования «Город Саратов»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - администрация Заводского района |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - 2014 год |
| Цели и задачи | - цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Заводского района; - задачи Программы: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение внешнего облика территории района; - повышение уровня комфортности условий проживания населения на территории района; - улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства |
| Целевые индикаторы | - количество/площадь подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2 шт./521,8 кв. м; - количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 135 шт./3480,3 кв. м; - количество/площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта - 19 шт./1012,6 кв. м; - количество/площадь отремонтированных подпорных железобетонных стенок - 1 шт./188,0 кв. м; - площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленые зоны), в отношении которых проводятся работы по созданию (восстановлению) и содержанию, - 1120790,3 кв. м; - объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок, - 5500,0 куб. м; - площадь организованных цветников - 2470,0 кв. м; - количество посаженных деревьев - 17; - площадь восстановленных дорожек - 2789,1 кв. м; - протяженность проложенных дренажных труб - 163,8 м; - площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2370,0 кв. м; - протяженность установленных металлических ограждений - 300,0 п. м; - площадь восстановленных металлических ограждений - 100 кв. м; - количество установленных прочих малых архитектурных форм - 4; - количество установленных детских площадок - 1; - количество подготовленных проектов, рабочих документаций на восстановление фонтана - 2; - количество/площадь восстановленных фонтанов - 1 шт./251,3 кв. м; - количество арендованных биотуалетов - 6 |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Заводского района |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования - 36723,5 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год |

# 1. Характеристика сферы реализации Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв. км, количество жителей по состоянию на 1 января 2013 года - 190,4 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова за администрацией Заводского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

| № п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Площадь объектов, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них требуют ремонта, восстановления (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены) |
| 1. | Остановочные пункты городского транспорта | 139 | 3844,8 | 1623,4 |
| 2. | Подземные переходы | 2 | 521,8 | 369,6 |
| 3. | Подпорные железобетонные стенки | 2 | 1017,4 | 500,0 |
| 4. | Стелы «Заводской район» | 3 | 79,5 | - |
| 5. | Металлические ограждения | 2 | 890,0 | 200,0 |
| 6. | Фонтан | 1 | 251,3 | 251,3 |
| 7. | Территории, занимаемые зелеными зонами и зелеными насаждениями, | 107 | 1120790,3 | 832152,0 |
|  | дорожки в скверах и парках | 14 | 41020,6 | 10000,0 |

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

# 2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2014 года.

# 3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Заводского района.

Задачи Программы:

- выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения.

# 4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик территории района;

- повысить уровень комфортности условий проживания населения на территории района;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевыми индикаторами Программы являются:

- количество/площадь подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2 шт./521,8 кв. м;

- количество/площадь остановочных пунктов городского                транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, -             135 шт./3480,3 кв. м;

- количество/площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта - 19 шт./1012,6 кв. м;

- количество/площадь отремонтированных подпорных железобетонных стенок - 1 шт./188,0 кв. м;

- площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленые зоны), в отношении которых проводятся работы по созданию (восстановлению) и содержанию, - 1120790,3 кв. м;

- объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок, - 
5500,0 куб. м;

- площадь организованных цветников - 2470,0 кв. м;

- количество посаженных деревьев - 17;

- площадь восстановленных дорожек - 2789,1 кв. м;

- протяженность проложенных дренажных труб - 163,8 м;

- площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2370,0 кв. м;

- протяженность установленных металлических ограждений - 
300,0 п. м;

- площадь восстановленных металлических ограждений - 100 кв. м;

- количество установленных прочих малых архитектурных форм - 4;

- количество установленных детских площадок - 1;

- количество подготовленных проектов, рабочих документаций на восстановление фонтана - 2;

- количество/площадь восстановленных фонтанов - 1 шт./251,3 кв. м;

- количество арендованных биотуалетов - 6.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1             к Программе и предусматривает:

- содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» в отношении 
135 остановочных пунктов общественного транспорта площадью 3480,3 кв. м и двух подземных переходов площадью 521,8 кв. м;

- ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: работы в отношении 19 остановочных пунктов городского транспорта площадью 1012,6 кв. м, подпорной железобетонной стенки  площадью 188,0 кв. м согласно приложению № 2           к Программе;

- создание (восстановление) зеленых насаждений (зеленых зон) и содержание занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, организация 2470 кв. м цветников, посадка 17 деревьев, восстановление 2789,1 кв. м дорожек, прокладка 163,8 м дренажных труб (согласно приложению № 2 к Программе), снос и обрезка сухих деревьев, вывоз 5500 куб. м мусора с несанкционированных свалок, содержание зеленых насаждений и занимаемых ими территорий в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов»;

- установку, ремонт и восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления и прочие мероприятия на зеленых зонах: работы проводятся в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» (содержание малых архитектурных форм - 2370,0 кв. м, установка 300,0 п. м металлических ограждений, четырех прочих малых архитектурных форм, 
детской площадки, восстановление 100 кв. м металлических ограждений, подготовка двух проектов, рабочих документаций на восстановление фонтана, восстановление фонтана) согласно приложению № 2 к Программе и осуществление технического надзора за выполнением работ по восстановлению фонтана;

- обустройство мест массового отдыха населения: аренда шести биотуалетов для поддержания мест проведения массовых мероприятий в чистоте.

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет                 38479,5 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован исходя из прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действовавших в 2013 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2014 году предусмотрены расходы на:

1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах -  712,6 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 135 шт./3480,3 кв. м остановочных пунктов городского транспорта - 643,5 тыс. руб.;

- содержания 2 шт./521,8 кв. м подземных переходов - 69,1 тыс. руб.

2. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах -                   1601,4 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- ремонта 19 шт./1012,6 кв. м остановочных пунктов городского транспорта (1 кв. м - 1236,1 руб.) - 1251,7 тыс. руб.;

- ремонта подпорной железобетонной стенки площадью 
188,0 кв. м - 349,7 тыс. руб.

3. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 26542,4 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 1120790,3 кв. м зеленых зон - 16970,4 тыс. руб.;

- вывоза 5500,0 куб. м несанкционированных свалок (1 куб. м -              325,0 руб.) - 1787,5 тыс. руб.;

- посадки 17 деревьев (одно дерево - 2200,0 руб., сопутствующие работы - 333400,0 руб.) - 370,8 тыс. руб.;

- посадки 2470 кв. м цветников (1 кв. м - 1101,0 руб.) - 3278,9 тыс. руб.;

- восстановления 2789,1 кв. м дорожек (1 кв. м - 1095,9 руб.) -                  3056,5 тыс. руб.;

- прокладки 163,8 м дренажных труб - 1078,3 тыс. руб.

4. Установку, ремонт и восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления и прочие мероприятия на зеленых зонах - 7812,3 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 2370 кв. м малых архитектурных форм - 30,7 тыс. руб.;

- установки 300,0 п. м ограждений - 977,2 тыс. руб.;

- восстановления 100 кв. м ограждений (1 кв. м – 1846,0 руб.) –               184,6 тыс. руб.;

- установки двух урн (одна урна – 2300,0 руб.) – 4,6 тыс. руб.;

- установки двух скамеек (одна скамейка – 13050,0 руб.) –                                 26,1 тыс. руб.;

- установки одной детской площадки – 434,1 тыс. руб.;

- подготовки проектов, рабочих документаций на восстановление фонтана – 297,7 тыс. руб.;

- восстановления фонтана – 5757,3 тыс. руб.;

- технического надзора за выполнением работ по восстановлению фонтана – 100,0 тыс. руб.

5. Обеспечение обустройства мест массового отдыха населения -            54,8 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость аренды шести биотуалетов (доставка и установка одного биотуалета - 3162,4 руб., содержание одного биотуалета – 5970,9 руб.).

8. Система управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрация Заводского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Глава администрации

Заводского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                             А.П. Каргин

Приложение № 1 к Программе

Перечень

программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2013 год) | 2014 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - повышение уровня благоустройства территории Заводского района |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 1.1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | администрация Заводского района | 251 0409 7001Ф00 244 225, 226 (001) | 712,6 | количество/площадь подземных переходов | шт./ кв. м | 2/521,8 | 2/521,8 | 2/521,8 |
|  |  |  |  | количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта | шт./ кв. м | 130/ 3011,3 | 135/ 3480,3 | 135/ 3480,3 |
| 1.2. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | администрация Заводского района | 251 0409 7001Ф00 244 225, 226 (003) | 1601,4 | количество/площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта | шт./ кв. м | 4/600,0 | 19/1012,6 | 19/1012,6 |
|  |  |  |  | количество/площадь отремонтированных подпорных железобетонных стенок | шт./ кв. м | - | 1/188,0 | 1/188,0 |
| Задача 2. Организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами |
| 2.1. Создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий | администрация Заводского района | 251 0503 7001Ф00 244 225, 226, 310, 340 (008) | 26542,4 | площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями | кв. м | 1120790,3 | 1120790,3 | 1120790,3 |
|  |  |  |  | объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок | куб. м | 2728,0 | 5500,0 | 5500,0 |
|  |  |  |  | площадь организованных цветников | кв. м | 5000 | 2470 | 2470 |
|  |  |  |  | количество посаженных деревьев | шт. | 180 | 17 | 17 |
|  |  |  |  | площадь восстановленных дорожек | кв. м | - | 2789,1 | 2789,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | протяженность проложенных дренажных труб | м | - | 163,8 | 163,8 |
| 2.2. Установка, ремонт и восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления и прочие мероприятия на зеленых зонах | администрация Заводского района | 251 0503 7001Ф00 244 225, 226, 310, 340 (009) | 7812,3 | площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся работы по содержанию | кв. м | 2370,0 | 2370,0 | 2370,0 |
|  |  |  |  | протяженность установленных металлических ограждений | п. м | 298,5 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | площадь восстановленных металлических ограждений | кв. м | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | количество установленных прочих малых архитектурных форм | шт. | 288 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | количество установленных детских площадок | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | количество подготовленных проектов, рабочих документаций на восстановление фонтана | шт. | - | 2 | 2 |
|  |  |  |  | количество/площадь восстановленных фонтанов | шт./ кв. м | - | 1/251,3 | 1/251,3 |
| Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения |
| 3.1. Обеспечение обустройства мест массового отдыха населения | администрация Заводского района | 251 0503 7001Ф00 244 224, 225, 226 (010) | 54,8 | количество арендованных биотуалетов | шт. | 5 | 6 | 6 |
| Итого | 36723,5 |  |

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень работ

по благоустройству территории Заводского района

| № п/п | Наименование объекта (улица, дорога, участок и т.п.) | Планируемый объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах |
| 1.1. | Ремонт остановочных пунктов городского транспорта |  |
| 1.1.1. | Остановочный пункт «20-й квартал» в центр (ул. им. Азина В.М., 53) | 134,35 кв. м |
| 1.1.2. | Остановочный пункт «20-й квартал» из центра (ул. им. Азина В.М., 53) | 152,0 кв. м |
| 1.1.3. | Остановочный пункт «Поворот на психиатрическую больницу» в центр (Ново-Астраханское шоссе, Алтынная гора) | 18,0 кв. м |
| 1.1.4. | Остановочный пункт «Дорстрой» в центр (Ново-Астраханское шоссе, 117Д) | 21,0 кв. м |
| 1.1.5. | Остановочный пункт «Универсам» в центр (ул. Парковая, 42) | 45,0 кв. м |
| 1.1.6. | Остановочный пункт «3-й жил. участок» в центр (ул. Огородная/7-й Динамовский проезд) | 45,0 кв. м |
| 1.1.7. | Остановочный пункт «Васильковская» из центра (просп. Энтузиастов, 64Г) | 35,25 кв. м |
| 1.1.8. | Остановочный пункт «Школа искусств» в центр (ул. Огородная, 193/5-й Динамовский проезд) | 18,0 кв. м |
| 1.1.9. | Остановочный пункт «Брянская» из центра (просп. Энтузиастов/ул. Брянская) | 32,0 кв. м |
| 1.1.10. | Остановочный пункт «Лесная» (ул. им. Маркина Н.Г., 37) | 18,0 кв. м |
| 1.1.11. | Остановочный пункт трамвайного маршрута «Стадион «Волга» из центра (пл. им. Орджоникидзе Г.К.) | 159,0 кв. м |
| 1.1.12. | Остановочный пункт трамвайного маршрута «Авиастроителей» из центра (ул. Барнаульская, 2Б) | 44,0 кв. м |
| 1.1.13. | Остановочный пункт трамвайного маршрута «Авиастроителей» в центр (ул. Барнаульская, 2Б) | 58,5 кв. м |
| 1.1.14. | Остановочный пункт трамвайного маршрута «8-й квартал» из центра (ул. им. Азина В.М., 21) | 38,75 кв. м |
| 1.1.15. | Остановочный пункт трамвайного маршрута «8-й квартал» в центр (ул. им. Азина В.М., 21) | 33,75 кв. м |
| 1.1.16. | Остановочный пункт «Маркина» (ул. Химическая, 1) | 24,0 кв. м |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.17. | Остановочный пункт «Химическая» (ул. Химическая, 9а) | 33,0 кв. м |
| 1.1.18. | Остановочный пункт «Училище № 52» из центра (ул. Тульская/1-й Тульский проезд) | 23,0 кв. м |
| 1.1.19. | Остановочный пункт «Химическая» в центр (ул. им. Маркина Н.Г., 42) | 80,0 кв. м |
| Всего | 1012,6 кв. м |
| 1.2. | Ремонт подпорных железобетонных стенок |  |
| 1.2.1. | Ул. им. Орджоникидзе Г.К. | 188 кв. м |
| Всего | 188 кв. м |
| 2. Создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий |
| 2.1. Организация цветников |  |
| 2.1.1. | Сквер «Дружба народов» | 1393 кв. м |
| 2.1.2. | Просп. Энтузиастов | 871 кв. м |
| 2.1.3. | Ул. им. Чернышевского Н.Г. | 80 кв. м |
| 2.1.4. | Сквер «Авиастроителей» | 40 кв. м |
| 2.1.5. | Ново-Астраханское шоссе | 25 кв. м |
| 2.1.6. | Парк поселка СПЗ-3 | 15 кв. м |
| 2.1.7. | Ул. им. Орджоникидзе Г.К. | 46 кв. м |
| Всего | 2470 кв. м |
| 2.2. Посадка деревьев |  |
| 2.2.1. | Площадь «Дружба народов» | 17 шт. |
| Всего | 17 шт. |
| 2.3. Восстановление дорожек |  |
| 2.3.1. | Площадь «Дружба народов» | 2000,1 кв. м |
| 2.3.2. | Сквер «Дружба народов» | 789,0 кв. м |
| Всего | 2789,1 кв. м |
| 2.4. Прокладка дренажных труб |  |
| 2.4.1. | 5-й Динамовский проезд | 163,8 м |
| Всего | 163,8 м |
| 3. Установка, ремонт и восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления и прочие мероприятия на зеленых зонах |
| 3.1. | Установка металлических ограждений |  |
| 3.1.1. | Площадь «Дружба народов» | 300,0 п. м |
| Всего | 300,0 п. м |
| 3.2. Восстановление металлических ограждений |  |
| 3.2.1. | Просп. Энтузиастов, ул. им. Чернышевского Н.Г. | 100 кв. м |
| Всего | 100 кв. м |
| 3.3. Установка прочих малых архитектурных форм |  |
| 3.3.1. | Установка урн |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.3.3.1. | Площадь «Дружба народов» | 2 шт. |
| Всего | 2 шт. |
| 3.3.2. | Установка скамеек |  |
| 3.3.2.1. | Площадь «Дружба народов» | 2 шт. |
| Всего | 2 шт. |
| 3.4. Установка детских площадок |  |
| 3.4.1. | Сквер «Дружба народов» | 1 шт. |
| Всего | 1 шт. |
| 3.5. Подготовка проектов, рабочих документаций на восстановление фонтана |  |
| 3.5.1. | Сквер «Дружба народов» | 2 шт. |
| 3.6. Восстановление фонтана |  |
| 3.6.1. | Сквер «Дружба народов» | 1 шт./ 251,3 кв. м |