# 22 октября 2020 года № 2097

# О внесении изменений в постановление администрации

# муниципального образования «Город Саратов» от 1 июля

# 2019 года № 1184 «Об утверждении ведомственной целевой

# программы «Переселение граждан города Саратова

# из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах»

На основании постановления Правительства Саратовской области             от 1 октября 2020 года № 820-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2019 года № 212-П», постановления администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года           № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

# 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 1 июля 2019 года № 1184 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», изложив приложение           к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          на заместителя главы администрации муниципального образования             «Город Саратов» по строительству.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

# от 22 октября 2020 года № 2097

Ведомственная целевая программа

«Переселение граждан города Саратова из аварийного

жилищного фонда в 2019-2025 годах»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2019 года № 212-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по строительству и инженерной защите) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - комитет по строительству и инженерной защите, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»; - комитет по управлению имуществом города Саратова; - администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - с 2019 года до 1 сентября 2025 года, в том числе по этапам: - 2019-2020 годы (первый этап); - 2020-2021 годы (второй этап); - 2021-2022 годы (третий этап); - 2022-2023 годы (четвертый этап); - 2023-2024 годы (пятый этап); - 2024 год - 1 сентября 2025 года (шестой этап) |
| Цели и задачи | - цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова; - задачи: - обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение муниципального жилищного фонда; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - освобождение домов из числа признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Целевые индикаторы | - количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений - 2284, в том числе: 2019 год - 171, 2020 год - 435, 2021 год - 114, 2022 год - 98, 2023 год - 830, 2024 год - 636, 2025 год - 0; - общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 11304,95 кв. м, в том числе: 2019 год - 490,59 кв. м, 2020 год – 9798,85 кв. м, 2021 год – 21113,49 кв. м, 2022 год – 5635,60 кв. м, 2023 год – 6842,55 кв. м, 2024 год – 40001,58 кв. м, 2025 год – 27422,29 кв. м; - количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 2284, в том числе: 2019 год - 7, 2020 год - 198, 2021 год - 401, 2022 год - 114, 2023 год - 98, 2024 год - 830, 2025 год - 636; - количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на строительство домов - 5, в том числе: 2019 год - 1, 2020 год - 4, 2021 год - 0, 2022 год - 0, 2023 год - 0, 2024 год - 0, 2025 год - 0; - общая площадь построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 39335,50 кв. м, в том числе: 2019 год - 0,00 кв. м, 2020 год – 39335,50 кв. м, 2021 год - 0,00 кв. м, 2022 год - 0,00 кв. м, 2023 год - 0,00 кв. м, 2024 год – 0,00 кв. м, 2025 год - 0,00 кв. м; - количество построенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 1115, в том числе: 2019 год - 0, 2020 год - 162, 2021 год - 953, 2022 год - 0, 2023 год - 0, 2024 год - 0, 2025 год - 0; - количество граждан, получивших выплату за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), - 673, в том числе: 2019 год - 14, 2020 год - 261, 2021 год - 32, 2022 год - 366, 2023 год - 0, 2024 год - 0, 2025 год - 0; - количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ (выплата выкупной стоимости) - 348, в том числе: 2019 год - 10, 2020 год - 122, 2021 год - 15, 2022 год - 201, 2023 год - 0, 2024 год - 0, 2025 год - 0; - площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ - 11375,58 кв. м, в том числе: 2019 год - 375,12 кв. м, 2020 год – 4885,71 кв. м, 2021 год – 569,23 кв. м, 2022 год – 5545,52 кв. м, 2023 год - 0,00 кв. м, 2024 год – 0,00 кв. м, 2025 год - 0,00 кв. м; - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов»), - 8275 (600), в том числе: 2019 год – 14 (600), 2020 год - 1151, 2021 год - 1989, 2022 год - 1643, 2023 год - 293, 2024 год - 1911, 2025 год - 1274; - количество расселенных жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») – 3735 (219), в том числе: 2019 год – 10 (219), 2020 год - 489, 2021 год - 866, 2022 год - 816, 2023 год - 88, 2024 год - 830, 2025 год - 636; - площадь расселяемых жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») – 126123,53 (7674,69) кв. м, в том числе: 2019 год – 375,12 (7674,69) кв. м, 2020 год – 17358,21 кв. м, 2021 год - 29915,74 кв. м, 2022 год – 22212,02 кв. м, 2023 год – 6183,75 кв. м, 2024 год - 30304,23 кв. м, 2025 год – 19774,46 кв. м |
| Характеристика программных мероприятий | - приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), строительство домов, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ; - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет 5233514,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: за счет средств субсидий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее -средства Фонда) – 3026683,1 тыс. руб. (прогнозно), средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 37687,2 тыс. руб. (прогнозно), средств областного бюджета и иных источников*– 2108439,1 тыс. руб. (прогнозно), средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади – 60705,1 тыс. руб. (прогнозно): - на 2019-2020 годы (первый этап) - 441738,2 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств Фонда – 353115,2 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 22456,1 тыс. руб. (прогнозно), средств областного бюджета и иных источников – 5461,8 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади – 60705,1 тыс. руб. (прогнозно); - на 2020-2021 годы (второй этап) - 1430474,4 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств Фонда – 391264,5 тыс. руб. (прогнозно), средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 7830,2 тыс. руб., средств областного бюджета и иных источников – 1031379,7 тыс. руб. (прогнозно); - на 2021-2022 годы (третий этап) - 769089,8 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств Фонда – 314991,9 тыс. руб. (прогнозно), средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 7400,9 тыс. руб., средств областного бюджета и иных источников – 446697,0 тыс. руб. (прогнозно); - на 2022-2023 годы (четвертый этап) – 402352,1 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств Фонда – 341506,4 тыс. руб. (прогнозно), средств областного бюджета и иных источников – 60845,7 тыс. руб. (прогнозно); - на 2023-2024 годы (пятый этап) - 1299211,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств Фонда – 964566,1 тыс. руб. (прогнозно), средств областного бюджета и иных источников – 334645,4 тыс. руб. (прогнозно); - на 2024 год - 1 сентября 2025 года (шестой этап) – 890648,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств Фонда – 661239,0 тыс. руб. (прогнозно), средств областного бюджета и иных источников – 229409,5 тыс. руб. (прогнозно) |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Проблема переселения населения из аварийного жилья - это одна из самых острых и трудно разрешаемых проблем в Российской Федерации.

С одной стороны, проживание в аварийном жилищном фонде зачастую несет в себе прямую угрозу жизни, с другой стороны, портит общий вид

__________________________________________________________________

* - иные источники – средства, необходимые для завершения реализации Программы, включающие средства Фонда и средства областного бюджета

города, производит негативное впечатление не только на самих граждан, но и на приезжающих. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. Причиной возникновения проблемы в первую очередь является физический износ жилых домов в процессе их эксплуатации, а также длительное отсутствие необходимого финансирования

проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Механизмы реализации ведомственных целевых программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Саратов» решают указанные актуальные проблемы. Кроме того, процессы в сфере переселения граждан из аварийного жилья могут стать локомотивом для развития строительной отрасли и обеспечить мультипликативный эффект социально-экономического развития муниципального образования.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 8 июля 2013 года № 1347, с 2013 года по 2018 год расселялись       295 многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. По состоянию на 1 января 2019 года переселено 9099 человек из 4392 жилых помещений общей площадью        148,5 тыс. кв. м.

Программа предусматривает переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. При этом в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа ведомственной целевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. При таком подходе финансовые ресурсы Программы будут использованы максимально рационально и социально справедливо.

Целесообразность и необходимость решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Саратова на ведомственном уровне обусловлена осуществлением полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» в области жилищных отношений.

В рамках Программы планируется приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ. Программой предусмотрено приобретение 2284 жилых помещений общей площадью 11304,95 кв. м, строительство пяти домов (1115 жилых помещений общей площадью                      39335,50 кв. м) и выплата возмещения за 348 изымаемых жилых помещений           в соответствии со статьей 32 ЖК РФ для переселения 8275 человек (кроме того, 600 человек в рамках благотворительного проекта на территории муниципального образования «Город Саратов») из 302 многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2. Сроки реализации Программы

Программа реализуется с 2019 года до 1 сентября 2025 года, в том числе по этапам:

- 2019-2020 годы (первый этап);

- 2020-2021 годы (второй этап);

- 2021-2022 годы (третий этап);

- 2022-2023 годы (четвертый этап);

- 2023-2024 годы (пятый этап);

- 2024 год - 1 сентября 2025 года (шестой этап).

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова.

Задачи Программы:

- обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение муниципального жилищного фонда;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- освобождение домов из числа признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

5. Целевые индикаторы Программы

Программой устанавливаются следующие целевые индикаторы:

- количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений - 2284, в том числе: 2019 год - 171, 2020 год - 435, 2021 год - 114, 2022 год - 98, 2023 год - 830, 2024 год - 636, 2025 год - 0;

- общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 11304,95 кв. м, в том числе: 2019 год – 490,59 кв. м, 2020 год – 9798,85 кв. м, 2021 год – 21113,49 кв. м, 2022 год – 5635,60 кв. м, 2023 год – 6842,55 кв. м, 2024 год – 40001,58 кв. м, 2025 год – 27422,29 кв. м;

- количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 2284, в том числе: 2019 год - 7, 2020 год - 198, 2021 год - 401, 2022 год - 114, 2023 год - 98, 2024 год - 830, 2025 год - 636;

- количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на строительство домов - 5, в том числе: 2019 год - 1, 2020 год - 4, 2021 год - 0, 2022 год - 0, 2023 год – 0,           2024 год - 0, 2025 год - 0;

- общая площадь построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 39335,50 кв. м, в том числе:          2019 год - 0,00 кв. м, 2020 год – 39335,50 кв. м, 2021 год - 0,00 кв. м, 2022 год - 0,00 кв. м, 2023 год - 0,00 кв. м, 2024 год – 0,00 кв. м, 2025 год – 0,00 кв. м;

- количество построенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 1115, в том числе: 2019 год - 0, 2020 год - 162, 2021 год - 953, 2022 год - 0, 2023 год – 0, 2024 год - 0, 2025 год - 0;

- количество граждан, получивших выплату за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ, - 673, в том числе:           2019 год - 14, 2020 год - 261, 2021 год - 32, 2022 год - 366, 2023 год - 0,        2024 год - 0, 2025 год - 0;

- количество изымаемых жилых помещений в соответствии со        статьей 32 ЖК РФ (выплата выкупной стоимости) - 348, в том числе:                2019 год - 10, 2020 год - 122, 2021 год - 15, 2022 год - 201, 2023 год - 0, 2024 год - 0, 2025 год - 0;

- площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ – 11375,58 кв. м, в том числе: 2019 год – 375,12 кв. м, 2020 год -    4885,71 кв. м, 2021 год – 569,23 кв. м, 2022 год – 5545,52 кв. м, 2023 год – 0,00 кв. м, 2024 год – 0,00 кв. м, 2025 год – 0,00 кв. м;

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного         фонда (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов»), - 8275 (600), в том числе: 2019 год – 14 (600), 2020 год - 1151, 2021 год - 1989, 2022 год - 1643,               2023 год - 293, 2024 год - 1911, 2025 год - 1274;

- количество расселенных жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») – 3735 (219), в том числе: 2019 год – 10 (219), 2020 год - 489, 2021 год - 866, 2022 год - 816, 2023 год - 88, 2024 год - 830,                     2025 год - 636;

- площадь расселяемых жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») – 126123,53 (7674,69) кв. м, в том числе: 2019 год –               375,12 (7674,69) кв. м, 2020 год – 17358,21 кв. м, 2021 год – 29915,74 кв. м,                2022 год – 22212,02 кв. м, 2023 год – 6183,75 кв. м, 2024 год –              30304,23 кв. м, 2025 год – 19774,46 кв. м.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1             к Программе и включает:

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в результате осуществления закупки путем проведения электронных аукционов, по результатам которых заключаются муниципальные контракты и (или) долгосрочные муниципальные контракты, оформление жилых помещений в муниципальную собственность, выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ;

- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Перечень аварийных многоквартирных домов города                   Саратова, подлежащих расселению в рамках Программы, представлен в приложении № 2 к Программе, планируемые показатели переселения граждан - в приложении № 5 к Программе.

7. Финансово-экономическое обоснование

Финансовые средства для обеспечения реализации Программы формируются за счет средств Фонда, средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Общий объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет 5233514,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе: за счет средств Фонда – 3026683,1 тыс. руб. (прогнозно), средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 37687,2 тыс. руб. (прогнозно), средств областного бюджета и иных источников* – 2108439,1 тыс. руб. (прогнозно), средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади – 60705,1 тыс. руб. (прогнозно):

- на 2019-2020 годы (первый этап) – 441738,2 тыс. руб. (прогнозно),        в том числе на 2019 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 – 78533,25 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483  414 310 – 29375,46 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 298 – 14872,97 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов»:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 412 310 – 1602,78 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 412 310 –                19262,29 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 414 310 – 599,510 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 414 228 – 4850,011 тыс. руб.;

____________________________________________________________

5 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 66030,9 тыс. руб.;

6 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 8426,8 тыс. руб.;

7 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 11028,5 тыс. руб.;

8 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 1347,6 тыс. руб.;

9 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 4041,0 тыс. руб.;

10 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 171,9 тыс. руб.;

11 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 2009,6 тыс. руб.;

* - иные источники – средства, необходимые для завершения реализации Программы, включающие средства Фонда и средства областного бюджета

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 412 298 –              303,512 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3U7484 412 310 – 14579,613 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3U7484 414 310 – 5055,814 тыс. руб.;

на 2020 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 – 173393,9 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 – 89491,1 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 – 4744,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования                       «Город Саратов»:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 412 310 – 3235,3 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 414 310 – 1816,2 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 414 228 – 9529,3 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 853 298 –              80,2 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета для приобретения дополнительной площади:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3U7484 412 310 – 45815,8** тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 – 3485,9 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 – 1884,3 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 – 91,6 тыс. руб.;

на 2020-2021 годы (второй этап) – 1430474,4 тыс. руб. (прогнозно),         в том числе на 2020 год:

________________________________________________________

12 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 225,0 тыс. руб.;

13 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 13398,0 тыс. руб.;

14 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 1491,3 тыс. руб.;

** - приобретение дополнительных площадей в связи с отсутствием на рынке недвижимости квартир, площадь которых соразмерна площади помещений из переселяемых аварийных домов;

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 – 33806,0 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 – 153215,3 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 – 17,3 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 – 109728,3 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования                      «Город Саратов»:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF3П748S 414 228 – 7614,2 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 853 298 –              216,0 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF358220 412 310 – 47571,9 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 – 689,9 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF300000 412 310 – 580159,2 тыс. руб. (прогнозно);

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF358220 414 228 – 20689,0 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 – 3121,9 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF358220 414 310 – 330367,0 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF358220 853 298 – 44616,7 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 – 2238,3 тыс. руб.;

на 2021 год:

- за счет средств Фонда по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 – 94497,6 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета:

- по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 – 1925,8 тыс. руб.;

- на 2021-2022 годы (третий этап) – 769089,8 тыс. руб. (прогнозно),         в том числе на 2020 год***:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 –                   10783,9 тыс. руб.;

___________________________________________________________

*** - за счет выделенных средств в 2020 году на реализацию третьего этапа

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 – 73585,4 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 228 – 21,4 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 – 10106,9 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов»:

- по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 414 228 – 2856,5 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 853 298 –              14,1 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF358220 412 310 – 5223,9 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 412 310 – 165,4 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 414 310 – 1554,3 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF358220 414 228 – 26134,6 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF358220 414 310 – 396868,9 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF358220 853 298 – 12050,2 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 – 206,1 тыс. руб.;

на 2021 год:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 414 310 – 127484,2 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 – 93010,1 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета муниципального образования                     «Город Саратов»:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 412 310 – 4374,8 тыс. руб.;

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF36748S 412 298 –              155,5 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета и иных источников по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367484 853 298 – 4493,6 тыс. руб.;

- на 2022-2023 годы (четвертый этап) – 402352,1 тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 – 164995,8 тыс. руб. (прогнозно);

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 853 298 – 176510,6 тыс. руб. (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF300000 412 310 – 60845,7 тыс. руб. (прогнозно);

- на 2023-2024 годы (пятый этап) – 1299211,5 тыс. руб. (прогнозно),        в том числе:

- за счет средств Фонда по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 – 964566,1 тыс. руб. (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF300000 412 310 – 334645,4 тыс. руб. (прогнозно);

- на 2024 год - 1 сентября 2025 года (шестой этап) – 890648,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

- за счет средств Фонда:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF367483 412 310 – 661239,0 тыс. руб. (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета и иных источников:

по коду бюджетной классификации 122 0501 20ГF300000 412 310 – 229409,5 тыс. руб. (прогнозно).

Расчеты необходимых средств на реализацию Программы приведены в приложении № 3 к Программе, по способам переселения - в приложении № 4 к Программе, перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета, приведен в приложении № 6 к Программе.

Расчеты средств в рамках реализации Программы произведены                    в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г.            № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 марта     2020 г. № 122/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года» и постановлением Правительства Саратовской области от 1 апреля 2019 года № 212-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (для города Саратова при строительстве либо приобретении у застройщиков жилых помещений для переселения граждан цена за 1 кв. м общей площади не более 30000,0 руб. - в рамках реализации первого этапа Программы, не более 32479,0 руб. – в рамках реализации второго и последующих этапов Программы, размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 ЖК РФ, будет определен по оценочной стоимости, при этом аварийная площадь изымаемых жилых помещений будет оплачена за счет средств Фонда не более 30000,0 руб. за 1 кв. м общей площади – в рамках реализации первого этапа Программы, не более 32479,0 руб. за 1 кв. м общей площади – в рамках реализации второго и последующих этапов Программы).

8. Система управления реализацией Программы

Комитет по строительству и инженерной защите обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования                «Город Саратов» по строительству и комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета

по строительству и инженерной защите

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                       П.А. Овчинников

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители | Код классификации | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова |
| Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам |
| 1.1. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в результате осуществления закупки путем проведения электронных аукционов, по результатам которых заключаются муниципальные контракты и (или) долгосрочные муниципальные контракты, оформление жилых помещений в муниципальную собственность, выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые | комитет по строительству и инженерной защите, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | 122 0501 20ГF367483 412 310 | 78533,215 | 173393,9 33806,0 10783,8 | 0,0 | 164995,8 (прогнозно) | 964566,1 (прогнозно) | 661239,0 (прогнозно) | количество заклю-ченных муници-пальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений | ед. | 0 | 171 | 435 | 114 | 98 | 830 | 636 | 0 | 2284 |
|  |  | 122 0501 20ГF36748S 412 310 | 1602,716 | 3235,3 | 4374,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв. м | 0 | 490,59 | 9798,85 | 21113,49 | 5635,60 | 6842,55 | 40001,58 | 27422,29 | 11304,95 |
|  |  | 122 0501 20ГF3П748S 412 310 | 19262,217 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество приобретенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность | ед. | 0 | 7 | 198 | 401 | 114 | 98 | 830 | 636 | 2284 |
|  |  | 122 0501 20ГF3U7484 412 310 | 14579,618 | 45815,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 0501 20ГF358220 412 310 | 0,0 | 47571,9 5223,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ |  | 122 0501 20ГF367484 412 310 | 0,0 | 3485,9 689,9 165,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на строительство домов | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  |  | 122 0501 20ГF300000 412 310 | 0,0 | 0,0 580159,1 0,0 | 0,0 | 60845,7 (прогнозно) | 334645,4 (прогнозно) | 229409,5 (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 0501 20ГF367483 414 310 | 29375,419 | 89491,1 153215,3 73585,4 | 94497,6 127484,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 0501 20ГF36748S 414 310 | 599,520 | 1816,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | общая площадь построенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 39335,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39335,50 |
|  |  | 122 0501 20ГF367484 414 310 | 0,0 | 1884,3 3121,9 1554,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  | 122 0501 20ГF358220 414 228 | 0,0 | 20689,0 26134,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество построенных жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность | 0 | 0 | 0 | 162 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 |
|  |  | 122 0501 20ГF367483 414 228 | 0,0 | 17,4 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 0501 20ГF3П748S 414 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 0501 20ГF3U7484 414 310 | 5055,821 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 0501 20ГF3П748S 414 228 | 4850,022 | 9529,3 7614,2 2856,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 0501 20ГF358220 414 310 | 0,0 | 0,00 330367,0 396868,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  | 122 0501 20ГF358220 853 298 | 0,0 | 44616,7 12050,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 0501 20ГF367483 853 298 | 0,0 | 4744,0 109728,3 10106,9 | 93010,1 | 176510,6 (прогнозно) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 0501 20ГF367484 853 298 | 0,0 | 91,6 2238,3 206,1 | 1925,8 4493,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 0501 20ГF36748S 853 298 | 0,0 | 80,2 216,0 14,1 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 122 0501 20ГF367483 412 298 | 14872,923 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество граждан, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | чел. | 0 | 14 | 261 | 32 | 366 | 0 | 0 | 0 | 673 |
|  |  | 122 0501 20ГF36748S 412 298 | 303,524 | 0,0 | 155,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | ед. | 0 | 10 | 122 | 15 | 201 | 0 | 0 | 0 | 348 |
|  |  | 122 0501 20ГF358220 298 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | площадь изымаемых жилых помещений в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | кв. м | 0,00 | 375,12 | 4885,71 | 569,23 | 5545,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11375,58 |
|  |  | 122 0501 20ГF300000 853 298 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3602,3 (прогнозно) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| 2.1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда | комитет по управлению имуществом города Саратова, администрации районов муниципального образования «Город Саратов» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») | чел. | 25 | 14 (600) | 1151 | 1989 | 1643 | 293 | 1911 | 1274 | 8275 (600) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество расселенных жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») | ед. | 14 | 10 (219) | 489 | 866 | 816 | 88 | 830 | 636 | 3735 (219) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь расселяемых жилых помещений (кроме того, по благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов») | кв. м | 563,60 | 375,12 (7674,69) | 17358,21 | 29915,74 | 22212,02 | 6183,75 | 30304,23 | 19774,46 | 126123,53 (7674,69) |
| Итого | 169034,8 | 2207190,1 | 325941,6 | 402352,1 | 1299211,5 | 890648,5 |  |

15 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 66030,9 тыс. руб.;

16 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 1347,6 тыс. руб.;

17 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 4041,0 тыс. руб.;

18 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 13398,0 тыс. руб.

19 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 8426,8 тыс. руб.;

20 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 171,9 тыс. руб.;

21 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 1491,3 тыс. руб.;

22 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 2009,6 тыс. руб.;

23 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 11028,5 тыс. руб.;

24 - в 2019 году кассовый расход произведен в сумме 225,0 тыс. руб.;

** - приобретение дополнительных площадей в связи с отсутствием на рынке недвижимости квартир, площадь которых соразмерна площади помещений из переселяемых аварийных домов

Приложение № 2 к Программе

Перечень

многоквартирных домов, признанных аварийными

до 1 января 2017 года

| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Год ввода дома в эксп-луата-цию | Дата признания многоквар-тирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквар-тирного дома, кв. м | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь земель-ного участка, кв. м | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  | площадь, кв. м | кол-во человек |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| х | х | x | x | 126 123,53 | 8 275 | x | 99 497,95 | 232 783,20 | x | x |
| 1. | Г. Саратов, 3-й Артезианский проезд, д. 6 | 1955 | 08.11.2012 | 380,42 | 30 | 31.12.2023 | 314,00 | 1 478,00 | 64:48:020257:801 | сформирован под одним домом |
| 2. | Г. Саратов, ул. Артельная, д. 3 | 1936 | 28.05.2013 | 49,40 | 2 | 31.12.2023 | 91,60 | 91,60 |  | не сформирован |
| 3. | Г. Саратов, 3-й Артельный проезд, д. 11 | 1957 | 17.10.2014 | 430,15 | 36 | 31.12.2024 | 294,50 | 1 830,00 | 64:48:020633:15 | сформирован под одним домом |
| 4. | Г. Саратов, 3-й Артельный проезд, д. 13 | 1955 | 17.10.2014 | 473,59 | 30 | 31.12.2024 | 358,10 |  |  | не сформирован |
| 5. | Г. Саратов, ул. Астраханская, д. 8 | 1917 | 20.01.2016 | 190,80 | 12 | 31.08.2025 | 145,30 |  |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Г. Саратов, ул. Аткарская, д. 33 | 1917 | 14.12.2012 | 551,87 | 30 | 31.12.2020 | 1 020,40 | 1 729,00 | 64:48:030346:680 | сформирован под одним домом |
| 7. | Г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 14, лит. А, Б, Н, З, Е | 1897 | 11.03.2015 | 1 067,70 | 82 | 31.12.2023 | 999,90 | 999,90 |  | не сформирован |
| 8. | Г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 10 | 1939 | 11.03.2016 | 423,27 | 33 | 31.12.2020 | 271,80 | 1 592,00 | 64:48:020320:17 | сформирован под одним домом |
| 9. | Г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 12 | 1939 | 21.03.2016 | 428,15 | 31 | 31.12.2020 | 274,80 | 1 750,00 | 64:48:020320:19 | сформирован под одним домом |
| 10. | Г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 14 | 1939 | 23.11.2015 | 386,21 | 36 | 31.12.2020 | 274,40 | 1 161,00 | 64:48:020320:22 | сформирован под одним домом |
| 11. | Г. Саратов, ул. 4-я Беговая, д. 9, лит. А, Б | 1917 | 23.08.2013 | 106,00 | 13 | 31.12.2023 | 143,50 |  |  | не сформирован |
| 12. | Г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 11, лит. А, Б | 1913 | 27.02.2014 | 1 054,16 | 58 | 31.12.2023 | 426,80 | 765,00 | 64:48:050368:267 | сформирован под одним домом |
| 13. | Г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 136 | 1930 | 30.01.2015 | 153,00 | 15 | 31.12.2024 | 141,70 |  |  | не сформирован |
| 14. | Г. Саратов, Больничный проезд, д. 2 | 1941 | 29.09.2016 | 731,52 | 79 | 31.12.2022 | 592,00 | 2 292,00 | 64:48:020446:621 | не сформирован |
| 15. | Г. Саратов, Больничный проезд, д. 8 | 1941 | 28.05.2013 | 597,60 | 44 | 31.12.2023 | 592,00 | 5 343,00 | 64:48:020446:620 | не сформирован |
| 16. | Г. Саратов, Больничный проезд, д. 9 | 1942 | 28.11.2014 | 352,58 | 18 | 31.12.2022 | 269,00 | 1 055,00 | 64:48:020446:32 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17. | Г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 198 | 1917 | 09.09.2016 | 115,30 | 14 | 31.08.2025 | 197,20 |  |  | не сформирован |
| 18. | Г. Саратов, ул. Брянская, д. 19 | 1954 | 19.12.2014 | 297,08 | 17 | 31.12.2023 | 553,30 | 1 513,00 | 64:48:020430:14 | сформирован под одним домом |
| 19. | Г. Саратов, Брянский проезд, д. 6 | 1955 | 16.05.2016 | 628,20 | 32 | 31.12.2020 | 473,10 | 1 386,00 | 64:48:020439:334 | сформирован под одним домом |
| 20. | Г. Саратов, Брянский проезд, д. 8 | 1955 | 27.07.2016 | 194,60 | 14 | 31.08.2025 | 151,70 | 1 103,00 | 64:48:020439:333 | сформирован под одним домом |
| 21. | Г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. 3 | 1956 | 06.07.2016 | 371,76 | 17 | 31.08.2025 | 293,00 | 1 871,00 | 64:48:020439:335 | сформирован под одним домом |
| 22. | Г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. 5 | 1956 | 08.09.2016 | 369,45 | 30 | 31.08.2025 | 285,00 | 747,00 | 64:48:020439:25 | сформирован под одним домом |
| 23. | Г. Саратов, 1-й Брянский туп., д. 6 | 1958 | 08.09.2016 | 635,56 | 36 | 31.08.2025 | 475,00 | 1 223,00 | 64:48:020439:28 | сформирован под одним домом |
| 24. | Г. Саратов, 2-й Брянский туп., д. 5 | 1959 | 08.09.2016 | 637,17 | 42 | 31.08.2025 | 462,40 | 1 674,00 | 64:48:020439:27 | сформирован под одним домом |
| 25. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. 44, лит. Б | 1917 | 28.11.2013 | 88,30 | 13 | 31.12.2022 | 253,40 | 253,40 |  | не сформирован |
| 26. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. 46, лит. А | 1886 | 07.09.2015 | 156,60 | 8 | 31.12.2023 | 177,80 | 177,80 |  | не сформирован |
| 27. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. 56, лит. А | 1885 | 26.07.2013 | 36,40 | 1 | 31.12.2022 | 201,10 | 571,00 | 64:48:010245:6 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. 71, лит. А | 1917 | 19.06.2012 | 48,00 | 1 | 31.12.2021 | 153,80 | 153,80 |  | не сформирован |
| 29. | Г. Саратов, ул. Валовая, д. 94, лит. А | 1902 | 19.06.2012 | 253,52 | 18 | 31.12.2020 | 305,40 | 798,00 | 64:48:010245:275 | сформирован под одним домом |
| 30. | Г. Саратов, ул. Васильковская, д. 5 | 1950 | 23.08.2013 | 200,83 | 28 | 31.12.2023 | 184,00 | 392,00 | 64:48:020354:37 | сформирован под одним домом |
| 31. | Г. Саратов, ул. Васильковская, д. 7 | 1946 | 30.12.2016 | 463,71 | 33 | 31.08.2025 | 357,10 | 690,00 | 64:48:020354:39 | сформирован под одним домом |
| 32. | Г. Саратов, ул. Вишневая, д. 18 | 1951 | 24.09.2015 | 425,90 | 28 | 31.12.2024 | 335,50 | 711,00 | 64:48:040826:180 | сформирован под одним домом |
| 33. | Г. Саратов, ул. Вознесенская, д. 42, лит. А | 1917 | 11.03.2015 | 378,10 | 14 | 31.12.2023 | 257,70 | 257,70 |  | не сформирован |
| 34. | Г. Саратов, ул. Вокзальная, д. 15/1Е | 1952 | 30.09.2016 | 75,70 | 7 | 31.08.2025 | 194,70 |  |  | не сформирован |
| 35. | Г. Саратов, ул. Вокзальная, д. 21 | 1900 | 23.03.2016 | 295,10 | 19 | 31.08.2025 | 462,80 | 1 271,00 | 64:48:060128:435 | сформирован под одним домом |
| 36. | Г. Саратов, 4-й Волжский проезд, д. 5 | 1934 | 17.10.2014 | 78,80 | 8 | 31.12.2024 | 175,00 |  |  | не сформирован |
| 37. | Г. Саратов, ул. Вольская, д. 35, лит. Д | 1917 | 27.07.2015 | 83,60 | 10 | 31.12.2024 | 112,00 | 811,00 | 64:48:050362:438 | сформирован под одним домом |
| 38. | Г. Саратов, ул. Вольская, д. 125 | 1917 | 14.11.2014 | 73,30 | 8 | 31.12.2024 | 69,10 |  |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39. | Г. Саратов, ул. Вольская, д. 135 | 1957 | 28.03.2013 | 199,95 | 30 | 31.12.2023 | 170,20 | 170,20 |  | не сформирован |
| 40. | Г. Саратов, ул. Вязовская, д. 10 | 1963 | 27.06.2016 | 210,50 | 12 | 31.12.2021 | 218,50 | 755,00 | 64:48:030330:146 | сформирован под одним домом |
| 41. | Г. Саратов, ул. Газонная, д. 4 | 1953 | 26.11.2015 | 73,10 | 3 | 31.08.2025 | 468,30 | 1 223,00 | 64:48:040302:261 | сформирован под одним домом |
| 42. | Г. Саратов, Гусельский пер., д. 3 | 1956 | 23.08.2013 | 302,51 | 25 | 31.12.2023 | 286,40 | 808,00 | 64:48:040427:58 | сформирован под одним домом |
| 43. | Г. Саратов, Деловой проезд, д. 6 | 1952 | 17.10.2014 | 809,90 | 47 | 31.12.2024 | 465,80 | 1 329,00 | 64:48:040828:92 | сформирован под одним домом |
| 44. | Г. Саратов, Деловой проезд, д. 9 | 1954 | 28.03.2014 | 771,98 | 45 | 31.12.2023 | 581,20 | 1 725,00 | 64:48:040828:89 | сформирован под одним домом |
| 45. | Г. Саратов, ул. Динамовская, д. 13 | 1956 | 26.04.2016 | 513,02 | 22 | 31.12.2022 | 451,30 | 1 168,00 | 64:48:020258:42 | сформирован под одним домом |
| 46. | Г. Саратов, 7-й Динамовский проезд, д. 3 | 1959 | 30.12.2016 | 273,60 | 15 | 31.08.2025 | 204,50 | 663,00 | 64:48:020245:30 | сформирован под одним домом |
| 47. | Г. Саратов, Универсальная база ОПС, д. 2, лит. И | 1962 | 11.06.2014 | 894,40 | 37 | 31.12.2020 | 445,00 | 1 814,00 | 64:48:040318:169 | сформирован под одним домом |
| 48. | Г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 136 | 1893 | 05.12.2016 | 174,20 | 14 | 31.08.2025 | 192,80 | 384,00 | 64:48:030234:201 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | Г. Саратов, ул. Заречная, д. 39 | 1958 | 08.11.2012 | 629,49 | 32 | 31.12.2023 | 378,00 | 693,00 | 64:48:020428:50 | сформирован под одним домом |
| 50. | Г. Саратов, ул. им. Генерала Захарова Г.Ф., д. 40 | 1848 | 14.11.2014 | 87,40 | 11 | 31.12.2024 | 129,20 |  |  | не сформирован |
| 51. | Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. 3А | 1957 | 04.10.2013 | 199,81 | 11 | 31.12.2023 | 287,00 | 897,00 | 64:48:040331:39 | сформирован под одним домом |
| 52. | Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. 4А | 1955 | 26.11.2015 | 431,00 | 23 | 31.08.2025 | 279,30 | 1 081,00 | 64:48:040330:24 | сформирован под одним домом |
| 53. | Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. 7 | 1957 | 19.12.2014 | 401,20 | 18 | 31.12.2024 | 284,40 | 769,00 | 64:48:040331:36 | сформирован под одним домом |
| 54. | Г. Саратов, ул. Зеркальная, д. 7А | 1957 | 11.04.2014 | 368,20 | 21 | 31.12.2024 | 289,10 | 1 052,00 | 64:48:040331:40 | сформирован под одним домом |
| 55. | Г. Саратов, ул. Измайлова, д. 9А | 1955 | 20.01.2016 | 436,00 | 23 | 31.08.2025 | 280,30 | 868,00 | 64:48:040333:341 | сформирован под одним домом |
| 56. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 14 | 1945 | 31.01.2014 | 514,11 | 33 | 31.12.2023 | 362,00 | 1 092,00 | 64:48:020354:26 | сформирован под одним домом |
| 57. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 25 | 1956 | 31.01.2014 | 1 751,25 | 136 | 31.12.2020 | 798,20 | 1 881,00 | 64:48:020357:20 | сформирован под одним домом |
| 58. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 27 | 1956 | 23.08.2013 | 1 282,07 | 71 | 31.12.2021 | 694,00 | 1 145,00 | 64:48:020357:22 | сформирован под одним домом |
| 59. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 29 | 1957 | 30.07.2014 | 1 650,15 | 125 | 31.12.2021 | 791,00 | 1 350,00 | 64:48:020357:26 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 60. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 37, лит. А1 | 1957 | 03.08.2016 | 1 708,02 | 129 | 31.12.2020 | 815,80 | 1 230,00 | 64:48:020357:29 | сформирован под одним домом |
| 61. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 41 | 1954 | 19.12.2014 | 1 313,32 | 69 | 31.12.2023 | 573,00 | 1 203,00 | 64:48:020430:23 | сформирован под одним домом |
| 62. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 51 | 1952 | 09.09.2014 | 1 082,30 | 70 | 31.12.2021 | 542,30 | 939,00 | 64:48:020429:27 | сформирован под одним домом |
| 63. | Г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. 53 | 1950 | 08.11.2012 | 736,89 | 42 | 31.12.2021 | 847,00 | 1 017,00 | 64:48:020429:23 | сформирован под одним домом |
| 64. | Г. Саратов, ул. им. Академика О.К. Антонова, д. 19 | 1969 | 24.09.2015 | 2 596,40 | 135 | 31.12.2024 | 673,70 | 1 270,00 | 64:48:040413:67 | сформирован под одним домом |
| 65. | Г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д. 16 | 1917 | 19.12.2014 | 443,89 | 48 | 31.12.2021 | 313,60 | 395,00 | 64:48:060204:106 | сформирован под одним домом |
| 66. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. 33, лит. АА1 | 1867 | 19.12.2014 | 46,50 | 4 | 31.12.2024 | 143,00 | 617,00 | 64:48:030451:28 | сформирован под одним домом |
| 67. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. 46 | 1893 | 14.11.2014 | 210,20 | 16 | 31.12.2024 | 304,50 |  |  | не сформирован |
| 68. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. 83 | 1880 | 19.02.2013 | 201,48 | 13 | 31.12.2023 | 440,00 | 440,00 | 64:48:030448:1066 | сформирован под одним домом |
| 69. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. 92 | 1917 | 19.12.2014 | 171,20 | 10 | 31.12.2024 | 277,20 |  |  | не сформирован |
| 70. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. 93 | 1917 | 14.12.2012 | 153,80 | 12 | 31.12.2023 | 131,90 | 556,00 | 64:48:030448:102 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. 94, лит. А | 1917 | 20.10.2015 | 217,50 | 21 | 31.08.2024 | 188,00 | 1 085,00 | 64:48:030448:97 | сформирован под одним домом |
| 72. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. 99 | 1917 | 14.11.2014 | 364,48 | 28 | 31.12.2024 | 465,00 |  |  | не сформирован |
| 73. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. 102 | 1917 | 19.02.2013 | 149,80 | 11 | 31.12.2023 | 184,90 | 184,90 |  | не сформирован |
| 74. | Г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. 104 | 1917 | 19.02.2013 | 202,40 | 16 | 31.12.2023 | 184,90 | 184,90 |  | не сформирован |
| 75. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. 69 | 1912 | 19.12.2014 | 305,40 | 13 | 31.12.2024 | 349,00 |  |  | не сформирован |
| 76. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. 71 | 1887 | 19.12.2014 | 355,80 | 22 | 31.12.2024 | 344,00 | 680,00 | 64:48:030451:262 | сформирован под одним домом |
| 77. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. 78, лит. В | 1887 | 10.09.2013 | 58,40 | 6 | 31.12.2023 | 47,80 | 152,00 | 64:48:010228:354 | сформирован под одним домом |
| 78. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. 92, лит. А | 1890 | 21.12.2015 | 83,20 | 7 | 31.12.2023 | 122,70 | 122,70 |  | не сформирован |
| 79. | Г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. 115 | 1902 | 20.05.2015 | 167,60 | 9 | 31.12.2022 | 130,10 | 474,00 | 64:48:030427:57 | сформирован под одним домом |
| 80. | Г. Саратов, ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. 2, лит. Б | 1917 | 30.01.2015 | 216,77 | 33 | 31.12.2020 | 242,40 | 350,00 | 64:48:060211:1032 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81. | Г. Саратов, ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. 17, лит. АА1 | 1917 | 02.06.2016 | 178,70 | 8 | 31.08.2025 | 206,50 |  |  | не сформирован |
| 82. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 3, лит. А | 1917 | 09.02.2016 | 149,50 | 14 | 31.12.2022 | 152,00 | 152,00 |  | не сформирован |
| 83. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 7, лит. Б | 1882 | 26.09.2014 | 47,10 | 3 | 31.12.2020 | 127,30 | 684,00 | 64:48:010240:459 | сформирован под одним домом |
| 84. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 13, лит. А | 1917 | 09.02.2016 | 111,50 | 10 | 31.12.2023 | 180,40 | 180,40 |  | не сформирован |
| 85. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 33, лит. Б | 1917 | 05.11.2015 | 147,30 | 14 | 31.12.2021 | 256,50 | 256,50 | 64:48:010239:337 | сформирован под одним домом |
| 86. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 113, лит. АА1 | 1917 | 22.08.2012 | 203,20 | 21 | 31.12.2023 | 153,80 | 517,00 | 64:48:030448:103 | сформирован под одним домом |
| 87. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 115, лит. А | 1917 | 14.12.2012 | 32,00 | 3 | 31.12.2023 | 262,60 | 666,00 | 64:48:030448:100 | сформирован под одним домом |
| 88. | Г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 117, лит. А | 1917 | 08.11.2012 | 145,00 | 16 | 31.12.2023 | 182,10 |  |  | не сформирован |
| 89. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 33, лит. Г | 1917 | 27.02.2014 | 87,70 | 3 | 31.12.2023 | 101,80 | 101,80 |  | не сформирован |
| 90. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 37, лит. ББ1, В | 1893 | 19.12.2014 | 205,30 | 15 | 31.12.2024 | 300,30 | 732,00 | 64:48:030452:107 | сформирован под одним домом |
| 91. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 70, лит. Г | 1917 | 28.03.2013 | 85,20 | 9 | 31.12.2023 | 90,30 | 90,30 |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 92. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 120 | 1917 | 10.07.2015 | 244,63 | 25 | 31.12.2024 | 213,50 |  |  | не сформирован |
| 93. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 126 | 1905 | 22.08.2012 | 95,90 | 5 | 31.12.2023 | 124,50 | 124,50 |  | не сформирован |
| 94. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 146 | 1935 | 19.06.2012 | 716,33 | 37 | 31.12.2023 | 1 023,90 | 2 565,00 | 64:48:030358:35 | сформирован под одним домом |
| 95. | Г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д. 150 | 1914 | 23.01.2013 | 33,00 | 4 | 31.12.2023 | 176,70 | 614,00 | 64:48:030358:137 | сформирован под одним домом |
| 96. | Г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. 1А | 1956 | 26.11.2015 | 436,50 | 26 | 31.08.2025 | 277,40 | 608,00 | 64:48:040330:21 | Сформирован под одним домом |
| 97. | Г. Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д. 52, лит. А | 1914 | 05.02.2016 | 568,90 | 42 | 31.12.2023 | 421,60 | 421,60 |  | не сформирован |
| 98. | Г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. 10 | 1932 | 26.04.2016 | 1 457,28 | 92 | 31.08.2025 | 533,80 |  |  | не сформирован |
| 99. | Г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 121 | 1929 | 06.07.2016 | 893,03 | 40 | 31.08.2025 | 424,00 | 424,00 |  | не сформирован |
| 100. | Г. Саратов, ул. им. Посадского, д. 146, лит. В | 1917 | 26.09.2014 | 32,10 | 1 | 31.12.2023 | 109,70 | 109,70 |  | не сформирован |
| 101. | Г. Саратов, ул. им. Посадского, д. 152 | 1882 | 15.12.2015 | 373,86 | 20 | 31.08.2025 | 273,80 |  |  | не сформирован |
| 102. | Г. Саратов, ул. им. Посадского, д. 160 | 1917 | 19.06.2012 | 56,70 | 11 | 31.12.2022 | 96,20 | 616,00 | 64:48:030439:33 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 103. | Г. Саратов, ул. им. Посадского, д. 162, лит. Г | 1927 | 19.12.2014 | 79,80 | 8 | 31.12.2024 | 111,30 |  |  | не сформирован |
| 104. | Г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 181, лит. А | 1917 | 22.08.2012 | 288,08 | 21 | 31.12.2023 | 344,90 | 1 831,00 | 64:48:030418:240 | сформирован под одним домом |
| 105. | Г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 181, лит. В | 1917 | 22.08.2012 | 391,92 | 33 | 31.12.2023 | 344,30 | 1 155,00 | 64:48:030418:242 | сформирован под одним домом |
| 106. | Г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 181, лит. С | 1917 | 22.08.2012 | 465,39 | 44 | 31.12.2023 | 355,10 | 1 673,00 | 64:48:030418:241 | сформирован под одним домом |
| 107. | Г. Саратов, ул. им. Пушкина А.С., д. 20 лит. А, Б, В | 1917 | 27.02.2014 | 969,64 | 61 | 31.12.2021 | 679,30 | 980,00 | 64:48:050302:78 | сформирован под одним домом |
| 108. | Г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 79, лит. А | 1917 | 17.12.2015 | 268,40 | 22 | 31.08.2025 | 217,70 |  |  | не сформирован |
| 109. | Г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 128 | 1917 | 28.01.2016 | 146,10 | 15 | 31.08.2025 | 171,30 | 232,00 | 64:48:060205:990 | сформирован под одним домом |
| 110. | Г. Саратов, ул. им. Слонова И.А., д. 25, лит. А | 1917 | 10.11.2015 | 120,00 | 7 | 31.12.2024 | 146,70 |  |  | не сформирован |
| 111. | Г. Саратов, ул. им. Хользунова А.И., д. 43, лит. С | 1917 | 09.10.2015 | 46,40 | 5 | 31.12.2024 | 43,60 |  |  | не сформирован |
| 112. | Г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. 21 | 1956 | 25.03.2016 | 409,15 | 38 | 31.08.2025 | 300,50 | 655,00 | 64:48:020439:16 | сформирован под одним домом |
| 113. | Г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. 95 | 1917 | 19.12.2014 | 253,70 | 19 | 31.12.2024 | 253,00 | 574,00 | 64:48:030448:763 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 114. | Г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. 140, лит. ББ1 | 1917 | 22.08.2012 | 69,80 | 6 | 31.12.2023 | 95,20 | 95,20 |  | не сформирован |
| 115. | Г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 103 | 1917 | 15.12.2015 | 524,20 | 24 | 31.08.2025 | 284,60 | 1 156,00 | 64:48:030452:109 | сформирован под одним домом |
| 116. | Г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 122 | 1917 | 14.11.2014 | 610,90 | 41 | 31.12.2024 | 227,00 | 815,00 | 64:48:030452:110 | сформирован под одним домом |
| 117. | Г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. 170, лит. А, Б | 1917 | 15.12.2015 | 135,20 | 8 | 31.08.2025 | 155,10 | 394,00 | 64:48:030454: 794 | сформирован под одним домом |
| 118. | Г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., д. 13А | 1917 | 02.09.2016 | 410,52 | 21 | 31.12.2022 | 291,80 | 2 167,00 | 64:48:000000: 215467 | сформирован под одним домом |
| 119. | Г. Саратов, ул. им. Шевченко Т.Г., д. 56, лит. А | 1914 | 27.02.2014 | 312,87 | 17 | 31.12.2023 | 389,80 |  |  | не сформирован |
| 120. | Г. Саратов, ул. им. Штейнберга С.И., д. 8 | 1957 | 22.08.2012 | 106,60 | 5 | 31.12.2023 | 146,00 | 146,00 |  | не сформирован |
| 121. | Г. Саратов, ул. им. Штейнберга С.И., д. 34 | 1957 | 19.06.2012 | 281,10 | 12 | 31.12.2023 | 299,00 | 1 841,00 | 64:48:020219:11 | сформирован под одним домом |
| 122. | Г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. 3, лит. В | 1917 | 11.04.2014 | 531,50 | 34 | 31.12.2023 | 373,20 | 295,00 | 64:48:060207:615 | сформирован под одним домом |
| 123. | Г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. 21, лит. В | 1917 | 14.12.2012 | 219,40 | 13 | 31.12.2023 | 183,10 |  |  | не сформирован |
| 124. | Г. Саратов, Кавказский проезд, д. 1 | 1959 | 01.04.2016 | 1 884,76 | 93 | 31.12.2023 | 876,00 | 1 538,00 | 64:48:020324:79 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 125. | Г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 68, лит. Б | 1917 | 19.12.2014 | 89,30 | 9 | 31.12.2024 | 109,10 | 360,00 | 64:48:030458:483 | сформирован под одним домом |
| 126. | Г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 74, лит. А | 1917 | 19.12.2014 | 107,40 | 7 | 31.12.2024 | 105,00 |  |  | не сформирован |
| 127. | Г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 74, лит. Б | 1917 | 15.12.2015 | 97,10 | 6 | 31.08.2025 | 105,00 |  |  | не сформирован |
| 128. | Г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 114 | 1917 | 20.05.2015 | 394,90 | 26 | 31.12.2024 | 347,50 |  |  | не сформирован |
| 129. | Г. Саратов, 5-й Камышинский проезд, д. 9 | 1917 | 17.12.2015 | 107,20 | 18 | 31.08.2025 | 143,60 | 361,00 | 64:48:060229:119 | сформирован под одним домом |
| 130. | Г. Саратов, Киевский проезд, д. 1А | 1960 | 28.05.2013 | 372,70 | 28 | 31.12.2023 | 285,00 | 1 206,00 | 64:48:020310:47 | сформирован под одним домом |
| 131. | Г. Саратов, ул. им. Киселева, д. 62 | 1917 | 19.02.2013 | 598,74 | 28 | 31.12.2023 | 438,20 | 438,20 |  | не сформирован |
| 132. | Г. Саратов, ул. Кленовая, д. 9 | 1952 | 30.01.2015 | 413,00 | 27 | 31.12.2020 | 264,30 | 530,00 | 64:48:020320:1516 | сформирован под одним домом |
| 133. | Г. Саратов, ул. Кленовая, д. 11 | 1939 | 30.01.2015 | 423,94 | 37 | 31.12.2020 | 271,00 | 1 079,00 | 64:48:020320:1488 | сформирован под одним домом |
| 134. | Г. Саратов, ул. Кленовая, д. 13 | 1952 | 23.08.2013 | 357,40 | 27 | 31.12.2020 | 318,00 | 483,00 | 64:48:020320:1517 | сформирован под одним домом |
| 135. | Г. Саратов, ул. Кленовая, д. 13А | 1950 | 23.08.2013 | 412,00 | 32 | 31.12.2020 | 294,00 | 523,00 | 64:48:020308:1518 | сформирован под одним домом |
| 136. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. 4 | 1948 | 09.09.2014 | 43,10 | 2 | 31.08.2025 | 381,10 | 906,00 | 64:48:040302:24 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 137. | Г. Саратов, 1-й Князевский проезд, д. 21 | 1957 | 28.03.2014 | 380,58 | 21 | 31.12.2023 | 326,00 | 326,00 |  | не сформирован |
| 138. | Г. Саратов, 1-й Князевский проезд, д. 29 | 1902 | 30.12.2016 | 110,30 | 5 | 31.08.2025 | 153,10 | 153,10 |  | не сформирован |
| 139. | Г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 55, лит. А, Г | 1900 | 19.06.2012 | 69,30 | 2 | 31.12.2020 | 271,60 | 130,00 | 64:48:010249:348 | сформирован под одним домом |
| 140. | Г. Саратов, ул. Кузнечная, д. 14, лит. А | 1917 | 30.12.2015 | 25,70 | 1 | 31.12.2023 | 86,50 | 86,50 |  | Не сформирован |
| 141. | Г. Саратов, ул. Кузнечная, д. 27, лит. А | 1917 | 12.02.2016 | 164,00 | 16 | 31.12.2022 | 129,60 | 129,60 |  | Не сформирован |
| 142. | Г. Саратов, ул. Курдюмская, д. 69 | 1951 | 26.04.2013 | 235,01 | 15 | 31.12.2023 | 261,50 | 1 300,00 | 64:48:040826:198 | сформирован под одним домом |
| 143. | Г. Саратов, ул. Курдюмская, д. 73 | 1951 | 08.11.2012 | 60,30 | 2 | 31.12.2022 | 146,10 | 1 527,00 | 64:48:040826:199 | сформирован под одним домом |
| 144. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. 6 | 1951 | 26.11.2015 | 21,90 | 1 | 31.08.2025 | 263,70 | 1 360,00 | 64:48:000000: 230329 | сформирован под одним домом |
| 145. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. 8 | 1951 | 26.11.2015 | 28,20 | 2 | 31.08.2025 | 260,10 | 1 206,00 | 64:48:000000: 230331 | сформирован под одним домом |
| 146. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. 12 | 1951 | 26.11.2015 | 44,60 | 3 | 31.08.2025 | 260,10 | 1 280,00 | 64:48:000000: 230328 | сформирован под одним домом |
| 147. | Г. Саратов, ул. Ленинградская, д. 5 | 1948 | 28.11.2013 | 231,24 | 14 | 31.12.2023 | 167,70 | 167,70 |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 148. | Г. Саратов, ул. Ленинградская, д. 11 | 1949 | 08.04.2016 | 222,20 | 18 | 31.08.2025 | 161,60 | 161,60 |  | не сформирован |
| 149. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. 14 | 1951 | 11.04.2014 | 391,70 | 20 | 31.12.2024 | 259,70 | 1 068,00 | 64:48:040826:1470 | сформирован под одним домом |
| 150. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. 16 | 1954 | 09.09.2014 | 348,60 | 23 | 31.12.2024 | 265,80 | 1 037,00 | 64:48:040826:191 | сформирован под одним домом |
| 151. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. 18 | 1954 | 11.06.2014 | 371,40 | 28 | 31.12.2020 | 283,30 | 871,00 | 64:48:040826:192 | сформирован под одним домом |
| 152. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. 23 | 1959 | 30.07.2014 | 1 700,80 | 86 | 31.12.2024 | 866,30 | 1 505,00 | 64:48:040823:41 | сформирован под одним домом |
| 153. | Г. Саратов, ул. Лунная, д. 23а | 1956 | 26.11.2015 | 411,90 | 21 | 31.08.2025 | 290,60 | 1 178,00 | 64:48:040823:45 | сформирован под одним домом |
| 154. | Г. Саратов, ул. Международная, д. 5 | 1941 | 30.12.2013 | 587,74 | 68 | 31.12.2023 | 430,60 | 972,00 | 64:48:040814:48 | сформирован под одним домом |
| 155. | Г. Саратов, ул. Международная, д. 8 | 1941 | 30.12.2013 | 441,98 | 28 | 31.12.2020 | 286,20 | 533,00 | 64:48:040814:925 | сформирован под одним домом |
| 156. | Г. Саратов, ул. Международная, д. 13 | 1941 | 30.12.2013 | 449,54 | 34 | 31.12.2022 | 434,20 | 1 775,00 | 64:48:040813:12 | сформирован под одним домом |
| 157. | Г. Саратов, Международный проезд, д. 43 | 1944 | 30.12.2013 | 435,30 | 29 | 31.12.2023 | 286,20 | 1 467,00 | 64:48:040813:41 | сформирован под одним домом |
| 158. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. 17 | 1956 | 15.07.2015 | 769,37 | 79 | 31.12.2022 | 533,00 | 981,00 | 64:48:020266:18 | сформирован под одним домом |
| 159. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. 29 | 1960 | 23.11.2015 | 330,50 | 20 | 31.12.2023 | 185,30 | 687,00 | 64:48:020266:15 | сформирован под одним домом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. 31 | 1957 | 23.11.2015 | 551,47 | 36 | 31.12.2022 | 436,00 | 1 147,00 | 64:48:020266:19 | сформирован под одним домом |
| 161. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. 37 | 1953 | 22.08.2012 | 417,10 | 33 | 31.12.2023 | 318,00 | 497,50 |  | не сформирован |
| 162. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. 39 | 1953 | 19.06.2012 | 424,18 | 35 | 31.12.2023 | 318,00 | 470,10 |  | не сформирован |
| 163. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. 41 | 1953 | 22.08.2012 | 428,20 | 23 | 31.12.2023 | 318,00 | 318,00 |  | не сформирован |
| 164. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. 43 | 1953 | 06.09.2013 | 427,89 | 31 | 31.12.2023 | 559,00 | 559,00 |  | не сформирован |
| 165. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. 55 | 1958 | 25.03.2016 | 393,90 | 22 | 31.08.2025 | 335,20 | 665,00 | 64:48:020245:12 | сформирован под одним домом |
| 166. | Г. Саратов, ул. Миллеровская, д. 63 | 1958 | 25.03.2016 | 447,10 | 17 | 31.08.2025 | 340,00 | 707,00 | 64:48:020245:10 | сформирован под одним домом |
| 167. | Г. Саратов, Мирный пер., д. 21, лит. А | 1917 | 11.03.2015 | 56,60 | 4 | 31.12.2024 | 109,80 | 1 397,00 |  | не сформирован |
| 168. | Г. Саратов, Мирный пер., д. 21, лит. Б | 1917 | 09.09.2014 | 142,98 | 16 | 31.12.2024 | 109,80 | 1 397,00 | 64:48:060205:6 | сформирован под одним домом |
| 169. | Г. Саратов, Мирный пер., д. 21, лит. В | 1917 | 09.09.2014 | 102,60 | 13 | 31.12.2024 | 115,30 | 115,30 |  | не сформирован |
| 170. | Г. Саратов,. Мирный пер, д. 21, лит. Д | 1917 | 09.09.2014 | 124,00 | 9 | 31.12.2024 | 120,90 | 120,90 |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 171. | Г. Саратов, ул. Московская, д. 11, лит. А | 1910 | 05.10.2016 | 672,43 | 32 | 31.12.2023 | 576,20 | 576,20 |  | не сформирован |
| 172. | Г. Саратов, ул. Московская, д. 21, лит. А | 1917 | 06.05.2014 | 65,50 | 5 | 31.12.2020 | 152,90 | 904,00 | 64:48:010340:246 | сформирован под одним домом |
| 173. | Г. Саратов, ул. Московская, д. 26, лит. Г, Г1, Г2 | 1957 | 05.11.2013 | 159,20 | 11 | 31.12.2023 | 208,80 | 208,80 |  | не сформирован |
| 174. | Г. Саратов, ул. Московская, д. 26, лит. И | 1917 | 06.05.2014 | 146,50 | 9 | 31.12.2023 | 439,10 | 439,10 |  | не сформирован |
| 175. | Г. Саратов, ул. Московская, д. 154 | 1917 | 19.12.2014 | 79,80 | 7 | 31.12.2024 | 129,60 | 129,60 |  | не сформирован |
| 176. | Г. Саратов, ул. Московская, д. 154а | 1917 | 19.12.2014 | 410,20 | 33 | 31.12.2024 | 374,30 | 374,30 |  | не сформирован |
| 177. | Г. Саратов, 6-й Мурманский проезд, д. 14 | 1959 | 14.12.2012 | 603,20 | 43 | 31.12.2023 | 1 374,90 | 3 135,00 | 64:48:030229:222 | сформирован под одним домом |
| 178. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. 23 | 1936 | 09.09.2014 | 191,84 | 15 | 31.12.2024 | 131,00 | 524,00 | 64:48:020626:55 | сформирован под одним домом |
| 179. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. 25Б | 1935 | 19.02.2013 | 459,57 | 24 | 31.12.2023 | 328,00 | 972,00 | 64:48:020626:58 | сформирован под одним домом |
| 180. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. 26 | 1952 | 27.02.2014 | 386,39 | 27 | 31.12.2023 | 293,50 | 1 130,00 | 64:48:020627:66 | сформирован под одним домом |
| 181. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. 27А | 1935 | 14.11.2014 | 518,19 | 31 | 31.12.2024 | 1 055,00 | 4,00 | 64:48:020626:61 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 182. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. 28 | 1935 | 28.05.2013 | 485,92 | 49 | 31.12.2023 | 336,00 | 955,00 | 64:48:020627:65 | сформирован под одним домом |
| 183. | Г. Саратов, ул. 4-я Нагорная, д. 30 | 1935 | 31.01.2014 | 490,49 | 30 | 31.12.2023 | 335,40 | 932,00 | 64:48:020627:64 | сформирован под одним домом |
| 184. | Г. Саратов, 3-й Нагорный проезд, д. 58 | 1935 | 22.08.2012 | 82,30 | 7 | 31.12.2022 | 240,00 | 240,00 |  | не сформирован |
| 185. | Г. Саратов, 3-й Нагорный проезд, д. 78 | 1936 | 11.06.2014 | 66,30 | 6 | 31.12.2024 | 83,50 |  |  | не сформирован |
| 186. | Г. Саратов, 4-й Нагорный проезд, д. 18 | 1953 | 05.11.2013 | 405,28 | 29 | 31.12.2023 | 272,00 | 272,00 |  | не сформирован |
| 187. | Г. Саратов, Нескучный пер., д. 22 А, А1 | 1917 | 22.09.2015 | 184,50 | 10 | 31.12.2023 | 166,40 | 166,40 |  | не сформирован |
| 188. | Г. Саратов, ул. Нефтяная, д. 2 | 1933 | 31.01.2014 | 458,61 | 30 | 31.12.2023 | 340,00 | 340,00 |  | не сформирован |
| 189. | Г. Саратов, ул. Нефтяная, д. 6 | 1957 | 01.09.2016 | 102,00 | 6 | 31.08.2025 | 119,80 |  |  | не сформирован |
| 190. | Г. Саратов, ул. Нефтяная, д. 8 | 1957 | 29.08.2016 | 604,90 | 31 | 31.08.2025 | 426,00 |  |  | не сформирован |
| 191. | Г. Саратов, 1-й Нефтяной проезд, д. 55А | 1971 | 30.12.2016 | 654,90 | 29 | 31.08.2025 | 430,60 | 733,00 | 64:48:020519:15 | сформирован под одним домом |
| 192. | Г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд, д. 40 | 1961 | 01.09.2015 | 634,30 | 27 | 31.12.2024 | 435,30 | 1 844,00 | 64:48:020520:150 | сформирован под одним домом |
| 193. | Г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд, д. 50 | 1962 | 30.12.2016 | 621,70 | 42 | 31.08.2025 | 431,90 | 431,90 |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 194. | Г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд, д. 55 | 1945 | 30.07.2014 | 187,60 | 10 | 31.12.2024 | 223,00 |  |  | не сформирован |
| 195. | Г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. 1 | 1935 | 30.07.2014 | 874,67 | 60 | 31.12.2020 | 577,00 | 735,00 | 64:48:0020632:882 | сформирован под одним домом |
| 196. | Г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. 47 | 1959 | 30.07.2014 | 3 120,19 | 128 | 31.12.2024 | 1 141,00 | 2 037,00 | 64:48:020638:53 | сформирован под одним домом |
| 197. | Г. Саратов, ул. Ново-Крекингская, д. 51 | 1953 | 08.11.2012 | 43,30 | 2 | 31.12.2023 | 292,50 | 1 261,00 | 64:48:020428:1109 | сформирован под одним домом |
| 198. | Г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 230 | 1964 | 19.12.2014 | 237,40 | 22 | 31.12.2024 | 198,60 | 605,00 | 64:48:060125:4552 | сформирован под одним домом |
| 199. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. 160 | 1953 | 03.08.2016 | 1 817,59 | 109 | 31.08.2025 | 901,60 | 901,60 |  | не сформирован |
| 200. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. 166/2 | 1964 | 01.09.2015 | 2 098,60 | 165 | 31.12.2021 | 591,40 | 1 302,00 | 64:48:020265:21 | сформирован под одним домом |
| 201. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. 167а | 1959 | 17.10.2014 | 642,06 | 34 | 31.12.2024 | 454,70 | 952,00 | 64:48:020266:31 | сформирован под одним домом |
| 202. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. 170 | 1958 | 09.10.2015 | 1 969,99 | 104 | 31.08.2025 | 898,80 | 2 152,00 | 64:48:020265:18 | сформирован под одним домом |
| 203. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. 171Б | 1960 | 30.01.2015 | 628,70 | 34 | 31.12.2024 | 431,80 | 1 299,00 | 64:48:020266:24 | сформирован под одним домом |
| 204. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. 173А | 1959 | 30.12.2016 | 678,43 | 37 | 31.08.2025 | 460,00 |  |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 205. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. 177А | 1957 | 15.07.2015 | 525,16 | 17 | 31.12.2024 | 457,00 | 673,00 | 64:48:020266:26 | сформирован под одним домом |
| 206. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. 181/1 | 1958 | 24.11.2015 | 584,90 | 39 | 31.12.2023 | 479,10 | 1 019,00 | 64:48:020257:23 | сформирован под одним домом |
| 207. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. 191 | 1949 | 22.08.2012 | 265,20 | 18 | 31.12.2023 | 290,00 | 588,00 | 64:48:020257:24 | сформирован под одним домом |
| 208. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. 203 | 1957 | 11.03.2015 | 139,10 | 9 | 31.12.2024 | 210,60 | 568,00 | 64:48:020245:18 | сформирован под одним домом |
| 209. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. 207 | 1958 | 30.12.2016 | 272,80 | 16 | 31.08.2025 | 199,50 | 575,00 | 64:48:020245:21 | сформирован под одним домом |
| 210. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. 209 | 1959 | 25.03.2016 | 274,40 | 17 | 31.08.2025 | 204,50 | 490,00 | 64:48:020245:17 | сформирован под одним домом |
| 211. | Г. Саратов, ул. Огородная, д. 213 | 1960 | 19.12.2014 | 276,10 | 16 | 31.12.2024 | 199,00 | 563,00 | 64:48:020237:11 | сформирован под одним домом |
| 212. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. 4 | 1941 | 26.06.2013 | 275,87 | 33 | 31.12.2023 | 431,00 | 1 580,00 | 64:48:040814:932 | сформирован под одним домом |
| 213. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. 8 | 1941 | 30.12.2013 | 467,06 | 39 | 31.12.2023 | 428,20 |  |  | не сформирован |
| 214. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. 10 | 1941 | 30.12.2013 | 618,63 | 41 | 31.12.2023 | 428,20 |  |  | не сформирован |
| 215. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. 12 | 1941 | 30.12.2013 | 618,93 | 39 | 31.12.2023 | 430,60 |  |  | не сформирован |
| 216. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. 12а | 1941 | 30.12.2013 | 628,79 | 45 | 31.12.2023 | 430,60 |  |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 217. | Г. Саратов, ул. Одесская, д. 14а | 1944 | 30.12.2013 | 630,38 | 47 | 31.12.2023 | 429,40 |  |  | не сформирован |
| 218. | Г. Саратов, Озерный туп., д. 6 | 1939 | 28.11.2013 | 419,44 | 31 | 31.12.2023 | 269,80 | 624,00 |  | не сформирован |
| 219. | Г. Саратов, Озерный туп., д. 8 | 1951 | 30.07.2014 | 356,10 | 20 | 31.12.2022 | 270,50 | 1 101,00 |  | не сформирован |
| 220. | Г. Саратов, Озерный туп., д. 12 | 1950 | 30.12.2016 | 393,99 | 38 | 31.12.2022 | 293,10 | 293,10 |  | не сформирован |
| 221. | Г. Саратов, Озерный туп., д. 14 | 1950 | 19.12.2014 | 410,24 | 30 | 31.12.2023 | 263,70 | 263,70 |  | не сформирован |
| 222. | Г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 47, лит. А | 1917 | 28.11.2016 | 44,40 | 2 | 31.12.2023 | 62,20 | 62,20 |  | не сформирован |
| 223. | Г. Саратов, ул. Омская, д. 3 | 1953 | 19.02.2013 | 422,40 | 27 | 31.12.2023 | 292,00 | 1 234,00 | 64:48:020256:28 | сформирован под одним домом |
| 224. | Г. Саратов, ул. Омская, д. 7 | 1953 | 11.06.2014 | 434,40 | 24 | 31.12.2023 | 269,00 | 269,00 |  | не сформирован |
| 225. | Г. Саратов, ул. Омская, д. 11 | 1953 | 28.11.2014 | 423,33 | 29 | 31.12.2022 | 282,00 | 1 319,00 | 64:48:020256:33 | сформирован под одним домом |
| 226. | Г. Саратов, ул. Омская, д. 13 | 1953 | 21.12.2016 | 423,48 | 22 | 31.12.2022 | 268,00 | 834,00 | 64:48:020256:32 | сформирован под одним домом |
| 227. | Г. Саратов, микрорайон Саратовское ОПХ, д. 7 | 1964 | 22.08.2012 | 242,10 | 10 | 31.12.2023 | 213,00 | 248,70 | 64:48:020420:3 | сформирован под одним домом |
| 228. | Г. Саратов, ул. Пензенская, д. 3 | 1958 | 17.10.2014 | 1 152,49 | 69 | 31.12.2024 | 561,00 | 799,00 | 64:48:020326:51 | сформирован под одним домом |
| 229. | Г. Саратов, ул. Пензенская, д. 5 | 1952 | 17.10.2014 | 469,00 | 20 | 31.12.2024 | 340,00 |  |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 230. | Г. Саратов, ул. Прессовая, д. 49 Б | 1935 | 17.10.2014 | 200,73 | 16 | 31.12.2024 | 146,00 | 587,00 | 64:48:020626:69 | сформирован под одним домом |
| 231. | Г. Саратов, 1-й Прессовый проезд, д. 2 А | 1934 | 19.12.2014 | 204,10 | 7 | 31.12.2024 | 148,00 | 1 992,00 | 64:48:020626:374 | с одним домом |
| 232. | Г. Саратов, 1-й Прессовый проезд, д. 2Г | 1934 | 14.11.2014 | 220,50 | 14 | 31.12.2024 | 144,00 | 2 083,00 | 64:48:020626:372 | сформирован под одним домом |
| 233. | Г. Саратов, 1-й Прессовый проезд, д. 2Д | 1935 | 11.06.2014 | 199,20 | 15 | 31.12.2023 | 142,50 | 2 215,00 | 64:48:020626:375 | сформирован под одним домом |
| 234. | Г. Саратов, 1-й Придорожный проезд, д. 1а | 1958 | 23.01.2013 | 68,00 | 5 | 31.12.2023 | 464,00 | 464,00 |  | не сформирован |
| 235. | Г. Саратов, 1-й Придорожный проезд, д. 2а | 1958 | 23.01.2013 | 305,80 | 11 | 31.12.2023 | 436,00 | 436,00 |  | не сформирован |
| 236. | Г. Саратов, ул. Провиантская, д. 12 | 1917 | 28.03.2014 | 785,00 | 38 | 31.12.2022 | 579,20 | 1 108,00 | 64:48:050364:475 | сформирован под одним домом |
| 237. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. 3 | 1956 | 16.10.2015 | 432,70 | 25 | 31.08.2025 | 278,00 | 666,00 | 64:48:040332:18 | сформирован под одним домом |
| 238. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. 7 | 1956 | 20.05.2015 | 433,00 | 22 | 31.12.2024 | 275,10 | 619,00 | 64:48:040332:17 | сформирован под одним домом |
| 239. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. 9 | 1954 | 09.09.2014 | 433,90 | 33 | 31.12.2024 | 289,70 | 923,00 | 64:48:040333:9 | сформирован под одним домом |
| 240. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. 13 | 1955 | 09.09.2014 | 435,80 | 20 | 31.12.2024 | 278,55 | 921,00 | 64:48:000333:17 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 241. | Г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, д. 14А | 1955 | 19.10.2016 | 433,20 | 25 | 31.08.2025 | 289,17 | 929,00 | 64:48:040329:11 | сформирован под одним домом |
| 242. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. 2, лит. А, Б, В | 1916 | 31.01.2014 | 829,82 | 58 | 31.12.2020 | 766,20 | 1 182,00 | 64:48:050360:1157 | сформирован под одним домом |
| 243. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. 5, лит. В | 1882 | 09.09.2016 | 277,48 | 21 | 31.12.2021 | 233,33 | 903,00 | 64:48:050364:474 | сформирован под одним домом |
| 244. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. 89, лит. А | 1917 | 30.07.2014 | 326,20 | 24 | 31.12.2024 | 260,00 |  |  | не сформирован |
| 245. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. 89, лит. Б | 1917 | 09.10.2015 | 114,63 | 12 | 31.12.2020 | 162,00 | 3 238,00 | 64:48:060229:118 | сформирован под одним домом |
| 246. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. 89, лит. К | 1917 | 17.12.2015 | 48,90 | 7 | 31.08.2025 | 108,50 | 3 238,00 | 64:48:060229:118 | сформирован под одним домом |
| 247. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. 89, лит. М | 1917 | 09.10.2015 | 101,40 | 20 | 31.12.2024 | 114,00 |  |  | не сформирован |
| 248. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. 89, лит. Н | 1917 | 19.12.2014 | 85,50 | 16 | 31.12.2024 | 169,40 |  |  | не сформирован |
| 249. | Г. Саратов, ул. Рабочая, д. 89, лит. У | 1917 | 14.12.2015 | 61,10 | 15 | 31.12.2024 | 49,40 |  |  | не сформирован |
| 250. | Г. Саратов, 5-й Рабочий проезд, д. 1 | 1960 | 14.12.2012 | 184,62 | 19 | 31.12.2023 | 517,90 | 1 003,00 | 64:48:060118:36 | сформирован под одним домом |
| 251. | Г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 237 | 1917 | 14.11.2014 | 256,30 | 26 | 31.12.2024 | 238,40 |  |  | не сформирован |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 252. | Г. Саратов, ул. 3-я Силикатная, д. 74 | 1956 | 28.11.2013 | 214,78 | 15 | 31.12.2021 | 595,60 | 1 106,00 | 64:48:050168:61 | сформирован под одним домом |
| 253. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. 6 | 1902 | 15.12.2015 | 401,80 | 37 | 31.08.2025 | 375,10 | 642,00 | 64:48:030451:266 | сформирован под одним домом |
| 254. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. 10 | 1902 | 19.12.2014 | 315,90 | 17 | 31.12.2024 | 290,70 | 870,00 | 64:48:030451:264 | сформирован под одним домом |
| 255. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. 16 | 1867 | 15.12.2015 | 210,80 | 15 | 31.08.2025 | 210,00 | 298,00 | 64:48:030440:106 | сформирован под одним домом |
| 256. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. 21 | 1917 | 19.12.2014 | 316,10 | 28 | 31.12.2024 | 300,40 | 454,00 | 64:48:030441:380 | сформирован под одним домом |
| 257. | Г. Саратов, ул. Симбирская, д. 39 | 1917 | 14.12.2012 | 127,00 | 10 | 31.12.2023 | 177,90 | 508,00 | 64:48:030428:192 | сформирован под одним домом |
| 258. | Г. Саратов, Смурский пер., д. 8 | 1900 | 14.11.2014 | 360,60 | 19 | 31.12.2024 | 377,30 | 654,00 | 64:48:030450:343 | сформирован под одним домом |
| 259. | Г. Саратов, Смурский пер., д. 10 | 1892 | 14.11.2014 | 437,30 | 43 | 31.12.2024 | 278,50 | 760,00 | 64:48:030450:342 | сформирован под одним домом |
| 260. | Г. Саратов, ул. Соборная, д. 46, лит. В | 1910 | 09.02.2016 | 113,30 | 7 | 31.12.2023 | 98,70 | 98,70 |  | не сформирован |
| 261. | Г. Саратов, ул. Советская, д. 15, лит. М | 1915 | 28.03.2014 | 242,78 | 19 | 31.12.2023 | 217,00 |  |  | не сформирован |
| 262. | Г. Саратов, Совхоз Комбайн, д. 18, лит. А | 1955 | 09.09.2015 | 83,60 | 8 | 31.12.2021 | 172,30 | 1 076,00 | 64:48:010127:1492 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 263. | Г. Саратов, Совхоз Комбайн, д. 42 | 1910 | 05.10.2016 | 90,20 | 4 | 31.12.2021 | 300,00 | 300,00 |  | не сформирован |
| 264. | Г. Саратов, ул. Соколовая, д. 294 | 1879 | 14.11.2014 | 195,40 | 16 | 31.12.2024 | 214,30 | 735,00 | 64:48:030420:272 | сформирован под одним домом |
| 265. | Г. Саратов, 1-й Станционный проезд, д. 18 | 1954 | 11.06.2014 | 375,40 | 16 | 31.12.2024 | 277,20 | 1 060,00 | 64:48:050315:24 | сформирован под одним домом |
| 266. | Г. Саратов, ул. 3-я Степная, д. 3 | 1953 | 20.01.2016 | 113,20 | 9 | 31.08.2025 | 206,90 | 2 093,00 | 64:48:040229:1187 | сформирован под одним домом |
| 267. | Г. Саратов, просп. Строителей, д. 29в | 1958 | 30.07.2014 | 1 045,30 | 64 | 31.12.2021 | 580,20 | 2 800,00 | 64:48:040331:762 | сформирован под одним домом |
| 268. | Г. Саратов, 3-й Студеный проезд, д. 5 | 1947 | 17.10.2014 | 91,20 | 5 | 31.12.2024 | 135,80 | 1 988,00 | 64:48:040336:49 | сформирован под одним домом |
| 269. | Г. Саратов, ул. Сызранская, д. 130 | 1963 | 11.03.2015 | 838,70 | 36 | 31.12.2024 | 394,00 | 1 036,00 | 64:48:0150169:464 | сформирован под одним домом |
| 270. | Г. Саратов, ул. Танкистов, д. 17 | 1903 | 27.02.2014 | 44,43 | 4 | 31.12.2023 | 151,40 | 321,00 | 64:48:030234:203 | сформирован под одним домом |
| 271. | Г. Саратов, 1-й Телеграфный проезд, д. 2 | 1951 | 26.04.2013 | 382,00 | 18 | 31.12.2023 | 243,80 | 748,00 | 64:48:040826:1462 | сформирован под одним домом |
| 272. | Г. Саратов, 1-й Телеграфный проезд, д. 4 | 1951 | 16.10.2015 | 382,70 | 13 | 31.08.2025 | 241,90 | 769,00 | 64:48:040826:1463 | сформирован под одним домом |
| 273. | Г. Саратов, 1-й Телеграфный проезд, д. 10 | 1951 | 24.01.2012 | 67,00 | 2 | 31.12.2020 | 260,60 | 927,00 | 64:48:040826:1471 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 274. | Г. Саратов, 1-й Телеграфный проезд, д. 12 | 1951 | 14.12.2012 | 346,00 | 19 | 31.12.2023 | 261,10 | 396,00 | 64:48:040826:205 | сформирован под одним домом |
| 275. | Г. Саратов, 2-й Телеграфный проезд, д. 3 | 1951 | 22.08.2012 | 208,54 | 7 | 31.12.2023 | 243,40 | 3 319,00 | 64:48:040826:1469 | сформирован под одним домом |
| 276. | Г. Саратов, 2-й Телеграфный проезд, д. 4 | 1951 | 23.08.2013 | 364,60 | 28 | 31.12.2023 | 258,90 | 894,00 | 64:48:040826:1468 | сформирован под одним домом |
| 277. | Г. Саратов, 2-й Телеграфный проезд, д. 5 | 1951 | 30.07.2014 | 388,80 | 25 | 31.12.2024 | 246,10 | 1 432,00 | 64:48:040826:1467 | сформирован под одним домом |
| 278. | Г. Саратов, 2-й Телеграфный проезд, д. 7 | 1951 | 24.09.2015 | 381,70 | 33 | 31.12.2024 | 244,10 | 799,00 | 64:48:040826:197 | сформирован под одним домом |
| 279. | Г. Саратов, ул. Техническая, д. 14а | 1951 | 20.01.2016 | 742,60 | 43 | 31.08.2025 | 526,90 |  |  | не сформирован |
| 280. | Г. Саратов, ул. Техническая, д. 14В | 1953 | 20.01.2016 | 709,50 | 38 | 31.08.2025 | 509,70 | 751,00 | 64:48:040830:126 | сформирован под одним домом |
| 281. | Г. Саратов, ул. Техническая, д. 16 | 1953 | 20.01.2016 | 686,30 | 54 | 31.08.2025 | 496,60 |  |  | не сформирован |
| 282. | Г. Саратов, пос. Техстекло, д. 2 | 1958 | 19.12.2014 | 377,80 | 28 | 31.12.2024 | 284,30 | 485,00 | 64:48:040327:25 | сформирован под одним домом |
| 283. | Г. Саратов, пос. Увек, ул. Увекская, д. 107 | 1927 | 25.10.2016 | 156,70 | 14 | 31.08.2025 | 280,30 | 280,30 |  | не сформирован |
| 284. | Г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 60, лит. В | 1917 | 11.06.2014 | 124,40 | 16 | 31.12.2024 | 143,10 | 287,00 | 64:48:050308:1683 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 285. | Г. Саратов, ул. Университетская, д. 21 | 1917 | 29.09.2016 | 143,80 | 14 | 31.08.2025 | 122,80 | 667,00 | 64:48:060214:356 | сформирован под одним домом |
| 286. | Г. Саратов, ул. Учительская, д. 8 | 1947 | 20.01.2016 | 40,90 | 6 | 31.08.2025 | 139,90 | 743,00 | 64:48:040301:21 | сформирован под одним домом |
| 287. | Г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 34 | 1873 | 29.06.2016 | 580,70 | 62 | 31.08.2025 | 648,80 | 1 969,00 | 64:48:050365:108 | сформирован под одним домом |
| 288. | Г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 54, лит. Б | 1917 | 09.10.2015 | 76,00 | 21 | 31.12.2024 | 171,00 |  |  | не сформирован |
| 289. | Г. Саратов, 1-й Энергетиков проезд, д. 8 | 1955 | 22.08.2012 | 146,04 | 13 | 31.12.2020 | 536,30 | 1 068,00 | 64:48:020428:53 | сформирован под одним домом |
| 290. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 6 | 1932 | 16.05.2016 | 1 441,34 | 100 | 31.08.2025 | 622,00 | 1 980,00 | 64:48:020310:56 | сформирован под одним домом |
| 291. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 51 | 1940 | 17.10.2016 | 1 843,96 | 101 | 31.12.2023 | 637,70 | 1 979,00 | 64:48:020358:77 | сформирован под одним домом |
| 292. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 78 | 1949 | 30.12.2016 | 311,57 | 23 | 31.08.2025 | 329,00 | 881,00 | 64:48:020355:56 | сформирован под одним домом |
| 293. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 80 | 1949 | 30.12.2016 | 405,91 | 35 | 31.08.2025 | 334,00 | 1 035,00 | 64:48:020355:57 | сформирован под одним домом |
| 294. | Г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. 86 | 1950 | 28.05.2013 | 473,50 | 47 | 31.12.2023 | 382,00 | 989,00 | 64:48:020355:62 | сформирован под одним домом |
| 295. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. 2 | 1958 | 30.01.2015 | 743,30 | 35 | 31.12.2024 | 878,00 | 878,00 | 64:48:020318:78 | сформирован под одним домом |
| 296. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. 6 | 1957 | 19.02.2013 | 752,11 | 39 | 31.12.2023 | 517,00 | 649,00 | 64:48:020318:169 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 297. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. 14 | 1954 | 30.01.2015 | 799,30 | 35 | 31.12.2024 | 557,00 | 1 258,00 | 64:48:020318:153 | сформирован под одним домом |
| 298. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. 18 | 1958 | 30.01.2015 | 814,17 | 50 | 31.12.2024 | 571,00 | 1 056,00 | 64:48:020318:155 | сформирован под одним домом |
| 299. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. 20 | 1954 | 30.01.2015 | 818,33 | 54 | 31.12.2024 | 557,00 | 1 104,00 | 64:48:020318:183 | сформирован под одним домом |
| 300. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. 22 | 1954 | 30.01.2015 | 823,13 | 52 | 31.12.2024 | 548,00 | 1 073,00 | 64:48:020318:157 | сформирован под одним домом |
| 301. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. 28 | 1954 | 09.10.2015 | 782,51 | 49 | 31.12.2024 | 562,20 | 948,00 | 64:48:020318:77 | сформирован под одним домом |
| 302. | Г. Саратов, пос. Юриш, ул. Новая 9-я Линия, д. 30 | 1954 | 09.10.2015 | 567,70 | 41 | 31.12.2024 | 403,20 | 403,20 |  | не сформирован |
| По благотворительному проекту на территории муниципального образования «Город Саратов», в рамках которого не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда |
| 1. | Г. Саратов, ул. Газонная, д. 4 | 1953 | 26.11.2015 | 559,90 | 27 | 31.08.2025 | 468,30 | 1 223,00 | 64:48:040302:261 | сформирован под одним домом |
| 2. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. 2 | 1949 | 11.06.2014 | 420,90 | 29 | 31.12.2019 | 571,10 | 1 018,00 | 64:48:040302:21 | сформирован под одним домом |
| 3. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. 3 | 1947 | 19.10.2016 | 463,90 | 47 | 31.12.2019 | 384,00 | 997,00 | 64:48:040302:18 | сформирован под одним домом |
| 4. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. 4 | 1948 | 09.09.2014 | 380,97 | 33 | 31.08.2025 | 381,10 | 906,00 | 64:48:040302:24 | сформирован под одним домом |
| 5. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. 5 | 1947 | 09.09.2014 | 517,30 | 52 | 31.12.2019 | 420,00 | 1 304,00 | 64:48:040302:19 | сформирован под одним домом |
| 6. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. 6 | 1948 | 09.09.2014 | 573,02 | 47 | 31.12.2019 | 432,70 | 1 304,00 | 64:48:040302:22 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. 7 | 1947 | 11.06.2014 | 588,70 | 48 | 31.12.2019 | 428,40 | 1 788,00 | 64:48:040302:20 | сформирован под одним домом |
| 8. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. 8 | 1947 | 11.06.2014 | 527,00 | 49 | 31.12.2019 | 422,40 | 1 788,00 | 64:48:040302:23 | сформирован под одним домом |
| 9. | Г. Саратов, ул. Клубная, д. 9 | 1947 | 09.09.2014 | 562,80 | 52 | 31.12.2019 | 412,00 | 1 388,00 | 64:48:040302:25 | сформирован под одним домом |
| 10. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. 1 | 1958 | 26.11.2015 | 302,60 | 20 | 31.12.2019 | 387,30 | 1 046,00 | 64:48:040130:39 | сформирован под одним домом |
| 11. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. 2 | 1951 | 26.11.2015 | 439,40 | 33 | 31.12.2019 | 359,00 | 2 212,00 | 64:48:040301:108 | сформирован под одним домом |
| 12. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. 3 | 1953 | 26.11.2015 | 260,30 | 18 | 31.12.2019 | 378,00 | 1 771,00 | 64:48:040130:39 | сформирован под одним домом |
| 13. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. 4 | 1951 | 26.11.2015 | 378,60 | 21 | 31.12.2019 | 299,00 | 1 369,00 | 64:48:000000: 230332 | Сформирован под одним домом |
| 14. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. 6 | 1951 | 26.11.2015 | 366,80 | 29 | 31.08.2025 | 263,70 | 1 360,00 | 64:48:000000: 230329 | сформирован под одним домом |
| 15. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. 8 | 1951 | 26.11.2015 | 336,40 | 20 | 31.08.2025 | 260,10 | 1 206,00 | 64:48:000000: 230331 | Сформирован под одним домом |
| 16. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. 10 | 1951 | 26.11.2015 | 360,50 | 34 | 31.12.2019 | 285,00 | 1 854,00 | 64:48:000000: 230330 | сформирован под одним домом |
| 17. | Г. Саратов, ул. 1-я Лагерная, д. 12 | 1951 | 26.11.2015 | 344,00 | 20 | 31.08.2025 | 260,10 | 1 280,00 | 64:48:000000: 230328 | сформирован под одним домом |
| 18. | Г. Саратов, ул. 2-я Степная, д. 5 | 1948 | 26.11.2015 | 212,80 | 15 | 31.12.2019 | 277,20 | 1 610,00 | 64:480408012:198 | сформирован под одним домом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19. | Г. Саратов, ул. 3-я Степная, д. 3 | 1953 | 20.01.2016 | 41,60 | 1 | 31.08.2025 | 206,90 | 2 093,00 | 64:48:040229:1187 | сформирован под одним домом |
| 20. | Г. Саратов, ул. Учительская, д. 6 | 1947 | 20.01.2016 | 98,30 | 6 | 31.12.2019 | 152,30 | 835,00 | 64:48:040301:22 | сформирован под одним домом |
| 21. | Г. Саратов, ул. Учительская, д. 8 | 1947 | 20.01.2016 | 29,70 | 4 | 31.08.2025 | 139,90 | 743,00 | 64:48:040301:21 | сформирован под одним домом |

Приложение № 3 к Программе

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Этапы | Количество жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Площадь расселяемых жилых помещений | Источники финансирования Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета и иных источников | за счет средств местного бюджета | за счет средств областного бюджета на дополни-тельную площадь** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на софинан- сирование | на дополни-тельную площадь** |  |
|  |  |  | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
|  | Всего, в том числе | 8275 | 3735 | 2751 | 984 | 126123,53 | 90644,24 | 35479,29 | 5233514,5 | 3595544,8 | 1539722,9 | 1744,5 8204,2 | 6050,6 21687,9 | 60705,1 |
| 1. | 2019-2020 годы (первый этап) | 860 | 383 | 228 | 155 | 12010,72 | 6653,47 | 5357,25 | 441738,2 | 353115,2 | 5461,8 | 1744,5 5131,7 | 6050,6 9529,3 | 60705,1 |
| 2. | 2020-2021 годы (второй этап) | 2256 | 967 | 689 | 278 | 34922,62 | 24591,89 | 10330,73 | 1430474,4 | 959980,7 | 462663,5 | 216,0 | 7614,2 | 0,0 |
| 3. | 2021-2022 годы (третий этап) | 1315 | 630 | 446 | 184 | 17382,23 | 11951,96 | 5430,27 | 769089,8 | 315147,4 | 446697,0 | 2856,5 | 4544,4 | 0,0 |
| 4. | 2022-2023 годы (четвертый этап) | 609 | 289 | 273 | 16 | 10729,27 | 9312,38 | 1416,89 | 402352,1 | 341506,4 | 60845,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | 2023-2024 годы (пятый этап) | 1911 | 830 | 610 | 220 | 30304,23 | 22196,53 | 8107,70 | 1299211,5 | 964566,1 | 334645,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | 2024 год – 1 сентября 2025 года (шестой этап) | 1324 | 636 | 505 | 131 | 20774,46 | 15938,01 | 4836,45 | 890648,5 | 661239,0 | 229409,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* - с учетом замещения средствами областного бюджета данные суммы не учитываются в общем объеме финансирования этапа и Программы в целом;

** - приобретение дополнительных площадей в связи с отсутствием на рынке недвижимости квартир, площадь которых соразмерна площади помещений из переселяемых аварийных домов

Приложение № 5 к Программе

Планируемые показатели

переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Этапы | Расселяемая площадь, кв. м | Количество переселяемых жителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего, в том числе | 375,12 | 17358,21 | 29915,74 | 22212,02 | 6183,75 | 30304,23 | 19774,46 | 126123,53 | 14 | 1151 | 1989 | 1643 | 293 | 1911 | 1274 | 8275 |
| 1. | 2019-2020 годы (первый этап) | 375,12 | 11635,60 | x | x | x | x | x | 12010,72 | 14 | 846 | x | x | x | x | x | 860 |
| 2. | 2020-2021 годы (второй этап) | x | 5722,61 | 29200,01 | x | x | x | x | 34922,62 | x | 305 | 1951 | x | x | x | x | 2256 |
| 3. | 2021-2022 годы (третий этап) | x | x | 715,73 | 16666,50 | x | x | x | 17382,23 | x | x | 38 | 1277 | x | x | x | 1315 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 2022-2023 годы (четвертый этап) | x | x | x | 5545,52 | 5183,75 | x | x | 10729,27 | x | x | x | 366 | 243 | x | x | 609 |
| 5. | 2023-2024 годы (пятый этап) | x | x | x | x | 1000,00 | 29304,23 | x | 30304,23 | x | x | x | x | 50 | 1861 | x | 1911 |
| 6. | 2024 год - 1 сентября 2025 года (шестой этап) | x | x | x | x | x | 1000,00 | 19774,46 | 20774,46 | x | x | x | x | x | 50 | 1274 | 1324 |

Приложение № 6 к Программе

Перечень

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет Саратовской области | по ОКТМО | 63701000 |

| Наименование мероприятия (направления) | Срок окончания реализации | Код строки | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта Российской Федерации, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе средства субсидии из федерального бюджета | уровень софинансирования (%) |
|  |  |  | текущий | плановый период | текущий | плановый период | текущий | плановый период |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Построенное, приобретенное и выкупленное жилье для переселения из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом в процессе эксплуатации до 01.01.2017 | 2020 | 01 | 883 522 141,26 | 0,00 | 0,00 | 883 522 141,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 883 522 141,26 | 0,00 | 0,00 | 883 522 141,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

# Footnotes

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади построенных жилых помещений

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений;

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади построенных жилых помещений