7 марта 2023 года № 833

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования «Город Саратов» от 27 сентября 2021 года № 2640 «Об

утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие

ливневой канализации и дренажа на территории муниципального

образования «Город Саратов» на 2021-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации города Саратова                 от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 27 сентября 2021 года № 2640 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие ливневой канализации и дренажа на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2024 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председателя комитета по строительству и инженерной защите.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»								  Л.М. Мокроусова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 7 марта 2023 года № 833

Ведомственная целевая программа

«Комплексное развитие ливневой канализации и дренажа на территории

муниципального образования «Город Саратов» на 2021-2024 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - приказ Министерства строительства Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 17-139 «Об утверждении Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по строительству и инженерной защите) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - комитет по строительству и инженерной защите; - муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» (далее – МКУ «Капитальное строительство») |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Комплексное развитие ливневой канализации и дренажа на территории муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - 2021-2024 годы |
| Цели и задачи | - цель Программы - обеспечение отвода поверхностных и дренажных вод с территории муниципального образования «Город Саратов» (далее – территория города); - задача Программы - организация водоотведения поверхностных и дренажных вод с территории города |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение протяженности сетей ливневой канализации; - обеспечение нормативного состояния сетей ливневой канализации и дренажа; - недопущение суффозионных процессов, приводящих к преждевременному разрушению дорожного покрытия, зданий, сооружений; - исключение затопления и длительного застоя воды на территории города; - обеспечение очистки сточных вод, попадающих в Волгоградское водохранилище |
| Целевые индикаторы | - протяженность сетей ливневой канализации, по которым осуществлена транспортировка поверхностных вод, - 204,2 км; - протяженность дренажа общегородского назначения, по которому осуществлена транспортировка дренажных вод, - 22,2 км; - количество объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод, в отношении которых проведены предпроектные работы и /или разработана проектно-сметная документация, - 13; - количество построенных объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод - 4; - количество объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод, в отношении которых заключен долгосрочный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, - 1; - количество объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод, в отношении которых скорректирована проектно-сметная документация, - 1 |
| Характеристика программных мероприятий | - транспортировка поверхностных и дренажных вод, поступающих в систему водоотведения в границах территории города; - строительство объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод на территории города |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования - 214104,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 57350,7 тыс. руб.; 2022 год - 64753,6 тыс. руб.; 2023 год - 47000,0 тыс. руб.; 2024 год - 45000,0 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» |

1. Характеристика сферы реализации Программы

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября          2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоотведения и организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа относится к вопросам местного значения.

Ливневая канализация является одним из элементов инженерной инфраструктуры города, а также одновременно одним из элементов его инженерной защиты. Она предназначена для приема, транспортировки и сброса в водные объекты поверхностных (дождевых, талых, поливомоечных) и дренажных вод с территории города. Дренажная канализация на территории города обеспечивает отвод грунтовых вод для исключения заболачивания, подтопления подвалов и фундаментов зданий и сооружений.

В настоящее время выявлен ряд проблем в части организации водоотведения с территории города:

1. Новые микрорайоны города не обеспечены системой водоотведения поверхностных и дренажных вод. Зачастую строительство систем водоотведения при строительстве новых микрорайонов осуществляется, но без постановки на баланс города. Впоследствии такие сети выявляются как безхозяйные и находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

2. Возраст подавляющей части ливневых коллекторов на территории города составляет более 40 лет, а их пропускная способность на ряде участков недостаточна и существенно ниже расчетной. Решение данной проблемы требует значительных капитальных вложений для разработки проектов реконструкции и строительства.

В 2019 году администрацией муниципального образования «Город Саратов» был разработан проект на строительство очистных сооружений самого крупного на территории города ливневого коллектора Глебучева оврага, по которому осуществляется сброс наибольшего количества сточных вод, формирующихся за счет поверхностного стока, дренажных и поливомоечных вод (70% от общего объема). В рамках Программы предусмотрена корректировка проекта в части пересчета сметной стоимости, проведения экспертизы сметной документации и разработки рабочей документации.

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по проведению предпроектных работ, проектированию и строительству объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод (приложение № 2  к Программе), а также по транспортировке поверхностных и дренажных вод, поступающих в систему водоотведения в границах территории города.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем, а также повысить прозрачность и эффективность расходования средств бюджета муниципального образования «Город Саратов».

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2021-2024 годы.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - обеспечение отвода поверхностных и дренажных вод с территории города.

Задача Программы - организация водоотведения поверхностных и дренажных вод с территории города.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение протяженности сетей ливневой канализации;

- обеспечение нормативного состояния сетей ливневой канализации и дренажа;

- недопущение суффозионных процессов, приводящих к преждевременному разрушению дорожного покрытия, зданий, сооружений;

- исключение затопления и длительного застоя воды на территории города;

- обеспечение очистки сточных вод, попадающих в Волгоградское водохранилище.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач отражены в приложении № 1 к Программе.

6. Программные мероприятия

Система программных мероприятий представлена в приложении № 1                    к Программе и предусматривает:

1. Транспортировку поверхностных и дренажных вод, поступающих             в систему водоотведения в границах территории города.

2. Строительство объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод на территории города (заключение долгосрочного муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ; разработка проекта планировки территории; проведение инженерных изысканий; разработка проектной документации; проведение государственной экспертизы проектной документации, достоверности сметной стоимости; строительство объектов; проведение строительного контроля, проведение корректировки сметной документации, разработка рабочей документации, разработка проекта санитарно-защитной зоны).

7. Финансово-экономическое обоснование

Расчет потребности в необходимых бюджетных ассигнованиях произведен с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действовавших в 2020 году, в соответствии со сметными расчетами с учетом применения территориальных единичных расценок и нормативов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на                      2021-2024 годы составляет 214104,3 тыс. руб., в том числе: 2021 год –                          57350,7 тыс. руб., 2022 год – 64753,6 тыс. руб., 2023 год – 47000,0 тыс. руб., 2024 год – 45000,0 тыс. руб., в том числе:

1. Транспортировка поверхностных и дренажных вод, поступающих           в систему водоотведения в границах территории города, – 183000,0 тыс. руб.,          в том числе: 2021 год – 48000,0 тыс. руб., 2022 год – 45000,0 тыс. руб.,            2023 год – 45000,0 тыс. руб., 2024 год – 45000,0 тыс. руб.

2. Строительство объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод на территории города – 31104,3 тыс. руб., в том числе: 2021 год –            9350,7 тыс. руб., 2022 год – 19753,6 тыс. руб., 2023 год – 2000,0 тыс. руб.,             2024 год – 0,0 тыс. руб.

8. Система управления реализацией Программы

Комитет по строительству и инженерной защите обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Комитет по строительству и инженерной защите выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов», председатель комитета по строительству и инженерной защите, комитет по строительству и инженерной защите,  комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распоря-дитель бюджет-ных средств, исполни-тели | Код классифи-кации | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значе-ние (2020 год) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | целевое значе-ние |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель - обеспечение отвода поверхностных и дренажных вод с территории города |
| Задача. Организация водоотведения поверхностных и дренажных вод с территории города |
| 1. Транспортировка поверхностных и дренажных вод, поступающих в систему водоотведения в границах территории города | комитет по строи-тельству и инже-нерной защите | 122 0503 20Л000 7060 811 244 | 48000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | протяженность сетей ливневой канализации, по которым осуществлена транспортировка поверхностных вод | км | 202,5 | 207,5 | 202,5 | 204,2 | 204,2 | 204,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | протяженность дренажа общегородского назначения, по которому осуществлена транспортировка дренажных вод | км | 21,7 | 22,2 | 21,7 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод на территории города | комитет по строи-тельству и инже-нерной защите, МКУ «Капи-тальное строи-тель-ство» | 122 0503 20Л000 6070 414 122 0503 20Л000 6А60 414 122 0503 20Л000 6А90 414 122 0503 20Л000 6Б30 414 122 0503 20Л000 6Б40 414 122 0503 20Л000 6000 414 122 0602 20Л000 6000 400 | 9350,7 | 19753,6 | 2000,0 | - | количество объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод, в отношении которых проведены предпроектные работы и/или разработана проектно-сметная документация | шт. | 4 | 4 | 8 | 1 | - | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество построенных объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод | шт. | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод, в отношении которых заключен долгосрочный муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ | шт. | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | количество объектов водоотведения поверхностных и дренажных вод, в отношении которых скорректирована проектно-сметная документация | шт. | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Итого |  |  | 57350,7 | 64753,6 | 47000,0 | 45000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Перечень

объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов

недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность

| № п/п | Наименование организации (получателя субсидии) | Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества | Виды работ | Сумма (тыс. руб.) | В том числе за счет средств (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федераль-ного бюджета | област-ного бюджета | бюджета города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2021 год |
| 1. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Ливневая канализация по ул. Строителей, 12 в микрорайоне Жасминный Ленинского района г. Саратова» | проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, строительство объекта | 3620,7 | - | - | 3620,7 |
| 2. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Ливневая канализация по ул. Политехническая в районе дома № 74/82 в Октябрьском районе г. Саратова» | проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, строительство объекта | 1811,6 | - | - | 1811,6 |
| 3. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Ливневая канализация в районе корпуса «Авиатор» МОУ «Гимназия № 34», расположенного по адресу: г. Саратов, бульвар им. Денисова Николая, зд. № 4» | проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, строительство объекта | 1830,3 | - | - | 1830,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Ливневая канализация по ул. Миллеровская, в районе домов № 49, 53 в Заводском районе г. Саратова» | проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, строительство объекта | 2088,1 | - | - | 2088,1 |
| 5. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Ливневая канализация, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова от ул. Самарская до ул. 8-я Линия» | заключение долгосрочного муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Всего | 9350,7 | - | - | 9350,7 |
| 2022 год |
| 1. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Ливневая канализация по ул. Савельевская до ул. Гвардейская, по ул. им. Тургенева И.С. до ул. им. Панфилова И.В.» | проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации | 1442,8 | - | - | 1442,8 |
| 2. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Ливневая канализация, ограниченная ул. Зерновой, 2-м Сибирским проездом, северо-восточной границей территориальной зоны застройки индивидуальными домами в Кировском районе города Саратова» | разработка проекта планировки территории, проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации | 2410,5 | - | - | 2410,5 |
| 3. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Ливневая канализация по 4-му проезду им. Чернышевского Н.Г. в районе жилых домов 6, 6А, 6Б, 9» | проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации | 1445,6 | - | - | 1445,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Ливневая канализация, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова от ул. Самарская до ул. 8-я Линия» | проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации | 1210,3 | - | - | 1210,3 |
| 5. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Система водоотведения от пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского водохранилища в Заводском районе города Саратова» | разработка проекта планировки территории | 394,3 | - | - | 394,3 |
| 6. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Система водоотведения в районе МОУ «СОШ № 106» Заводского района г. Саратова» | проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации | 818,3 | - | - | 818,3 |
| 7. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Ливневая канализация жилого квартала, ограниченного улицами Большая Садовая, Новоузенская, Вокзальная, Шелковичная в г. Саратове» | проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации | 1673,5 | - | - | 1673,5 |
| 8. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага» | проведение корректировки сметной документации, разработка рабочей документации, разработка проекта санитарно-защитной зоны | 9541,7 | - | - | 9541,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Комитет по строительству и инженерной защите, МКУ «Капитальное строительство» | «Ливневый коллектор в районе стадиона «Спартак» г. Саратова» | проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации | 816,6 | - | - | 816,6 |
| Всего | 19753,6 | - | - | 19753,6 |
| 2023 год |
| 1. | Комитет по строительству и инженерной защите | «Ливневая канализация по ул. им. Бардина И.П., от ул. им. Блинова Ф.А., ул. им. Академика О.К. Антонова до ул. им. Тархова С.Ф. Ленинского района г. Саратова (ПИР)» | проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
| Всего | 2000,0 | - | - | 2000,0 |