13 октября 2017 года № 2912

Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение, содержание и благоустройство памятников и монументальных

скульптур и государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Сохранение, содержание и благоустройство памятников и монументальных скульптур и государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2020 годы (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.

И.п. главы муниципального образования

«Город Саратов» 									  М.А. Исаев

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования «Город Саратов

от 13 октября 2017 года № 2912

Ведомственная целевая программа

«Сохранение, содержание и благоустройство памятников

и монументальных скульптур и государственная охрана объектов

культурного наследия местного (муниципального) значения,

расположенных на территории муниципального образования

«Город Саратов» на 2018-2020 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»; - Закон Саратовской области от 4 ноября 2003 года № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - комитет; - МКУ «Культурное наследие» |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Сохранение, содержание и благоустройство памятников и монументальных скульптур и государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - 2018-2020 годы |
| Цели и задачи | - цель Программы - обеспечение сохранности памятников и монументальных скульптур и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в их исторической среде; - задачи Программы: - утверждение зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; - содержание и благоустройство памятников и монументальных скульптур |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля памятников и монументальных скульптур, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», находящихся в удовлетворительном состоянии, - 100%; - увеличение доли объектов культурного наследия, в отношении которых принято решение органа государственной власти об утверждении зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон, до 12,4% |
| Целевые индикаторы | - количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; - количество полученных заключений государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; - количество памятников и монументальных скульптур, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию и благоустройству |
| Характеристика программных мероприятий | - разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; - проведение государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; - организация мероприятий по содержанию и благоустройству памятников и монументальных скульптур |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования – 28525,4 тыс. руб., в том числе по годам: - 2018 год - 9436,8 тыс. руб.; - 2019 год - 9484,4 тыс. руб.; - 2020 год - 9604,2 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» |

1. Характеристика сферы реализации Программы

В настоящее время в связи с развитием общества и изменением облика  города Саратова возникает необходимость сохранения и эффективного использования объектов культурного наследия. Проблема сохранения объектов культурного наследия одна из наиболее важных задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

На территории муниципального образования «Город Саратов» расположено 97 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. На день подготовки Программы разработано и утверждено пять зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, что составляет 5,1% от общего числа объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия обеспечит сохранность объектов в их исторической среде, что особенно важно в условиях строительной и хозяйственной активности в городе. Информация об утвержденных границах зон охраны объектов культурного наследия подлежит внесению в государственный кадастр недвижимости, федеральную государственную информационную систему территориального планирования. Утвержденные границы зон охраны объектов культурного наследия учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планированию территории.

На праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Культурное наследие» закреплены 40 памятников и монументальных скульптур. Данные памятники и монументальные скульптуры находятся в удовлетворительном состоянии.

Использование программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для сохранения объектов культурного наследия, памятников и монументальных скульптур, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов».

Реализация мероприятий Программы позволит содержать памятники и монументальные скульптуры в удовлетворительном состоянии, а также разработать и утвердить зоны охраны семи объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, тем самым повысить до 12,4% обеспеченность объектов охранной документацией.

2. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2018-2020 годы.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение сохранности памятников и монументальных скульптур и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в их исторической среде.

Задачи Программы:

- утверждение зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

- содержание и благоустройство памятников и монументальных скульптур.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- содержать в удовлетворительном состоянии памятники и монументальные скульптуры, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Саратов», - 100%;

- увеличить долю объектов культурного наследия, в отношении которых принято решение органа государственной власти об утверждении зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон, до 12,4%.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении № 1                              к Программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий отражен в приложении № 1                         к Программе и предусматривает:

- разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- проведение государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в отношении объектов согласно                           приложению № 2 к Программе;

- организацию мероприятий по содержанию и благоустройству памятников и монументальных скульптур.

7. Финансово-экономическое обоснование

Программой предусмотрено проведение мероприятий на общую сумму 28525,4 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 9436,8 тыс. руб., 2019 год -       9484,4 тыс. руб., 2020 год - 9604,2 тыс. руб., из них:

- сохранение, содержание, благоустройство памятников и монументальных скульптур - 25335,3 тыс. руб., в том числе: 2018 год -               8069,7 тыс. руб., 2019 год - 8572,9 тыс. руб., 2020 год - 8692,7 тыс. руб.;

- разработка проектов зон охраны семи объектов культурного         наследия местного (муниципального) значения - 1732,1 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 741,9 тыс. руб., 2019 год - 495,1 тыс. руб., 2020 год -                495,1 тыс. руб.;

- проведение государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны семи объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - 1458,0 тыс. руб., в том числе: 2018 год -              625,2 тыс. руб., 2019 год - 416,4 тыс. руб., 2020 год – 416,4 тыс. руб.

8. Система управления реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре, председателем комитета, комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета

по градостроительной политике,

архитектуре и капитальному строительству

администрации муниципального

образования «Город Саратов»					        В.А. Желанов

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители | Код классифи-кации | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2018 год | 2019 год | 2020 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель - обеспечение сохранности памятников и монументальных скульптур и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в их исторической среде |
| Задача 1. Утверждение зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения |  |  |  |
| 1.1. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | комитет | 123 0801 20В000М000 244 226 | 741,9 | 495,1 | 495,1 | количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | шт. | - | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 1.2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | комитет | 123 0801 20В000М000 244 226 | 625,2 | 416,4 | 416,4 | количество полученных заключений государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения | шт. | - | 3 | 2 | 2 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Содержание и благоустройство памятников и монументальных скульптур |  |  |  |
| 2.1. Организация мероприятий по содержанию и благоустройству памятников и монументальных скульптур | комитет, МКУ «Культурное наследие» | 123 0801 20В000 5030 111, 119, 244, 851 (211, 213, 221, 223, 224, 225, 226, 310, 340, 290) | 8069,7 | 8572,9 | 8692,7 | количество памятников и монументальных скульптур, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию и благоустройству | шт. | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Итого |  |  | 28525,4 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень

работ по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия местного (муниципального)

значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов»

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия местного (муниципального) значения | Планируемый объем работ | Ед. изм. | Планируемый объем работ | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 год |
| 1. | «Детский сад № 12, 1951 г.» г. Саратов, ул. Киевская, 1 | разработка проекта зон охраны объекта | 1 шт. | проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта | 1 шт. |
| 2. | «Дворец культуры «Россия», 1959 г.» г. Саратов, пл. им. Ленина В.И. | разработка проекта зон охраны объекта | 1 шт. | проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта | 1 шт. |
| 3. | «Городская усадьба И.П. Горизонтова, 1890-е гг. дом жилой; дом доходный; дворовой флигель» г. Саратов, ул. Рабочая, 51/ул. им. Чапаева В.И., 30 | разработка проекта зон охраны объекта | 1 шт. | проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта | 1 шт. |
| 2019 год |
| 1. | «Дом жилой, кон. XIX в.» г. Саратов, ул. им. Киселева, 43 | разработка проекта зон охраны объекта | 1 шт. | проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта | 1 шт. |
| 2. | «Жилые дома В.И. Маковского (2 здания), 1890-е гг.» г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, 39 | разработка проекта зон охраны объекта | 1 шт. | проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта | 1 шт. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год |
| 1. | «Здание проектного института, 1953 г.» г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, 8 | разработка проекта зон охраны объекта | 1 шт. | проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта | 1 шт. |
| 2. | «Дом жилой, 1950 г.» г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, 73 | разработка проекта зон охраны объекта | 1 шт. | проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта | 1 шт. |
| Итого | 7 |  | 7 |