13 октября 2016 года  № 3086

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 17 февраля 2016 года № 375 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2016-2017 годы»

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 17 февраля 2016 года № 375 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2016-2017 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           на заместителя главы администрации муниципального образования               «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»									В.Н. Сараев

# Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 13 октября 2016 года  № 3086

Ведомственная целевая программа

«Снос аварийного жилищного фонда на территории

муниципального образования «Город Саратов»

на 2016-2017 годы

#### Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Жилищный кодекс Российской Федерации |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет по управлению имуществом города Саратова |
| Наименование исполнителей мероприятий | - комитет по управлению имуществом города Саратова |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - 2016-2017 годы |
| Цели и задачи | - цель Программы - сокращение на территории муниципального образования «Город Саратов» жилищного фонда, подлежащего сносу; - задачи Программы: - образование земельных участков под многоквартирными домами, признанными в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее – аварийные многоквартирные дома); - снос аварийных многоквартирных домов |

| Ожидаемые результаты реализации Программы | - сокращение аварийного жилищного фонда, не менее чем на 49 единиц; - образование земельных участков под аварийными многоквартирными домами |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы | - количество подготовленных проектов межевания территории – 14; - количество проведенных государственных историко-культурных экспертиз – 3; - количество подготовленных проектов на организацию работ по сносу или демонтажу аварийных многоквартирных домов – 49; - количество подготовленных актов обследования – 49; - количество снесенных аварийных многоквартирных домов – 49; - количество аварийных многоквартирных домов, снятых с государственного кадастрового учета, – 49 |
| Характеристика программных мероприятий | - осуществление кадастровых работ, в том числе постановка на государственный кадастровый учет аварийных многоквартирных домов, подготовка актов обследования; - подготовка проектов межевания территории; - проведение государственных историко-культурных экспертиз; - подготовка проектов на организацию работ по сносу и демонтажу аварийных многоквартирных домов; - снос аварийных многоквартирных домов; - снятие аварийных многоквартирных домов с государственного кадастрового учета |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования - 31734,1 тыс. руб., в том числе: 18071,1 тыс. руб. - в 2016 году; 13663,0 тыс. руб. - в 2017 году; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» |

1. Характеристика сферы реализации Программы

На 1 января 2016 года количество аварийных многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Саратов», техническое состояние которых создает угрозу для жизни и здоровья граждан, составляет 49 строений.

Наибольшая доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, - это малоэтажные (до трех этажей) строения, в которых основные несущие конструкции, внутридомовые инженерные сети достигли предельного износа.

Наличие аварийных многоквартирных домов, имеющих высокий процент износа, постоянно сопряжено с риском возникновения аварии (обрушение). Кроме этого, такие строения ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктуры, снижают инвестиционную привлекательность города.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем, а также повысить эффективность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение    2016-2017 годов.

3. Цели и задачи Программы

Цель - сокращение на территории муниципального образования «Город Саратов» жилищного фонда, подлежащего сносу.

Задачи:

- образование земельных участков под многоквартирными домами, признанными в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- снос аварийных многоквартирных домов.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- сократить аварийный жилищный фонд не менее чем на 49 единиц;

- образовать земельные участки под аварийными многоквартирными домами.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы:

- количество подготовленных проектов межевания территории - 14;

- количество проведенных государственных историко-культурных экспертиз - 3;

- количество подготовленных проектов на организацию работ по сносу или демонтажу аварийных многоквартирных домов - 49;

- количество подготовленных актов обследования - 49;

- количество снесенных аварийных многоквартирных домов - 49;

- количество аварийных многоквартирных домов, снятых с государственного кадастрового учета, - 49.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1              к Программе и предусматривает:

- осуществление кадастровых работ, в том числе постановку на государственный кадастровый учет аварийных многоквартирных домов, подготовку актов обследования;

- подготовку проектов межевания территории;

- проведение государственных историко-культурных экспертиз;

- подготовку проектов на организацию работ по сносу и демонтажу аварийных многоквартирных домов;

- снос аварийных многоквартирных домов;

- снятие аварийных многоквартирных домов с государственного кадастрового учета.

Перечень аварийных многоквартирных домов представлен в приложении № 2 к Программе.

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших                       в 2015 году, с учетом запланированных на 2016-2017 годы объемов работ и составляет 31734,1 тыс. руб., в том числе:

- подготовка проектов межевания территории - 1680,0 тыс. руб.;

- проведение государственных историко-культурных экспертиз – 300,0 тыс. руб.;

- подготовка проектов на организацию работ по сносу или демонтажу аварийных многоквартирных домов – 2207,1 тыс. руб.;

- подготовка актов обследования – 109,6 тыс. руб.;

- снос аварийных многоквартирных домов – 27437,4 тыс. руб.

8. Система управления реализацией Программы

Комитет по управлению имуществом города Саратова обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре, комитетом по управлению имуществом города Саратова, комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Комитет по управлению имуществом города Саратова вносит предложения о внесении изменений в Программу, несет ответственность              за несвоевременное выполнение программных мероприятий.

Председатель комитета

по управлению имуществом

города Саратова								      Т.А. Карпеева

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители | Код классификации | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | наименование показателя | ед. изм. | базовое значе- ние | 2016 год | 2017 год | целевое значе- ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель - сокращение на территории муниципального образования «Город Саратов» жилищного фонда, подлежащего сносу |
| Задача 1. Образование земельных участков под многоквартирными домами, признанными в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |

| 1.1. Подготовка проектов межевания территории | комитет по управлению имуществом города Саратова | 046041220Р0000000244 046050120Р000М000244 | 960,0 | 720,0 | количество подготовленных проектов межевания территории | ед. | 0 | 8 | 6 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Снос аварийных многоквартирных домов |
| 2.1. Проведение государственной историко-культурной экспертизы | комитет по управлению имуществом города Саратова | 046050120Р0000000244 | 300,0 | 0 | количество проведенных государственных историко-культурных экспертиз | ед. | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2.2. Подготовка проектов на организацию работ по сносу или демонтажу аварийных многоквартирных домов | комитет по управлению имуществом города Саратова | 046050120Р0000000244 046050120Р000М000244 | 708,8 | 1498,3 | количество подготовленных проектов на организацию работ по сносу или демонтажу аварийных многоквартирных домов | ед. | 0 | 36 | 13 | 49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Осуществление кадастровых работ, в том числе постановка аварийных многоквартирных домов на государственный кадастровый учет, подготовка актов обследования, снятие аварийных многоквартирных домов с государственного кадастрового учета | комитет по управлению имуществом города Саратова | 046050120Р0000000244 046050120Р000М000244 | 100,0 | 9,6 | количество подготовленных актов обследования/аварийных домов, снятых с государственного кадастрового учета | ед. | 0 | 36/36 | 13/13 | 49/49 |
| 2.4. Снос аварийных многоквартирных домов | комитет по управлению имуществом города Саратова | 046050120Р0000000244 046050120Р000М000244 | 16002,3 | 11435,1 | количество снесенных аварийных многоквартирных домов | ед. | 0 | 36 | 13 | 49 |
| Итого | 18071,1 | 13663,0 |  |

Приложение № 2 к Программе

Перечень

домов, подлежащих сносу в рамках ведомственной целевой программы

«Снос аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2016-2017 годы

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2016 году |
| 1. | 3-й Артезианский пр., д. № 8 |
| 2. | 3-й Артезианский пр., д. № 14 |
| 3. | Ул. им. Азина В.М., д. № 43а |
| 4. | Больничный пр., д. № 4 |
| 5. | Пос. Воробьевка, д. № 10 |
| 6. | Пос. Воробьевка, д. № 30 |
| 7. | Ул. Ладожская, д. № 1 |
| 8. | Ул. Ладожская, д. № 4 |
| 9. | Ново-Крекингский пр., д. № 4 |
| 10. | Ново-Крекингский пр., д. № 4а |
| 11. | Ул. Ново-Крекингская, д. № 4б |
| 12. | Ул. Огородная, д. № 136а |
| 13. | Ул. Огородная, д. № 138б |
| 14. | Ул. Огородная, д. № 140а |
| 15. | Ул. Огородная, д. № 150 |
| 16. | Ул. Огородная, д. № 152 |
| 17. | Ул. Огородная, д. № 154 |
| 18. | Ул. Огородная, д. № 156 |
| 19. | Ул. Огородная, д. № 172 |
| 20. | Ул. Огородная, д. № 178 |
| 21. | Ул. Огородная, д. № 180 |
| 22. | Ул. Огородная, д. № 182 |
| 23. | Ул. Омская, д. № 12 |
| 24. | Ул. Омская, д. № 16 |
| 25. | Ул. Прессовая, д. № 35 |
| 26. | Ул. Большая Садовая, д. № 120 |
| 27. | Ул. 1-я Выселочная, д. № 4а |
| 28. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 105, лит. А |
| 29. | Глебучев овраг, д. № 718 |
| 30. | Ул. Комсомольская, д. № 64/9, лит. Б |
| 31. | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 47 |
| 1 | 2 |
| 32. | Ул. Мясницкая, д. № 35/1 |
| 33. | Ул. Малая Горная, д. № 13, лит. А |
| 34. | Ул. Крымская, д. № 12 |
| 35. | Ул. Телеграфная, д. № 8 |
| 36. | Ул. Телеграфная, д. № 10 |
| Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в 2017 году |
| 1. | 2-й Брянский тупик, д. № 3 |
| 2. | 4-й Огородный пр., д. № 22 |
| 3. | Ул. Южно-Зеленая, д. № 1 |
| 4. | Ул. Рабочая, д. № 79 |
| 5. | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 76, лит. АА1 |
| 6. | Ул. Соколовая, д. № 298, лит. А |
| 7. | Ул. Веселая, д. № 10, лит. Г, Г1 |
| 8. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 26, лит. В |
| 9. | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 5, лит. АА1 |
| 10. | Ул. им. Некрасова Н.А., д. № 59, лит. И |
| 11. | Нескучный переулок, д. № 13, лит. А, Б |
| 12. | Нескучный переулок, д. № 11, лит. А, Б |
| 13. | Ул. Елшанская, д. № 12 |
| Всего | 49 |