16.06.2008  № 784

О плане реализации

Генерального плана

города Саратова

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 19 Закона Саратовской области от 9 октября 2006 года № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области», решениями Саратовской городской Думы от 28.02.2008 № 25-240 «Об утверждении Генерального плана города Саратова», от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов»

постановляю:

1. Утвердить план реализации Генерального плана города Саратова на период с 2008 по 2011 годы, включающий:

1.1. Перечень документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения (приложение № 1).

1.2. Перечень объектов капитального строительства местного значения (приложение № 2).

1.3. Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана города Саратова (приложение № 3).

2. И.о. главы администрации города по градостроительству, председателю комитета по капитальному строительству Гнусину А.В., комитету по архитектуре и градостроительству администрации города (Вирич В.Г.), комитету по земельным ресурсам администрации города (Усков Е.И.):

2.1. До 1 марта 2009 года подготовить изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов».

2.2. До 1 января 2009 года определить перечень земельных участков, подлежащих резервированию или изъятию для муниципальных нужд в связи с реализацией Генерального плана города Саратова.

3. Комитету по общественным отношениям, анализу, информации администрации города (Баталина О.Ю.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города                                                               В.Л. Сомов

Приложение № 1

к постановлению главы

администрации города

от 16 июня 2008 года № 784

Перечень

документации по планировке территорий для размещения

объектов капитального строительства местного значения

| № п/п | Наименование проекта планировки | Административный район | Площадь, га | Срок подготовки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилой район Елшанка | Ленинский | 420 | 2009 г. | может подготавливаться на основании предложений физических или юридических лиц |
| 2. | Жилой район Мирный | Кировский | 320 | 2008-2009 гг. | может подготавливаться на основании предложений физических или юридических лиц |
| 3. | Жилой район Зональный | Волжский | 335 | 2008-2009 гг. | может подготавливаться на основании предложений физических или юридических лиц |
| 4. | Северо-восточная часть центрального планировочного района города | Кировский Волжский | 490 | 2008-2009 гг. | заказчик - комитет по архитектуре и градостроительству администрации города |
| 4.1. | Территория, ограниченная ул. им. Пугачёва Е.И., ул. им. Радищева А.Н., ул. Соколовой, ул. Большой Горной | Кировский Волжский | 35 | 2008-2009 гг. | подготавливается по предложению ЗАО Корпорация «СХолдинг» (постановление главы администрации города от 24 февраля 2007 года № 1286) |

| 4.2. | Территория, ограниченная ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. Большой Горной, ул. Набережной Космонавтов, ул. Валовой | Волжский | 9,8 | 2008 - 2009 гг. | подготавливается по предложению ООО «Стрелец» (постановление главы администрации города от 10 сентября 2007 года № 778) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Территория, ограниченная ул. им. Чернышевского Н.Г., 1-м Вакуровским проездом, ул. им. Симбирцева В.Н. | Октябрьский |  | 2008-2009 гг. | подготавливается по предложению ООО «Терминал-2000» (постановление главы администрации города от 26 октября 2007 года № 944) |
| 6. | Прибрежная часть центрального планировоч-ного района города (территория, ограниченная Бабушкиным взвозом, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. Заводской, берегом Волгоградского водохранилища) | Волжский Октябрьский Заводской | 160 | 2008 г. | заказчик - комитет по архитектуре и градостроительству администрации города (постановление главы администрации города от 20 июня 2007 года № 461) |
| 6.1. | Территория, ограниченная ул. им. Чернышевского Н.Г., 3-м Дегтярным проездом, 5-м Волжским проездом, 1-м Овражным проездом | Октябрьский | 11 | 2008-2009 гг. | подготавливается по предложению ООО «Колизей» (постановление главы администрации города от 7 сентября 2007 года № 757) |
| 7. | Территория, ограниченная ул. Кавказской, ул. им. Пономарева Т.П., ул. Керченской | Заводской | 12,6 | 2008-2009 гг. | подготавливается по предложению ООО «Стрелец» (постановление главы администрации города от 24 декабря 2007 года № 1284) |
| 8. | Территория по ул. Усть-Курдюмской в поселке Зональном, территория бывшего ОПХ «Волга» | Волжский | 300 | 2008-2009 гг. | подготавливается по предложению ООО «Стройподряд» (постановление главы администрации города от 4 февраля 2008 года № 96) |
| 9. | Территория поселка Затон, ограниченная ул. Малой Горной, парком Победы, Маханным оврагом и берегом Волгоградского водохранилища | Волжский | 76 | 2008-2009 гг. | подготавливается по предложению ООО «Водник» (постановление главы администрации города от 8 октября 2007 года № 863) |
| 10. | Жилой район Комбайн | Волжский | 205 | 2010-2011 гг. | может подготавливаться по предложениям физических или юридических лиц |
| 11. | Жилой район Сосенки | Волжский | 335 | 2010-2011 гг. | может подготавливаться по предложениям физических или юридических лиц |
| 12. | Жилой район Новосоколовогорский | Волжский | 350 | 2010-2011 гг. | может подготавливаться по предложениям физических или юридических лиц |
| 13. | Жилой район по улице Усть-Курдюмской | Волжский | 300 | 2010-2011 гг. | может подготавливаться по предложениям физических или юридических лиц |
| 14. | Развитие застроенных территорий |  |  |  | решение принимается Саратовской городской Думой. Договор о развитии застроенной территории заключается с победителем открытого аукциона. Обязательства по отселению граждан из аварийных домов, выплате выкупной цены за изымаемое имущество, находящееся в собственности, строительству жилого дома возлагаются на победителя аукциона |
| 14.1. | По улице Телеграфной и Телеграфным проездам | Ленинский |  | 2009-2011 гг. |  |
| 14.2. | Кварталы по улице Огородной | Заводской |  | 2009-2011 гг. |  |
| 14.3. | Участок застроенной территории по проспекту Энтузиастов | Заводской |  | 2009-2011 гг. |  |

| 14.4. | Участок застроенной территории по улицам Пензенской и Барнаульской | Заводской |  | 2009-2011 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

И.о. заместителя главы администрации

города, председателя комитета

по капитальному строительству                                                                                                                                         А.В. Гнусин

Приложение № 2

к постановлению главы

администрации города

от 16 июня 2008 года № 784

Перечень

объектов капитального строительства местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Прогнозируемые сроки проектирования, строительства и ввода объекта в эксплуатацию | Прогнозируемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города (млн. руб.) | иные бюджеты (млн. руб.) | внебюджетные средства (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. | Жилищное строительство: 600 000 кв. м 650 000 кв. м 700 000 кв. м 800 000 кв. м Развитие сети образовательных учреждений: Дошкольные образовательные учреждения: - строительство четырех дошкольных образовательных учреждений на 660 мест (подготовка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ); - строительство шести пристроек к дошкольным образовательным учреждениям, возврат перепрофилированных детских садов в действующую сеть МДОУ (на 340 мест), в том числе: к МДОУ «Детский сад № 235» в Октябрьском районе, МДОУ «Детский сад № 95» в Ленинском районе, МДОУ «Детский сад № 21» в Октябрьском районе, МДОУ «Детский сад № 35» в Октябрьском районе. - строительство дошкольного образовательного учреждения на 6 групп во 2-й жилой группе VI микрорайона в Кировском районе города; - строительство дошкольного образовательного учреждения на 6 групп в микрорайоне 1А в Ленинском районе; - строительство детского сада на 95 мест на территории квартала, ограниченного улицами им. Пугачёва Е.И., им. Зарубина В.С., им. Рахова В.Г. и им. Кутякова И.С. в Кировском районе города; - строительство двух дошкольных образовательных учреждений на 420 мест на территории микрорайона № 1 Новосоколовогорского жилого района в Волжском районе города; - строительство дошкольного образовательного учреждения на 95 мест на территории, ограниченной улицами им. Пугачёва Е.И., Новоузенской, им. Хользунова А.И., 2-й Садовой в Октябрьском районе города; - строительство дошкольного образовательного учреждения на 95 мест на территории южной части Первомайского поселка, ограниченного ул. 2-й Садовой, 5-м проездом Первомайского поселка, территориями железнодорожной больницы и городского парка культуры и отдыха в Октябрьском районе города Общеобразовательные учреждения: - пристройка ФОКа с плавательным бассейном к МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 89» в Ленинском районе города. - пристройка ФОКа с плавательным бассейном к МОУ «Средняя школа № 97» в Октябрьском районе - пристройка спортзала к МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков № 56» в Ленинском районе | 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2008-2009 гг. 2008-2009 гг. 2008-2009 гг. 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. | 119,7 136,6 170,4 180,1 | 8112,0 6591,0 7098,0 8112,0 | 12168,0 15259,3 16425,4 18757,6 заказчик -ГКПСО «Госжилстрой» заказчик -министерство строительства и ЖКХ Саратовской области. Средства застройщика (ЖСК «Програм- мист-4») средства застройщика (ООО «Пересвет-Регион-Саратов») средства застройщика (ООО «Строй-Капитал») средства застройщика (ООО «Парко») |
| 2. 2.1. 2.2. | Городской пассажирский транспорт: Проектная работа: «Технико-экономическое обоснование разработки линий скоростного внеуличного транспорта в г. Саратове» Продление троллейбусной линии, проходящей по проспекту Строителей от конечного пункта по улице им. Тархова К.В. до улицы Топольчанской в поселке Солнечном протяженностью 3,5 км | до 2011 г. до 2011 г. | 17,0 33,9 |  |  |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. | Улично-дорожная сеть: Проектирование пешеходного перехода в месте пересечения проспекта им. Кирова С.М. с улицей им. Чапаева В.И. в виде широкой экспланады под проезжей частью Строительство указанного в п. 3.1 пешеходного перехода Завершение строительства транспортной развязки по ул. им. Орджоникидзе Г.К. с демонтажем путепровода Проектирование и строительство автодороги по ул. Плодородной на участке от ул. Ударной мимо стадиона «Авангард» с выходом на ул. им. Академика Навашина С.Г. Строительство транспортного тоннеля под железнодорожным полотном по улице Рабочей Проектирование и реконструкция автодороги на Усть-Курдюм на участке от КП ГИБДД до поселка Юбилейный с устройством подходов к эстакаде через Алексеевский овраг строительство путепровода через Алексеевский овраг, расширение проезжей части от КП до рынка стройматериалов и транспортных развязок: - в районе КП ГИБДД; - рынка стройматериалов; - поселка Юбилейный Проектирование и строительство автомобильной дороги между автодорогой на Усть-Курдюм и поселком Солнечный Проектирование и строительство автодороги по ул. Барнаульской Проектные работы и строительство автодороги из поселка Затон до автодороги на Усть-Курдюм Проектные работы и СМР расширение проезжей части проспекта им. 50 лет Октября от ул. Технической до ул. Тракторной с восстановлением местных проездов Проектирование работы и СМР расширение проезжей части ул. им. Шехурдина А.П. от ул. Технической до ул. 3-й Дачной | 2008-2009 гг. 2009-2010 гг. 2008-2009 гг. 2009 г. 2008-2011 гг.(перспектива до 2012 г.) до 2010 г. 2008-2011 гг. (перспектива до 2012 г.) 2010 г. 2009-2010 гг. 2008-2009 гг. 2008-2009 гг. 2008-2009 гг. 2010 г. 2008-2011 гг. 2009-2011 гг. 2008-2011 гг. 2009-2011 гг. 2009-2010 гг. | 2,5 38,5 21,0 72,60 72,0 229,07 16,72 48,0 56,40 29,1 38,0 | 67,80 229,07 40,00 |  |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. | Водоснабжение: Разработка «Схемы переключения внеплощадочных сетей и сооружений г. Саратова в связи с развитием водопроводного комплекса ВК «Дубки» Проектная документация на строительство водопроводного комплекса ВК «Дубки» Строительство водопроводного комплекса ВК «Дубки» Модернизация ВК – 3 в соответствии с Инвестиционной программой по развитию системы водоснабжения и водоотведения МУПП «Саратовводоканал» на период 2008 -2010 гг. с перспективой до 2017 года, утвержденной решением Саратовской городской Думы от 28.02.2008 № 25-242 Проектная документация на водозабор подземных вод для водоснабжения города Саратова Строительство, перекладка и реконструкция магистральных водоводов, сети и насосных станций согласно Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения МУПП «Саратовводоканал» на период 2008-2010 гг. с перспективой до 2017 | 2008-2009 гг. 2009-2011 гг. 2010-2011 гг. 2009 г. 2010 г. 2011 г. (перспектива до 2017 г.) 2009-2011 гг. (перспектива на 2012 г.) 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. (перспектива до 2017 г.) | 1,5 84,0 50,0 5,2 2,5 160,0 5,0 6,91 | 1850,0 42,00 70,08 1000,0 92,175 221.69 223,65 1620,0 | 100,0 10,45 40,0 391,0 92,175 221,68 223,64 1620,0 |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. | Водоотведение: Устройство самотечной канализации в Новосоколовогорском жилом районе: - технико-экономическое обоснование; - проектирование; - строительно-монтажные работы Строительство локальных очистных сооружений в районе КНС-5 (поселок Мирный): - технико-экономическое обоснование, проектирование; - строительно-монтажные работы Технико-экономическое обоснование и проектирование локальных очистных в районе поселка Елшанка (КНС-9) Проектирование и строительство самотечной канализационной сети в поселках Октябрьский и Клинический (в том числе строительно-монтажные работы) Проектирование, реконструкция и строительство необходимых сооружений для увеличения мощности очистных сооружений канализации ГСА Строительство коллекторов щитовой проходки: - коллектор № 18А от ШС-7 до ШС-9; - коллектор № 3А по ул. Кузнечной | 2008 г. 2009 г. 2010-2011 гг. 2008-2009 гг. до 2011 г. 2008-2009 гг. 2009-2011 гг. 2008-2010 гг. (перспектива до 2017 г.) 2008-2011 гг. (перспектива до 2017 г.) 2011 г. (перспектива до 2017 г.) | 6,8 13,0 34,4 12,0 238,39 | 200,0 400,0 2167,0 98,49 60,50 | 100,0 100,0 1000,74 98,49 60,50 |
| 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. | Теплоснабжение: Ввод в эксплуатацию оборудования строящихся в Ленинском районе ГТ ТЭЦ № 1 («Заводская») и № 2 («Проммаш») суммарной тепловой мощностью 160 Гкал/ч Установка дополнительного водогрейного котла КВГМ-180 на ТЭЦ-5 Развитие существующих тепловых сетей ТЭЦ-5: - строительство головного участка ТМ № 8 (2) диаметром 1200 мм протяженностью 3,6 км; - строительство резервной перемычки между ТМ1 и ТМ5 20/50 мм, протяженностью 0,6 км; - реконструкция существующих тепловых сетей; - строительство двух насосных станций на ТМ № 8 и ТМ № 4 Реконструкция и расширение теплоисточника ТЭЦ-2: - строительство магистральных тепловых сетей (зона ТЭЦ-2); - реконструкция бойлерных № 2, 3 Строительство котельной в микрорайоне Новосоколовогорский – 1 | 2008-2009 гг. до 2011 г. до 2010 г. до 2010 г. до 2011 г. до 2010 г. до 2011 г. до 2011 г. до 2011 г. 2009-2010 гг. |  |  | средства ОАО «Энергомаш корпорация» 235,0 385,45 12,46 31,25 средства ООО «Пересвет-Регион-Саратов» |
| 7. 7.1. 7.1.1.7.1.2.7.1.3.7.1.4.7.1.5.7.2. 7.2.1.7.2.2.7.2.3.7.2.4.7.2.5.7.2.6.7.2.7.7.2.8. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 7.5.4. 7.5.5. | Электроснабжение: Перечень центров питания, намечаемых к новому строительству: Новосоколовогорская 110/6 кВ (1-я очередь); Новосоколовогорская 110/10 кВ (2-я очередь); Мельзаводская 2; Центральная; Зональная Перечень подстанций 35-110-220 кВ, предусмотренных к техническому перевооружению: ТЭЦ 2 - замена турбоагрегатов № 6, 7, 8 Саратовская (220 кВ) - установка трансформатора 1х1250 Подстанция Кировская - замена трансформаторов Подстанция Северо-Восточная - замена трансформаторов Подстанция «Мирный» - замена трансформаторов Подстанция «Жилрайон» - замена трансформаторов Подстанция ДОК - замена трансформаторов Подстанция ГПЗ - замена трансформаторов, замена ЗРУ 6 кВ, ячейки 6 кВ, строительство ОПУ, реконструкция ОРУ-110 кВ, В-110 Перечень указанных в п. 8.3 подстанций, предусмотренных к реконструкции: Подстанция Северо-Западная - монтаж кабельной перемычки 110 кВ Подстанция Пищевая - светодуговая защита ячеек. Подстанция Сеча - замена блоков ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ. Подстанция Западная - реконструкция ОРУ-110 кВ Схема 110-5Н Подстанция Агрегатная - реконструкция ЗРУ – 110 кВ Схема 110-5Н Перечень линий электропередачи напряжением 35-220 кВ, намечаемых к новому строительству: ВЛ ТЭЦ 5 – Сеча (ЛЭП 110 кВ) ВЛ ТЭЦ 5 – Зональная КЛ Кировская – Центральная КЛ Сеча - Центральная Перечень линий электропередачи напряжением 35-110 кВ, намечаемых к реконструкции и перевооружению: КЛ ГРЭС - Кировская (ЛЭП 35 кВ) КЛ Агрегатная – ДОК (ЛЭП 35 кВ) ВЛ Саратовская – Северо-Западная (ЛЭП 110 кВ) ВКЛ Агрегатная – Мельзаводская (ЛЭП 110 кВ) ВЛ Саратовская – Кировская | 2009 г. 2009 г. 2008-2010 гг. 2011 г. 2009-2011 гг. 2008 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2011 г. 2010 г. 2008 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2010 г. 2009 г. до 2010 г. до 2011 г. до 2011 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. |  |  | 78,9 152,8 591,6 986,0 320,45 4215,15 4584,9 172,55 147,9 147,9 172,55 123,25 887,4 1,2 0,99 24,65 22,19 22,19 218,15 184,88 28,1 93,08 39,05 9,44 100,57 71,68 144,94 |
| 8. 8.1. 8.2. 8.3. | Газоснабжение: Строительство газопровода высокого давления PN 1, 2 МПа в Ленинском районе до ГТ ТЭЦ-1 и ГТ ТЭЦ-2 диаметром 500 и 300 мм Строительство газопровода высокого давления PN 0,6 МПа в Ленинском районе по ул. им. Тархова К.В. диаметром 200 мм, протяженностью 1500 м Строительство газопровода высокого давления 0,6 МПа по ул. Вольской от ул. Большой Казачьей до ул. Рабочей диаметром 150 мм, протяженностью 300 м и диаметром 300 мм протяженность 400 м | до 2009 г. до 2010 г. до 2011 г. |  |  | средства ОАО «Энергомаш корпорация» 6,3 6,0 |

| 9. 9.1. 9.2. 9.3. | Мероприятия по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории города: Дальнейшее освоение полигона «Гуселка-2» в Волжском районе города, в том числе: - третьей очереди площадью 5,3 га; - четвертой очереди площадью 5,7 га. Дальнейшее освоение полигона в Заводском районе города в Александровском карьере общей площадью 52,1 га Дальнейшее освоение полигона в поселке Елшанка в Ленинском районе города общей площадью 12,32 га | до 2011 г. (перспектива до 2013 г.) до 2011 гг. (перспектива до 2027 г.) до 2011 г. (перспектива до 2016 года) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. 10.1. 10.1.1. 10.2. 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.2.4. 10.3. 10.3.1. 10.3.2. 10.4. | Мероприятия по инженерной подготовке территорий города: Защита территорий от подтопления грунтовыми водами: Устройство горизонтального трубчатого дренажа с фильтровой обсыпкой, в том числе: - реконструкция (ремонт и восстановление) существующего дренажа, прежде всего на территории 8-й дренажной системы (северо-западный участок центральной части города); 12-й дренажной системы (западный участок центральной части города); 13-й дренажной системы (юго-западный участок центральной части города); - строительство дополнительных горизонтальных дренажей, прежде всего на территории следующих дренажных систем: 8-й (северо-западный участок центральной части города); 9-й (южная часть 1-го Пугачевского поселка); 11-й (юго-восточная часть пос. Завокзальный); 12-й (западный участок центральной части города); 13-й (юго-западный участок центральной части города); 16-й (район парка культуры и отдыха им. А.М. Горького); 17-й (южная часть пос. Муравлевка и Пролетарский) Защита территории города от оползневых процессов: Мероприятия в южной части пос. Затон, в том числе: - проектно-изыскательские работы; - отселение граждан, проживающих на данной территории; - строительно-монтажные работы (700 погонных метров) Трассирование и уполаживание склонов в Смирновском ущелье), в том числе: - проектно-изыскательские работы; - отселение граждан, проживающих на данной территории; - строительно-монтажные работы (200 погонных метров) Строительство противооползневых сооружений в Октябрьском ущелье (200 погонных метров), в том числе проектно-изыскательские работы Благоустройство Глебучева оврага с размещением сооружений по укреплению склонов и организацией поверхностного стока Берегоукрепительные мероприятия: Устройство берегоукреплений и прогулочных набережных от ул. Провиантской до ул. Вольской протяженностью 1,1 км Устройство берегоукреплений и прогулочных набережных от Бабушкина взвоза до ул. Провиантской протяженностью 0,8 км Устройство объектов ливневой канализации: - по просп. им. 50 лет Октября от пос. Молодежный до ул. Вишневой; - по Ново-Астраханскому шоссе от ул. Огородной до ОАО «Завод зуборезных станков» (с элементами дренажа) | 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. 2008-2009 гг. 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. 2008-2009 гг. 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. 2008-2010 гг. 2011 г. (перспектива 2012 г.) 2008-2011 гг. 2008-2011 гг. | 126,0 226,0 23,11 49,3 18,0 54,0 | 1674,0 2976,0 307,04 87,4 654,98 368,05 267,67 160,0 | возможно привлечение средств инвесторов возможно привлечение средств инвесторов возможно привлечение средств инвесторов возможно привлечение средств инвесторов возможно привлечение средств инвесторов возможно привлечение средств инвесторов возможно привлечение средств инвесторов возможно привлечение средств инвесторов |

И.о. заместителя главы администрации

по градостроительству, председателя

комитета по капитальному строительству                                                                                                                      А.В. Гнусин

Приложение № 3

к постановлению главы

администрации города

от 16 июня 2008 года № 784

Финансово-экономическое обоснование

реализации Генерального плана города Саратова

Согласно статье 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации финансово-экономическое обоснование является составной частью плана реализации генерального плана городского округа. Оно подготовлено с учетом прилагаемых к настоящему постановлению перечня документации по планировке территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения (приложение № 1) и перечня объектов капитального строительства местного значения (приложение № 2).

В Перечне объектов капитального строительства местного значения (пункт 1) определяются площади жилищного строительства, прогнозируемые сроки проектирования, строительства и ввода его в эксплуатацию, а также прогнозируемые источники финансирования строительства.

В основном финансирование жилищного строительства осуществляется за счет внебюджетных источников: средств заказчиков, инвесторов. Однако его строительство возможно и за счёт бюджетов всех уровней в соответствии с федеральными, областными и муниципальными целевыми программами, такими как:

- федеральная целевая Программа «Жилище», утвержденная  постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года № 645 и входящая в её состав подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства федеральной целевой Программы «Жилище» на 2002 -2010 годы»;

- областная целевая (комплексная) Программа «Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 годы», утвержденная Законом Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 152-ЗСО «Об областных целевых программах»;

- муниципальная целевая Программа «Обеспечение жильем граждан города Саратова, проживающих в ветхих, аварийных и построенных по проекту инженера Лагутенко жилых домах» на 2002-2010 годы, предусматривающая объем финансирования из территориального бюджета (включая бюджет города) на 2006-2010 годы в сумме 2,17 млрд. руб. (в ценах, утвержденных Госстроем России на II квартал 2002 года).

Участие муниципального образования «Город Саратов» в подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» предусматривает участие местных бюджетов в реализации данной подпрограммы. Поэтому в пункте 1 Перечня объектов капитального строительства местного значения предлагается предусмотреть в бюджете города расходы на жилищное строительство, в том числе и на реализацию указанной подпрограммы на территории города:

- на 2009 год – 119,7 млн. руб.;

- на 2010 год – 136,6 млн. руб.;

- на 2011 год – 170,4 млн. руб.

Расходы на мероприятия по развитию улично-дорожной сети и городского пассажирского транспорта, предусмотренные Генеральным планом города (пункты 2 и 3 Перечня объектов капитального строительства местного значения), определены в соответствии с предлагаемыми в проекте муниципальной целевой Программы «Развитие дорожно-уличной сети и пассажирского транспорта в городе Саратове на 2008 – 2010 годы», которая в настоящее время находится на рассмотрении в Саратовской городской Думе.

Расходы на развитие систем водоснабжения и водоотведения в городе (пункты 4, 5 Перечня объектов капитального строительства местного значения) планируются с учетом материалов по обоснованию проекта Генерального плана города Саратова, в том числе «Генеральный план            г. Саратова. Раздел «Технико-экономическое обоснование водоснабжения       г. Саратова» (разработан ЗАО «ДАР/ВОДГЕО») расчетами, представленными в ходе подготовки плана реализации Генерального плана города, ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», ОАО «Гипрокоммунводоканал» (водоотведение), Инвестиционной программой по развитию систем водоснабжения и водоотведения МУПП «Саратововдоканал» на период 2008-2010 гг. с перспективой до 2017 года, утвержденной решением Саратовской городской Думы от 28.02.2008 № 25-242.  Расходы на данные мероприятия также могут определяться областным бюджетом на соответствующий год согласно Программе «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы» ( приложение 4 к Закону Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 152-ЗСО «Об областных целевых программах»). Также данные мероприятия должны финансироваться за счёт собственных средств МУПП «Саратовводоканал». Распределение денежных средств между бюджетами различных уровней и собственными средствами МУПП «Саратовводоканал» является ориентировочным и может уточняться, в том числе для бюджета города при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.  За счет бюджета города, как правило, осуществляются проектные работы. Стоимость строительно-монтажных работ (в случае их финансирования за счет средств соответствующего бюджета) каждого конкретного объекта определяется проектной документацией (п. 11 ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункт 28 раздела II Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87).

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения (пункты 6, 7, 8 Перечня объектов капитального строительства местного значения) осуществляются, как правило, за счет средств энергоснабжающих организаций. Сметная стоимость объектов теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения определяется проектной документацией. Возможно привлечение средств бюджетов различных уровней в рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства федеральной целевой Программы «Жилище» на 2002-2010 годы» и подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной Программы «Жилище» на 2002-2010 годы».

Стоимость проектных и строительно-монтажных работ по проведению мероприятий по инженерной подготовке города (п. 10 Перечня объектов капитального строительства местного значения) определяется в соответствии со Схемой инженерной подготовки территории города Саратова, подготовленной в качестве материала по обоснованию проекта Генерального плана города ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», технико-экономическим обоснованием и государственной экспертизой реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища от Бабушкина взвоза до                   ул. Большой Садовой, технико-экономическим обоснованием инженерной защиты южной части поселка Затон, подготовленными ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», расчетами представленными ЗАО «ДАР/ВОДГЕО» и управлением по инженерной защите города. Сметная стоимость каждого объекта инженерной защиты города определяется проектной документацией.

Планом реализации Генерального плана города предусматривается подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий города (приложение № 1 к настоящему постановлению). Статьи 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусматривают, что обеспечение подготовки проектов планировки осуществляют органы местного самоуправления городского округа. В установленных законом случаях подготовка документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания) осуществляется с соблюдением процедуры муниципального заказа (ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации). На указанные цели в бюджете города необходимо предусмотреть:

- 2008 год – 1,1 млн. руб.

- 2009 год – 5,0 млн. руб.

- 2010 год – 8,0 млн. руб.

- 2011 год– 10,0 млн. руб.

Ряд мероприятий, предусмотренных Планом реализации Генерального плана города, требует резервирования и изъятия земельных участков для муниципальных нужд.

Согласно пункту 2.2 настоящего постановления и.о. главы администрации города по градостроительству, председателя комитета по капитальному строительству, председателям комитетов по земельным ресурсам и архитектуре и градостроительству администрации города даются поручения до 1 января 2009 года определить перечень земельных участков, подлежащих резервированию или изъятию для муниципальных нужд, в связи с реализацией Генерального плана города. После определения такого перечня в настоящее постановление, в том числе в финансово-экономическое обоснование, будут внесены изменения, определяющие необходимое финансирование для проведения процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд.

В плане реализации Генерального плана города предусматриваются прогнозируемые средства, необходимые для осуществления предусмотренных в нем мероприятий. Объем финансирования данных мероприятий, в том числе предусмотренных за счет средств бюджета города, может уточняться  в зависимости от полученных доходов бюджета города, сметной стоимости объектов капитального строительства, предусмотренной проектной документацией, возможности привлечения дополнительных средств инвесторов.

Объемы и объекты бюджетного капитального строительства и работ по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения последующих лет будут определяться и уточняться в ходе выполнения мероприятий Плана реализации Генерального плана города.

И.о. заместителя главы

администрации города

по градостроительству,

председателя комитета

по капитальному строительству                                                         А.В. Гнусин