13 октября 2016 года № 3106

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Благоустройство территории Фрунзенского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год

В соответствии с постановлением администрации города Саратова                      от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                   В.Н. Сараев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 13 октября 2016 года № 3106

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство территории Фрунзенского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - администрация Фрунзенского района |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - 2017 год |
| Цели и задачи | - цель - повышение уровня благоустройства территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»; - задачи: - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - обустройство мест проведения массовых мероприятий |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение внешнего облика района; - повышение уровня комфортности проживания населения на территории района; - улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства |
| Целевые индикаторы | - площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проводятся работы по созданию (восстановлению) и содержанию, - 137969,0 кв. м; - площадь асфальтовых дорожек, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 38173,0 кв. м; - площадь велосипедной дорожки, в отношении которой проводятся работы по содержанию, - 729,0 кв. м; - площадь организованных цветников - 1000 кв. м; - количество посаженных деревьев/кустарников – 25/1000; - количество скамеек/урн, установленных на зеленых зонах, - 10/10; - количество скамеек/урн, восстановленных в зеленых зонах, – 256/296; - площадь восстановленных ограждений в зеленых зонах – 31,5 кв. м; - количество фонтанов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, – 1; - протяженность установленных гирлянд - 720 п. м |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Фрунзенского района |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования – 7018,1 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Фрунзенского района составляет 758 га, количество жителей по состоянию на 1 января 2016 года - 49,6 тыс. человек.

Администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению следующих объектов:

| Наименование объекта | Коли-чество объектов | Площадь объектов, кв. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены) |
| Зеленые зоны, из них: |
| парк, скверы и бульвары | 8 | 137969,0 | - |
| асфальтовые дорожки | 8 | 38173,0 | - |

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района всегда являются актуальными.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2017 года.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов».

Задачи Программы:

- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик района;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории района;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении № 1                              к Программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий отражен в приложении № 1                         к Программе и предусматривает:

- создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и содержание занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, организация цветников,        посадка деревьев, кустарников, содержание велодорожки в соответствии                        с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов»           в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- установку, ремонт, восстановление и содержание малых архитектурных форм, а также прочие мероприятия на зеленых зонах:  организация выполнения работ по установке скамеек, урн, по восстановлению ранее установленных ограждений, скамеек и урн, содержание фонтана в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- устройство иллюминации на территории района: установка гирлянд протяженностью 720 п. м согласно приложению № 2 к Программе.

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет                      7018,1 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» и с учетом анализа уровня цен на рынке товаров, работ и услуг, действовавших в 2016 году.

В рамках Программы предусмотрены расходы на:

1. Создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и содержание занимаемых ими территорий – 5761,9 тыс. руб., в том числе стоимость:

- содержания 137969,0 кв. м зеленых зон, 38173,0 кв. м асфальтовых дорожек, 729,0 кв. м велосипедной дорожки – 3945,3 тыс. руб.;

- организации 1000 кв. м цветников – 856,6 тыс. руб.;

- посадки 25 деревьев, 1000 кустарников – 960,0 тыс. руб.

2. Установку, ремонт, восстановление и содержание малых архитектурных форм, а также прочие мероприятия на зеленых зонах -               856,2 тыс. руб., в том числе стоимость:

- установки 10 скамеек – 210,2 тыс. руб.;

- установки 10 урн – 52,0 тыс. руб.;

- восстановления ранее установленных 256 скамеек, 296 урн –                    95,6 тыс. руб.

- восстановления 31,5 кв. м ранее установленных ограждений –               58,4 тыс. руб.;

- содержания одного фонтана с оплатой коммунальных услуг (электроснабжение и водоснабжение) - 440,0 тыс. руб.

3. Устройство иллюминации на территории района – 400,0 тыс. руб.,             в том числе ориентировочная стоимость устройства гирлянд протяженностью 720 п. м – 400,0 тыс. руб.

8. Система управления реализацией Программы

Администрация Фрунзенского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Фрунзенского района в целях исполнения мероприятий Программы выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрацией Фрунзенского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Глава администрации

Фрунзенского района

муниципального образования

«Город Саратов»                                                                              И.А. Молчанов

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2016 год) | 2017 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель - повышение уровня благоустройства территории Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Задача 1. Организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами |
| 1.1. Создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и содержание занимаемых ими территорий | администрация Фрунзенского района | 253 0503 20М000М000 244 225, 226, 310, 340 (008) | 5761,9 | площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проводятся работы по созданию, восстановлению и содержанию | кв. м | 130449,0 | 137969,0 | 137969,0 |
|  |  |  |  | площадь асфальтовых дорожек, в отношении которых проводятся работы по содержанию | кв. м | 35523,0 | 38173,0 | 38173,0 |
|  |  |  |  | площадь велосипедной дорожки, в отношении которой проводятся работы по содержанию | кв. м | 729,0 | 729,0 | 729,0 |
|  |  |  |  | площадь организованных цветников | кв. м | 1300,0 | 1000,0 | 1000,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество посаженных деревьев/ кустарников | шт./шт. | 25/500 | 25/1000 | 25/1000 |
| 1.2. Установка, ремонт, восстановление и содержание малых архитектурных форм, а также прочие мероприятия на зеленых зонах | администрация Фрунзенского района | 253 0503 20М000М000 244 225, 226, 310, 340 (009) | 856,2 | количество установленных скамеек/урн | шт./шт. | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
|  |  |  |  | количество восстановленных скамеек/урн | шт./шт. | 256/296 | 256/296 | 256/296 |
|  |  |  |  | площадь восстановленных ограждений | кв. м | 31,3 | 31,5 | 31,5 |
|  |  |  |  | количество фонтанов, в отношении которых проводятся работы по содержанию | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Обустройство мест проведения массовых мероприятий |
| 2.1. Устройство иллюминации на территории района | администрация Фрунзенского района | 253 0503 20М000М000 244 225, 226, 310, 340 (010) | 400,0 | протяженность установленных гирлянд | п. м | 360 | 720 | 720 |
| Итого |  |  | 7018,1 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень

работ по благоустройству территории Фрунзенского района

| № п/п | Наименование объекта (улица, дорога, участок и т. п.) | Планируемый объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений |
| 1.1. | Организация цветников | 1000 кв. м |
| 1.1.1. | Детский парк | 400 кв. м |
| 1.1.2. | Сквер на пл. им. Кирова С.М. | 190 кв. м |
| 1.1.3. | Бульвар по ул. Астраханской | 100 кв. м |
| 1.1.4. | Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. | 250 кв. м |
| 1.1.5. | Бульвар по ул. Большой Садовой | 60 кв. м |
| 1.2. | Посадка деревьев | 25 шт. |
| 1.2.1. | Сквер на пл. им. Кирова С.М. | 25 шт. |
| 1.3. | Посадка кустарников | 1000 шт. |
| 1.3.1. | Сквер на пл. им. Кирова С.М. | 700 шт. |
| 1.3.2. | Детский парк | 300 шт. |
| 1.4. | Содержание асфальтовых дорожек | 38173 кв. м |
| 1.4.1. | Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. | 4200 кв. м |
| 1.4.2. | Бульвар по ул. Большой Садовой | 1600 кв. м |
| 1.4.3. | Бульвар по ул. Астраханской | 4200 кв. м |
| 1.4.4. | Сквер по ул. Шелковичной | 400 кв. м |
| 1.4.5. | Сквер на пл. им. Кирова С.М. | 2225 кв. м |
| 1.4.6. | Сквер на пл. им. Кирова С.М. (аллея роз) | 16835 кв. м |
| 1.4.7. | Детский парк | 6063 кв. м |
| 1.4.8. | Сквер им. Янковского О.И. | 2650 кв. м |
| 1.5. | Содержание велодорожки | 729 кв. м |
| 1.5.1. | Бульвар по ул. Астраханской | 729 кв. м |
| 2. Установка, ремонт, восстановление и содержание малых архитектурных форм, а также прочие мероприятия на зеленых зонах |
| 2.1. | Установка скамеек/урн | 10/10 шт. |
| 2.1.1. | Сквер по пл. им. Кирова С.М. | 10/10 шт. |
| 2.2. | Восстановление ограждения | 31,5 кв. м |
| 2.2.1. | Бульвар на ул. им. Рахова В.Г. | 11,0 кв. м |
| 2.2.2. | Сквер на пл. им. Кирова С.М. | 12,0 кв. м |
| 2.2.3. | Бульвар по ул. Астраханской | 8,5 кв. м |
| 2.3. | Восстановление скамеек | 256 шт. |
| 2.3.1. | Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. | 88 шт. |
| 2.3.2. | Бульвар по ул. Астраханской | 75 шт. |
| 2.3.3. | Сквер по ул. Шелковичной (у «НИТИ-Тесар») | 8 шт. |
| 2.3.4. | Сквер на пл. им. Кирова С.М. | 29 шт. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.3.5. | Детский парк | 56 шт. |
| 2.4. | Восстановление урн | 296 шт. |
| 2.4.1. | Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. | 88 шт. |
| 2.4.2. | Бульвар по ул. Астраханской | 75 шт. |
| 2.4.3. | Детский парк | 64 шт. |
| 2.4.4. | Сквер на пл. им. Кирова С.М. | 48 шт. |
| 2.4.5. | Сквер по ул. Шелковичной (у «НИТИ-Тесар») | 17 шт. |
| 2.4.6. | Бульвар по ул. Большой Садовой | 4 шт. |
| 2.5. | Содержание фонтана | 1 шт. |
| 2.5.1. | Детский парк | 1 шт. |
| 3. Устройство иллюминации на территории района |
| 3.1. | Установка гирлянд | 720 п. м |
| 3.1.1. | Детский парк | 240 п. м |
| 3.1.2. | Сквер на пл. им. Кирова С.М. (аллея роз) | 270 п. м |
| 3.1.3. | Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. | 210 п. м |