### 27 октября 2020 года № 2114

### О внесении изменений в концессионное соглашение

### в отношении централизованных систем холодного

### водоснабжения и водоотведения, находящихся

### в собственности муниципального образования

### «Город Саратов»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решениями Саратовской городской Думы от 30.10.2008 № 32-352 «О наделении полномочиями концедента», от 26.09.2019 № 56-425 «О Положении о комитете по управлению имуществом города Саратова», постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 октября 2020 года № 2080 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Саратов», в целях обеспечения эффективного использования имущества и повышения качества предоставляемых работ и услуг при использовании (эксплуатации) централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов»

постановляю:

1. Внести изменения в концессионное соглашение от 24 ноября                    2017 года в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», изложив приложение № 3 «Задание и основные мероприятия» к концессионному соглашению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по управлению имуществом города Саратова подготовить и направить в установленном порядке на подписание проект дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 24 ноября 2017 года в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов».

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

# Приложение

# к постановлению администрации

# муниципального образования

# «Город Саратов»

### от 27 октября 2020 года № 2114

# Приложение № 3

# к концессионному соглашению

Задание и основные мероприятия

1. Задание

Настоящее задание сформировано на основании схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Саратов», утвержденных постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 октября 2020 года № 2080, границ планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления питьевой воды, технической воды, количества и состава сточных вод.

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей муниципального образования «Город Саратов» в услугах по водоснабжению и водоотведению участник конкурса обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Саратов» и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с приведенными ниже требованиями:

  - Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на 2017-2023 годы:

    - Система водоснабжения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция системы водоснабжения микрорайона, ограниченного улицами им. Жуковского Н.Е., им. Ароновой Р.Е., Планерной, им. Осипова В.И. | необходимо повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона, ограниченного улицами им. Жуковского Н.Е., им. Ароновой Р.Е., Планерной, им. Осипова В.И. | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция головных сооружений водопровода (ГСВ) | в соответствии с актуализированными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 2 объектов ГСВ, с достижением по ним КПД работы не менее 60% | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 3. | Реконструкция водопроводных повысительных насосных станций (ВПНС) | в соответствии с актуализированными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Снижение избыточных напоров на сетях водоснабжения. Реконструкция и (или) модернизация технологического оборудования не менее 3 объектов, с достижением по ним КПД работы не менее 70% | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 4. | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | в соответствии с актуализированными схемами водоснабжения и водоотведения. Суммарная протяженность планируемых к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения, в указанный в Задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб, не менее 51 000 п. м. Установка запорно-регулирующей арматуры на магистральных сетях | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 5. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИС КУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | в соответствии с актуализированными схемами водоснабжения и водоотведения. Снижение потерь и аварийности, повышение собираемости, энергоэффективность | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 6. | Оснащение автотранспортными средствами для производственной деятельности и спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции | снижение потерь и аварийности, энергоэффективность | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для сварки полиэтиленовых труб, оборудованием для диагностики энергетических систем |  |  |  |
| 7. | Переключение абонентов технического водопровода к питьевому водопроводу | снижение потерь и аварийности, энергоэффективность | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |

    - Система водоотведения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) | в соответствии с актуализированными схемами водоснабжения и водоотведения. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | в соответствии с актуализированными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция и (или) модернизация оборудования не менее 2 объектов, с достижением по ним КПД работы не менее 60% | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 3. | Новое строительство, реконструкция коллекторов щитовой проходки | в соответствии с актуализированными схемами водоснабжения и водоотведения. Обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения. Диаметр – 1800-2500 мм, протяженность – не менее 380 п. м | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 4. | Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей канализации, без учета п. 3 раздела 1.1.2 | в соответствии с актуализированными схемами водоснабжения и водоотведения. Суммарная протяженность планируемых к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоотведения, в указанный в задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб, не менее 31 000 п. м | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 5. | Подключение к централизованной/децентрализованной системе водоотведения в поселках: Юриш, Зональный, Жасминный, Мирный | выполнение предписаний надзорных органов. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, перекачки и приема стоков, с разработкой гидравлической модели системы и водоотведения (АИИС КУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, сall-центр ЕДС) | в соответствии с актуализированными схемами водоснабжения и водоотведения. Снижение потерь и аварийности, повышение собираемости, энергоэффективность | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |
| 7. | Оснащение автотранспортными средствами для производственной деятельности и спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для сварки полиэтиленовых труб, оборудованием для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, энергоэффективность | до 31.12.2023 | в соответствии с технической документацией |

  - Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на 2023-2045 годы:

    - Система водоснабжения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция головных сооружений водопровода (ГСВ) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 5 объектов ГСВ, с достижением по ним КПД работы не менее 60% | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция водопроводных подкачивающих насосных станций (ВПНС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 40 объектов, с достижением по ним КПД работы не менее 70% | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения, в указанный в задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб, не менее 500000 п. м | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 4. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИС КУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, сall-центр ЕДС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Снижение потерь и аварийности, повышение собираемости, энергоэффективность | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 5. | Оснащение автотранспортными средствами для производственной деятельности и спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для сварки полиэтиленовых труб, оборудованием для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, энергоэффективность | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |

    - Система водоотведения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 14 объектов, с достижением по ним КПД работы не менее 60% | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Новое строительство, реконструкция коллекторов диаметром от 500 мм и более | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения. Диаметр от 500 мм и более, протяженность не менее 1000 п. м | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 4. | Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей канализации, без учета п. 3 раздела 1.1.2 | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоотведения, в указанный в Задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб, не менее 300000 п. м | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 5. | Подключение к централизованной/ децентрализованной системе водоотведения в поселках: Лесопильный, Увек, Воробьёвка, Латухино | выполнение предписаний надзорных органов. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 6. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, перекачки и приема стоков, с разработкой гидравлической модели системы водоотведения (АИИС КУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, сall-центр ЕДС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Снижение потерь и аварийности, повышение собираемости, энергоэффективность | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 7. | Оснащение автотранспортными средствами для производственной деятельности и спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для сварки полиэтиленовых труб, оборудованием для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, энергоэффективность | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |

Для определения КПД каждой насосной станции участник конкурса должен руководствоваться следующей формулой:

| КПД= | Q×H |
| --- | --- |
|  | 367,2×N |

где:

Q – объем перекачиваемой воды (стоков) насосной станцией за расчетный год, тыс. куб. м;

H – средний напор воды (стоков) на насосной станции за расчетный год, м. вод. ст.;

N – объем потребления электрической энергии насосным оборудованием станции за расчетный год, тыс. кВт.

Для определения суммарной плановой протяженности создания и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения, в пересчете на условный диаметр труб, участник конкурса должен руководствоваться следующей формулой:

| LDусл | j | Li |
| --- | --- | --- |
|  | =∑ |  |
|  |  | Ki |
|  | i=1 |  |

где:

LDусл – суммарная протяженность планируемых Концессионером к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения в указанный в Задании период времени и указываемых им в конкурсном предложении, в пересчете на условный диаметр труб;

j – количество участков сетей разного диаметра, планируемых Концессионером к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения в указанный в задании период времени, и указываемых им в конкурсном предложении;

Li  – длина соответствующего участка сети;

Кi – соответствующий расчетный коэффициент, зависящий от диаметра создаваемых и/или реконструируемых магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения и рассчитываемый следующим образом:

| Диаметр Dплан i | Кi |
| --- | --- |
| Dплан i ≤ 76 мм | Ki = 8,625 + (76 − Dпланi) × 0,25000 |
| 76 мм<Dплан i<100 мм | Ki = 8,625 − (Dпланi − 76) × 0,12500 |
| 100 мм ≤ Dплан i<150 мм | Ki = 5,625 − (Dпланi − 100) × 0,04000 |
| 150 мм ≤ Dплан i<200 мм | Ki = 3,625 − (Dпланi − 150) × 0,02902 |
| 200 мм ≤ Dплан i<250 мм | Ki= 2,174 − (Dпланi − 200) × 0,00730 |
| 250 мм ≤ Dплан i<300 мм | Ki= 1,809 − (Dпланi − 250) × 0,01388 |
| 300 мм ≤ Dплан i<350 мм | Ki= 1,115 − (Dпланi − 300) × 0,00230 |
| 350 мм ≤ Dплан i<400 мм | Ki= 1,000 − (Dпланi − 350) × 0,00280 |
| 400 мм ≤ Dпланi<500 мм | Ki= 0,860 − (Dпланi − 400) × 0,00324 |
| 500 мм ≤ Dпланi<600 мм | Ki= 0,536 − (Dпланi − 500) × 0,00106 |
| 600 мм ≤ Dплан i<700 мм | Ki= 0,430 − (Dпланi − 600) × 0,00060 |
| 700 мм ≤ Dплан i<800 мм | Ki= 0,370 − (Dпланi − 700) × 0,00046 |
| 800 мм ≤ Dплан i<900 мм | Ki= 0,324 − (Dпланi − 800) × 0,00036 |
| 900 мм ≤ Dплан i<1000 мм | Ki= 0,288 − (Dпланi − 900) × 0,00029 |
| 1000 мм ≤ Dплан i<1100 мм | Ki= 0,259 − (Dпланi − 1000) × 0,00023 |
| 1100 мм ≤ Dплан i<1200 мм | Ki= 0,236 − (Dпланi − 1100) × 0,00020 |
| 1200 мм ≤ Dплан i<1400 мм | Ki= 0,216 |
| 1400 мм ≤ Dплан i<1800 мм | Ki= 0,140 |
| Dплан i ≥ 1800 мм | Ki= 0,090 |

где Dпланi– расчетный диаметр каждой из планируемых Концессионером к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения в указанный в Задании период времени, и указываемых им в конкурсном предложении.

- Необходимая мощность (нагрузка) водопроводных сетей, канализационных сетей и сооружений на них.

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения концессионер обязан обеспечить к окончанию срока Соглашения следующую нагрузку на системы водоснабжения и водоотведения:

  - Система водоснабжения

| № п/п | Зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения | Необходимая мощность (нагрузка) в точках поставки (приема), куб. м/сутки | Необходимая мощность (нагрузка) в точках подачи и подключения (технологического присоединения), куб. м/ сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I, II, III, IV зоны подачи воды от ГСВ | 600 000 | 600 000 |
| 2. | I и II зона подачи воды - охватывает водоснабжение центральной части города. Питьевая вода подается самотеком от резервуаров чистой воды. Зона обслуживает территорию старой части города от правого берега Волгоградского водохранилища и ограничивается улицами Большой Садовой, им. Разина С.Т., Рабочей, Железнодорожной, Верхней | 107 229,83 | 107 229,83 |
| 3. | III зона подачи воды - охватывает части Кировского, Фрунзенского, Октябрьского и Заводского районов города в границах от ул. им. Разина С.Т. до ул. Большой Горной и от ул. Большой Горной до ОАО «Саратоворгсинтез» включительно. Эта зона снабжается питьевой водой от насосной станции 2-го подъема на площадке комплекса № 2 | 137 249,54 | 137 249,54 |
| 4. | IV зона подачи воды - охватывает поселки Саратовского района, такие как Сокол, Дубки, Расково, Северную часть муниципального образования «Город Саратов»: Ленинский район, часть Кировского и Волжского районов, в том числе поселки Елшанка, Дачный, Жасминный, Семхоз, Латухино, Солнечный, Техстекло, Юбилейный, Соловогорский, Новосоколовогорский, Зональный, ЦДК, Комбайн. Кроме того, с этой зоны осуществляется подача питьевой воды на насосную станцию «Елшанское УПХГ» для водоснабжния пос. Сторожевка Татищевского района. Зона снабжается водой от насосных станций комплекса № 2 и комплекса № 3, насосной станции № 1 «Вольская». Резервуарами зоны являются резервуары, расположенные на территории комплекса № 2, комплекса № 3, насосной станции № 1 «Вольская» | 355 520,63 | 355 520,63 |

  - Система водоотведения

| № п/п | Зоны размещения объектов централизованных систем водоотведения | Необходимая мощность (нагрузка) в точках отведения стоков (очистные сооружения), куб. м/сутки | Необходимая мощность (нагрузка) в точках приема и подключения (технологического присоединения) у абонентов, куб. м/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ГСА включает Северный, Центральный, Южный участки, участок коллекторов шахтной проходки | 640 000 | 640 000 |
| 2. | Северный участок кансети. Границы ответственности Северного участка кансети по обслуживанию канализационных коллекторов муниципального образования «Город Саратов»: - по ул. 2-й Украинской от ул. Тверской до ул. Тракторной; - по ул. Цветочной от проспекта им. 50 лет Октября до ул. им. Шехурдина А.П.; - по ул. Технической от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. им. Академика Навашина С.Г.; - по ул. им. Академика Навашина С.Г от ул. Технической до ул. Танкистов; - по ул. Танкистов от ул. им. Академика Навашина С.Г до ул. Плодородной; - по ул. Плодородной от ул. Танкистов до ул. Топольчанской; - микрорайон «Стрелка»; - пос. Семхоз; - поселки на 1-й и 2-й Дачной; - Ленинский район, в том числе: пос. Дачный, пос. Жасминный, пос. Поливановка, пос. Латухино, пос. Елшанка, пос. ВСО, пос. Солнечный, пос. Техстекло, пос. Северный, жилая застройка от 3-й до 10-й Дачной, 5-й и 6-й кварталы, Песчано-Уметский тракт, Сокурский тракт | 185 274,52 | 185 274,52 |
| 3. | Центральный участок кансети. Границы ответственности Центрального участка кансети по обслуживанию канализационных коллекторов муниципального образования «Город Саратов»: - ул. Дегтярная (четная сторона) от Набережной Космонавтов до железной дороги; - 13-й Белоглинский пр., ул. им. Емлютина Д.В., ул. Рабочая, пос. Завокзальный; - ул. им. Посадского до железной дороги; - по железной дороге до ул. Большой Горной, по Мурманскому пр. до ул. Соколовой; - ул. им. Академика Навашина С.Г. (нечетная сторона) до ул. Танкистов; - ул. Танкистов (четная сторона), ул. им. Осипова В.И. (четная сторона) до ул. Планерной, по ул. Танкистов от ул. им. Бирюзова С.С. до КНС-5; - пос. Юбилейный | 136 497,82 | 136 497,82 |
| 4. | Южный участок кансети. Границы ответственности Южного участка кансети по обслуживанию канализационных коллекторов | 91 022,36 | 91 022,36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | муниципального образования «Город Саратов»: - ул. Дегтярная (нечетная сторона) от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Грибова П.И.; - по ул. Большой Садовой от проходной завода «Электроисточник»; - ул. Шелковичной от санатория «Октябрьское ущелье» до ул. Вокзальной; - Заводской район, в том числе: пос. Калашниково, пос. Комсомольский, ОПХ «Саратовское», пос. Крекинг, пос. Южный и пос. Северный СПЗ, пос. Шарковка |  |  |
| 5. | Зона канализования на очистные сооружения СЦ «Саратовэнергонефть» Волгоградского регионального управления ООО «Лукойл-Энергосети» и зона канализования очистных сооружений ОАО «Саратовский НПЗ» | 43 540,50 | 43 540,50 |
| 6. | Участок коллекторов шахтной проходки. Обслуживает коллекторы шахтной проходки и коллекторы больших диаметров (свыше 500 мм) на территории всего города: участок т.1 – т.2 участок т.2 – т.3 участок т.3 – т.5 участок т.4 – т.5 участок т.5 – т.6 (участки являются транзитными) | 232 506,25 | 232 506,25 |

- Основные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики | Срок ввода в эксплуатацию мощностей | Ссылка на материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на 2017-2023 годы: |
| Система водоснабжения |
| 1. | Реконструкция системы водоснабжения микрорайона, ограниченного улицами им. Жуковского Н.Е., им. Ароновой Р.Е., Планерной, им. Осипова В.И. | реконструкция 1 ВПНС, строительство новых сетей ВС – 0,2 усл. км, реконструкция существующих сетей ВС – 1,2 усл. км | до 31.12.2023 | приложение № 1 к конкурсному предложению |
| 2. | Реконструкция головных сооружений водопровода (ГСВ) | реконструкция не менее 2 объектов ГСВ, с достижением по ним КПД работы не менее 60% | до 31.12.2023 | приложение № 2 к конкурсному предложению, актуализированные Схемы водоснабжения и водоотведения |
| 3. | Реконструкция водопроводных подкачивающих насосных станций (ВПНС) | реконструкция 5 ВПНС с достижением по ним КПД работы не менее 70% | до 31.12.2023 | приложение № 3 к конкурсному предложению |
| 4. | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | новое строительство и реконструкция сетей водоснабжения суммарной протяженностью 51 усл. км. Установка запорно-регулирующей арматуры на магистральных сетях | до 31.12.2023 | приложение № 4 к конкурсному предложению |
| 5. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИС КУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, сall-центр ЕДС) | создание гидравлической модели системы водоснабжения и установка первичных преобразователей: датчики давления, уровня, расхода и устройств сбора и передачи данных на объектах, участвующих в технологическом процессе (ВНС, РЧВ, ВОС, ВПНС). Создание комплекса прикладных информационных систем общеуправленческого, сбытового, производственного и обеспечивающих блоков предприятия. Создание автоматизированной информационно-измерительной подсистемы коммерческого учета электроэнергии на объектах водоснабжения | до 31.12.2023 | приложение № 5 к конкурсному предложению, актуализированные Схемы водоснабжения и водоотведения |
| 6. | Оснащение автотранспортными средствами для производственной | закупка автомобильной и специальной техники, оборудования | до 31.12.2023 | приложение № 6 к конкурсному предложению, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | деятельности и спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для сварки полиэтиленовых труб, оборудованием для диагностики энергетических систем |  |  | актуализированные Схемы водоснабжения и водоотведения |
| 7. | Переключение абонентов технического водопровода к питьевому водопроводу | переключение 7 абонентов технического водопровода | до 31.12.2023 | приложение № 7 к конкурсному предложению |
| 8. | Снижение избыточных напоров на сетях водоснабжения | установка не менее 39 ед. запорно-регулирующей арматуры на магистральных сетях | до 31.12.2023 | приложение № 13 к конкурсному предложению, актуализированные Схемы водоснабжения и водоотведения |
| Система водоотведения |
| 9. | Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) | реконструкция песколовок, аэротенков, оборудования для перекачки возвратного ила. Замена воздуходувных станций. Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка | до 31.12.2023 | приложение № 8 к конкурсному предложению |
| 10. | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | реконструкция не менее 5 КНС с достижением по ним КПД работы не менее 60% | до 31.12.2023 | приложение № 9 к конкурсному предложению |
| 11. | Новое строительство, реконструкция коллекторов щитовой проходки | строительство коллекторов щитовой прокладки суммарной протяженностью 380 п. м | до 31.12.2023 | приложение № 10 к конкурсному предложению, актуализированные Схемы водоснабжения и водоотведения |
| 12. | Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей канализации | новое строительство и реконструкция сетей водоотведения суммарной протяженностью 31 усл. км | до 31.12.2023 | приложение № 11 к конкурсному предложению |
| 13. | Подключение к централизованной/децентрализованной системе водоотведения в поселках: Юриш, Зональный, Жасминный, Мирный | строительство 4 КНС | до 31.12.2023 | приложение № 12 к конкурсному предложению, актуализированные Схемы водоснабжения и водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИС КУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, сall-центр ЕДС) | создание гидравлической модели системы водоотведения и установка первичных преобразователей: датчики давления, уровня, расхода и устройств сбора и передачи данных на объектах, участвующих в технологическом процессе (КНС, ГСА). Создание комплекса прикладных информационных систем общеуправленческого, сбытового, производственного и обеспечивающих блоков предприятия. Создание автоматизированной информационно-измерительной подсистемы коммерческого учета электроэнергии на объектах водоотведения | до 31.12.2023 | приложение № 5 к конкурсному предложению, актуализированные Схемы водоснабжения и водоотведения |
| 15. | Оснащение автотранспортными средствами для производственной деятельности и спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для сварки полиэтиленовых труб, оборудованием для диагностики энергетических систем | закупка автомобильной и специальной техники, оборудования | до 31.12.2023 | приложение № 6 к конкурсному предложению, актуализированные Схемы водоснабжения и водоотведения |
| Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на 2023-2045 годы: |
| Система водоснабжения |
| 16. | Реконструкция головных сооружений водопровода (ГСВ) | реконструкция 6 объектов ГСВ с достижением по ним КПД работы не менее 60% | до 31.12.2045 | приложение № 14 к конкурсному предложению |
| 17. | Реконструкция водопроводных подкачивающих насосных станций (ВПНС) | реконструкция 40 ВПНС с достижением по ним КПД работы не менее 70% | до 31.12.2045 | приложение № 14 к конкурсному предложению |
| 18. | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | новое строительство и реконструкция сетей водоснабжения суммарной протяженностью 500 усл. км | до 31.12.2045 | приложение № 14 к конкурсному предложению |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИС КУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, сall-центр ЕДС) | создание комплекса прикладных информационных систем общеуправленческого, сбытового, производственного и обеспечивающих блоков предприятия. Создание автоматизированной информационно-измерительной подсистемы коммерческого учета электроэнергии на объектах водоснабжения | до 31.12.2045 | приложение № 14 к конкурсному предложению |
| 20. | Оснащение автотранспортными средствами для производственной деятельности и спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для сварки полиэтиленовых труб, оборудованием для диагностики энергетических систем | закупка автомобильной и специальной техники, оборудования | до 31.12.2045 | приложение № 14 к конкурсному предложению, актуализированные Схемы водоснабжения и водоотведения |
| Система водоотведения |
| 21. | Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) | реконструкция системы механической очистки, модернизация системы обработки осадка сточных вод, внедрение ультрафиолетовой обработки, внедрение реагентной доочистки от фосфора, внедрение АСУ ТП | до 31.12.2045 | приложение № 14 к конкурсному предложению |
| 22. | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | реконструкция 14 КНС с достижением по ним КПД работы не менее 60% | до 31.12.2045 | приложение № 14 к конкурсному предложению |
| 23. | Новое строительство, реконструкция коллекторов диаметром от 500 мм и более | строительство, реконструкция коллекторов диаметром от 500 мм и более суммарной протяженностью 1000 п. м | до 31.12.2045 | приложение № 14 к конкурсному предложению, актуализированные Схемы водоснабжения и водоотведения |
| 24. | Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей канализации | новое строительство и реконструкция сетей водоотведения суммарной протяженностью 300 усл. км | до 31.12.2045 | приложение № 14 к конкурсному предложению |
| 25. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, перекачки и приема стоков, с разработкой гидравлической модели системы водоотведения (АИИС | создание комплекса прикладных информационных систем общеуправленческого, сбытового, производственного и обеспечивающих блоков предприятия. Создание автоматизированной | до 31.12.2045 | приложение № 14 к конкурсному предложению, актуализированные Схемы водоснабжения и водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | КУЭ, SCADA система, гидромодель, система диктующих точек, сall-центр ЕДС) | информационно-измерительной подсистемы коммерческого учета электроэнергии на объектах водоотведения |  |  |
| 26. | Оснащение автотранспортными средствами для производственной деятельности и спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для сварки полиэтиленовых труб, оборудованием для диагностики энергетических систем | закупка автомобильной и специальной техники, оборудования | до 31.12.2045 | приложение № 14 к конкурсному предложению, актуализированные Схемы водоснабжения и водоотведения |
| 27. | Подключение к централизованной/ децентрализованной системе водоотведения в поселках: Лесопильный, Увек, Воробьевка, Латухино | строительство 4 КНС | до 31.12.2045 | приложение № 14 к конкурсному предложению, актуализированные Схемы водоснабжения и водоотведения |

Председатель комитета по управлению

имуществом города Саратова                                                                                                                                            С.Н. Чеконова