АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД САРАТОВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июля 2012 г. N 1462

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

И ОБУСТРОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации муниципального образования  "Город Саратов" от 15.07.2013 [N 1403](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976213371FCE2EDD1A2B8F81FF876F20A3A23DA6F1D30B97ED0A6D304818CC349A1915B013C512AF2X1T4N), от 13.03.2014 [N 639](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A897620377DFDE6EDD1A2B8F81FF876F20A3A23DA6F1D30B97ED0A6D304818CC349A1915B013C512AF2X1T4N),  от 09.06.2016 [N 1454](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A89762E3170F5E6EDD1A2B8F81FF876F20A3A23DA6F1D30B97ED0A6D304818CC349A1915B013C512AF2X1T4N), от 20.09.2017 [N 2585](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263471F5E0E08CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 27.11.2017 [N 3697](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263473F8EFEE8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN),  от 14.05.2018 [N 967](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263575F5EEE08CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 22.01.2019 [N 55](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 27.02.2019 [N 305](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A897626357CF4E3E58CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN),  от 10.07.2020 [N 1176](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263775F9E1E18CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 09.07.2021 [N 1850](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263074F4E1E18CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 05.03.2022 [N 672](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A897626307CFFE1E48CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN),  от 29.04.2022 [N 1625](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN),  с изм., внесенными [решением](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976203C75FFE1EDD1A2B8F81FF876F20A3A23DA6F1D30B976D6A6D304818CC349A1915B013C512AF2X1T4N) Арбитражного суда Саратовской области  от 11.04.2013 N А57-129/2013) |  |

Руководствуясь Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D4990656D3355DE01D27324367FABBBB28AFFEFF115AF31BD537867D66D1B32B22A84E9D258C7DFD04BA291590420X5T1N) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения благоустройства, чистоты и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения постановляю:

1. Утвердить [Порядок](#P51) проведения работ на подземных коммуникациях и обустройства строительных площадок (прилагается).

2. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 29.04.2022 N 1625.

[2](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4AD8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN). Администрациям районов муниципального образования "Город Саратов" и департаменту Саратовского района муниципального образования "Город Саратов" выдавать разрешения на производство земляных работ и разрешения на установку ограждений строительных площадок при наличии согласования с комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов" в отношении территорий соответствующих районов муниципального образования "Город Саратов".

(пункт в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AA8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 29.04.2022 N 1625)

[3](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AA8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN). Рекомендовать предприятиям и организациям, осуществляющим проектирование, строительство, ремонт и эксплуатацию подземных сооружений, располагающимся на территории муниципального образования "Город Саратов", заключать договоры на ремонт (восстановление) территории, в отношении которой производились земляные работы, и принимать меры по своевременному ремонту (восстановлению) указанных территорий.

(пункт в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A48C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 29.04.2022 N 1625)

4.1. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 29.04.2022 N 1625.

[3.2](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AA8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN). Заключать договоры на ремонт (восстановление) территории, в отношении которой производились земляные работы, и принимать меры по своевременному ремонту (восстановлению) указанных территорий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

[4](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AA8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN). Признать утратившими силу:

- [постановление](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976233D77FDE5EDD1A2B8F81FF876F20A282382631F36A77ED0B38555C7XDTBN) администрации города Саратова от 7 августа 2006 г. N 204А "О порядке выполнения работ на подземных коммуникациях и обустройства строительных площадок";

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в абз. третьем п. 5: постановление главы администрации города Саратова от 28.05.2008 имеет номер 615, а не номер 178. |  |

- постановления главы администрации города Саратова от 15 января 2007 г. [N 8](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976253576F4E1EDD1A2B8F81FF876F20A282382631F36A77ED0B38555C7XDTBN), от 27 сентября 2007 г. [N 815](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976253771FAE3EDD1A2B8F81FF876F20A282382631F36A77ED0B38555C7XDTBN), от 28 мая 2008 г. [N 178](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976253370F4EEEDD1A2B8F81FF876F20A282382631F36A77ED0B38555C7XDTBN);

- постановления администрации муниципального образования "Город Саратов" от 10 апреля 2009 г. [N 178](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976243C75F8E3EDD1A2B8F81FF876F20A282382631F36A77ED0B38555C7XDTBN), от 14 октября 2010 г. [N 2441](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976233773FDE4EDD1A2B8F81FF876F20A282382631F36A77ED0B38555C7XDTBN), от 27 мая 2011 г. [N 1076](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976233D75F9E7EDD1A2B8F81FF876F20A282382631F36A77ED0B38555C7XDTBN).

[5](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AA8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN). Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

[6](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AA8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN). Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава

администрации муниципального образования "Город Саратов"

А.Л.ПРОКОПЕНКО

Приложение

к постановлению

администрации муниципального образования "Город Саратов"

от 6 июля 2012 г. N 1462

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

И ОБУСТРОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации муниципального образования  "Город Саратов" от 15.07.2013 [N 1403](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976213371FCE2EDD1A2B8F81FF876F20A3A23DA6F1D30B97ED0A6D304818CC349A1915B013C512AF2X1T4N), от 13.03.2014 [N 639](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A897620377DFDE6EDD1A2B8F81FF876F20A3A23DA6F1D30B97ED3A6D304818CC349A1915B013C512AF2X1T4N),  от 09.06.2016 [N 1454](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A89762E3170F5E6EDD1A2B8F81FF876F20A3A23DA6F1D30B97ED3A6D304818CC349A1915B013C512AF2X1T4N), от 20.09.2017 [N 2585](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263471F5E0E08CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 27.11.2017 [N 3697](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263473F8EFEE8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN),  от 14.05.2018 [N 967](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263575F5EEE08CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 22.01.2019 [N 55](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 27.02.2019 [N 305](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A897626357CF4E3E58CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN),  от 10.07.2020 [N 1176](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263775F9E1E18CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 09.07.2021 [N 1850](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263074F4E1E18CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 29.04.2022 [N 1625](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4AC8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN),  с изм., внесенными [решением](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976203C75FFE1EDD1A2B8F81FF876F20A3A23DA6F1D30B976D6A6D304818CC349A1915B013C512AF2X1T4N) Арбитражного суда Саратовской области  от 11.04.2013 N А57-129/2013) |  |

1. Производство земляных работ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального

образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

1.1. Производство работ по прокладке, переустройству и ремонту подземных коммуникаций допускается осуществлять после получения разрешения на производство земляных работ.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

1.2. Разрешение на производство земляных работ выдается на основании обращения заказчика, заинтересованного в производстве земляных работ, с представлением в соответствующие администрации районов муниципального образования "Город Саратов", департамент Саратовского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрации районов, департамент Саратовского района) следующих документов:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4AF8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 29.04.2022 N 1625)

- письмо о выдаче разрешения на производство земляных работ с мотивировкой необходимости производства подземных работ;

(в ред. постановлений администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13.03.2014 [N 639](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A897620377DFDE6EDD1A2B8F81FF876F20A3A23DA6F1D30B97ED2A6D304818CC349A1915B013C512AF2X1T4N), от 22.01.2019 [N 55](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 29.04.2022 [N 1625](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4A98C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN))

- проект (план трассы) подземных коммуникаций, согласованный с владельцами подземных коммуникаций;

- график производства работ;

- гарантийное письмо заказчика по восстановлению территории, в отношении которой будут проведены земляные работы, в том числе автомобильной дороги, содержащее сроки окончания восстановительных работ и их объем;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

- договор, заключенный с организацией-подрядчиком на восстановление территории, в отношении которой будут проведены земляные работы, в том числе автомобильной дороги;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

- приказ организации-подрядчика о назначении ответственного лица за производство работ;

- справка заказчика с обоснованием невозможности проведения работ закрытым способом, согласованная с владельцем коммуникаций.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

Заказчик обязан обратиться за получением разрешения на производство земляных работ в течение 5 суток до даты начала плановых земляных работ.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AA8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

1.3. Заказчик, получивший разрешение на производство земляных работ, до начала производства плановых работ, обязан осуществить вызов уполномоченных лиц соответствующей администрации района, департамента Саратовского района, а также организации, ответственной за содержание территорий, в отношении которых будут производиться земляные работы, для совместного обследования и фиксации состояния объектов благоустройства, находящихся в зоне производства работ путем составления акта обследования.

(в ред. постановлений администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 [N 55](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 29.04.2022 [N 1625](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN))

К акту обследования прилагаются фотографии объектов благоустройства на участках производства земляных работ.

(в ред. постановлений администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13.03.2014 [N 639](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A897620377DFDE6EDD1A2B8F81FF876F20A3A23DA6F1D30B97EDCA6D304818CC349A1915B013C512AF2X1T4N), от 22.01.2019 [N 55](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN))

1.4. Временное изменение (закрытие) маршрута регулярных перевозок автомобильным и электрическим пассажирским транспортом в целях осуществления производства земляных работ допускается при наличии разрешения на производство земляных работ, согласованное с МКУ "Транспортное управление" или МУПП "Саратовгорэлектротранс" и опубликованное в средствах массовой информации с указанием сроков производства земляных работ.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

1.5. Ответственное лицо за производство работ обязано находиться на месте производства земляных работ, имея при себе разрешение и согласованный проект с графиком производства работ.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

1.6. Снос, обрезка или пересадка зеленых насаждений при невозможности их сохранения допускается при наличии разрешения на производство земляных работ в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов".

(п. 1.6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A897626357CF4E3E58CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 27.02.2019 N 305)

1.7. Разрешение действительно в пределах указанного в нем срока. Срок, указанный в разрешении на производство аварийных земляных работ, не должен превышать: с 15 апреля по 15 ноября - 5 суток со дня начала производства работ, с 16 ноября по 14 апреля - 10 суток со дня начала производства работ. Срок, указанный в разрешении на производство плановых земляных работ, не должен превышать 20 суток со дня начала производства работ. Срок, указанный в разрешении на производство земляных работ для подключения коммуникаций к многоквартирным домам, не должен превышать 12 суток со дня начала производства работ. Срок действующего разрешения включает подготовку к проведению земляных работ, выполнение земляных работ, благоустройство территории после проведения земляных работ.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A48C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

Ответственность за повреждение существующих подземных коммуникаций заказчик несет в соответствии с действующим законодательством.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

1.8. В случае невозможности завершения работ в сроки, установленные в разрешении на производство земляных работ, заказчик не позднее чем за два рабочих дня до окончания срока, установленного в разрешении, представляет в администрацию района, департамент Саратовского района:

(в ред. постановлений администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 [N 55](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 29.04.2022 [N 1625](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN))

- письмо с мотивировкой продления срока производства земляных работ;

(в ред. постановлений администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 [N 55](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 29.04.2022 [N 1625](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4AA8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN))

- график производства работ на срок продления разрешения на производство земляных работ;

(в ред. постановлений администрации муниципального образования "Город Саратов" от 14.05.2018 [N 967](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263575F5EEE08CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 22.01.2019 [N 55](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN))

- при невыполнении работ в установленные сроки по ходатайству заказчика работ допускается однократное продление срока разрешения на производство аварийных земляных работ не более чем на 3 суток, на производство плановых земляных работ - не более чем на 10 суток, на производство земляных работ для подключения коммуникаций к многоквартирным домам - не более чем на 3 суток.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263775F9E1E18CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A58C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 10.07.2020 N 1176)

1.9. Заказчик обязан проводить земляные работы в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, в том числе организовать движение транспорта и ограждение места производства работ.

(в ред. постановлений администрации муниципального образования "Город Саратов" от 13.03.2014 [N 639](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A897620377DFDE6EDD1A2B8F81FF876F20A3A23DA6F1D30B97FD7A6D304818CC349A1915B013C512AF2X1T4N), от 22.01.2019 [N 55](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 09.07.2021 [N 1850](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263074F4E1E18CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN))

До начала проведения земляных работ следует оградить место проведения работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за проведение работ лица, номером телефона организации, сроками выполнения работ. При проведении работ вблизи проезжей части должна быть обеспечена видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

Обратная засыпка котлованов в местах проведения земляных работ осуществляется материалом, предусмотренным проектной документацией, технологическими картами, составляющимися в соответствии с установленными требованиями. Качество материалов, используемых при восстановлении благоустройства в зоне проведения земляных работ, должно подтверждаться паспортами, сертификатами и в установленных случаях лабораторными испытаниями согласно строительным нормам.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4AA8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

1.10. Заказчик, осуществляющий земляные работы, обязан обеспечить ремонт территории, в отношении которой осуществляет производство земляных работ, в сроки, на которые выдано разрешение на производство земляных работ.

(в ред. постановлений администрации муниципального образования "Город Саратов" от 15.07.2013 [N 1403](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976213371FCE2EDD1A2B8F81FF876F20A3A23DA6F1D30B97ED0A6D304818CC349A1915B013C512AF2X1T4N), от 22.01.2019 [N 55](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 09.07.2021 [N 1850](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263074F4E1E18CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AA8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN))

1.11. Заказчик устраняет недостатки, выявленные в течение трех лет со дня окончания проведения ремонта территории, в отношении которой осуществлялось производство земляных работ, за свой счет в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления о выявленных недостатках от организации, ответственной за содержание соответствующей территории.

(в ред. постановлений администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 [N 55](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 09.07.2021 [N 1850](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263074F4E1E18CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A58C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN))

В случае неустранения заказчиком, проводившим земляные работы, в установленный срок выявленных недостатков организация, ответственная за содержание соответствующей территории, вправе самостоятельно осуществить ремонт территории с последующим возмещением причиненного вреда за счет заказчика.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263074F4E1E18CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4AD8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 09.07.2021 N 1850)

1.12. Восстановление (ремонт) территории, в отношении которой проведены земляные работы, должно производиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. По окончании выполнения работ по восстановлению территории заказчик незамедлительно уведомляет об этом организацию, ответственную за содержание соответствующей территории, соответственно администрацию района, департамент Саратовского района. Приемка работ по восстановлению территории, в отношении которой проведены земляные работы, осуществляется при участии представителя заказчика, получившего разрешение на производство земляных работ, представителей организации, ответственной за содержание соответствующей территории, и администрации соответствующего района не позднее трех рабочих дней со дня окончания выполнения работ по восстановлению территории. По результатам составляется акт приемки работ по восстановлению территории, в котором отражаются:

(в ред. постановлений администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 [N 55](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 29.04.2022 [N 1625](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN))

- работы, выполненные заказчиком для восстановления территории;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

- гарантийные обязательства заказчика.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

Акт приемки работ по восстановлению территории утверждается органом, выдавшим разрешение на производство земляных работ.

(в ред. постановлений администрации муниципального образования "Город Саратов" от 20.09.2017 [N 2585](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263471F5E0E08CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 22.01.2019 [N 55](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN))

Территория, в отношении которой проведены земляные работы, считается невосстановленной в случае непредставления акта приемки работ по восстановлению территории на утверждение органу, выдавшему разрешение на производство земляных работ.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263074F4E1E18CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4AF8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 09.07.2021 N 1850)

1.13. Аннулирование разрешения на производство земляных работ - лишение заказчика, получившего разрешение, права на производство работ, указанных в разрешении.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

Орган, выдавший разрешение на производство земляных работ, вправе его аннулировать в случаях:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

- выполнения работ с отступлением от требований, указанных в разрешении на производство земляных работ;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

- непредставления документов, предусмотренных [пунктом 1.8](#P98) настоящего Порядка;

- возникновения на площадке для проведения земляных работ угрозы безопасности жизни или здоровью людей и движению транспорта;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

- невыполнения предписания об устранении выявленных нарушений, выданных администрацией района, департаментом Саратовского района;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 29.04.2022 N 1625)

- предписания уполномоченного органа.

Решение об аннулировании разрешения направляется заказчику не позднее дня, следующего за днем его принятия.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

Ответственность за содержание территории, в отношении которой осуществлялось производство земляных работ, после аннулирования разрешения возлагается на заказчика.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

Для возобновления работ необходимо повторно оформить разрешение в соответствии с настоящим Порядком.

(п. 1.13 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A89762E3170F5E6EDD1A2B8F81FF876F20A3A23DA6F1D30B97FD4A6D304818CC349A1915B013C512AF2X1T4N) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 09.06.2016 N 1454)

1.14. Для ликвидации аварий на подземных коммуникациях, которые требуют немедленного производства земляных работ, организация, проводящая эти работы, обязана оповестить о них отдел ГИБДД управления МВД России по г. Саратову, администрацию района, департамент Саратовского района, организацию, ответственную за содержание территорий, в отношении которых будут производиться земляные работы, а также владельцев подземных коммуникаций с последующим оформлением разрешения в течение суток в соответствии с установленными требованиями настоящего Положения.

(в ред. постановлений администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 [N 55](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN), от 29.04.2022 [N 1625](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN))

Уполномоченные представители владельцев подземных коммуникаций должны явиться на место проведения земляных работ не позднее трех часов с момента оповещения и представить информацию о месте нахождения подземных коммуникаций.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

Организация, проводящая земляные работы, при оформлении разрешения представляет в администрацию района, департамент Саратовского района сведения о необходимости проведения работ для ликвидации аварий на подземных коммуникациях, зафиксированные в форме фотосъемки и (или) видеосъемки, сделанной до начала проведения таких работ.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263074F4E1E18CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4A98C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 09.07.2021 N 1850; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 29.04.2022 N 1625)

(п. 1.14 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263473F8EFEE8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5A88C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 27.11.2017 N 3697)

[1.15](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A89762E3170F5E6EDD1A2B8F81FF876F20A3A23DA6F1D30B97CD7A6D304818CC349A1915B013C512AF2X1T4N). Владельцы подземных инженерных коммуникаций обязаны:

- обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии, в одном уровне с покрытием автомобильной дороги, тротуаром, газоном, а также их ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванного неудовлетворительным состоянием коммуникаций;

- осуществлять контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и своевременно проводить их замену.

2. Обустройство строительных площадок

2.1. Установка ограждения строительной площадки допускается при наличии разрешения на установку ограждения в целях обустройства строительной площадки.

2.2. Разрешение на установку ограждения в целях обустройства строительной площадки выдается на основании обращения лица, заинтересованного в установке ограждения строительной площадки с предоставлением в администрацию района, департамент Саратовского района следующих документов:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 29.04.2022 N 1625)

- письмо на оформление разрешения на установку ограждения в целях обустройства строительной площадки;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263174FFE4E28CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED4A58C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 29.04.2022 N 1625)

- стройгенплан;

- график производства строительных работ;

- гарантийное письмо заказчика о благоустройстве территории после завершения строительных работ;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=9D4D0FBB0FAE2AC3863D498666016E5DD20A8976263573F5E4EF8CA8B0A113FA71FD552D2493631C30B97ED5AB8C01949D9B46A5894504274D28F014X1TEN) администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22.01.2019 N 55)

- приказ организации-подрядчика о назначении ответственного лица за содержание строительной площадки.

2.3. В местах движения пешеходов ограждение строительной площадки должно иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улиц.

2.4. Организация после окончания строительных работ осуществляет обустройство и содержание строительных площадок, организацию благоустройства в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов".