28 декабря 2010 года № 3253

О внесении изменения в постановление

администрации муниципального образования «Город Саратов»

от 31 декабря 2009 года № 1924 «Об утверждении ведомственной

целевой программы «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год»

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 14.12.2009 № 46-560 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год»

постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 31 декабря 2009 года № 1924 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Комитету по общественным отношениям анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 5 октября 2010 года          № 2356 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 31 декабря 2009 года               № 1924 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству.

И.о. главы администрации 
муниципального образования

«Город Саратов»	                                                                         А.Л. Прокопенко

# Приложение

# к постановлению администрации

# муниципального образования

# «Город Саратов»

от 28 декабря 2010 года № 3253

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство территории Заводского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год

Паспорт программы

| Название главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района) |
| --- | --- |
| Название Программы | - «Благоустройство территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, название и номер соответствующего нормативного акта |  |
| Сроки реализации | - 2010 год |
| Цель и задачи | - цель: благоустройство территории Заводского района; задачи: - содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, тротуаров; - содержание зеленых зон и насаждений; - повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика |
| Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты | - обеспечение чистоты и порядка на территории Заводского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - оздоровление и восстановление зеленых насаждений |
| Целевые индикаторы | - содержание автомобильных дорог местного значения - 400992 кв. м; - вывоз мусора с прилотковой части дорог - 1016 куб. м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 39 шт.; - установка дорожного бортового камня - 100 п. м; - установка дорожных знаков - 27 шт.; - замена остановочного павильона - 1 шт.; - восстановление системы ливневой канализации - 10 шт.; - очистка подземных переходов от мусора - 2 шт.; - содержание тротуаров - 690038,1 кв. м; - ремонт тротуаров - 5662,5 кв. м; - вывоз мусора с тротуаров - 3765 куб. м; - погрузка и вывоз листвы с тротуаров - 1725 т; - вывоз снега и льда с тротуаров - 24500 куб. м; - посыпание тротуаров и дорожек песком - 3450191 кв. м; - покраска дорожного бортового камня - 5870 кв. м; - побелка дорожного бортового камня -30190 кв. м; - установка тротуарного бортового камня - 200 п. м; - ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, ремонт дорог и улиц в жилой застройке, проездов - 13468,4 кв. м; - восстановление уличного освещения - 21,624 км; - удельный вес освещаемых улиц в их общей протяженности - 95,2%; - изготовление проектно-сметной документации устройство уличного освещения - 5,4 км; - содержание зеленых зон и насаждений - 1120790,3 кв. м; - вывоз мусора с зеленых зон - 4348 куб. м; - снос деревьев - 241,28 куб. м; - посадка деревьев саженцев - 100 шт.; - устройство газонов - 1393,0 кв. м; - устройство и содержание цветников - 2000,0 кв. м; - обрезка деревьев гидроподъемником - 784 маш. ч; - выкашивание газонов - 2721796 кв. м; - полив зеленых насаждений - 300 куб. м; - вывоз мусора с несанкционированных свалок - 14946,17 куб. м; - замена указателей с названием улиц и номеров домов - 448 шт.; - количество объектов, в отношении которых осуществляется контроль качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» - 47; - устройство подпорной бетонной стенки - 39,0 куб. м; - облицовка подпорной бетонной стенки - 562,05 кв. м; - устройство металлических барьерных ограждений с окраской - 3 объекта/ 3871 п. м; - устройство пандусов - 2 шт.; - устройство металлического каркаса под новогоднюю ёлку - 1 шт.; - установка лавочек - 20 шт.; - установка урн - 6 шт. |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения работ по содержанию автомобильных дорог местного значения, тротуаров, зеленых зон и насаждений, остановочных пунктов, ремонтно-восстановительных работ автомобильных дорог местного значения, прочих работ по улучшению внешнего облика района |
| Объем и источники финансирования | - объем финансирования - 120606,11 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год |

- Характеристика проблем, анализ причин возникновения,

целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из насущных проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв. км, количество жителей - 192,9 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова от 16.07.2009 № 752-р «О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования «Город Саратов» остановочных пунктов городского транспорта», от 21.01.2010 № 51-р «О включении автомобильных дорог местного значения, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны», от 05.03.2010 № 267-р «О внесении дополнений в распоряжение комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 № 51-р «О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны», от 19.02.2010 № 229-р «О включении территорий, занимаемых зелеными насаждениями, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны», от 11.03.2010 № 285-р «О включении тротуаров, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования «Город Саратов», в Сводный реестр муниципальной казны» за администрацией района закреплен ряд объектов на праве оперативного управления, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

| № п/п | Наименование объекта | Количество объектов | Площадь объектов, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены) |
| 1. | Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием | 101 | 400992,0 | 201090 |
| 2. | Дороги, имеющие грунтовое покрытие | 289 | 736588,0 | 589270 |
| 3. | Тротуары с твердым покрытием | 73 | 268825,1 | 161295,0 |
| 4. | Тротуары, имеющие грунтовое покрытие | 55 | 421213,0 | 358031,0 |
| 5. | Покрытие остановочных площадок общественного транспорта | 39 | 1141,3 | 1141,3 |
| 6. | Зеленые зоны, | 106 | 1120790,3 | 680449 |
|  | из них: скверы | 13 | 348490 | 212579 |

По состоянию на 1 января 2010 года требуется восстановление уличного освещения в отношении 23 км дорог, замена 474 указателей с названиями улиц и номерами домов. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района, ликвидации несанкционированных свалок мусора.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 30.09.2010 № 55-652 «О внесении изменений и дополнений в решение Саратовской городской Думы от 14.12.2009 № 46-560 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год» администрации                          Заводского района на реализацию настоящей Программы предусмотрено 120606,11 тыс. руб. Реализация мероприятий по благоустройству будет осуществляться в пределах утвержденного объема финансирования с учетом приоритетов выполнения работ по ежеквартальной механизированной уборке улиц, тротуаров и зеленых зон.

- Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2010 года.

- Цель и задачи Программы

Цель Программы - благоустройство территории Заводского района.

Задачи Программы:

- содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, тротуаров;

- содержание зеленых зон и насаждений;

- повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Заводского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- оздоровление и восстановление зеленых насаждений.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели

решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении № 1 к Программе (графы 8-12).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них: содержание автомобильных дорог местного значения - работы в отношении 400992 кв. м дорог; вывоз мусора с прилотковой части дорог - 1016 куб. м; содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 39 остановочных павильонов; установка дорожного бортового камня - 100 п. м; установка дорожных знаков согласно приложению № 2 к Программе; замена остановочного павильона согласно приложению № 2 к Программе, восстановление системы ливневой канализации согласно приложению № 2 к Программе, очистка подземных переходов от мусора согласно приложению № 2 к Программе;

- ремонт и содержание тротуаров: содержание тротуаров - работы в отношении 690038,1 кв. м тротуаров; ремонт тротуаров - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе, вывоз мусора с тротуаров - 3765 куб. м; погрузка и вывоз листвы с тротуаров - 1725 т; вывоз снега и льда с тротуаров - 24500 куб. м; посыпание тротуаров и дорожек песком - 3450191 кв. м; покраска и побелка дорожного бортового камня - 5870 кв. м/30190 кв. м; установка тротуарного бортового камня - 200 п. м;

- ремонтно-восстановительные работы на автомобильных дорогах местного значения: ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, ремонт дорог и улиц в жилой застройке, проездов - работы в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- восстановление уличного освещения: восстановление уличного освещения в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- содержание, создание (восстановление) зеленых зон и насаждений: содержание зеленых зон и насаждений - работы в отношении 1120790,3 кв. м зеленых зон;  вывоз мусора с зеленых зон - 4348 куб. м; снос деревьев - 241,28 куб. м; посадка деревьев саженцев - 100 шт.; устройство газонов - 1393 кв. м; устройство и содержание цветников - 2000 кв. м; обрезка деревьев гидроподъемником - 784 маш. ч; выкашивание газонов - 2721796 кв. м, полив зеленых насаждений - 300 куб. м;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства               и внешнего облика: вывоз мусора с несанкционированных свалок -            14946,17 куб. м; замена указателей с названиями улиц и номерами домов - 448 шт.; осуществление контроля качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов» в отношении 47 объектов, утвержденных постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов»                            от 29 сентября 2010 года № 2309 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год» (приложение № 2 к Программе); устройство и облицовка подпорной стенки согласно приложению № 2 к Программе; устройство металлических барьерных ограждений зеленых зон с окраской согласно приложению № 2 к Программе; устройство пандусов согласно приложению № 2 к Программе; устройство металлического каркаса под новогоднюю елку согласно приложению № 2 к Программе; установка скамеек и урн согласно приложению № 2 к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий квартал значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 июля 2009 года № 404 «Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ».

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Программы составляет             120606,11 тыс. руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 14.12.2009 № 46-560 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год».

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован в пределах выделенных средств с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2009 году, в соответствии со сметными расчетами с учетом применения федеральных и территориальных единичных расценок, нормативов, утвержденных постановлением главы администрации города Саратова от 12 ноября 2008 года № 1375 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание территории и объектов благоустройства города».

Таким образом, в рамках Программы в 2010 году предусмотрены              расходы на:

- содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них - 11450,367 тыс. руб.;

- содержание и ремонт тротуаров - 34115,485 тыс. руб.;

- содержание зеленых зон и насаждений - 31169,305 тыс. руб.;

- уличное освещение - 15509,534 тыс. руб.;

- ремонтно-восстановительные работы на автомобильных дорогах местного значения - 18750,064 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и внешнего облика - 9611,355 тыс. руб.

X. Система управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрацией Заводского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

И.о. главы администрации

Заводского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                       В.В. Наталичев

Приложение № 1

к Программе

Система программных мероприятий

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2009 год) | 2010 год | целевое значение |
|  |  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель - благоустройство территории Заводского района |
| Задача 1. Содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, тротуаров |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них | администрация Заводского района | 251 0503 7952200 104 (225) | 11450,367 | содержание автомобильных дорог местного значения | кв. м | 335150,0 | 335150,0 | 335150,0 | 335150,0 | 400992, 0 | 400992,0 |
|  |  |  |  | вывоз мусора с прилотковой части дорог | куб. м | - | 0,0 | 1016,0 | 0,0 | 0,0 | 1016,0 |
|  |  |  |  | содержание остановочных пунктов общественного транспорта | коли-чество объек-тов | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
|  |  |  |  | установка бортового камня | п. м | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
|  |  |  |  | установка дорожных знаков | шт. | - | - | - | - | 27 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | замена остановочного павильона | шт. | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  | восстановление системы ливневой канализации | шт. | - | - | - | - | 10 | 10 |
|  |  |  |  | очистка подземных переходов от мусора | шт. | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 1.2. Ремонт и содержание тротуаров | администрация Заводского района | 251 0503 7952200 102 (225) | 34115,485 | содержание тротуаров | кв. м | 552166,5 | 552166,5 | 552166,5 | 690038,1 | 690038,1 | 690038,1 |
|  |  |  |  | ремонт тротуаров | коли-чество объек-тов | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|  |  |  |  |  | кв. м | - | 0 | 188,1 | 5111,0 | 363,4 | 5662,5 |
|  |  |  |  | вывоз мусора с тротуаров | куб. м | - | 0 | 3765,0 | 0 | 0 | 3765,0 |
|  |  |  |  | погрузка и вывоз листвы с тротуаров | т | - | 0 | 0 | 0 | 1725,0 | 1725,0 |
|  |  |  |  | вывоз снега и льда с тротуаров | куб. м | - | 24500,0 | 0 | 0 | 0 | 24500,0 |
|  |  |  |  | посыпание тротуаров и дорожек песком | кв. м | - | 0 | 0 | 0 | 3450191 | 3450191 |
|  |  |  |  | покраска бортового камня | кв. м | - | 0 | 2870,0 | 3000,0 | 0 | 5870,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | побелка бортового камня | кв. м | - | 0 | 30190,0 | 0 | 0 | 30190,0 |
|  |  |  |  | установка бортового камня | п. м | - | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 200,0 |
| 1.3. Ремонтно-восстановитель-ные работы на автомобильных дорогах местного значения | администрация Заводского района | 251 0503 7952200 108 (225); 251 0503 7952200 103(225) | 18750,064 | ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них, ремонт дорог и улиц в жилой застройке, проездов | количе-ство объек-тов | - | 0 | 12 | 9 | 1 | 22 |
|  |  |  |  |  | кв. м | - | 0 | 2665,4 | 10403,0 | 400,00 | 13468,4 |
| 1.4. Восстановление уличного освещения | администрация Заводского района | 251 0503 7952200 101 226, 310); | 15509,534 | восстановление уличного освещения | коли-чество объек-тов | - | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
|  |  |  |  |  | км | - | 0 | 1,9 | 11,35 | 8,374 | 21,624 |
|  |  |  |  | удельный вес освещаемых улиц в их общей протяженности | % | 90,5 | - | 92,0 | 95,0 | 95,2 | 95,2 |
|  |  |  |  | изготовление проектно-сметной документации устройства уличного освещения в пос. Увек Заводского района г. Саратова | км | - | - | - | 5,4 | - | 5,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 2. Содержание зеленых зон и насаждений |
| 2.1. Содержание, создание (восстановле-ние) зеленых зон и насаждений | администрация Заводского района | 251 0503 7952200 105 (225, 310 340) | 31169,305 | содержание зеленых зон и насаждений | кв. м | 680449,0 | 0 | 680449,0 | 1120790,3 | 0 | 1120790,3 |
|  |  |  |  | вывоз мусора с зеленых зон | куб. м | - | 1158,0 | 3190,0 | 0 | 0 | 4348,0 |
|  |  |  |  | снос деревьев | куб. м | - | 95,0 | 102,28 | 0 | 44 | 241,28 |
|  |  |  |  | посадка деревьев-саженцев | шт. | - | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  |  |  | устройство газонов | кв. м | - | 0 | 1000,0 | 393,0 | 0 | 1393,0 |
|  |  |  |  | устройство и содержание цветников | кв. м | - | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 |
|  |  |  |  | обрезка деревьев гидроподъем-ником | маш. ч | - | 120 | 648 | 0 | 16 | 784 |
|  |  |  |  | выкашивание газонов | кв. м | - | 0 | 1769167,0 | 952629,0 | 0 | 2721796,0 |
|  |  |  |  | полив зеленых насаждений | куб. м | - | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 300 |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства территории района, улучшение внешнего облика |
| 3.1. Прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и внешнего облика | администрация Заводского района | 251 0503 7952200 107 (222, 225, 226, 340) | 4094,028 | вывоз мусора с несанкциониро-ваннных свалок | куб. м | - | 2100,0 | 6699,18 | 3296,0 | 2850,99 | 14946,17 |
|  |  |  |  | замена указателей с названиями улиц и номерами домов | шт. | - | 0 | 150 | 298 | 0 | 448 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | количество объектов, в отношении которых осуществляется контроль качества за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Саратов»* | ед. | - | - | - | - | 47 | 47 |
|  |  | 251 0503 7952200 106 (225, 310) | 5517,327 | устройство подпорной стенки | куб. м | - | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
|  |  |  |  | облицовка подпорной стенки | кв. м | - | 0 | 0 | 562,05 | 0 | 562,05 |
|  |  |  |  | устройство металлических барьерных ограждений с окраской | коли-чество объек-тов | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
|  |  |  |  |  | п. м | - | 0 | 12,0 | 3859,0 | 0 | 3871,0 |
|  |  |  |  | устройство пандусов | шт. | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | устройство металлического каркаса под новогоднюю елку | шт. | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  | установка лавочек, установка урн | шт. шт. | - - | - - | - - | - - | 20 6 | 20 6 |

*- в отношении объектов, утвержденных постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 29 сентября 2010 года № 2309 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2010 год» (приложение № 2 к Программе).В.В.Наталичев

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень работ

по благоустройству территорий Заводского района

| № п/п | Наименование объекта (улица, дорога, участок и т.п.) | Планируемый объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ремонт автомобильных дорог местного значения |
| 1.1. | Ул. Южно-Зеленая (от ул. им. Хомяковой В.Д. до ул. Брянской) | 188,6 кв. м |
| 1.2. | Ул. Огородная (от 5-го Динамовского проезда до 6-го Динамовского проезда) | 39,1 кв. м |
| 1.3. | Ул. Кавказская (от просп. Энтузиастов до ул. им. Пономарева П.Т.) | 573,2 кв. м |
| 1.4. | 2-й Кавказский тупик (от ул. им. Пономарева П.Т. до жилого дома № 2) | 152,9 кв. м |
| 1.5. | Ул. Барнаульская (от просп. Энтузиастов до Ново-Астраханского шоссе) | 230,2 кв. м |
| 1.6. | Ул. Томская (от 1-го Кавказского тупика до аэродрома «САЗ») | 468 кв. м |
| 1.7. | Ул. им. Хомяковой В.Д. (от ул. Южно-Зеленой до ул. им. Азина В.М.) | 169,3 кв. м |
| 1.8. | 7-й Динамовский проезд (от ул. Огородной до ул. Миллеровской) | 13,2 кв. м |
| 1.9. | Крымский тупик (от ул. Крымской до Крымского проезда) | 29,7 кв. м |
| 1.10. | Ул. Свирская (от ул. Огородной до ул. Станкостроительной) | 101,5 кв. м |
| 1.11. | Ул. Заречная (от Школьного проезда до ул. им. Хомяковой В.Д.) | 385 кв. м |
| 1.12. | Пожарный проезд (от Ново-Астраханского шоссе до ул. Огородной) | 314,7 кв. м |
| 1.13. | Дорога на Кумысную поляну (от ул. им. Маркина Н.Г. до границы с Октябрьским районом) | 86,1 кв. м |
| 1.14. | Крымский тупик (от ул. Крымской до Крымского проезда) | 36,6 кв. м |
| 1.15. | Ул. Свирская (от ул. Огородной до ул. Станкостроительной) | 38,4 кв. м |
| 1.16. | 6-й Динамовский пр. (от ул. Миллеровской до ул. Южной) | 14,4 кв. м |
| 1.17. | Больничный пр. (от дома № 4 по Больничному пр. до ул. Брянской) | 24,5 кв. м |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. Ремонт дорог и улиц в жилой застройке, проездов |
| 2.1. | Ул. Огородная (от ул. 2-й Нагорной до 4-го Нагорного проезда) | 4598,0 кв. м |
| 2.2. | Ул. 2-я Нагорная (от Ново-Астраханского шоссе до ул. Огородной) | 2571 кв. м |
| 2.3. | Ул. Огородная (от 5-го Динамовского проезда до ул. Тульской (подъем на Ново-Астраханское шоссе) | 1992 кв. м |
| 2.4. | Ул. Огородная (кольцо 9-го трамвая) | 1042 кв. м |
| 2.5. | 1-й Князевский проезд | 400 кв. м |
| 3. Установка дорожных знаков |
| 3.1. | Ул. Огородная | 27 шт. |
| 4. Установка малых архитектурных форм на автомобильных дорогах |
| 4.1. | Замена остановочного павильона по просп. Энтузиастов (в районе примыкания ул. им. Орджоникидзе Г.К.) | 1 шт. |
| 5. Восстановление системы ливневой канализации |
| 5.1. | Ул. Огородная | 10 шт. |
| 6. Очистка подземных переходов от мусора |
| 6.1. | Подземный переход через просп. Энтузиастов на остановке «Завод СПЗ» | 1 шт. |
| 6.2. | Подземный переход через просп. Энтузиастов в районе лицея № 15 | 1 шт. |
| 7. Ремонт тротуаров |
| 7.1. | Ул. им. Азина В.М. | 188,1 кв. м |
| 7.2. | Просп. Энтузиастов (от ул. Авиастроителей до ул. Кавказской) | 3511,0 кв. м |
| 7.3. | Ул. Авиастроителей | 1600,0 кв. м |
| 7.4. | Ул. Огородная (от 3-го Прудного проезда до ул. Тульской) | 280 кв. м |
| 7.5. | Ул. им. Усиевича Г.А. (дорога к МОУ СОШ № 22) | 84,3 кв. м |
| 8. Восстановление уличного освещения |
| 8.1. | 5-й Динамовский проезд (от ул. Миллеровской до ул. Южной) | 1,9 км |
| 8.2. | Ул. Огородная (от 4-го Нагорного пр. до 5-го Нагорного пр.) | 1,35 км |
| 8.3. | Ул. Лесопильная | 4,2 км |
| 8.4. | Ул. Князевская, Князевский проезд | 4,3 км |
| 8.5. | Ул. им. Азина В.М. (пос. Воробьевка) | 1,5 км |
| 8.6. | Сквер «Улыбка» | 0,2 км |
| 8.7. | Ул. Увекская | 1,83 км |
| 8.8. | Устройство иллюминации по ул. им. Орджоникидзе Г.К., просп. Энтузиастов | 6 км |
| 8.9. | Устройство иллюминации по Ново-Астраханскому шоссе | 0,254 км |
| 1 | 2 | 3 |
| 8.10 | Просп. Энтузиастов | 0,09 км |
| 8.11. | Изготовление проектно-сметной документации на устройство уличного освещения в пос. Увек Заводского района г. Саратова | 5,4 км |
| 9. Устройство и облицовка природным камнем подпорной бетонной стенки |
| 9.1. | Ул. им. Орджоникидзе Г.К. (от ОАО «Саратовгаз» до ост. «Фабричная») | 39,0 куб. м /562,05 кв. м |
| 10. Устройство металлических барьерных ограждений с окраской |
| 10.1. | Просп. Энтузиастов, 20 | 12 п. м |
| 10.2. | Просп. Энтузиастов (от ул. Авиастроителей до ул. Барнаульской), ул. им. Чернышевского Н.Г. (от 4-й гор. больницы до ост. «Завод им. Ленина») | 3783 п. м |
| 10.3. | Просп. Энтузиастов, 54 | 76 п. м |
| 11. Устройство пандуса |
| 11.1. | Сквер «Дружбы народов» (2 стороны) | 2 шт. |
| 12. Устройство металлического каркаса под новогоднюю елку |
| 12.1. | Сквер «им. Ю.А. Гагарина» | 1 шт. |
| 13. Установка скамеек и урн |
| 13.1. | Установка лавочек в сквере Заводской | 20 шт. |
| 13.2. | Установка урн в сквере «Улыбка» | 6 шт. |

главы администрации«Город Саратов»                                                       В.В.Наталиче