9 марта 2016 года № 503

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2015 года № 2903 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год»

В соответствии с постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 14 октября 2015 года № 2903 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               на заместителя главы администрации муниципального образования               «Город Саратов» по городскому хозяйству.

### Глава администрации

### муниципального образования

### «Город Саратов»								            В.Н. Сараев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 9 марта 2016 года № 503

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство территории Ленинского района

муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района) |
| Наименование исполнителей мероприятий | - администрация Ленинского района |
| Наименование ведомственной целевой программы | - «Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - Программа) |
| Сроки реализации | - 2016 год |
| Цели и задачи | - цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»; - задачи Программы: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - обустройство мест проведения массовых мероприятий |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение внешнего облика территории района; - повышение уровня комфортности условий проживания населения на территории района; - восстановление эксплуатационного состояния объектов благоустройства |
| Целевые индикаторы | - количество/площадь подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2 шт./677,4 кв. м; - площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленые зоны), в отношении которых проводятся работы по созданию (восстановлению) и содержанию, - 271378,0 кв. м; - площадь организованных цветников – 2040,0 кв. м; - количество посаженных деревьев – 100; - площадь отремонтированных дорожек – 300,0 кв. м; - протяженность восстановленных ограждений – 6553,9 п. м; - количество восстановленных малых архитектурных форм (скамеек/урн) – 452/432; - протяженность установленных ограждений – 54,0 п. м; - количество восстановленных игровых площадок – 17; - количество фонтанов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 1; - количество объектов, на которых проводится ремонт гирлянд/светодиодных конструкций, – 25/3 |
| Характеристика программных мероприятий | - обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Ленинского района |
| Объемы и источники финансирования | - объем финансирования – 13881,1 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность условий проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Ленинского района составляет                       119,8 кв. км, количество жителей (по состоянию на 1 июля 2015 года) –            272,3 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова за администрацией Ленинского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию:

| № п/п | Наименование объекта | Коли-чество объектов | Площадь объектов, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены) |
| 1. | Подземный переход | 3 | 1057,7 | 677,4 |
| 2. | Территории, занятые зелеными насаждениями (зеленые зоны), из них: | 13 | 271378,0 | 271378,0 |
|  | скверы, парки, бульвары | 11 | 240859,0 | 240859,0 |
|  | дорожки на территориях | 13 | 44700,1 | 300,0 |

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района всегда являются актуальными.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2016 году.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов».

Задачи Программы:

- выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик территории района;

- повысить уровень комфортности условий проживания населения на территории района;

- восстановить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе и предусматривает:

- содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» - работы                      в отношении двух подземных переходов площадью 677,4 кв. м;

- создание (восстановление) зеленых насаждений (зеленых зон) и содержание занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Саратов» - работы в отношении 271378,0 кв. м территорий, занятых зелеными насаждениями, организация 2040,0 кв. м цветников, посадка 100 деревьев, ремонт 300,0 кв. м дорожек согласно приложению № 2 к Программе;

- содержание, установку, ремонт и восстановление малых архитектурных форм: работы в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», организация выполнения работ  по установке ограждений, восстановлению скамеек, урн, ограждений зеленой зоны, игровых площадок, содержанию одного фонтана в отношении объектов согласно приложению № 2 к Программе;

- устройство иллюминации на территории района: ремонт иллюминации (25 объектов с гирляндами, три объекта со светодиодными конструкциями) в отношении объектов согласно приложению № 2                  к Программе.

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет              13881,1 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» и с учетом анализа уровня цен на товары, работы и услуги, действовавших в 2015 году:

1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 157,9 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость содержания двух подземных переходов площадью 677,4 кв. м – 157,9 тыс. руб.

2. Создание (восстановление) зеленых насаждений (зеленых зон) и содержание занимаемых ими территорий – 10102,8 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 271378,0 кв. м зеленых насаждений (зеленых зон) (покос травы, спил деревьев, вывоз мусора) – 6816,0 тыс. руб.;

- посадки 2040,0 кв. м цветников – 2931,1  тыс. руб.;

- посадки 100 деревьев – 164,1 тыс. руб.;

- ремонта 300,0 кв. м дорожек в зеленых зонах – 191,6 тыс. руб.

3. Содержание, установка, ремонт и восстановление малых архитектурных форм, а также прочие мероприятия на зеленых зонах –             3020,4 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- восстановления 6553,9 п. м ограждения – 1740,0 тыс. руб.;

- восстановления 17 игровых площадок – 538,2 тыс. руб.;

- содержания одного фонтана с оплатой коммунальных услуг (электроснабжение и водоснабжение) – 461,9 тыс. руб.;

- восстановления 452 скамеек/432 урн – 155,4 тыс. руб.;

- установки 54,0 п. м ограждения – 124,9 тыс. руб.

4. Устройство иллюминации на территории района (ремонт гирлянд и светодиодных конструкций) - 600,0 тыс. руб.

8. Система управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству, администрацией Ленинского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов», комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

И.о. главы администрации

Ленинского района муниципального

образования «Город Саратов»                                                         В.И. Васильев

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители | Код класси- фикации | Финан- совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение (2015 год) | 2016 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель – повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» |
| Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 1.1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | администрация Ленинского района | 250-0409- 20И0000000- 244-225, 226 (001) | 157,9 | количество/площадь подземных переходов | шт. | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | кв. м | 677,4 | 677,4* | 677,4* |
| Задача 2. Организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами |
| 2.1. Создание (восстановление) зеленых насаждений (зеленых зон) и содержание занимаемых ими территорий | администрация Ленинского района | 250-0503- 20И0000000- 244-225, 226, 340 (008) | 10102,8 | площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями | кв. м | 258731,4 | 271378,0 | 271378,0 |
|  |  |  |  | площадь организованных цветников | кв. м | 1909,8 | 2040,0 | 2040,0 |
|  |  |  |  | количество посаженных деревьев | шт. | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | площадь отремонтированных дорожек | кв. м | 4045,5 | 300,0 | 300,0 |
| 2.2. Содержание, установка, ремонт и восстановление малых архитектурных форм, а также прочие мероприятия на зеленых зонах | администрация Ленинского района | 250-0503- 20И0000000- 244-223, 225, 226, 310 (009) | 3020,4 | протяженность восстановленных ограждений | п. м | 6248,4 | 6553,9 | 6553,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество восстановленных малых архитектурных форм (скамеек/урн) | шт. | 452/432 | 452/432 | 452/432 |
|  |  |  |  | протяженность установленных ограждений | п. м | 305,5 | 54,0 | 54,0 |
|  |  |  |  | количество восстановленных игровых площадок | шт. | 12 | 17 | 17 |
|  |  |  |  | фонтаны, в отношении которых проводятся работы по содержанию | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3. Обустройство мест проведения массовых мероприятий |
| 3.1. Устройство иллюминации на территории района | администрация Ленинского района | 250-0503- 20И0000000- 244-225 (010) | 600,0 | количество объектов, на которых проводится ремонт гирлянд/ светодиодных конструкций | шт. | 17/3 | 25/3 | 25/3 |
| Итого |  |  | 13881,1 |  |  |  |  |  |

*расхождение в площади подземных переходов, закрепленных за администрацией района, и фактически обслуживаемой площадью связано             с тем, что один из подземных переходов находится в аварийном состоянии и выполнение мероприятий по его содержанию не представляется возможным

Приложение № 2 к Программе

Пообъектный перечень

работ по благоустройству территории

Ленинского района

| № п/п | Наименование объекта (улица, дорога, участок) | Планируемый объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Создание (восстановление) зеленых насаждений (зеленых зон) и содержание занимаемых ими территорий |
| 1.1. | Организация цветников |
| 1.1.1. | Сквер по ул. Международной (сквер за администрацией района) (цветник) | 237,0 кв. м |
| 1.1.2. | Сквер Почета (цветник) | 153,0 кв. м |
| 1.1.3. | Сквер «Строителей» (цветник) | 370,0 кв. м |
| 1.1.4. | Просп. им. 50 лет Октября (от ул. им. Дубовикова Б.А. до Торгового проезда) (цветник) | 120,0 кв. м |
| 1.1.5. | Просп. им. 50 лет Октября (вазоны-цветники) | 120,0 кв. м |
| 1.1.6. | Ул. им. Ломоносова М.В., д. № 20 (цветник) | 190,0 кв. м |
| 1.1.7. | Парк «Солнечный» (цветник) | 200,0 кв. м |
| 1.1.8. | Сквер «Победа» (цветник) | 280,0 кв. м |
| 1.1.9. | Сквер «Территория детства» (цветник) | 140,0 кв. м |
| 1.1.10. | Сквер им. Благодарова К.В. (цветник) | 50,0 кв. м |
| 1.1.11. | Сквер им. Тулайкова Н.М. (цветник) | 20,0 кв. м |
| 1.1.12. | Сквер им. Чемодурова В.И. (цветник) | 20,0 кв. м |
| 1.1.13. | Сквер «Уголок семейного отдыха» (цветник) | 120,0 кв. м |
| 1.1.14. | Сквер «Петропавловский» (цветник) | 20,0 кв. м |
| Итого |  | 2040,0 кв. м |
| 1.2. | Посадка деревьев |  |
| 1.2.1. | Сквер «Строителей» | 30 шт. |
| 1.2.2. | Парк «Солнечный» | 40 шт. |
| 1.2.3. | Сквер «Победа» | 30 шт. |
| Итого |  | 100 шт. |
| 1.3. | Ремонт дорожек |
| 1.3.1. | Сквер «Победа» | 150,0 кв. м |
| 1.3.2. | Парк «Солнечный» | 150,0 кв. м |
| Итого |  | 300,0 кв. м |
| 2. Содержание, установка, ремонт и восстановление малых архитектурных форм, а также прочие мероприятия на зеленых зонах |
| 2.1. | Восстановление ограждений |
| 2.1.1. | Просп. им. 50 лет Октября | 988,4 п. м |
| 2.1.2. | Парк «Солнечный» | 1076,0 п. м |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1.3. | Сквер «Победа» | 874,0 п. м |
| 2.1.4. | Сквер по ул. Международной (сквер за администрацией района) | 180,5 п. м |
| 2.1.5. | Сквер им. Тулайкова Н.М. | 361,0 п. м |
| 2.1.6. | Сквер «Территория детства» | 756,0 п. м |
| 2.1.7. | Сквер им. Чемодурова В.И. | 474,0 п. м |
| 2.1.8. | Сквер им. Благодарова К.В. | 394,0 п. м |
| 2.1.9. | Сквер «Строителей» | 1450,0 п. м |
| Итого |  | 6553,9 п. м |
| 2.2. | Восстановление скамеек/урн |  |
| 2.2.1. | Сквер им. Благодарова К.В. | 34/42 шт. |
| 2.2.2. | Сквер им. Тулайкова Н.М. | 22/22 шт. |
| 2.2.3. | Сквер им. Чемодурова В.И. | 20/20 шт. |
| 2.2.4. | Сквер «Территория детства» | 47/46 шт. |
| 2.2.5. | Парк «Солнечный» | 95/92 шт. |
| 2.2.6. | Сквер «Победа» | 138/120 шт. |
| 2.2.7. | Сквер «Уголок семейного отдыха» | 20/20 шт. |
| 2.2.8. | Сквер «Петропавловский» | 16/10 шт. |
| 2.2.9. | Просп. им. 50 лет Октября (от ул. им. Дубовикова Б.А. до Торгового проезда) | 20/20 шт. |
| 2.2.10. | Сквер по ул. Международной (сквер за администрацией района) | 11/11 шт. |
| 2.2.11. | Сквер «Строителей» | 29/29 шт. |
| Итого |  | 452/432 шт. |
| 2.3. | Восстановление игровых площадок |
| 2.3.1. | Сквер «Строителей» | 2 шт. |
| 2.3.2. | Сквер по ул. Международной (сквер за администрацией района) | 1 шт. |
| 2.3.3. | Ул. им. Ломоносова М.В. | 1 шт. |
| 2.3.4. | Парк «Солнечный» | 1 шт. |
| 2.3.5. | Сквер «Победа» | 1 шт. |
| 2.3.6. | Сквер «Территория детства» | 2 шт. |
| 2.3.7. | Просп. им. 50 лет Октября | 1 шт. |
| 2.3.8. | Сквер им. Благодарова К.В. | 1 шт. |
| 2.3.9. | Сквер «Уголок семейного отдыха» | 1 шт. |
| 2.3.10. | Сквер им. Тулайкова Н.М. | 1 шт. |
| 2.3.11. | Таганрогский переулок | 1 шт. |
| 2.3.12. | Ул. Одесская | 1 шт. |
| 2.3.13. | Ул. Мало-Елшанская | 1 шт. |
| 2.3.14. | Ул. Бульварная | 1 шт. |
| 2.3.15 | Ул. им. Мамонтова В.Н. | 1 шт. |
| Итого |  | 17 шт. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.4. | Установка ограждений |  |
| 2.4.1. | Просп. им. 50 лет Октября (от ул. им. Дубовикова Б.А. до Торгового проезда) | 54,0 п. м |
| Итого |  | 54,0 п. м |
| 3. Устройство иллюминации на территории района |
| 3.1. Ремонт гирлянд/светодиодных конструкций |
| 3.1.1. | Ул. им. Панфилова И.В. (замена лампочек, дюралайт) | 3 объекта/ 0 объектов |
| 3.1.2. | Ул. им. Шехурдина А.П. (замена лампочек) | 4 объекта/ 0 объектов |
| 3.1.3. | Московское шоссе (замена лампочек) | 4 объекта/ 0 объектов |
| 3.1.4. | Ул. Буровая (замена лампочек, дюралайт) | 2 объекта/ 1 объект |
| 3.1.5. | Просп. им. 50 лет Октября (замена лампочек) | 4 объекта/ 0 объектов |
| 3.1.6. | Ул. им. Ломоносова М.В. (деревья) | 2 объекта/ 0 объектов |
| 3.1.7. | Просп. Строителей (замена лампочек, дюралайт) | 2 объекта/ 1 объект |
| 3.1.8. | Сквер «Победа» | 1 объект/ 0 объектов |
| 3.1.9. | Парк «Солнечный» (замена лампочек, дюралайт) | 1 объект/ 1 объект |
| 3.1.10. | Сквер им. Благодарова К.В. | 1 объект/ 0 объектов |
| 3.1.11. | Ул. Топольчанская | 1 объект/ 0 объектов |
| Итого |  | 25 объектов/ 3 объекта |