29 октября 2025 года № 491

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Город Саратов» от 25 ноября

2024 года № 4094 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального

образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 10 октября 2024 года № 4014 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 25 ноября 2024 года № 4094 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на                          2025-2027 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Комитету по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление в сетевом издании «Панорама Саратова».

3. Комитету по общественным отношениям администрации муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации муниципального образования                  «Город Саратов» по благоустройству и развитию городской среды.

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 29 октября 2025 года № 491

Муниципальная программа

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы

Стратегические приоритеты муниципальной программы

Дорожное хозяйство и транспортная система - отрасли экономики, развитие которых напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время эти отрасли как элементы инфраструктуры                      экономики оказывают влияние на ее развитие, а также являются              важными инструментами достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей, влияют на повышение качества жизни людей.

В настоящее время существует ряд следующих проблем: неудовлетворительное состояние дорог и дорожной инфраструктуры, повышение интенсивности транспортных и пешеходных потоков, многократно превосходящей пропускные возможности автодорог и развязок, что приводит к задержке или остановке транспорта, резкому снижению скорости движения и повышенной опасности возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Кроме того, серьезную проблему и угрозу для транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» представляет существенный износ основных фондов организаций транспорта.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»                   на 2018-2025 годы:

- осуществлялось строительство новых дорог по ул. им. Зыбина П.М.                в границах VI и VII микрорайонов жилого района Солнечный-2 Кировского района г. Саратова, по ул. им. Евгения Долгина в Ленинском районе              г. Саратова, по ул. им. Михаила Булгакова, ул. им. Михаила Галкина-Враского от ул. им. Михаила Булгакова до ул. им. Евгения Долгина, улицам              № 1, 2, 3 в жилом районе Городские просторы и т.д.;

- велось строительство путепровода через железнодорожные пути           по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова;

- выполнялись работы по реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог и элементов обустройства автомобильных дорог, тротуаров. Были установлены остановочные пункты (павильоны) городского транспорта, элементы обустройства автомобильных дорог, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

- проводились мероприятия по выявлению и принятию в муниципальную собственность бесхозяйных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры;

- осуществлялся мониторинг соблюдения перевозчиками условий регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. По договору лизинга использовалось 70 троллейбусов, были приобретены трамваи, дорожно-коммунальная, дорожно-эксплуатационная, специализированная и автотранспортная техника и т.д.

В целях развития муниципального образования «Город Саратов» в сфере дорожного хозяйства и транспорта будет продолжена реализация аналогичных и новых мероприятий в муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы (далее – муниципальная программа).

Основные приоритетные направления реализации муниципальной программы - повышение эффективности в сфере дорожного хозяйства и транспорта, обеспечение потребности муниципального образования «Город Саратов» в безопасной и качественной дорожной сети, развитие и поддержание надлежащего технического состояния сети автомобильных дорог, обеспечение стабильного функционирования элементов автомобильных дорог и технических средств регулирования дорожного движения, создание условий для повышения безопасности дорожного движения, предоставление качественного обслуживания населения автомобильным пассажирским и городским наземным электрическим транспортом.

Цели и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до                    2036 года», решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102                  «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года» и другими документами стратегического планирования.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», исполнение стратегической цели № 3 «Формирование инфраструктуры инновационного развития города Саратова» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Саратов» до 2030 года, утвержденной решением Саратовской городской Думы от 16.02.2017 № 13-102.

Цели муниципальной программы:

- развитие современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов»;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий.

В рамках обеспечения поставленных целей предусматривается решение основных задач:

- развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Саратов» и повышение уровня безопасности дорожного движения;

- обеспечение условий для улучшения качества предоставляемых транспортных услуг.

Для достижения указанных приоритетов муниципальной программы включены следующие направления реализации:

- муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие общественного транспорта»;

- муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»;

- муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»;

- муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры»;

- муниципальный проект «Приобретение автотранспортной, специализированной, дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники и оборудования для круглогодичного содержания улично-дорожной сети»;

- муниципальный проект «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения»;

- муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта»;

- муниципальный проект «Материально-техническое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений в сфере благоустройства и дорожной деятельности»;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог»;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной безопасности»;

- комплекс процессных мероприятий «Выявление и оформление бесхозяйных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры»;

- комплекс процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения»;

- комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров»;

- комплекс процессных мероприятий «Погашение кредиторской задолженности прошлых лет».

Паспорт муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального

образования «Город Саратов» на 2025-2027 годы

1. Основные положения муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - комитет дорожного хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет дорожного хозяйства и благоустройства) |
| --- | --- |
| Исполнители | - комитет дорожного хозяйства и благоустройства; - комитет по транспорту администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – комитет по транспорту); - комитет по управлению имуществом города Саратова; - администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Волжского района); - администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Заводского района); - администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Кировского района); - администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Ленинского района); - администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Октябрьского района); - администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» (далее - администрация Фрунзенского района); - департамент Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» (далее - департамент Гагаринского района) |
| Сроки реализации муниципальной программы | - 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | - развитие современного дорожно-транспортного комплекса и организация безопасного дорожного движения на территории муниципального образования «Город Саратов»; |
|  | - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий |
| Задачи муниципальной программы | - развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Саратов» и повышение уровня безопасности дорожного движения; - обеспечение условий для улучшения качества предоставляемых транспортных услуг |
| Структура муниципальной программы | - муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие общественного транспорта»; - муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»; - муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»; - муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры»; - муниципальный проект «Приобретение автотранспортной, специализированной, дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники и оборудования для круглогодичного содержания улично-дорожной сети»; - муниципальный проект «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения»; - муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта»; - муниципальный проект «Материально-техническое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений в сфере благоустройства и дорожной деятельности»; - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог»; - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»; - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной безопасности»; - комплекс процессных мероприятий «Выявление и оформление бесхозяйных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры»; |
|  | - комплекс процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения»; - комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров»; - комплекс процессных мероприятий «Погашение кредиторской задолженности прошлых лет» |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | - всего по муниципальной программе – 29 040 822,0 тыс. руб., в том числе по годам: - 2025 год – 12 959 604,5 тыс. руб.; - 2026 год – 8 149 389,4 тыс. руб.; - 2027 год – 7 931 828,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | - увеличение площади автомобильных дорог и улучшение их состояния; - увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог; - поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог и элементов их обустройства; - предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий; - повышение уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального образования «Город Саратов» |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | - национальная цель - «Комфортная и безопасная среда для жизни»; - целевые показатели: - увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов; - увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов; - снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |

2. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача муниципальной программы |  | Ожидаемый результат от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Саратов» и повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | - увеличение площади автомобильных дорог и улучшение их состояния; - увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог; - предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий |  |
| 1.2. | Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры» |  |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Выявление и оформление бесхозяйных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры» |  |  |
| 1.4. | Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» |  |  |
| 1.6. | Муниципальный проект «Приобретение автотранспортной, специализированной, дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники и оборудования для круглогодичного содержания улично-дорожной сети» | - поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог и элементов их обустройства |  |
| 1.7. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» | - предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий |  |
| 1.8. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной безопасности» |  |  |
| 1.9. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог» | - поддержание качества предоставляемых услуг по содержанию автомобильных дорог и элементов их обустройства; |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | - увеличение площади автомобильных дорог и улучшение их состояния; - увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог |  |
| 2. | Обеспечение условий для улучшения качества предоставляемых транспортных услуг |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие общественного транспорта» |  | - повышение уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального образования «Город Саратов» |
| 2.2. | Муниципальный проект «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения» |  |  |
| 2.3. | Муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта» |  |  |
| 2.4. | Муниципальный проект «Материально-техническое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений в сфере благоустройства и дорожной деятельности» |  |  |
| 2.5. | Комплекс процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения» |  |  |
| 2.6. | Комплекс процессных мероприятий «Погашение кредиторской задолженности прошлых лет» |  |  |

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа, в том числе: | 29 040 822,0 | 12 959 604,5 | 8 149 389,4 | 7 931 828,1 |
| 1. Бюджет муниципального образования «Город Саратов» (далее – бюджет города) | 13 394 613,9 | 4 969 980,3 | 4 203 520,8 | 4 221 112,8 |
| 2. Федеральный бюджет (прогнозно) | 3 629 943,1 | 2 679 943,1 | 500 000,0 | 450 000,0 |
| 2.1. По государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | 3 629 943,1 | 2 679 943,1 | 500 000,0 | 450 000,0 |
| 2.1.1. По региональному проекту «Развитие общественного транспорта» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 1 679 943,1 | 1 679 943,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. По региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 1 950 000,0 | 1 000 000,0 | 500 000,0 | 450 000,0 |
| 3. Областной бюджет (прогнозно) | 12 016 265,0 | 5 309 681,1 | 3 445 868,6 | 3 260 715,3 |
| 3.1. По государственной программе Саратовской области «Развитие транспортной системы» | 12 016 265,0 | 5 309 681,1 | 3 445 868,6 | 3 260 715,3 |
| 3.1.1. По региональному проекту «Развитие общественного транспорта» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 5 133 680,8 | 1 412 833,8 | 1 331 111,5 | 2 389 735,5 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3.1.2. По региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 2 277 796,0 | 766 408,2 | 756 204,1 | 755 183,7 |
| 4. Бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Развитие общественного транспорта»

1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Характеристика муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта | Выполнение работ по реконструкции трамвайных маршрутов, строительство (реконструкция) скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная, финансовое обеспечение (эксплуатационные платежи) в рамках заключенного концессионного соглашения между Саратовской областью, комитетом по управлению имуществом города Саратова и ООО «Саратовгорэлектротранс» |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Доля выполненных работ по строительству скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная от запланированных в текущем году | % | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Объем выполненных работ по строительству, реконструкции трамвайной сети и иного имущественного комплекса, технологически связанных между собой, в рамках концессионного соглашения | км | 20,5 | 36,7 | 26,3 | 26,3 |
| 3. | Объем транспортной работы, выполненной в рамках концессионного соглашения | тыс. км | 2 113,4 | 4 045,2 | 4 045,2 | 4 045,2 |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта | всего | 6 813 623,9 | 3 092 776,9 | 1 331 111,5 | 2 389 735,5 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1 679 943,1 | 1 679 943,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 5 133 680,8 | 1 412 833,8 | 1 331 111,5 | 2 389 735,5 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по управлению имуществом города Саратова | всего | 6 813 623,9 | 3 092 776,9 | 1 331 111,5 | 2 389 735,5 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1 679 943,1 | 1 679 943,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 5 133 680,8 | 1 412 833,8 | 1 331 111,5 | 2 389 735,5 |

.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Характеристика муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта | Осуществление работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, установке ограничивающих ограждений, светофорных объектов и дорожных знаков (опор (консольных опор) к ним) (перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, представлен в приложении № 16 к муниципальной программе, перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту, представлен в приложении № 17 к муниципальной программе, перечень путепроводов, в отношении которых ведутся работы по строительству, представлен в приложении № 19 к муниципальной программе) |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог | тыс. кв. м | 117,1 | 230,9 | 154,1 | 157,8 |
| 2. | Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений | пог. м | 598 | 3 362 | 4 950 | 4 950 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Протяженность установленных ограничивающих дорожных ограждений | пог. м | 70 | 240 | 550 | 550 |
| 4. | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 1 734 | 4 169 | 3 250 | 3 250 |
| 5. | Количество установленных светофорных объектов | шт. | 25 | 16 | 30 | 30 |
| 6. | Количество путепроводов, в отношении которых проведены работы по строительству | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Протяженность путепроводов, в отношении которых проведены работы по строительству | пог. м | - | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта | всего | 4 227 796,0 | 1 766 408,2 | 1 256 204,1 | 1 205 183,7 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1 950 000,0 | 1 000 000,0 | 500 000,0 | 450 000,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 2 277 796,0 | 766 408,2 | 756 204,1 | 755 183,7 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет дорожного хозяйства и благоустройства | всего | 4 227 796,0 | 1 766 408,2 | 1 256 204,1 | 1 205 183,7 |
|  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1 950 000,0 | 1 000 000,0 | 500 000,0 | 450 000,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 2 277 796,0 | 766 408,2 | 756 204,1 | 755 183,7 |

.

Приложение № 3

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»

1. Основные положения муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Характеристика муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники для муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов области, осуществление работ по строительству путепроводов, реконструкции автомобильных дорог (перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, представлен в приложении № 16 к муниципальной программе, перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту, представлен в приложении № 18 к муниципальной программе, перечень путепроводов, в отношении которых ведутся работы по строительству, представлен в приложении № 19 к муниципальной программе) |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество приобретенной дорожно-эксплуатационной техники | шт. | - | 2 | - | - |
| 2. | Количество путепроводов, в отношении которых проведены работы по строительству | шт. | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Протяженность путепроводов, в отношении которых проведены работы по строительству | пог. м | 2 372,6 | 2 372,6 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Протяженность реконструированных автомобильных дорог | пог. м | - | 1 051,0 | - | - |
| 5. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | пог. м | - | - | 30 002,0 | - |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта в целях выполнения задач регионального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта | всего | 1 481 102,9 | 481 102,9 | 1 000 000,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1 480 991,8 | 480 991,8 | 1 000 000,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 111,1 | 111,1 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет дорожного хозяйства и благоустройства | всего | 1 479 991,8 | 479 991,8 | 1 000 000,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1 479 991,8 | 479 991,8 | 1 000 000,0 | 0,0 |
| администрация Октябрьского района | всего | 1 111,1 | 1 111,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 111,1 | 111,1 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 4

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов

транспортной инфраструктуры»

1. Основные положения муниципального проекта

| Характеристика муниципального проекта | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе, проведение строительного контроля и авторского надзора (перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, представлен в приложении № 16 к муниципальной программе) |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество проектной документации, разработанной для строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе | шт. | - | 8 | - | - |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальный проект | всего | 41 696,9 | 41 696,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 41 696,9 | 41 696,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет дорожного хозяйства и благоустройства | всего | 38 343,5 | 38 343,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 38 343,5 | 38 343,5 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 3 353,4 | 3 353,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 3 353,4 | 3 353,4 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 5

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта «Приобретение автотранспортной, специализированной, дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники и оборудования для круглогодичного содержания улично-дорожной сети»

1. Основные положения муниципального проекта

| Характеристика муниципального проекта | Приобретение автотранспортной техники и оборудования (установок) для обеспечения дорожной деятельности, в т.ч. по договору лизинга |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество автотранспортной, специализированной дорожно-коммунальной, эксплуатационной техники, в т.ч. используемой по договору лизинга | шт. | 9 | 31 | 24 | 24 |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальный проект | всего | 399 180,6 | 96 499,2 | 154 144,7 | 148 536,7 |
|  | бюджет города | 399 180,6 | 96 499,2 | 154 144,7 | 148 536,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Волжского района | всего | 81 682,1 | 14 515,7 | 34 284,7 | 32 881,7 |
|  | бюджет города | 81 682,1 | 14 515,7 | 34 284,7 | 32 881,7 |
| администрация Заводского района | всего | 34 236,0 | 13 964,0 | 10 135,0 | 10 137,0 |
|  | бюджет города | 34 236,0 | 13 964,0 | 10 135,0 | 10 137,0 |
| администрация Кировского района | всего | 66 223,6 | 15 415,4 | 26 105,6 | 24 702,6 |
|  | бюджет города | 66 223,6 | 15 415,4 | 26 105,6 | 24 702,6 |
| администрация Октябрьского района | всего | 58 519,3 | 18 646,7 | 20 637,8 | 19 234,8 |
|  | бюджет города | 58 519,3 | 18 646,7 | 20 637,8 | 19 234,8 |
| администрация Ленинского района | всего | 59 047,3 | 15 436,7 | 22 506,8 | 21 103,8 |
|  | бюджет города | 59 047,3 | 15 436,7 | 22 506,8 | 21 103,8 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 99 472,3 | 18 520,7 | 40 474,8 | 40 476,8 |
|  | бюджет города | 99 472,3 | 18 520,7 | 40 474,8 | 40 476,8 |

.

Приложение № 6

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения»

1. Основные положения муниципального проекта

| Характеристика муниципального проекта | Приобретение и использование по договору лизинга троллейбусов (перейдут в собственность муниципального образования «Город Саратов» в 2026 году) и трамваев (перейдут в собственность муниципального образования «Город Саратов» в 2029 году) для обслуживания населения |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество троллейбусов, используемых по договору лизинга | шт. | 70 | 70 | - | - |
| 2. | Количество пассажирских трамваев, используемых по договору лизинга | шт. | - | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Количество приобретенных пассажирских трамваев | шт. | 21 | 19 | - | - |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальный проект | всего | 2 319 798,6 | 1 845 449,5 | 358 553,0 | 115 796,1 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 2 319 798,6 | 1 845 449,5 | 358 553,0 | 115 796,1 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по транспорту | всего | 2 319 798,6 | 1 845 449,5 | 358 553,0 | 115 796,1 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 2 319 798,6 | 1 845 449,5 | 358 553,0 | 115 796,1 |

.

Приложение № 7

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта»

1. Основные положения муниципального проекта

| Характеристика муниципального проекта | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, реконструкцию инфраструктуры трамвайных маршрутов № 4, 7, 10, 11, на реконструкцию Кировского трамвайного депо и Заводского трамвайного депо (перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, представлен в приложении № 16 к муниципальной программе) |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Наличие документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, имеющей положительное заключение | шт. | - | 4 | - | - |
| 2. | Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию Кировского и Заводского трамвайного депо | шт. | - | - | 2 | - |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальный проект | всего | 151 483,8 | 147 184,7 | 4 299,1 | 0,0 |
|  | бюджет города | 11 633,8 | 7 334,7 | 4 299,1 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 139 850,0 | 139 850,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по транспорту | всего | 151 483,8 | 147 184,7 | 4 299,1 | 0,0 |
|  | бюджет города | 11 633,8 | 7 334,7 | 4 299,1 | 0,0 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 139 850,0 | 139 850,0 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 8

к муниципальной программе

Паспорт

муниципального проекта «Материально-техническое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений в сфере благоустройства и дорожной деятельности»

1. Основные положения муниципального проекта

| Характеристика муниципального проекта | Строительство и содержание модульных зданий, а также индивидуальных тепловых источников (модульных котельных) с целью содержания и ремонта специализированной техники муниципальных бюджетных учреждений в сфере благоустройства и дорожной деятельности, в том числе разработка проектно-сметной документации |
| --- | --- |

2. Показатели реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество проектной документации, разработанной для строительства модульных зданий | шт. | - | 4 | - | - |
| 2. | Количество модульных зданий, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | - | 4 | - | - |
| 3. | Количество установленных индивидуальных тепловых источников (модульных котельных) с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения | шт. | - | 1 | - | - |

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальный проект | всего | 44 743,7 | 44 743,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 44 743,7 | 44 743,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Заводского района | всего | 1 999,7 | 1 999,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 1 999,7 | 1 999,7 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Октябрьского района | всего | 4 780,0 | 4 780,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 4 780,0 | 4 780,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Фрунзенского района | всего | 17 464,0 | 17 464,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 17 464,0 | 17 464,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Кировского района | всего | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Волжского района | всего | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 9

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию закрепленных автомобильных дорог (включая тротуары) и нанесению дорожной разметки, в том числе в рамках выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания, проведение экспертизы сметных расчетов, контроля за качеством выполненных работ, приобретение остановочных пунктов (павильонов), обустройство остановочных пунктов (павильонов, площадок) городского транспорта (перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту, представлен в приложении № 17 к муниципальной программе) |
| --- | --- |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог | тыс. кв. м | 75,8 | 425,8 | 72,6 | 62,1 |
| 2. | Площадь автомобильных дорог, включая площадь тротуаров, искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы), в отношении которых проведены работы по содержанию | млн. кв. м | 14,1 | 16,5 | 13,4 | 13,4 |
| 3. | Количество приобретенных остановочных пунктов (павильонов) городского транспорта | шт. | - | 32 | - | - |
| 4. | Площадь отремонтированных пешеходных зон | тыс. кв. м | - | 6,4 | - | - |
| 5. | Количество обустроенных остановочных пунктов (павильонов, площадок) городского транспорта | шт. | - | 45 | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования |  | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Комплекс процессных мероприятий | всего |  | 6 902 582,6 | 3 142 980,0 | 1 883 192,8 | 1 876 409,8 |
|  | бюджет города |  | 6 902 582,6 | 3 142 980,0 | 1 883 192,8 | 1 876 409,8 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| комитет дорожного хозяйства и благоустройства |  | всего | 1 354 837,7 | 1 095 680,1 | 129 028,3 | 130 129,3 |
|  |  | бюджет города | 1 354 837,7 | 1 095 680,1 | 129 028,3 | 130 129,3 |
| администрация Волжского района | всего |  | 939 704,2 | 388 040,6 | 276 817,3 | 274 846,3 |
|  | бюджет города |  | 939 704,2 | 388 040,6 | 276 817,3 | 274 846,3 |
| администрация Заводского района | всего |  | 1 087 721,7 | 372 196,3 | 357 762,7 | 357 762,7 |
|  | бюджет города |  | 1 087 721,7 | 372 196,3 | 357 762,7 | 357 762,7 |
| администрация Кировского района | всего |  | 893 597,1 | 267 771,9 | 313 898,1 | 311 927,1 |
|  | бюджет города |  | 893 597,1 | 267 771,9 | 313 898,1 | 311 927,1 |
| администрация Ленинского района | всего |  | 1 101 278,1 | 377 768,5 | 362 740,3 | 360 769,3 |
|  | бюджет города |  | 1 101 278,1 | 377 768,5 | 362 740,3 | 360 769,3 |
| администрация Октябрьского района | всего |  | 675 354,1 | 237 829,5 | 219 747,8 | 217 776,8 |
|  | бюджет города |  | 675 354,1 | 237 829,5 | 219 747,8 | 217 776,8 |
| администрация Фрунзенского района | всего |  | 448 119,0 | 166 922,4 | 140 598,3 | 140 598,3 |
|  | бюджет города |  | 448 119,0 | 166 922,4 | 140 598,3 | 140 598,3 |
| департамент Гагаринского района | всего |  | 401 970,7 | 236 770,7 | 82 600,0 | 82 600,0 |
|  | бюджет города |  | 401 970,7 | 236 770,7 | 82 600,0 | 82 600,0 |

.

Приложение № 10

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Выполнение работ по содержанию, технической эксплуатации, ремонту и установке подземных (надземных) переходов, подпорных железобетонных стенок, светофорных объектов (опор (консольных опор) к ним), в том числе в рамках предоставления субсидии, ограничивающих пешеходных ограждений, дорожных знаков (опор (консольных опор) к ним), в том числе в рамках выполнения муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания, искусственных неровностей, в том числе проведение контроля за качеством выполненных работ, приобретение остановочных пунктов (павильонов) и др. |
| --- | --- |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество светофорных объектов, в отношении которых выполнены работы по технической эксплуатации | шт. | 416 | 449 | 430 | 430 |
| 2. | Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений | пог. м | 598 | 1180 | 280 | 280 |
| 3. | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 1 734 | 389 | 150 | 150 |
| 4. | Площадь установленных искусственных неровностей | кв. м | 99,8 | 63,5 | 36,0 | 36,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Количество отремонтированных подземных (надземных) переходов | шт. | - | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Количество приобретенных остановочных пунктов (павильонов) городского транспорта | шт. | 17 | 14 | 4 | 4 |
| 7. | Количество остановочных пунктов (павильонов) городского транспорта, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 532 | 608 | 608 | 608 |
| 8. | Количество подпорных железобетонных стенок, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Количество дорожных знаков, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | - | 6 067 | - | - |
| 10. | Количество подземных переходов, в отношении которых проведены работы по содержанию | шт. | 6 | 6 | - | - |
| 11. | Количество подземных и надземных переходов, в отношении которых выполнены работы по техническому обследованию конструкций | шт. | - | 2 | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования |  | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий | всего |  | 138 160,7 | 57 198,7 | 40 481,0 | 40 481,0 |
|  | бюджет города |  | 138 160,7 | 57 198,7 | 40 481,0 | 40 481,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| комитет дорожного хозяйства и благоустройства |  | всего | 116 088,7 | 44 246,9 | 35 920,9 | 35 920,9 |
|  |  | бюджет города | 116 088,7 | 44 246,9 | 35 920,9 | 35 920,9 |
| администрация Волжского района | всего |  | 9 224,9 | 7 555,7 | 834,6 | 834,6 |
|  | бюджет города |  | 9 224,9 | 7 555,7 | 834,6 | 834,6 |
| администрация Заводского района | всего |  | 2 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | бюджет города |  | 2 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 |
| администрация Кировского района | всего |  | 3 700,1 | 1 089,1 | 1 305,5 | 1 305,5 |
|  | бюджет города |  | 3 700,1 | 1 089,1 | 1 305,5 | 1 305,5 |
| администрация Ленинского района | всего |  | 4 958,8 | 2 418,8 | 1 270,0 | 1 270,0 |
|  | бюджет города |  | 4 958,8 | 2 418,8 | 1 270,0 | 1 270,0 |
| администрация Фрунзенского района | всего |  | 1 018,2 | 718,2 | 150,0 | 150,0 |
|  | бюджет города |  | 1 018,2 | 718,2 | 150,0 | 150,0 |
| департамент Гагаринского района | всего |  | 1 170,0 | 170,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | бюджет города |  | 1 170,0 | 170,0 | 500,0 | 500,0 |

.

Приложение № 11

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение транспортной безопасности»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений) и утверждение результатов проведенной оценки, разработка планов обеспечения транспортной безопасности |
| --- | --- |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых проведена оценка уязвимости | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2. | Количество объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений), в отношении которых разработаны планы обеспечения транспортной безопасности | шт. | 9 | 10 | 9 | 9 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 6 523,7 | 1 722,9 | 2 375,4 | 2 375,4 |
|  | бюджет города | 6 523,7 | 1 772,9 | 2 375,4 | 2 375,4 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Волжского района | всего | 1 856,2 | 525,4 | 665,4 | 665,4 |
|  | бюджет города | 1 856,2 | 525,4 | 665,4 | 665,4 |
| администрация Заводского района | всего | 951,5 | 451,5 | 250,0 | 250,0 |
|  | бюджет города | 951,5 | 451,5 | 250,0 | 250,0 |
| администрация Кировского района | всего | 1 526,0 | 66,0 | 730,0 | 730,0 |
|  | бюджет города | 1 526,0 | 66,0 | 730,0 | 730,0 |
| администрация Ленинского района | всего | 2 190,0 | 730,0 | 730,0 | 730,0 |
|  | бюджет города | 2 190,0 | 730,0 | 730,0 | 730,0 |

.

Приложение № 12

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Выявление и оформление бесхозяйных объектов

дорожно-транспортной инфраструктуры»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Выявление, подготовка и оформление бесхозяйных объектов для принятия в муниципальную собственность |
| --- | --- |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Количество выявленных и оформленных бесхозяйных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | - | 92 | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 1 871,0 | 1 871,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 1 871,0 | 1 871,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| департамент Гагаринского района | всего | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| администрация Фрунзенского района | всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Кировского района | всего | 111,0 | 111,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 111,0 | 111,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Волжского района | всего | 905,0 | 905,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 905,0 | 905,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ленинского района | всего | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Заводского района | всего | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 13

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Транспортное обслуживание населения»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и обеспечение контроля за соблюдением перевозчиками условий осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также финансовое обеспечение затрат на обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Саратов», организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам городского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров |
| --- | --- |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество концессионных соглашений, в рамках которых обеспечено софинансирование платежей за счет средств местного бюджета | шт. | - | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам городского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров | шт. | 126 379 | не менее 403 849 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Ежегодное количество перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам | шт. | 31 | 33 | 26 | 26 |
| 4. | Ежегодное количество муниципальных маршрутов, в отношении которых выполняется диспетчерское управление | шт. | 91 | 94 | 94 | 94 |
| 5. | Количество пассажиров, которым оказана услуга по перевозке городским наземным электрическим транспортом | млн. чел. | 20,6 | 16,2 | 17,5 | 17,5 |
| 6. | Количество пассажиров, освобожденных от платы за проезд и провоз багажа при проезде по трамвайным маршрутам № 8, 9, 10 с 1 мая по 9 мая 2025 года включительно | тыс. чел. | - | не менее 107 | - | - |
| 7. | Повышение коэффициента выпуска подвижного состава городского наземного электрического транспорта | % | 58,0 | 59,0 | - | - |
| 8. | Количество работ, услуг, проведенных для анализа системы транспортно-пересадочных узлов на территории муниципального образования «Город Саратов» | шт. | - | 3 | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 6 488 227,9 | 2 215 890,2 | 2 119 027,8 | 2 153 309,9 |
|  | бюджет города | 5 824 080,1 | 1 551 742,4 | 2 119 027,8 | 2 153 309,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 664 147,8 | 664 147,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| комитет по транспорту | всего | 6 094 181,3 | 2 088 154,4 | 1 986 671,4 | 2 019 355,5 |
|  | бюджет города | 5 430 033,5 | 1 424 006,6 | 1 986 671,4 | 2 019 355,5 |
|  | областной бюджет (прогнозно) | 664 147,8 | 664 147,8 | 0,0 | 0,0 |
| комитет по управлению имуществом города Саратова | всего | 216 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 |
|  | бюджет города | 216 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 |
| департамент Гагаринского района | всего | 178 046,6 | 55 735,8 | 60 356,4 | 61 954,4 |
|  | бюджет города | 178 046,6 | 55 735,8 | 60 356,4 | 61 954,4 |

.

Приложение № 14

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Ремонт тротуаров»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Выполнение работ по ремонту тротуаров, включая обследование тротуаров, в том числе проведение экспертизы сметных расчетов и контроля за качеством выполненных работ |
| --- | --- |

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Площадь отремонтированных тротуаров | тыс. кв. м | 1,2 | 9,95 | - | - |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 23 983,4 | 23 983,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 23 983,4 | 23 983,4 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| администрация Фрунзенского района | всего | 2 305,1 | 2 305,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 2 305,1 | 2 305,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| администрация Кировского района | всего | 8 424,0 | 8 424,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 8 424,0 | 8 424,0 | 0,0 | 0,0 |
| комитет дорожного хозяйства и благоустройства | всего | 3 856,4 | 3 856,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 3 856,4 | 3 856,4 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Волжского района | всего | 4 290,9 | 4 290,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 4 290,9 | 4 290,9 | 0,0 | 0,0 |
| администрация Ленинского района | всего | 5 107,0 | 5 107,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 5 107,0 | 5 107,0 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 15

к муниципальной программе

Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Погашение кредиторской задолженности прошлых лет»

1. Основные положения комплекса процессных мероприятий

| Характеристика комплекса процессных мероприятий | Погашение кредиторской задолженности за поставку газа и электроэнергии |
| --- | --- |

2. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Всего по структурному элементу муниципальной программы, в том числе по исполнителям | Источники финансирования | Объемы финансиро-вания, всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Комплекс процессных мероприятий | всего | 46,3 | 46,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 46,3 | 46,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
| департамент Гагаринского района | всего | 46,3 | 46,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города | 46,3 | 46,3 | 0,0 | 0,0 |

.

Приложение № 16

к муниципальной программе

Перечень

объектов капитального строительства муниципальной собственности

и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность

| № п/п |  |  | Наименование организации (получателя субсидии) | Наименование объекта (объектов) капитального строительства, наименование объекта (объектов) недвижимого имущества |  | Сумма (тыс. руб.) |  | В том числе за счет средств (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета | бюджета города |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Комитет по транспорту | «Реконструкция инфраструктуры трамвайных маршрутов» |  | 141 020,0 |  | 0,0 |  | 139 850,0 | 1 170,0 |
| 2. |  |  | Комитет по транспорту | «Реконструкция Кировского и Заводского трамвайного депо» |  | 6 164,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 6 164,7 |
| Муниципальный проект «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Комитет дорожного хозяйства и благоустройства | «Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Аткарской, Привокзальной площади и строительство дороги в продолжение ул. им. Кутякова И.С. с размещением транспортно-пересадочного узла» |  | 10 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 10 000,0 |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 4. |  |  | Комитет дорожного хозяйства и благоустройства | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Большой Горной, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. им. Рогожина В.А., ул. Большой Затонской, 1-му Мало-Северному проезду, ул. им. Хвесина Т.Е., ул. им. Лермонтова М.Ю., Славянской площади, ул. Малой Горной, ул. Малой Затонской, ул. Соколовой и ул. Весенней в Волжском районе города Саратова» |  | 16 670,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 16 670,0 |
| 5. |  |  | Комитет дорожного хозяйства и благоустройства | «Строительство автомобильной дороги от ул. Аэропорт до 2-го Магнитного проезда и Высокого проезда в Кировском районе г. Саратова» |  | 4 261,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4 261,4 |
| 6. |  |  | Комитет дорожного хозяйства и благоустройства | «Строительство путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе г. Саратова» |  | 3022,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3022,3 |
| 7. |  |  | Комитет дорожного хозяйства и благоустройства | «Строительство автомобильной дороги по 2-му проезду Огнеборцев и по 3-му проезду Огнеборцев в микрорайоне «Зеленая горка» в Кировском районе города Саратова» |  | 2 800,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2 800,0 |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 8. |  |  | Комитет дорожного хозяйства и благоустройства | «Строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова» |  | 1 589,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 589,8 |
| 9. |  |  | Администрация Фрунзенского района | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Чапаева В.И. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Б. Казачьей)» |  | 3 353,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3 353,4 |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Комитет дорожного хозяйства и благоустройства | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Большой Горной, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. им. Рогожина В.А., ул. Большой Затонской, 1-му Мало-Северному проезду, ул. им. Хвесина Т.Е., ул. им. Лермонтова М.Ю., Славянской площади, ул. Малой Горной, ул. Малой Затонской, ул. Соколовой и ул. Весенней в Волжском районе города Саратова» |  | 254 327,6 |  | 0,0 |  | 254 327,6 | 0,0 |
| 11. |  |  | Комитет дорожного хозяйства и благоустройства | «Строительство путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова» |  | 225 664,2 |  | 0,0 |  | 225 664,2 | 0,0 |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Комитет дорожного хозяйства и благоустройства |  |  | «Строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова» | 1 020 408,2 |  | 1 000 000,0 |  | 20 408,2 | 0,0 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет по транспорту |  |  | «Реконструкция Кировского и Заводского трамвайного депо» |  |  | 4 299,1 |  | 0,0 | 0,0 | 4 299,1 |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комитет дорожного хозяйства и благоустройства |  |  | «Строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова» |  |  | 510 204,1 |  | 500 000,0 | 10 204,1 | 0,0 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект в целях выполнения задач регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комитет дорожного хозяйства и благоустройства |  |  | «Строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова» |  | 459 183,7 |  | 450 000,0 |  | 9 183,7 | 0,0 |

Приложение № 17

к муниципальной программе

Перечень

автомобильных дорог, подлежащих ремонту

| № п/п | Наименование объекта | Площадь проезжей части, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | «Проезд к дворовым территориям многоквартирных домов от ул. им. Рахова В.Г. до д. № 53, 52/70 по ул. Белоглинской» | 0,32 |
| 2. | «Проезд к дворовой территории многоквартирного дома ул. Университетская, д. № 24/30» | 0,14 |
| 3. | «Проезд к дворовой территории многоквартирного дома ул. им. Слонова И.А., д. № 26/30» | 0,14 |
| 4. | «Ул. им. Сакко и Ванцетти от ул. им. Чапаева В.И. до ул. им. Радищева А.Н. (участок от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Радищева А.Н.)» | 3,98 |
| 5. | «Дорога 1-й Вокзальный пр.» | 0,70 |
| 6. | «Дорога 2-й Вокзальный пр.» | 0,43 |
| 7. | «Дорога 3-й Вокзальный пр.» | 1,08 |
| 8. | «Дорога 4-й Вокзальный пр.» | 1,14 |
| 9. | «Дорога 5-й Новоузенский пр.» | 1,00 |
| 10. | «Дорога 6-й Новоузенский пр.» | 1,09 |
| 11. | «Дорога 7-й Новоузенский пр.» | 1,19 |
| 12. | «Дорога 8-й Новоузенский пр.» | 1,19 |
| 13. | «Дорога 9-й Новоузенский пр.» | 1,40 |
| 14. | «Ул. Зерновая от Насосного проезда до ул. Новосибирской (далее - до 4-й Окольной)» | 0,90 |
| 15. | «Ул. Зерновая (от ул. Новосибирской до дороги от ул. Зерновой до 5-го Зернового пр.)» | 1,43 |
| 16. | «Дорога от ул. Зерновой до 5-го Зернового проезда» | 0,21 |
| 17. | «Ул. Новая (участок от 1-го Ямского пр. до 2-го Аптечного пр.)» | 4,12 |
| 18. | «Ул. Курдюмская от ул. 1-й Волгоградской до ул. Украинской (участок от 1-го Ямского пр. до ул. Ураинской)» | 0,36 |
| 19. | «1-й Ямской пр.» | 1,97 |
| 20. | «Ул. Безымянная участок от 3-го проезда до 6-го проезда» | 2,59 |
| 21. | «6-й проезд» | 1,95 |
| 22. | «1-й проезд» | 1,03 |
| 1 | 2 | 3 |
| 23. | «Ул. Топольчанская, местный проезд от ул. им. Тархова С.Ф. до жилого дома № 13В по ул. им. Батавина П.Ф.» | 3,57 |
| 24. | «2-й Сибирский пр.» | 1,20 |
| 25. | «Малый Сибирский пр.» | 1,28 |
| 26. | «Ул. Просечная между ул. Плодородной и ул. Агрономической» | 4,68 |
| 27. | «3-й проезд (от ул. Безымянной до Воскресенского кладбища)» | 0,70 |
| 28. | «4-й проезд им. Чернышевского Н.Г.» | 0,97 |
| 29. | «Автомобильная дорога пл. им. Орджоникидзе Г.К. (вокруг сквера Дружбы народов)» | 2,17 |
| 30. | «Ул. Заводская от дома № 15 до дома № 2/13» | 0,67 |
| 31. | «2-й Мочиновский проезд» | 1,85 |
| 32. | «Ул. 1-я Пионерская участок от ул. 6-й Нагорной до дворовой территории многоквартирных домов № 77/81, 69/75 по ул. 1-й Пионерской» | 0,70 |
| 33. | «Ул. 1-я Пионерская участок от ул. 2-й Нагорной до ул. Огородной» | 1,84 |
| 34. | «Ул. 2-я Пионерская участок от 3-го Нагорного проезда до ул. Огородной» | 2,48 |
| 35. | «3-й Нагорный пр. от ул. Огородной до ул. Прессовой (с поворотом на ул. Прессовую до 4-го Нагорного пр.)» | 1,67 |
| 36. | «3-й Токмаковский пр. (от ул. Тульской до ул. Парковой)» | 2,66 |
| 37. | «Ул. Пролетарская (от ул. Огородной до ул. Прессовой)» | 4,91 |
| 38. | «Ул. Карьерная (от 2-го Карьерного пр. до ул. Прессовой) (от Ново-Астраханского шоссе до ул. Огородной)» | 3,07 |
| 39. | «Ул. Артельная» | 0,80 |
| 40. | «1-й Артельный пр.» | 0,59 |
| 41. | «2-й Артельный пр.» | 0,36 |
| 42. | «3-й Артельный пр.» | 0,45 |
| 43. | «4-й Артельный пр.» | 0,53 |
| 44. | «5-й Артельный пр.» | 0,92 |
| 45. | «6-й Артельный пр.» | 1,17 |
| 46. | «8-й Артельный пр.» | 1,01 |
| 47. | «Ул. Воробьевская участок от ул. Железнодорожной до поворота на второй пруд (Назаровские проезды)» | 4,52 |
| 48. | «2-й Монтажный пр.» | 3,97 |
| 1 | 2 | 3 |
| 49. | «2-й Динамовский пер. (от 6-го Динамовского пр. до 7-го Динамовского пр.» | 1,42 |
| 50. | «1-й Крекингский пр.» | 0,56 |
| 51. | «Ул. Парниковая (от ул. Огородной до ул. Ростовской)» | 0,70 |
| 52. | «Ул. 3-я Нагорная (от ул. Огородной до ул. Прессовой)» | 1,73 |
| 53. | «Ул. Прессовая (от ул. 4-я Нагорная до ул. 3-й Силикатной)» | 5,43 |
| 54. | «1-й Просяной пр.» | 1,00 |
| 55. | «1-й Лучевой пр.» | 1,37 |
| 56. | «3-й Лучевой пр.» | 1,97 |
| 57. | «2-й Крекингский пр.» | 0,69 |
| 58. | «1-й Амурский тупик» | 0,50 |
| 59. | «Ул. Омская от дома № 200А до дома № 204» | 0,90 |
| 60. | «2-й Свирский проезд (от Б. Динамовского пр. до 3-го Рокотовского пр.)» | 2,40 |
| 61. | «3-й Рокотовский пр. (от 2-го Свирского пр. до 2-го Рокотовского пр.)» | 1,23 |
| 62. | «3-й Динамовский пр. (участок от д. № 2 до д. № 58 по 3-му Динамовскому пр.)» | 2,79 |
| 63. | «Ул. им. Скоморохова Н.М.» | 4,22 |
| 64. | «Ул. Веселая участок от ул. Соколовой до 2-го Мало-Соляного пр.» | 1,70 |
| 65. | «Проезд от ул. Соборной до ул. им. Радищева А.Н. (проезжая часть)» | 0,63 |
| 66. | «Ул. М. Горная от ул. Б. Затонской до ул. им. Хвесина Т.Е.» | 0,62 |
| 67. | «Ул. Малая Затонская от ул. М. Горной до ул. 1-й Фильтровой» | 2,52 |
| 68. | «Ул. им. Героев Краснодона» | 1,90 |
| 69. | «Ул. им. Ивана Ларионова (ул. Норовская)» | 3,06 |
| 70. | «Ул. Шумейская от 2-го Вешнего пр. до ул. Тарханской» | 3,16 |
| 71. | «2-й Вешний пр.» | 1,33 |
| 72. | «Большой Журавлиный пр.» | 8,10 |
| 73. | «Автомобильная дорога на 2-ю Гуселку» | 4,11 |
| 74. | «Ул. Счастливая от ул. Б. Затонской до разворотной площадки» | 6,20 |
| 75. | «Ул. им. Лермонтова М.Ю. от ул. Соколовой до ул. М. Горной» | 1,33 |
| 76. | «Ул. им. Чернышевского Н.Г. от ул. Соколовой до ул. М. Горной» | 1,25 |
| 77. | «Ул. Сетевая» | 2,90 |
| 1 | 2 | 3 |
| 78. | «Ул. им. Челюскинцев от ул. им. Мичурина И.В. до ул. им. Чернышевского Н.Г.» | 1,54 |
| 79. | «Ул. им. Рогожина В.А.» | 1,51 |
| 80. | «Ул. им. Островского Н.А.» | 1,79 |
| 81. | «Ул. Волновая» | 1,48 |
| 82. | «Подъездная дорога вдоль домов № 1, 3, 5 по ул. Топольчанской от ул. им. Академика О.К. Антонова» | 3,80 |
| 83. | «Ул. 1-я Зеленогорская (подъездная дорога к ДОЛ «Звездочка»)» | 8,88 |
| 84. | «Ул. Ново-Автобусная» | 4,43 |
| 85. | «6-й Мало-Поливановский тупик от ул. Ново-Автобусной до ул. Спортивной» | 1,05 |
| 86. | «1-й Ново-Автобусный туп.» | 0,79 |
| 87. | «2-й Ново-Автобусный туп.» | 0,81 |
| 88. | «3-й Ново-Автобусный туп.» | 0,84 |
| 89. | «4-й Ново-Автобусный туп.» | 0,83 |
| 90. | «5-й Ново-Автобусный туп.» | 0,81 |
| 91. | «6-й Ново-Автобусный туп.» | 0,82 |
| 92. | «7-й Ново-Автобусный туп.» | 0,80 |
| 93. | «Ул. Спортивная» | 4,09 |
| 94. | «Ул. Большая Поливановская» | 3,83 |
| 95. | «2-й Широкий проезд» | 0,63 |
| 96. | «Ул. Курская» | 2,36 |
| 97. | «Ул. Орловская» | 2,31 |
| 98. | «Ул. Ягодная» | 2,30 |
| 99. | «Ул. Родниковая» | 2,27 |
| 100. | «Ул. Малая Поливановская» | 1,20 |
| 101. | «1-й Малый Поливановский туп.» | 2,14 |
| 102. | «2-й Малый Поливановский туп.» | 2,12 |
| 103. | «Ул. Ново-Спортивная» | 0,58 |
| 104. | «Ул. 1-я Речная» | 1,01 |
| 105. | «Ул. 2-я Речная» | 1,19 |
| 106. | «Ул. 1-я Елшанская» | 1,97 |
| 107. | «Ул. им. Кольцова А.В.» | 1,66 |
| 108. | «Ул. им. Чайковского П.И.» | 1,55 |
| 109. | «Автомобильная дорога к инфекционной больнице (Московское шоссе)» | 4,23 |
| 110. | «Подъездная дорога к геологическому колледжу СГУ им. Чернышевского Н.Г.» | 2,52 |
| 111. | «2-й Малый Поливановский пр.» | 1,81 |
| 112. | «Ул. Автобусная» | 3,43 |
| 113. | «1-й Московский тупик» | 1,24 |
| 1 | 2 | 3 |
| 114. | «Автомобильная дорога от 3-го Товарного пр. до дома № 12 по ул. Политехнической (ул. Политехническая (дублер)» | 3,96 |
| 115. | «Ильинский проезд от ул. им. Чернышевского Н.Г. до Ильинской пл., зд. № 7» | 1,39 |
| 116. | «4-й Товарный проезд от ул. Б. Садовой до 3-го Паркового проезда» | 2,01 |
| 117. | «5-й Товарный проезд от ул. Б. Садовой до ул. Политехнической» | 0,93 |
| 118. | «Ул. 2-я Линия от ул. им. Клочкова В.Г. до ул. 1-й Поперечной» | 0,98 |
| 119. | «Межквартальный пр. домов по ул. Дома 8 Марта от ул. им. Симбирцева В.Н. до ул. им. Рахова В.Г.» | 0,81 |
| 120. | «4-й Парковый проезд (от ул. им. Клочкова В.Г. до 4-го Трамвайного пр.)» | 1,39 |
| 121. | «2-й Мельничный пр. (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до 7-го Берегового пр.)» | 1,22 |
| 122. | «Ул. 2-я Беговая» | 0,65 |
| 123. | «Ул. 3-я Беговая» | 0,89 |
| 124. | «Ул. 4-я Беговая» | 1,30 |
| 125. | «Ул. 5-я Беговая» | 1,16 |
| 126. | «Ул. 6-я Линия от ул. им. Клочкова В.Г. до ул. 1-й Поперечной» | 1,15 |
| 128. | «Ул. 1-я Поперечная от ул. 4-я Линия до ул. 10-я Линия» | 2,85 |
| 129. | «Ул. Каляевская от ул. им. Клочкова В.Г. до д. № 20 по ул. Каляевской» | 0,61 |
| 130. | «Ильинская площадь от ул. им. Чапаева В.И. до дома № 3 по Ильинской площади» | 0,30 |
| 131. | «1-й Кольцевой проезд от 3-го Товарного проезда до ул. Ново-Астраханской» | 2,22 |
| 132. | «Ул. Ново-Астраханская от ул. Политехнической до д. № 37а по ул. Б. Садовой» | 1,10 |
| 133. | «Пр. им. Клочкова В.Г. от ул. им. Миротворцева С.Р. до 2-го Детского проезда» | 1,68 |
| 134. | «Автоподъезд к х. Бартоломеевский от АЗС «Европа» | 4,79 |
| 135. | «2-й Аптечный пр. (от ул. Новой до ГРК «Вишневая гора»)» | 1,06 |
| 136. | «Ул. им. Разина С.Т. (участок от ул. Рабочей до ул. им. Слонова И.А.)» | 1,99 |
| 137. | «Ул. Астраханская (участок от ул. им. Слонова И.А. до ул. Астраханской)» | 2,42 |
| 1 | 2 | 3 |
| 138. | «Ул. им. Слонова И.А. (участок от ул. Астраханской до ул. им. Разина С.Т.» | 4,52 |
| 139. | «Ул. Дальняя (на участке от ул. Огородной до ул. 2-й Пионерской)» | 0,56 |
| 140. | «Ул. 2-я Пионерская (на участке от ул. 7-й Нагорной до ул. им. Усиевича Г.А.)» | 0,53 |
| 141. | «Ул. Нижняя Сорговая (на участке от 1-го Овсяного пр. до 1-го Нижнесоргового пр.)» | 1,46 |
| 142. | «Ул. Телеграфная (на участке от ул. Курдюмской до д. № 2/6 по ул. Лунной)» | 1,21 |
| 143. | «Замковый пр. (на участке от ул. Новой до д. № 21 по Замковому пр.)» | 0,45 |
| 144. | «Дорога (дублер) по Вольскому тракту от торгового комплекса «Хеппи Молл» до кольцевой развязки на ул. им. Тархова С.Ф./проезд Строителей)» | 5,98 |
| 145. | «Ул. Песчано-Уметская, д. № 8» | 0,08 |
| 146. | «Автомобильная дорога по 1-му Ивановскому пр., б/н» | 0,08 |
| 147. | «Ул. Школьная (пос. Жасминный)» | 0,16 |
| 148. | «Ул. 1-я Речная, д. № 32» | 0,11 |
| 149. | «Дорога от ул. Гвардейской до дороги на Кумысной поляне» | 0,15 |
| 150. | «Ул. Черниговская, д. № 150» | 1,5 |
| 151. | «Автоподъезд от ж.д. переезда ФГУП «Тепличный» в с. Березина Речка» | 7,67 |
| 152. | «Автомобильная дорога, расположенная по адресу: Саратовская обл., р-н Саратовский, Багаевское муниципальное образование, п. Хмелевка» | 11,41 |
| 153. | «Александровское территориальное управление, д. Калашников, ул. Песочная» | 0,74 |
| 154. | «Александровское территориальное управление, с. Еремеевка, ул. Полтавская» | 0,48 |
| 155. | «Александровское территориальное управление, пос. Тепличный, ул. Подгорная» | 3,61 |
| 156. | «Александровское территориальное управление, пос. Тепличный, ул. Байконурская» | 0,73 |
| 157. | «Александровское территориальное управление, пос. Рейник, ул. Лесная» | 0,87 |
| 158. | «Александровское территориальное управление, пос. Рейник, ул. Садовая» | 0,92 |
| 159. | «Александровское территориальное управление, с. Кокурино, ул. Нижняя» | 0,98 |
| 160. | «Александровское территориальное управление, с. Александровка, ул. Заречная» | 2,30 |
| 1 | 2 | 3 |
| 161. | «Александровское территориальное управление, с. Александровка, ул. Привокзальная» | 3,29 |
| 162. | «Александровское территориальное управление, с. Березина Речка, ул. Садовая» | 1,19 |
| 163. | «Александровское территориальное управление, с. Березина Речка, ул. Железнодорожная» | 1,54 |
| 164. | «Александровское территориальное управление, ст. Бурки, ул. Лесная» | 0,15 |
| 165. | «Багаевское территориальное управление, с. Багаевка, ул. Почтовая» | 1,13 |
| 166. | «Багаевское территориальное управление, пос. Хмелевский, ул. Новая» | 0,96 |
| 167. | «Багаевское территориальное управление, пос. Хмелевский, ул. Садовая» | 0,94 |
| 168. | «Багаевское территориальное управление, д. Трещиха, ул. Нагорная» | 0,43 |
| 169. | «Багаевское территориальное управление, пос. Хмелевка, ул. Молодежная» | 0,58 |
| 170. | «Вольновское территориальное управление, ст. Тарханы, ул. Садовая» | 1,61 |
| 171. | «Вольновское территориальное управление, ст. Тарханы, ул. Новая» | 1,67 |
| 172. | «Вольновское территориальное управление, пос. Вольновка, ул. Школьная» | 0,73 |
| 173. | «Вольновское территориальное управление, с. Сабуровка, ул. Молодежная» | 0,86 |
| 174. | «Дубковское территориальное управление, пос. Дубки, ул. Библиотечная от ул. Октябрьской до ул. Центральной» | 0,32 |
| 175. | «Дубковское территориальное управление, пос. Дубки, ул. Волжская от ул. Зоринской до РЭС» | 0,49 |
| 176. | «Дубковское территориальное управление, пос. Дубки, ул. Фабричная от д. № 8 до окончания улицы» | 0,08 |
| 177. | «Дубковское территориальное управление, пос. Дубки, ул. Крайняя» | 7,62 |
| 178. | «Дубковское территориальное управление, д. Новая Липовка, ул. Садовая» | 1,42 |
| 179. | «Дубковское территориальное управление, с. Клещевка, ул. Советская» | 5,04 |
| 180. | «Дубковское территориальное управление, с. Клещевка, ул. Молодежная» | 0,79 |
| 181. | «Дубковское территориальное управление, с. Свинцовка, автоподъезд к селу» | 7,69 |
| 1 | 2 | 3 |
| 182. | «Территориальное управление Красный Октябрь, р.п. Красный Октябрь, автоподъезд к детскому саду» | 0,29 |
| 183. | «Территориальное управление Красный Октябрь, р.п. Красный Октябрь, ул. Мелиораторов» | 0,32 |
| 184. | «Территориальное управление Красный Октябрь, р.п. Красный Октябрь, ул. Нефтяников» | 3,12 |
| 185. | «Территориальное управление Красный Октябрь, р.п. Красный Октябрь, ул. Первомайская» | 1,48 |
| 186. | «Территориальное управление Красный Октябрь, с. Верхний Курдюм, ул. Мичуринская» | 1,60 |
| 187. | «Рыбушанское территориальное управление, с. Рыбушка, ул. Южилина» | 2,66 |
| 188. | «Рыбушанское территориальное управление, с. Рыбушка, ул. Фронтовиков» | 0,91 |
| 189. | «Рыбушанское территориальное управление, пос. Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября», автодорога пос. Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября» - с. Рыбушка» | 9,35 |
| 190. | «Рыбушанское территориальное управление, пос. Центральная усадьба совхоза «15 лет Октября», ул. Школьная» | 1,09 |
| 191. | «Рыбушанское территориальное управление, с. Поповка, ул. Молодежная» | 0,63 |
| 192. | «Рыбушанское территориальное управление, с. Сбродовка, ул. Садовая» | 0,49 |
| 193. | «Рыбушанское территориальное управление, д. Быковка, ул. Речная» | 0,72 |
| 194. | «Михайловское территориальное управление, с. Михайловка, ул. Советская» | 0,80 |
| 195. | «Михайловское территориальное управление, с. Сосновка, ул. Мирная» | 0,79 |
| 196. | «Михайловское территориальное управление, пос. Ивановский, ул. Центральная» | 4,10 |
| 197. | «Территориальное управление Красный Текстильщик, пос. Красный Текстильщик, ул. Школьная» | 0,47 |
| 198. | «Территориальное управление Красный Текстильщик, пос. Красный Текстильщик, ул. Базарная» | 3,11 |
| 199. | «Расковское территориальное управление, пос. Расково, ул. Центральная» | 0,76 |
| 200. | «Расковское территориальное управление, пос. Расково, ул. Полевая» | 0,63 |
| 1 | 2 | 3 |
| 201. | «Расковское территориальное управление, пос. Расково, ул. Садовая» | 2,02 |
| 202. | «Расковское территориальное управление, пос. Зоринский, ул. Дорожная» | 3,15 |
| 203. | «Расковское территориальное управление, х. Бартоломеевский, ул. Рабочая» | 1,29 |
| 204. | «Расковское территориальное управление, х. Малая Скатовка, ул. Садовая» | 0,21 |
| 205. | «Синеньское территориальное управление, пос. Сергиевский, ул. Школьная» | 0,65 |
| 206. | «Синеньское территориальное управление, пос. Сергиевский, ул. Вишневая» | 1,07 |
| 207. | «Соколовское территориальное управление, р.п. Соколовый, ул. Танкистская от церкви до насосной станции» | 2,40 |
| 208. | «Соколовское территориальное управление, р.п. Соколовый (3-й пруд)» | 0,19 |
| 209. | «Соколовское территориальное управление, р.п. Соколовый (4-й пруд)» | 0,25 |
| 210. | «Соколовское территориальное управление, р.п. Соколовый, ул. Лучевая» | 0,64 |
| 211. | «Соколовское территориальное управление, р.п. Соколовый, ул. Весенняя» | 0,97 |
| 212. | «Усть-Курдюмское территориальное управление, д. Мергичевка, ул. Степная» | 1,23 |
| 213. | «Усть-Курдюмское территориальное управление, с. Усть-Курдюм, Школьный переулок» | 0,41 |
| 214. | «Усть-Курдюмское территориальное управление, с. Пристанное, ул. Советская» | 3,07 |
| 215. | «Усть-Курдюмское территориальное управление, с. Пристанное, ул. Волжская» | 1,07 |
| 216. | «Усть-Курдюмское территориальное управление, д. Долгий Буерак, ул. Заречная» | 0,62 |
| 217. | «Усть-Курдюмское территориальное управление, пос. Новогусельский, ул. Александровская» | 0,98 |
| 218. | «Сторожевское территориальное управление, с. Сторожевка, ул. Вишневая» | 0,49 |
| 219. | «Сторожевское территориальное управление, ст. Курдюм, часть ул. Гагарина» | 0,33 |
| 220. | «Сторожевское территориальное управление, ст. Курдюм, часть ул. Кирова» | 0,32 |
| 221. | «Сторожевское территориальное управление, д. Ильиновка, часть ул. Центральной» | 0,34 |
| 1 | 2 | 3 |
| 222. | «Сторожевское территориальное управление, д. Шевыревка, часть ул. Центральной» | 0,11 |
| 223. | «Ул. Кленовая» | 1,23 |
| 224. | «Ул. 5-я Дачная (от ул. Гвардейской до теннисного корта «Кристалл») | 2,85 |
| 225. | Ул. Соборная (от ул. Соколовой до 3-го Масленникова проезда) | 1,50 |
| 226. | «1-й Тепличный пр.» | 3,73 |
| Всего в 2025 году |  | 425,82 |
| 1. | «Ул. Огородная от ул. Травяной до ул. Соликамской, от кольца трамвайного маршрута № 9 до 11-го Динамовского проезда (по правую сторону от трамвайных путей по направлению из центра), ул. Огородная от 8-го Динамовского проезда до ул. Цветной (на участке от Фруктового проезда до 5-го Нагорного проезда)» | 39,96 |
| 2. | «Фруктовый проезд» | 7,32 |
| 3. | «Ул. Тульская (на участке от Фруктового проезда до ул. Химической)» | 8,95 |
| 4. | «Ул. им. Академика Навашина С.Г.» | 15,60 |
| 5. | «Автомобильная дорога на Усть-Курдюм на участке от КП ГИБДД на ул. Соколовогорской до моста через р. Гуселку (на участке от ул. им. Менякина Ю.И. до ул. Ивантеевской)» | 63,39 |
| 6. | «Просп. Энтузиастов от ул. Крымской до ул. Брянской (на участке от ул. Крымской до ул. им. Азина В.М.)» | 31,64 |
| 7. | «Дорога автомобильная от ул. Высокой до ул. Плодородной (на участке от ул. им. Жуковского Н.Е. до д. № 90а по ул. Танкистов)» | 17,68 |
| 8. | «Ул. Зеленоостровская от ул. Зерновой до ул. Целинной (на участке от ул. Зерновой до 4-го Вешнего проезда)» | 2,63 |
| 9. | «4-й Вешний проезд» | 1,55 |
| 10. | «Автомобильная дорога от ул. Гвардейской до дороги на Кумысной поляне» | 21,09 |
| 11. | «Ул. им. Маркина Н.Г. на участке от Ново-Астраханского шоссе до пос. Тепличный» | 13,08 |
| 12. | «Ул. Университетская от ул. Соколовой до ул. Б. Казачьей на участке от ул. Соколовой до ул. Б. Горной» | 2,07 |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | «Ул. Комсомольская от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Челюскинцев, ул. Комсомольская от ул. им. Челюскинцев до 1-го Глебучева проезда (на участке от ул. Волжской до ул. Первомайской)» | 2,17 |
| 14. | «Ул. Бережная» | 3,78 |
| Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году |  | 230,91 |
| Итого в 2025 году |  | 656,73 |
| 1. | «1-й Сторожевой проезд» | 2,21 |
| 2. | «2-й Кольцевой проезд» | 3,95 |
| 3. | «Автомобильная дорога улица Пионерская (пос. Елшанка)» | 1,77 |
| 4. | «Автомобильная дорога 2-й Петровский проезд» | 1,32 |
| 5. | «Автомобильная дорога улица 1-я Степная» | 1,03 |
| 6. | «Ул. 3-я Степная» | 3,09 |
| 7. | «Автоподъезд к с. Поповка – д. Сбродовка от автоподъезда к с. Рыбушка – п.ц.у. с/х «15 лет Октября» | 43,50 |
| 8. | «Дорога Барнаульский тупик» | 0,71 |
| 9. | «От ул. Фабричной до речпорта» | 7,17 |
| 10. | «Ул. Нижнегусельская (участок, примыкающий к ул. Приволжская)» | 2,66 |
| 11. | «Ул. Вознесенская (от ул. Соколовой до дома № 68 по ул. Вознесенской)» | 0,96 |
| 12. | «2-й Телевизионный проезд» | 1,95 |
| 13. | «Ул. им. Карла Маркса» | 2,28 |
| Всего в 2026 году |  | 72,6 |
| 1. | «Ул. Усть-Курдюмское шоссе от КП до участка ремонта (сельхоз рынок)» | 45,50 |
| 2. | «Ул. Усть-Курдюмская (малая)» | 5,75 |
| 3. | «Ул. им. Тархова С.Ф. от кольца на ул. Топольчанская до ул. им. Кузнецова Н.В.» | 19,50 |
| 4. | «Дорога ул. Зеленая от ул. Хвалынская до ул. им. Чапаева В.И.» | 6,49 |
| 5. | «2-й Станционный проезд» | 9,26 |
| 6. | «Ул. им. Миротворцева С.Р. от ул. Новоузенской до ул. 2-й Садовой» | 2,21 |
| 7. | «Ул. Железнодорожная от ул. Б. Горной до ул. Соколовой» | 1,60 |
| 8. | «Ул. Перспективная от ул. Электронной до ул. им. Тархова С.Ф.» | 8,17 |
| 9. | «Ул. Тверская от ул. им. Дубовикова Б.А. до ул. Офицерской» | 8,81 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 10. | «Ул. им. Осипова В.И.» | 7,52 |
| 11. | «Смурский пер.» | 3,45 |
| 12. | «Ул. им. Академика О.К. Антонова от ул. им. Лебедева-Кумача В.И. до ул. Перспективной» | 7,56 |
| 13. | «Ул. Станционная» | 2,99 |
| 14. | «Ул. Астраханская от ул. Рабочей до 2-го Станционного проезда» | 25,33 |
| Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году |  | 154,14 |
| Итого в 2026 году |  | 226,74 |
| 1. | «2-й Сторожевой проезд» | 0,45 |
| 2. | «2-й Кольцевой проезд» | 0,70 |
| 3. | «Дорога улица Саперная (местный проезд)» | 1,56 |
| 4. | «Автомобильная дорога улица Зеленодольская» | 2,40 |
| 5. | «Автомобильная дорога 2-й Керамзитовый проезд» | 2,12 |
| 6. | «Автомобильная дорога улица Пионерская (пос. Елшанка)» | 2,12 |
| 7. | «Автомобильная дорога 2-й Петровский проезд» | 2,12 |
| 8. | «Автомобильная дорога улица 1-я Степная» | 2,12 |
| 9. | «Дорога улица Песочная» | 4,32 |
| 10. | «Ул. Ровенская» | 3,44 |
| 11. | «Дорога (дублер) по Вольскому тракту (от торгового комплекса «Хеппи Молл» до кольцевой развязки на ул. им. Тархова С.Ф./пр. Строителей)» | 4,98 |
| 12. | «Дорога Барнаульский тупик» | 0,78 |
| 13. | «От ул. Фабричной до речпорта» | 7,21 |
| 14. | «Проезд от жилого дома № 11 по ул. Барнаульской до жилого дома № 8 по Барнаульскому тупику» | 2,98 |
| 15. | «Ул. им. Усиевича Г.А. (от 1-го Прессового проезда до ул. Грузинской)» | 1,52 |
| 16. | «Дорога от ул. Большой Лесопарковой до д. № 204 и далее (пос. Рейник, микрорайон Лазурный), верхняя точка дом № 52А» | 4,99 |
| 17. | «Автомобильная дорога ул. Хрустальная» | 9,45 |
| 18. | «Ул. Дорожная» | 2,32 |
| 19. | «5-я Линия от ул. им. Клочкова В.Г. до ул. Сызранской» | 3,41 |
| 20. | «4-й Комсомольский проезд» | 3,12 |
| Всего в 2027 году |  | 62,11 |
| 1. | «Дорога ул. Зеленая от ул. Хвалынской до ул. им. Чапаева В.И.» | 6,49 |
| 2. | «4-й Вакуровский пр.» | 2,34 |
| 3. | «Ул. им. Академика О.К. Антонова от ул. Перспективной до ул. им. Тархова С.Ф.» | 17,53 |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | «Ул. Б. Затонская (от ул. М. Горной до кольца автобуса № 3)» | 16,13 |
| 5. | «Ул. Артиллерийская от ул. Танкистов до ул. Технической» | 6,50 |
| 6. | «Ул. Саперная» | 3,13 |
| 7. | «Дорога от ул. Б. Затонской до дороги на Займище» | 11,60 |
| 8. | «Ул. Гвардейская» | 32,7 |
| 9. | «Дорога на Кумысной поляне (от ул. им. Маркина Н.Г. до границы с Октябрьским районом)» | 56,00 |
| 10. | «Ул. Рабочая от ул. Вольской до ул. им. Горького А.М.» | 5,36 |
| Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году |  | 157,78 |
| Итого в 2027 году |  | 219,89 |

.

Приложение № 18

к муниципальной программе

Перечень

автомобильных дорог, подлежащих ремонту в целях выполнения задач регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, пог. м |
| --- | --- | --- |
| 2026 год |  |  |
| 1. | «Ул. Тульская (включая путепровод «Комсомольский»)» | 1025,0 |
| 2. | «Ул. Барнаульская (от просп. Энтузиастов до д. 22/30а по ул. Барнаульская)» | 1600,0 |
| 3. | «Ул. Техническая (от просп. им. 50 лет Октября до ул. им. Академика Навашина С.Г.)» | 949,0 |
| 4. | «Ул. Техническая (от ул. им. Академика Навашина С.Г. до ул. им. Тулайкова Н.М.)» | 465,0 |
| 5. | «Ул. Железнодорожная (от ул. Б. Горной до ул. 1-я Садовая)» | 650,0 |
| 6. | «Ул. Деловая (от просп. им. 50 лет Октября до ул. Лунной)» | 650,0 |
| 7. | «Ул. Саперная» | 538,0 |
| 8. | «Ул. им. Тулайкова Н.М.» | 797,0 |
| 9. | «Ул. им. Пугачева Е.И. (от ул. Рабочей до ул. Советской), ул. им. Пугачева Е.И. (от ул. Б. Казачьей до ул. Московской)» | 493,0 |
| 10. | «Ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Соколовой до 2-го Ремонтного пр., от ул. Б. Казачьей до ул. Соколовой, от ул. Шелковичной до ул. Советской – нечетная сторона от ул. Б. Казачья – ул. Советская обе стороны, от ул. 2-й Садовой до ул. Шелковичной, от ул. Шелковичной до ул. Советской четная сторона)» | 3124,0 |
| 11. | «Дорога на 2-ю Гуселку (от ул. Усть-Курдюмская до 4-го Вешнего проезда, ул. 4-я Прудовая, от ул. 4-я Прудовая до сооружения дорожного транспорта от микрорайона VI Кировского района до микрорайона № 1 Новосоколовогорского жилого района)» | 5100,0 |
| 12. | «Ул. Артиллерийская» | 928,0 |
| 13. | «Ул. Техническая (от ул. им. Тулайкова Н.М. до д. № 26 по ул. Артиллерийской)» | 949,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | «Ул. Лунная (от ул. Одесской до ул. Деловой)» | 1633,0 |
| 15. | «Ул. им. Академика О.К. Антонова (от ул. им. Лебедева-Кумача В.И. до ул. им. Чехова А.П.)» | 1866,0 |
| 16. | «Ул. Ипподромная (от п/п на 3-й Дачной до д. № 5 по ул. Овражной)» | 1232,0 |
| 17. | «Дорога от ул. Б. Затонской до дороги на Займище (район рынка стройматериалов)» | 1690,0 |
| 18. | «Дорога к р. Волге по маршруту автобуса № 34» | 860,0 |
| 19. | «Ул. Бакинская» | 671,0 |
| 20. | «Ул. Астраханская (от ул. Б. Казачьей до ул. Соколовой, от ул. Шелковичной до ул. Б. Казачьей) (участок от ул. Б. Горной до ул. Советской обе стороны)» | 1508,0 |
| 21. | «Ул. Большая Затонская от ул. Валовой до кольца автобусного маршрута № 3 (на участке от д. № 15 по ул. Большой Затонской до кольца автобусного маршрута № 3)» | 1974,0 |
| 22. | «Ул. им. Тархова С.Ф. (от кольца на ул. Топольчанской до ул. им. Кузнецова Н.В.)» | 1300,0 |
| Итого в 2026 году |  | 30002,0 |

.

Приложение № 19

к муниципальной программе

Перечень

путепроводов, в отношении которых ведутся работы по строительству

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, пог. м |
| --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |
| 1. | «Путепровод через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова» | 1 160,0 |
| 2. | «Путепровод через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова» | 2 372,6 |
| Итого в 2025 году |  | 3 532,6 |
| 2026 год |  |  |
| 1. | «Путепровод через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова» | 1 160,0 |
| 2027 год |  |  |
| 1. | «Путепровод через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова» | 1 160,0 |

.