Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности

и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за I квартал 2016 года

тыс. рублей

| № п\п | Наименование объекта | Утверждено решением СГД от 17.12.2015 № 54-587 «О бюджете муниципаль-ного образования «Город Саратов» на 2016 год» | Утверждено решением СГД от 18.02.2016 № 56-602 «О внесении изменений в решение СГД от 17.12.2015 № 54-587 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год» | Уточнен-ный кассовый план I квартала 2016 года | Исполнено | % исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к первоначально-му бюдже-ту | к уточненному бюдже-ту | к уточнен-ному кассово-му плану I квартала 2016 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Октябрьского района |  | 2060,0 | 2060,0 | - | - | - | - | - |
| 1 | Реконструкция здания пристройки МАОУ «Гимназия №1» Октябрьского района г. Саратова | 2060,0 | 2060,0 | - | - | - | - | - |
| Управление по инженерной защите |  | - | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | - | 100,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Очистные сооружения канализации в пос. Латухино Ленинского района г. Саратова (погашение кредиторской задолженности) | - | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | - | 100,0 | 100,0 |
| Всего по разделу: |  | 2060,0 | 5060,0 | 3000,0 | 3000,0 | 145,6 | 59,3 | 100,0 |
| Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по управлению имуществом города Саратова |  | 45259,0 | 45259,0 | - | - | - | - | - |
| 1 | Приобретение (купля-продажа, участие в долевом строительстве) жилых помещений для исполнения решений судов в рамках ведомственной целевой програм-мы «Приобретение жилых поме-щений для исполнения решений судов» на 2015-2017 годы | 45259,0 | 45259,0 | - | - | - | - | - |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству |  | 143956,0 | 1669099,5 | 64424,7 | 39373,3 | 27,4 | 2,4 | 61,1 |
| 2 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» | 143956,0 | 1669099,5 | 64424,7 | 39373,3 | 27,4 | 2,4 | 61,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Администрация Кировского района |  | - | 26338,3 | 26338,3 | 26338,3 | - | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Приобретение здания МДОУ в микрорайоне № 10 жилого района Солнечный-2 (погашение кредиторской задолженности) | - | 26338,3 | 26338,3 | 26338,3 | - | 100,0 | 100,0 |
| Всего по разделу: |  | 189215,0 | 1740696,8 | 90763,0 | 65711,6 | 34,7 | 3,8 | 72,4 |
| Итого по Перечню: |  | 191275,0 | 1745756,8 | 93763,0 | 68711,6 | 35,9 | 3,9 | 73,3 |

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                             А.А. Разборов