Пояснительная записка

к «Информации о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность,

за I квартал 2016 года»

На финансирование Перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, на 2016 год в бюджете муниципального образования «Город Саратов» предусмотрены средства в размере 1745756,8 тыс. руб., в том числе:

- по разделу I – 5060,0 тыс. руб.;

- по разделу II – 1740696,8 тыс. руб.

По состоянию на 1 апреля 2016 года исполнение составило 68711,6 тыс. руб. или 73,3% от уточненного кассового плана I квартала и 3,9% от уточненных бюджетных назначений года, в том числе:

- по разделу I – 3000,0 тыс. руб. или 100,0% от уточненного кассового плана I квартала и 59,3% от уточненных бюджетных назначений года.

Администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» предусмотрены средства на объект «Реконструкция здания пристройки МАОУ «Гимназия №1» Октябрьского района г. Саратова» в сумме 2060,0 тыс. руб., по информации администрации расходование средств бюджета в I квартале не планировалось и не осуществлялось.

Управлению по инженерной защите муниципального образования «Город Саратов» предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности по объекту «Очистные сооружения канализации в пос. Латухино Ленинского района г. Саратова» в сумме 3000,0 тыс. руб., задолженность погашена;

по разделу II – 65711,6 тыс. руб. или 72,4% от уточненного кассового плана I квартала и 3,8% от уточненных бюджетных назначений года.

Комитету по управлению имуществом города Саратова предусмотрены средства на приобретение жилых помещений для исполнения решений судов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» на 2015-2017 годы в сумме 45259,0 тыс. руб., по информации комитета расходование средств бюджета в I квартале не планировалось и не осуществлялось.

Комитету по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» предусмотрены средства на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах в рамках реализации ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» в сумме 1669099,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 39373,3 тыс. руб. или 61,1% от уточненного кассового плана I квартала и 2,4% от уточненных бюджетных назначений года. Оплачена кредиторская задолженность за 2015 год. Кассовое исполнение меньше уточненного кассового плана в связи с отсутствием заключенных муниципальных контрактов в 2016 году и актов приемки-передачи жилых помещений по контрактам 2015 года.

Администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов» предусмотрены средства на погашение кредиторской задолженности по объекту «Приобретение здания МДОУ в микрорайоне №10 жилого района Солнечный-2» сумме 26338,3 тыс. руб., задолженность погашена.

Председатель комитета по экономике

администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                     А.А. Разборов