|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |
| **Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за I квартал 2023 года** | | | | | |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | тыс. руб. |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** | | **Уточненные бюджетные назначения** | **Исполненона 01.04.2023** | **% исполнения** |

| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности** | | | | | |
| **КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»** | | | **46 797,6** | **40,6** | **0,1** |
| 1 | Реконструкция здания МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Ковалева» муниципального образования «Город Саратов» по адресу: г. Саратов, улица Шевыревская, д. 6 | | 46 797,6 | 40,6 | 0,1 |
| **КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»** | | | **94 587,3** |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной по адресу: ул. Вокзальная, д. 4а | | 6 700,0 |  |  |
| 3 | Реконструкция котельной по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 23 | | 3 100,0 |  |  |
| 4 | Реконструкция сети газопотребления котельной по адресу: ул. им. Клочкова В.Г., д. 85 | | 1 437,0 |  |  |
| 5 | Реконструкция узла учета газа котельной бани №16 | | 1 697,0 |  |  |
| 6 | Реконструкция узла учета газа котельной бани №7 | | 86,0 |  |  |
| 7 | Реконструкция узла учета газа котельной бани №8 | | 86,0 |  |  |
| 8 | Реконструкция участка системы водоснабжения села Поповка | | 12 665,2 |  |  |
| 9 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения к р.п. Соколовый | | 6 000,0 |  |  |
| 10 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения к с. Березина Речка | | 3 612,5 |  |  |
| 11 | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в п. Зональный | | 4 360,0 |  |  |
| 12 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробьевка | | 4 013,4 |  |  |
| 13 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино | | 50 830,2 |  |  |
| **КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»** | | | **885,5** |  |  |
| 14 | Реконструкция узла учета газа, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Олимпийская 1, стадион «Салют» | | 885,5 |  |  |
| **КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»** | | | **2 547 615,5** | **51 960,1** | **2,0** |
| 15 | Детский сад на 160 мест в ЖК «Изумрудный» в Волжском районе г. Саратова | | 2 046,6 |  |  |
| 16 | Детский сад на 160 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов,  ул. Огородная, 176 (погашение кредиторской задолженности) | | 1 919,3 | 1 919,2 | 99,9 |
| 17 | Детский сад на 160 мест в микрорайоне по ул. Ипподромная (на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока») (погашение кредиторской задолженности) | | 2 200,7 | 2 200,6 | 99,9 |
| 18 | Детский сад на 160 мест по ул. Лопатина Гора, д. б/н в Заводском районе г. Саратова | | 88,7 |  |  |
| 19 | Здание музея (художественной галереи) на земельном участке с кадастровым номером 64:48:010245:273, в целях регенерации исторической застройки) | | 4 500,1 |  |  |
| 20 | Здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Торпедо» | | 315,2 |  |  |
| 21 | Ливневая канализация по ул. им. Бардина И.П., от ул. им. Блинова Ф.А., ул. им. Академика О.К. Антонова до ул. им. Тархова С.Ф. Ленинского района г. Саратова | | 2 000,0 |  |  |
| 22 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2022-2026 годах» | | 1 694 892,4 | 13 151,8 | 0,78 |
| 23 | Пристройка к МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» по адресу: г. Саратов,  ул. Державинская, 1 | | 125 020,4 |  |  |
| 24 | Пристройка на 275 мест к МОУ «СОШ № 103» в Ленинском районе г. Саратова | | 25 018,1 |  |  |
| 25 | Реконструкция стадиона «Спартак», по адресу: г. Саратов, ул. Дегтярная,12 | | 13,7 |  |  |
| 26 | Снегоплавильный комплекс на ул. Ипподромная г. Саратова | | 67,1 | 15,0 | 22,4 |
| 27 | Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова | | 356 954,6 | 34 673,5 | 9,7 |
| 28 | Школа на 825 мест по ул. Ипподромная в Ленинском районе г. Саратова | | 332 578,6 |  |  |
| **КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»** | | | **1 023 870,1** | **66 938,7** | **6,5** |
| 29 | Организация наружного освещения на подъездной дороге к ДОЛ «Звездочка» | | 2 200,5 |  |  |
| 30 | Реконструкция автомобильной дороги в пос. Юриш от ул. 3-й Линии до юго-западной границы земельного участка с кадастровым номером 64:48:020308:2204 в Заводском районе города Саратова | | 6 879,3 |  |  |
| 31 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Б. Горной от ул. Симбирской до ул. им. Горького А.М. в Кировском районе г. Саратова | | 1 800,0 |  |  |
| 32 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Академика Вавилова Н.И. | | 2 168,2 |  |  |
| 33 | Строительство автомобильной дороги «п. Солнечный-2 – п. Расково» в Кировском и Гагаринском районах г. Саратова | | 11 738,9 |  |  |
| 34 | Строительство автомобильной дороги от ул. Аэропорт до 2-го Магнитного проезда и Высокого проезда в Кировском районе г. Саратова | | 4 261,4 |  |  |
| 35 | Строительство автомобильной дороги по ул. Большая Азовская в Заводском районе  г. Саратов | | 3 620,0 |  |  |
| 36 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Евгения Долгина в Ленинском районе г.Саратова | | 286,9 |  |  |
| 37 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Михаила Булгакова | | 130 121,8 | 1 409,8 | 1,1 |
| 38 | Строительство автомобильной дороги по ул. Михаила Галкина-Враского от ул. Михаила Булгакова до ул. им. Евгения Долгина в жилом районе «Городские просторы» Ленинского района города Саратова | | 176 035,1 |  |  |
| 39 | Строительство автомобильной дороги по ул. Прудная в Заводском районе | | 4 180,0 |  |  |
| 40 | Строительство автомобильной дороги по улице №1 в микрорайоне «Городские просторы» г. Саратова, Строительство автомобильной дороги по улице №2 в микрорайоне «Городские просторы» г. Саратова, Строительство автомобильной дороги по улице №3 в микрорайоне «Городские просторы» г. Саратова | | 8 557,3 |  |  |
| 41 | Строительство путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова | | 665 101,5 | 65 528,9 | 9,9 |
| 42 | Строительство участка автомобильной дороги по ул. Романтиков в районе школы на  550 мест в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова | | 6 919,2 |  |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»** | | | **280 600,0** | **20 244,7** | **7,2** |
| 43 | Реконструкция имущественного комплекса МОУ «СОШ №77», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д.143 | | 280 600,0 | 20 244,7 | 7.2 |
| **ДЕПАРТАМЕНТ ГАГАРИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»** | | | **10 174,5** | **279,5** | **2,7** |
| 44 | Реконструкция котельных №33 с. Рыбушка, №35 п. Сергиевский | | 1 000,0 |  |  |
| 45 | Реконструкция систем газопотребления котельных, в т.ч. узлов учета газа | | 8 580,0 |  |  |
| 46 | Строительство бассейна и ледовой арены с переходом на территорию школы в р.п. Соколовый | | 279,5 | 279,5 | 100 |
| 47 | Строительство системы водоснабжения по ул. Садовая в п. Дубки | | 315,0 |  |  |
| ***Всего по разделу:*** | | | ***4 004 530,5*** | ***139 463,6*** | ***3,5*** |
| ***Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность*** | | | | | |
| **КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА САРАТОВА** | | | **56 114,4** | **11 574,1** | **20,6** |
| 1 | Приобретение (купля-продажа, участие в долевом строительстве) жилых помещений для исполнения решений судов в рамках ведомственной целевой программы «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» | | 45 000,0 | 11 574,1 | 25,7 |
| 2 | Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, расположенных в объектах подлежащих изъятию в районе Славянской площади муниципального образования «Город Саратов» | | 11 114,4 |  |  |
| **КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»** | | | **1 296 794,4** | **806 920,8** | **62,2** |
| 3 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2022-2026 годах» | | 1 296 794,4 | 806 920,8 | 62,2 |
| ***Всего по разделу:*** | | | ***1 352 908,8*** | ***818 494,9*** | ***60,5*** |
| **Итого по Перечню:** | | | **5 357 439,3** | **957 958,5** | **17,9** |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| Председатель комитета по финансам администрации | | |  |  |  |
| муниципального образования «Город Саратов» | | |  | А.С. Струков | |