**Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за 2022 год**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** | **Уточненные бюджетные назначения** | **Исполнено за 2022 год** | **% исполнения** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности** | | | | |
| **КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»** | | **15 642,5** | **15 642,4** | **99,9** |
| 1 | Реконструкция здания МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Ковалева» муниципального образования «Город Саратов» по адресу: г. Саратов, улица Шевыревская, д. 6 | 15 642,5 | 15 642,4 | 99,9 |
| **КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД САРАТОВ»** | | **5 315,6** | **3 250,2** | **61,1** |
| 2 | Реконструкция котельной по адресу: ул. Вокзальная, д. 4а | 354,7 | 354,7 | 100,0 |
| 3 | Реконструкция котельной по адресу: ул. им. Чапаева В.И., д. 7 | 356,4 | 356,3 | 99,9 |
| 4 | Реконструкция котельной по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 23 | 273,9 | 273,9 | 100,0 |
| 5 | Реконструкция сети газопотребления котельной по адресу: ул. им. Клочкова В.Г., д. 85 | 77,0 | 77,0 | 100,0 |
| 6 | Реконструкция теплотрассы горячего водоснабжения от ЦТП-30 до ж/д пр. 50 лет Октября 34/56 и строительство циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения от ТК до многоквартирного дома № 37 по ул. Луговой | 1 259,2 | 432,4 | 34,3 |
| 7 | Реконструкция узла учета газа котельной бани №16 | 82,8 | 82,7 | 99,9 |
| 8 | Реконструкция фонтана «Глобус» | 489,0 | 489,0 | 100,0 |
| 9 | Реконструкция фонтана, расположенного на бульваре по ул. им. Рахова В.Г. | 68,0 | 68,0 | 100,0 |
| 10 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения к с. Березина Речка | 923,4 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в п. Зональный | 815,8 | 815,8 | 100,0 |
| 12 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино | 63,0 | 63,0 | 100,0 |
| 13 | Техническое перевооружение котельной по адресу: г. Саратов, 1-й Станционный пр., д. 14 | 315,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Техническое перевооружение котельной, расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Наумовская, д.11 | 237,4 | 237,4 | 100,0 |
| **КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД САРАТОВ»** | | **1 897 473,3** | **1 887 744,6** | **99,5** |
| 15 | Детский сад на 100 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов,  ул. им. Н.Г. Чернышевского, 42 (погашение кредиторской задолженности) | 138,7 | 138,7 | 100,0 |
| 16 | Детский сад на 100 мест в Кировском районе г. Саратова по ул. им. Лисина, «Планета Детства» (погашение кредиторской задолженности) | 687,4 | 687,3 | 99,9 |
| 17 | Детский сад на 100 мест в Кировском районе г. Саратова по ул. им. Лисина, «Прогимназия Олимпионик» (погашение кредиторской задолженности) | 687,4 | 687,3 | 99,9 |
| 18 | Детский сад на 160 мест в ЖК «Изумрудный» в Волжском районе г. Саратова | 4 008,7 | 3 545,1 | 88,4 |
| 19 | Детский сад на 160 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов,  ул. Огородная, 176 | 23 927,4 | 23 927,4 | 100,0 |
| 20 | Детский сад на 160 мест в Заводском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов,  ул. Огородная, 176 (погашение кредиторской задолженности) | 2 591,1 | 2 591,0 | 99,9 |
| 21 | Детский сад на 160 мест в микрорайоне по ул. Ипподромная (на части бывших земель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока») (погашение кредиторской задолженности) | 834,5 | 834,4 | 99,9 |
| 22 | Детский сад на 160 мест на территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» в Ленинском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов,  ул. Стахановская, дом 8 | 213,9 | 213,9 | 100,0 |
| 23 | Детский сад на 160 мест на территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» в Ленинском районе г. Саратова по адресу: г. Саратов,  ул. Стахановская, дом 8 (погашение кредиторской задолженности) | 4 596,9 | 4 596,8 | 99,9 |
| 24 | Детский сад на 160 мест по ул. Ипподромная на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040442:221 | 32 323,8 | 32 323,8 | 100,0 |
| 25 | Детский сад на 160 мест по ул. Ипподромная на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040442:221 (погашение кредиторской задолженности) | 567,1 | 567,1 | 100,0 |
| 26 | Детский сад на 160 мест по ул. Лопатина Гора, д. б/н в Заводском районе  г. Саратова | 1 580,7 | 519,7 | 32,9 |
| 27 | Здание музея (художественной галереи) на земельном участке с кадастровым номером 64:48:010245:273, в целях регенерации исторической застройки) | 5 392,4 | 892,2 | 16,5 |
| 28 | Здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Торпедо» | 1 924,4 | 1 924,3 | 99,9 |
| 29 | Ледовая арена на территории МОУ «Гимназия №89» в микрорайоне Елшанка  г. Саратова | 1 447,7 | 1 029,0 | 71,1 |
| 30 | Ледовая арена на территории МОУ «Гимназия №89» в микрорайоне Елшанка  г. Саратова (погашение кредиторской задолженности) | 581,4 | 581,4 | 100,0 |
| 31 | Ливневая канализация жилого квартала, ограниченного улицами Большая Садовая, Новоузенская, Вокзальная, Шелковичная в г. Саратове | 1 673,5 | 1 673,5 | 100,0 |
| 32 | Ливневая канализация по ул. Савельевская до ул. Гвардейская, по  ул. им. Тургенева И.С. до ул. им. Панфилова И.В. | 1 442,8 | 1 442,7 | 99,9 |
| 33 | Ливневая канализация, ограниченная ул. Зерновой, 2-м Сибирским проездом, северо-восточной границей территориальной зоны застройки индивидуальными домами в Кировском районе города Саратова | 2 410,5 | 2 410,4 | 99,9 |
| 34 | Ливневая канализация, по 4-му проезду им. Чернышевского Н.Г. в районе жилых домов 6, 6А, 6Б, 9 | 1 445,6 | 1 445,5 | 99,9 |
| 35 | Ливневая канализация, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Клочкова от  ул. Самарская до ул. 8-я Линия | 1 210,3 | 1 210,3 | 100,0 |
| 36 | Ливневый коллектор в районе стадиона «Спартак» г. Саратова | 816,6 | 816,5 | 99,9 |
| 37 | Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага | 9 541,7 | 9 541,7 | 100,0 |
| 38 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | 264 896,0 | 264 599,3 | 99,9 |
| 39 | Причальное сооружение в с. Синенькие муниципального образования  «Город Саратов» | 3 056,9 | 3 056,8 | 99,9 |
| 40 | Реконструкция стадиона «Спартак», по адресу: г. Саратов, ул. Дегтярная,12 | 197 461,4 | 197 453,1 | 99,9 |
| 41 | Реконструкция стадиона «Спартак», по адресу: г. Саратов, ул. Дегтярная,12 (погашение кредиторской задолженности) | 21 074,5 | 21 074,4 | 99,9 |
| 42 | Система водоотведения от пересечения 4-го Московского проезда и ул. Новая 9-я Линия до Волгоградского водохранилища в Заводском районе города Саратова | 394,3 | 394,3 | 100,0 |
| 43 | Система водоотведения в районе МОУ «СОШ №106» Заводского района  г. Саратова | 818,3 | 818,3 | 100,0 |
| 44 | Снегоплавильный комплекс на ул. Ипподромная г. Саратова | 998,2 | 998,2 | 100,0 |
| 45 | Снегоплавильный комплекс на ул. Ипподромная г. Саратова (погашение кредиторской задолженности) | 18,2 | 18,2 | 100,0 |
| 46 | Сооружение – причальная стенка (инженерная городская защита), лит. I, протяженностью 642 п.м, по адресу: г. Саратов, Набережная Космонавтов, от примыкания двухъярусной набережной городского участка до примыкания к Казанскому мосту через Глебучев овраг, б/н | 11 519,6 | 11 519,6 | 100,0 |
| 47 | Строительство пристройки МОУ «СОШ № 5» по адресу: г. Саратов,  ул. Огородная, д. 196 | 363 766,0 | 363 766,0 | 100,0 |
| 48 | Строительство пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, 11 а | 125 746,2 | 123 836,3 | 98,5 |
| 49 | Строительство пристройки с бассейном МОУ «СОШ № 84» по адресу: г. Саратов, ул. Южно-Зеленая, 11 а (погашение кредиторской задолженности) | 1 400,0 | 1 400,0 | 100,0 |
| 50 | Строительство спортивного объекта «Ледовая арена» в городе Саратове на территории Студгородка | 869,5 | 450,9 | 51,9 |
| 51 | Строительство школы на 825 мест с бассейном в г. Саратов, микрорайон «Иволгино» | 656 476,9 | 656 476,6 | 99,9 |
| 52 | Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова | 134 752,5 | 134 697,4 | 99,9 |
| 53 | Школа в ЖК «Ласточкино» в Ленинском районе г. Саратова (погашение кредиторской задолженности) | 7 654,6 | 7 654,5 | 99,9 |
| 54 | Школа на 825 мест по ул. Ипподромная в Ленинском районе г. Саратова | 6 525,7 | 5 930,6 | 90,9 |
| **КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»** | | **635 001,4** | **619 273,0** | **97,5** |
| 55 | Организация наружного освещения на подъездной дороге к ДОЛ «Звездочка» | 477,3 | 477,2 | 99,9 |
| 56 | Организация наружного освещения на участке дороги по ул. им. Тархова С.Ф. от ул. им. Мысникова Ю.А. до ул. Прудовая, соединяющей пос. Солнечный и  пос. Юбилейный города Саратова | 34,9 | 34,9 | 100,0 |
| 57 | Организация освещения автомобильной дороги по 3-му проезду от ул. им. Навашина С.Г. до ул. Безымянная | 1 386,5 | 1 386,4 | 99,9 |
| 58 | Реконструкция объекта: «Трамвайная сеть от остановки 6-я Дачная до остановки Школа № 52 (маршрут № 6)» в г. Саратов» | 20 120,0 | 16 096,0 | 80,0 |
| 59 | Реконструкция объекта: «Трамвайная сеть от остановки Детский парк до остановки завод Зуборезных станков» (трамвайный маршрут № 9)» в г. Саратов» | 21 180,0 | 21 180,0 | 100,0 |
| 60 | Реконструкция объекта: «Трамвайная сеть от остановки Стадион «Волга» - ул. Усиевича Г. А., завод Зуборезных станков - Комсомольский пос.» (маршрут № 8) в г. Саратов» | 20 620,0 | 16 496,0 | 80,0 |
| 61 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. им. 50 лет Октября, ул. Тракторной и ул. Большой Горной в границах территории: ул. Рябиновская, просп. им. 50 лет Октября, ул. Молочная, ул. Мельничная, ул. Соколовая, Мурманский проезд, ул. Тракторная в Кировском районе г. Саратова | 25 350,3 | 25 350,2 | 99,9 |
| 62 | Строительство (реконструкция) тяговых подстанций по объекту «Трамвайная сеть от остановки Детский парк до остановки Зуборезных станков» (маршрут №9) в  г. Саратова | 9 718,0 | 9 700,0 | 99,8 |
| 63 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Афанасия Бодакова | 1 714,0 | 1 714,0 | 100,0 |
| 64 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Евгения Долгина в Ленинском районе г. Саратова | 36 705,1 | 36 705,0 | 99,9 |
| 65 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Зыбина П.М. в границах VI и VII микрорайонов жилого района «Солнечный-2» в Кировском районе г. Саратова | 151 392,9 | 148 254,4 | 97,9 |
| 66 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Левина И.С. | 3 754,0 | 3 754,0 | 100,0 |
| 67 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Михаила Булгакова (погашение кредиторской задолженности) | 4 200,0 | 4 200,0 | 100,0 |
| 68 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Сдобнова Николая | 1 938,0 | 1 938,0 | 100,0 |
| 69 | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Тараскина Владимира | 2 490,0 | 2 490,0 | 100,0 |
| 70 | Строительство автомобильной дороги по ул. Малая Розовая | 1 530,0 | 1 530,0 | 100,0 |
| 71 | Строительство автомобильной дороги по ул. Михаила Галкина-Враского от  ул. Михаила Булгакова до ул. им. Евгения Долгина в жилом районе «Городские просторы» Ленинского района города Саратова | 3 576,7 | 3 576,7 | 99,9 |
| 72 | Строительство автомобильной дороги по улице № 1, соединяющей  ул. им. Сдобнова Николая и ул. им. Плякина А.В. | 1 265,0 | 1 265,0 | 100,0 |
| 73 | Строительство автомобильной дороги по улице №1 в микрорайоне «Городские просторы» г. Саратова, Строительство автомобильной дороги по улице №2 в микрорайоне «Городские просторы» г. Саратова, Строительство автомобильной дороги по улице №3 в микрорайоне «Городские просторы» г. Саратова | 36 490,9 | 36 490,9 | 100,0 |
| 74 | Строительство путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова | 236 017,8 | 236 017,8 | 100,0 |
| 75 | Строительство путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова (погашение кредиторской задолженности) | 25 550,0 | 25 550,0 | 100,0 |
| 76 | Строительство скоростной трамвайной линии Мирный пер. - 6-я Дачная | 29 490,0 | 25 066,5 | 85,0 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»** | | **77 346,7** | **77 346,7** | **100,0** |
| 77 | Создание и установка стелы «Город Трудовой доблести» в сквере «Заводской», расположенном по адресу: г. Саратов, Заводской район, проспект Энтузиастов/ ул. им. Орджоникидзе Г.К. | 77 346,7 | 77 346,7 | 100,0 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»** | | **90 071,2** | **90 071,2** | **100,0** |
| 78 | Реконструкция имущественного комплекса МОУ «СОШ №77», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д.143 | 90 071,2 | 90 071,2 | 100,0 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»** | | **12 012,9** | **12 012,6** | **99,9** |
| 79 | Пристройка к МОУ «СОШ № 66 имени Н.И. Вавилова» по адресу: г. Саратов,  ул. Державинская, 1 | 8 138,8 | 8 138,5 | 99,9 |
| 80 | Реконструкция МУДО «Дом детского творчества» детский оздоровительный лагерь «Лесная республика», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. 2-ая Дачная, на земельном участке с кадастровым номером 64:48:040831:90 | 3 874,1 | 3 874,1 | 100,0 |
| **ДЕПАРТАМЕНТ ГАГАРИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»** | | **9 785,4** | **8 594,4** | **87,8** |
| 81 | Реконструкция систем газопотребления котельных, в т.ч. узлов учета газа | 858,0 | 279,0 | 32,5 |
| 82 | Реконструкция системы теплоснабжения р.п. Соколовый | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| 83 | Строительство бассейна и ледовой арены с переходом на территорию школы в  р.п. Соколовый | 5 214,1 | 4 602,3 | 88,3 |
| 84 | Техническое перевооружение котельной №19 в р.п. Красный текстильщик | 3 463,3 | 3 463,1 | 100,0 |
| **Всего по разделу:** | | **2 742 649,0** | **2 713 935,1** | **99,0** |
| **Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность** | | | | |
| **КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА САРАТОВА** | | **59 120,9** | **58 942,8** | **99,7** |
| 1 | Приобретение (купля-продажа, участие в долевом строительстве) жилых помещений для исполнения решений судов в рамках ведомственной целевой программы «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» | 42 771,8 | 42 765,6 | 99,9 |
| 2 | Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, расположенных в объектах подлежащих изъятию в районе Славянской площади муниципального образования «Город Саратов» | 16 349,1 | 16 177,2 | 98,9 |
| **КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД САРАТОВ»** | | **2 323 562,5** | **479 492,4** | **20,6** |
| 3 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» | 531 746,0 | 89 501,8 | 16,8 |
| 4 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2022-2026 годах» | 1 791 816,5 | 389 990,6 | 21,8 |
| **Всего по разделу:** | | **2 382 683,4** | **538 435,2** | **22,6** |
| **Итого по Перечню:** | | **5 125 332,4** | **3 252 370,3** | **63,5** |

**Председатель комитета по финансам**

**администрации муниципального**

**образования «Город Саратов» А.С. Струков**