| Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за 1 квартал 2026 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объектов |  | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено на 01.04.2026 | % исполнения |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  |  | 238 849,9 | 3 857,4 | 1,61 |
| 1 |  | Реконструкция фонтана «Глобус» |  | 420,0 | 420,0 | 100,00 |
| 2 |  | Реконструкция фонтана «Рыбка» |  | 644,7 | 644,6 | 99,99 |
| 3 |  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино |  | 3,8 | 0,0 | 0,00 |
| 4 |  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробьевка |  | 1 021,4 | 0,0 | 0,00 |
| 5 |  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры по адресу: г. Саратов, 1-й Большой Полянский пр-д. |  | 15 758,4 | 0,0 | 0,00 |
| 6 |  | Реконструкция фонтана «Плачущий камень», расположенного по адресу: г. Саратов, Соколовая гора, Парк Победы |  | 16 017,1 | 59,9 | 0,37 |
| 7 |  | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в пос. Рейник |  | 46 771,3 | 2 732,9 | 5,84 |
| 8 |  | Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) Саратовская область, г. Саратов, ул. Томская, 13 |  | 150 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 9 |  | Реконструкция фонтана, расположенного в сквере «Дружба народов» |  | 2 250,0 | 0,0 | 0,00 |
| 10 |  | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 6а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 6 по ул. им. Уфимцева К.Г. |  | 4 365,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11 |  | Реконструкция теплотрассы, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Горького, д.1 по цокольному этажу здания |  | 536,8 | 0,0 | 0,00 |
| 12 |  | Строительство водозаборного узла по адресу: Саратовская область, г.Саратов, д. Трещиха |  | 1 061,4 | 0,0 | 0,00 |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  |  | 3 330 893,2 | 137 331,8 | 4,12 |
| 13 |  | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  | 31 698,0 | 2 107,0 | 6,65 |
| 14 |  | Ливневая канализация по ул. Савельевская до ул. Гвардейская, по ул. им. Тургенева И.С. до ул. им. Панфилова И.В., г. Саратов |  | 37 940,6 | 90,0 | 0,24 |
| 15 |  | Устройство причального сооружения в с. Синенькие муниципального образования «Город Саратов» |  | 3 296,9 | 0,0 | 0,00 |
| 16 |  | Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага |  | 2 006 351,5 | 132 139,9 | 6,59 |
| 17 |  | Ливневый коллектор в районе стадиона «Спартак» г. Саратова |  | 18 579,4 | 0,0 | 0,00 |
| 18 |  | Детский городок профессий в Ленинском районе г. Саратова |  | 23,8 | 0,0 | 0,00 |
| 18 |  | Противооползневые сооружения оползня «Затонский» с системой водоотведения на участке от ул. Большой Затонской, д. 27 до пляжа Затон в г. Саратове |  | 11 669,9 | 0,0 | 0,00 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 20 |  | Детский сад на 160 мест в мкр. Иволгино г. Саратова |  | 114 504,1 | 326,6 | 0,29 |
| 21 |  | Система водоотведения по ул. им. Азина В.М., по ул. 2-й Новокрекингский проезд в Заводском районе г. Саратова |  | 11 226,2 | 0,0 | 0,00 |
| 22 |  | Ливневая канализация в районе ул. Огородной и 5-го Нагорного проезда в Заводском районе г. Саратова |  | 2 087,9 | 1 839,0 | 88,08 |
| 23 |  | Ливневая канализация от 5-го Артельного проезда до 7-го Артельного проезда, ограниченная ул. Огородная и Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе г. Саратова |  | 8 753,2 | 0,0 | 0,00 |
| 24 |  | Дополнительный учебный корпус на 400 мест по адресу: г. Саратов, проезд 1-й им. Панфилова И.В. |  | 212 692,1 | 25,7 | 0,01 |
| 25 |  | Ливневая канализация в районе пересечения ул. Астраханская и ул. Большая Горная Кировского района г. Саратова |  | 1 680,0 | 179,4 | 10,68 |
| 26 |  | Дополнительный учебный корпус на 350 мест по адресу: г. Саратов, проспект 50 лет Октября |  | 236 732,0 | 0,0 | 0,00 |
| 27 |  | Дополнительный учебный корпус на 400 мест по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г. |  | 212 387,8 | 25,7 | 0,01 |
| 28 |  | Дополнительный учебный корпус на 350 мест по адресу: г. Саратов, ул. Широкая |  | 203 638,8 | 598,5 | 0,29 |
| 29 |  | Дополнительный учебный корпус к МАОУ «СОШ № 23 им. С.В. Астраханцева» по адресу: г. Саратов, проезд 5-й Нагорный |  | 217 631,0 | 0,0 | 0,00 |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  |  | 1 540 235,0 | 2 818,0 | 0,18 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 30 |  | Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. им. 50 лет Октября, ул. Тракторной и ул. Большой Горной в границах территории: ул. Рябиновская, просп. им. 50 лет Октября, ул. Молочная, ул. Мельничная, ул. Соколовая, Мурманский проезд, ул. Тракторная в Кировском районе г. Саратова |  | 551 598,2 | 0,0 | 0,00 |
| 31 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Малая Розовая |  | 58 500,0 | 0,0 | 0,00 |
| 32 |  | Строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова |  | 510 460,8 | 2 818,0 | 0,55 |
| 33 |  | Достройка объекта незавершённого строительства, расположенного по адресу: г. Саратов, Елшанское кладбище, б/н в Ленинском районе |  | 9 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 34 |  | Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Большой Горной, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. им. Рогожина В.А., ул. Большой Затонской, 1-му Мало-Северному проезду, ул. им. Хвесина Т.Е., ул. им. Лермонтова М.Ю., Славянской площади, ул. Малой Горной, ул. Малой Затонской, ул. Соколовой и ул. Весенней в Волжском районе города Саратова |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 35 |  | Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Аткарской, Привокзальной площади и строительство дороги в продолжение ул. им. Кутякова И.С. с размещением транспортно-пересадочного узла |  | 220 377,0 | 0,0 | 0,00 |
| 36 |  | Реконструкция ул. Московской от ул. Большая Садовая к жилой застройке до границы земельного участка с кадастровым номером: 64:48:030326:2, ул. им. Д.В. Емлютина от ул. Московской до ул. Большая Садовая дорога к жилой застройке и автомобильной дороги по ул. 1-й Ленинский проезд с продлением до ул. Московской в Кировском районе города Саратова |  | 8 300,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 37 |  | Строительство автомобильной дороги по 2-му проезду Огнеборцев и по 3-му проезду Огнеборцев в микрорайоне «Зеленая горка» в Кировском районе города Саратова |  | 66 000,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 38 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Посадского от ул. им. Радищева А. Н. до ул. им. Горького А. М. в Волжском районе города Саратова |  | 7 200,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 39 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Зыбина П.М. от ул. им. Гришаева В.И. до ул. им. Кузнецова Н.В. |  | 6 400,0 | 0,0 | 0,00 |
| 40 |  | Реконструкция линейных объектов - автомобильных дорог ул. Большой Горной и площади Славянской с размещением конечного остановочного пункта общественного транспорта и транспортно-пересадочного узла в Волжском районе г. Саратова |  | 4 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 41 |  | Реконструкция линейных объектов - автомобильных дорог по ул. Планерной, ул. им. Осипова В.И., ул. им. Бирюзова С.С., ул. Депутатской и ул. Технической в Кировском районе города Саратова |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,00 |
| 42 |  | Реконструкция линейных объектов - автомобильных дорог по ул. Аэропорт, ул. Усть-Курдюмской в Кировском и Волжском районах города Саратова |  | 2 500,0 | 0,0 | 0,00 |
| 43 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Симбирской от ул. Аэропорт до границ комплексного развития территории (территория бывшего аэропорта «Саратов-Центральный») в Кировском районе города Саратова |  | 500,0 | 0,0 | 0,00 |
| 44 |  | Строительство автомобильных дорог по ул. 2-й Песочной от просп. Строителей до ул. Авиационной, по ул. Авиационной от ул. 2-й Песочной до ул. Рижской, по ул. Клещевской от ул. 2-й Песочной до ул. Авиационной |  | 7 190,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 45 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Николая Чихарева от земельного участка с кадастровым номером 64:48:020358:1345 до просп. Энтузиастов в Заводском районе г. Саратова |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 46 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Александра Гнусарева в Кировском районе г. Саратова |  | 58 909,0 | 0,0 | 0,00 |
| 47 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Лопатина Гора в Заводском районе г. Саратова |  | 1 800,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 48 |  | Реконструкция линейных объектов - автомобильных дорог просп. им. 50 лет Октября и площади им. Ленина В.И. с размещением конечного остановочного пункта общественного транспорта и транспортно-пересадочного узла в Ленинском районе г. Саратова |  | 2 400,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 49 |  | Строительство линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Барнаульской, размещения отстойно-разворотной площадки с обустройством транспортно-пересадочного узла и перехватывающей парковки на примыкании ул. 7-й Нагорной к просп. Энтузиастов в Заводском районе г. Саратова |  | 2 400,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 50 |  | Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. им. Шехурдина А.П. от земельного участка с кадастровым номером 64:48:040809:4 до земельного участка с кадастровым номером 64:48:040444:13 в Ленинском районе г. Саратова |  | 1 200,0 | 0,0 | 0,00 |
| КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  |  | 191 442,2 | 0,0 | 0,00 |
| 51 |  | Реконструкция инфраструктуры трамвайных маршрутов |  | 70 308,3 | 0,0 | 0,00 |
| 52 |  | Реконструкция Кировского и Заводского трамвайного депо |  | 121 133,9 | 0,0 | 0,00 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГАГАРИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  |  | 1 260,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 53 |  | Техническое перевооружение котельной МКУ "СХиТО" г. Саратов, р.п. Соколовый |  | 1 260,0 | 0,0 | 0,00 |
| Всего по разделу: |  |  |  | 5 302 680,3 | 144 007,2 | 2,72 |
| Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА САРАТОВА |  |  |  | 50 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1 |  | Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов |  | 50 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  |  | 141 808,7 | 0,0 | 0,00 |
| 2 |  | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  | 141 808,7 | 0,0 | 0,00 |
| Всего по разделу: |  |  |  | 191 808,7 | 0,0 | 0,00 |
| Итого по Перечню: |  |  |  | 5 494 489,0 | 144 007,2 | 2,62 |

Председатель комитета по финансам

администрации муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                                                                                         А.С. Струков