8 июля 2013 года № 1347

- Об утверждении ведомственной целевой программы

- «Переселение граждан города Саратова из аварийного

- жилищного фонда в 2013-2015 годах»

На основании постановления администрации города Саратова               от 10 февраля 2009 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

постановляю:

- 1. Утвердить ведомственную целевую программу «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда                                  в 2013-2015 годах» (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на заместителя главы администрации муниципального образования                «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава администрации

муниципального образования

«Город Саратов»								   А.Л. Прокопенко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Город Саратов»

от 8 июля 2013 года № 1347

Ведомственная целевая программа

«Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству) |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах» (далее - Программа) |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта Сроки реализации | - 2013-2015 годы |
| Цели и задачи | - цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова; - задачи: - обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение муниципального жилищного фонда; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам; - освобождение домов из числа признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Целевые индикаторы | - количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение у застройщиков жилых помещений в собственность муниципального образования «Город Саратов» - 4767, в том числе: 2013 год - 701, 2014 год – 2154, 2015 год - 1912; - общая площадь жилых помещений, приобретенных у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 224997,0 кв. м, в том числе: 2014 год - 35914,00 кв. м, 2015 год - 189083,0 кв. м; - количество приобретенных у застройщиков жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 4767, в том числе: 2014 год - 701, 2015 год - 4066; - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, - 10019, в том числе: 2014 год - 1749, 2015 год - 8270; - количество расселенных жилых помещений - 4767, в том числе: 2014 год - 701, 2015 год - 4066; - расселяемая площадь жилых помещений - 164130,66 кв. м, в том числе: 2014 год - 28952,53 кв. м, 2015 год - 135178,13 кв. м |
| Характеристика программных мероприятий | - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах; - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 5591175,4 тыс. руб. (в том числе: за счет средств субсидий Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) - 1847834,2 тыс. руб. (прогнозно), средств субсидий областного бюджета (далее - средства областного бюджета) - 1673062,4 тыс. руб. (прогнозно), средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 2070278,8 тыс. руб. (прогнозно): - по первому этапу общий объем финансирования мероприятий Программы в 2013-2014 годах - 892462,9 тыс. руб., в том числе: средства Фонда - 718112,6 тыс. руб., - средства областного бюджета - 971,2 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 173379,1 тыс. руб.; - - по второму этапу общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 году - 2453291,4 тыс. руб., в том числе: средства Фонда - 855344,6 тыс. руб. (прогнозно), средства областного бюджета - 621434,2 тыс. руб. (прогнозно), - средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 976512,6 тыс. руб. (прогнозно); - - по третьему этапу общий объем финансирования мероприятий Программы в 2015 году - 2245421,1 тыс. руб., в том числе: средства Фонда - 274377,0 тыс. руб. (прогнозно), средства областного бюджета - 1050657,0 тыс. руб. (прогнозно), - средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 920387,1 тыс. руб. (прогнозно) |

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории муниципального образования «Город Саратов», усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном образовании «Город Саратов».

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографическую ситуацию. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования. Причинами возникновения проблемы в первую очередь являются физический износ жилых домов в процессе их эксплуатации, а также длительное отсутствие необходимого финансирования на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

По состоянию на 1 апреля 2013 года в муниципальном образовании «Город Саратов» всего 416 таких домов.

В первую очередь переселению за счет выделенных средств подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи             с физическим износом в процессе их эксплуатации, проживание в которых угрожает жизни и здоровью граждан. При таком подходе финансовые ресурсы Программы будут использованы максимально рационально и социально справедливо.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2008-2009 годах», утвержденной постановлением главы администрации города Саратова          от 13 мая 2008 года № 568, было приобретено 438 жилых помещений для переселения 951 человека из 29 многоквартирных аварийных жилых домов.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2009-2011 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 21 февраля 2009 года № 78, было приобретено                      704 жилых помещения общей площадью 32972,78 кв. м для переселения       1801 человека из 37 многоквартирных жилых домов. По состоянию                    на 1 января 2013 года переселено 1721 человек из 682 жилых помещений площадью 24355,63 кв. м.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2010-2011 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 25 мая 2010 года № 1397, в 2010 году было приобретено 192 жилых помещения общей площадью 11406,15 кв. м для переселения             562 человек из пяти многоквартирных жилых домов. По состоянию                  на 1 января 2013 года переселено 561 человек из 191 жилого помещения площадью 8422,10 кв. м.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2011-2012 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 24 мая 2011 года № 1040, в 2011 году было приобретено 471 жилое помещение общей площадью 24809,31 кв. м для переселения   1090 человек из 38 многоквартирных жилых домов. По состоянию на              1 января 2013 года переселено 1019 человек из 434 жилых помещений площадью 15963,30 кв. м.

В рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2012-2013 годах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 5  марта 2012 года № 286, в 2012 году было приобретено 227 жилых помещений общей площадью 11620,95 кв. м для переселения              605 человек из восьми аварийных многоквартирных домов. По состоянию на 1 января 2013 года переселено 38 человек из семи жилых помещений площадью 314,5 кв. м.

Настоящая Программа предусматривает приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе                                        в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных                 в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов. Предусмотрено приобретение 4767 жилых помещений общей площадью 224997,0 кв. м для переселения 10019 человек из 239 многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Целесообразность и необходимость решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Саратова на ведомственном уровне обусловлена осуществлением полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов» в области жилищных отношений.

2. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2013-2015 годов.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова.

Задачами Программы являются:

- обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение муниципального жилищного фонда;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

- освобождение домов из числа признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

5. Целевые индикаторы

Программой устанавливаются следующие целевые индикаторы:

- количество заключенных муниципальных контрактов и/или долгосрочных муниципальных контрактов на приобретение у застройщиков жилых помещений в собственность муниципального образования «Город Саратов» - 4767, в том числе: 2013 год - 701, 2014 год - 2154, 2015 год - 1912;

- общая площадь жилых помещений, приобретенных у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, -                   224997,00 кв. м, в том числе: 2014 год - 35914,00 кв. м, 2015 год -                  189083,00 кв. м;

- количество приобретенных у застройщиков жилых помещений, оформленных в муниципальную собственность, - 4767, в том числе:                    2014 год - 701, 2015 год - 4066;

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного          фонда, - 10019, в том числе: 2014 год - 1749, 2015 год - 8270;

- количество расселенных жилых помещений - 4767, в том числе:            2014 год – 701, 2015 год - 4066;

- расселяемая площадь жилых помещений - 164130,66 кв. м, в том числе: 2014 год - 28952,53 кв. м, 2015 год - 135178,13 кв. м.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1           к Программе и включает в себя:

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых            не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые)                  с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или             в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда путем проведения открытых аукционов в электронной форме, по результатам которых заключаются муниципальные контракты и/или долгосрочные муниципальные контракты, оформление жилых помещений в муниципальную собственность;

- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы осуществляется                          в соответствии с жилищным законодательством.

Перечень аварийных многоквартирных домов города Саратова, подлежащих расселению в 2013-2015 годах в рамках настоящей Программы, представлен в приложении № 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

При реализации Программы возможны следующие риски:

- финансирование Программы не в полном объеме;

- отсутствие на рынке жилья необходимого количества и/или необходимой номенклатуры жилых помещений для переселения граждан             из многоквартирных домов, указанных в приложении № 2 к Программе;

- нарушение условий муниципальных контрактов застройщиками;

- отказ собственников жилых помещений из переселяемых аварийных жилых домов от ранее принятого решения о способе переселения;

- отказ граждан от переселения в жилые помещения, приобретенные в рамках настоящей Программы (по различным основаниям).

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Финансовые средства для обеспечения реализации Программы формируются за счет средств Фонда, средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Общий объем финансирования Программы за 2013-2015 годы составляет 5591175,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств субсидий            Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) - 1847834,2 тыс. руб. (прогнозно), средств             субсидий областного бюджета (далее - средства областного бюджета) - 1673062,4 тыс. руб. (прогнозно), средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 557687,4 тыс. руб. (прогнозно); за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» -            1512591,4 тыс. руб. (прогнозно):

- на 2013-2014 годы - 892462,9 тыс. руб., в том числе                               на 2013 год: за счет средств Фонда (по коду бюджетной классификации            123 0501 0980102 500) - 718112,6 тыс. руб., за счет средств бюджетов (по коду бюджетной классификации 123 0501 0980202 500) - 1294,9 тыс. руб., из них: за счет средств областного бюджета - 971,2 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 323,7 тыс. руб., на 2014 год: за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 7955300 500) - 173055,4 тыс. руб.;

- на 2014 год - 2453291,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств           Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 0980102 500) -             855344,6 тыс. руб., за счет средств бюджетов (по коду бюджетной классификации 123 0501 0980202 500) - 828578,9 тыс. руб., из них: за счет средств областного бюджета - 621434,2 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 207144,7 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 7955300 500) - 769367,9 тыс. руб.;

- на 2015 год - 2245421,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств           Фонда (по коду бюджетной классификации 123 0501 0980102 500) -              274377,0 тыс. руб., за счет средств бюджетов (по коду бюджетной классификации 123 0501 0980202 500) - 1400876,0 тыс. руб., из них: за счет средств областного бюджета - 1050657,0 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» - 350219,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» (по коду бюджетной классификации 123 0501 7955300 500) - 570168,1 тыс. руб.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации.

Расчеты необходимых средств на реализацию Программы приведены в приложении № 2 к Программе исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2013 год не более 24850 рублей.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству обеспечивает выполнение программных мероприятий                       с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре, комитетом по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству и комитетом по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета по градостроительной

политике, архитектуре и капитальному

строительству администрации муниципального

образования «Город Саратов»                                                                                 А.Н. Кискин

Приложение № 1 к Программе

Система программных мероприятий

| Цели, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Код класси-фикации | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  | Показатели результативности выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год (прогноз-но) | 2015 год (прогноз-но) | наименование показателя | ед. изм. | базовое значе-ние | 2013 год | 2014 год | 2015 год | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Саратова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Саратова, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобрете- ние у застрой-щиков жилых помещений в многоквар-тирных домах | комитет по градо-строительной политике, архитектуре и капитальному строительству | 123 0501 0980102 500 310 123 0501 0980202 500 310 123 0501 0980202 500 310 | 718112,6 971,2 323,7 | 855344,6 621434,2 207144,7 | 274377,0 1050657,0 350219,0 | количество заключенных муниципаль-ных контрактов и/или долго-срочных муни-ципальных контрактов на приобретение у застройщиков жилых помеще-ний в собствен-ность муници-пального обра-зования «Город Саратов» | еди-ниц | 227 | 701 | 2154 | 1912 | 4767 |
|  |  |  |  |  |  | общая площадь жилых помеще-ний, приобре-тенных у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв. м | 11620,95 | 0,00 | 35914,00 | 189083,00 | 224997,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 123 0501 7955300 500 310 123 0501 7955300 500 310 | 0,00 0,00 | 769367,9* 173055,4* | 570168,1* 0,00 | количество приобретенных у застройщиков жилых поме-щений, оформ-ленных в муни-ципальную собственность | еди-ниц | 11 | 0 | 701 | 4066 | 4767 |
| Задача 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда | комитет по управлению имуществом города Саратова, администра-ции районов муниципаль-ного образо-вания «Город Саратов» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | количество граждан, пере-селенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 1057 | 0 | 1749 | 8270 | 10019 |
|  |  |  |  |  |  | количество расселенных жилых помещений | еди-ниц | 441 | 0 | 701 | 4066 | 4767 |
|  |  |  |  |  |  | расселяемая площадь жилых помещений | кв. м | 16277,8 | 0,00 | 28952,53 | 135178,13 | 164130,66 |
| Итого |  |  | 719407,5 | 2626346,8 | 2245421,1 |  |  |  |  |  |  |  |

* приобретение дополнительных площадей по причине отсутствия на рынке недвижимости квартир, площадь которых соразмерна площади помещений из переселяемых аварийных домов

Приложение № 2 к Программе

Перечень

аварийных многоквартирных домов города Саратова, подлежащих расселению

в 2013-2015 годах (первый этап)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м |  |  |  | Количество расселяемых жилых помещений, ед. |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | по площади помещений, кв. м |  |  | по числу помещений, ед. |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выкуп помещений собственников | мена на другое помещение | предоставление жилого помещения по договору социального найма | выкуп помещений собственников | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое помещение |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения жилых помещений у застройщика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Просп. Строителей, д. № 38а | акт № 38/14 от 16.12.2002 | 174 | - | IV квартал 2014 года | 2684,40 | 2351,10 | - | 333,30 | 64 | 56 | - | 8 | - | 388,0 | 2798,0 | - | 56 | 8 | 79,172 | - | 79,172 |
| 2 | Просп. Строителей, д. № 38б | акт № 38/15 от 16.12.2002 | 170 | - | IV квартал 2014 года | 2683,40 | 2335,60 | - | 347,80 | 62 | 55 | - | 7 | - | 405,0 | 2783,0 | - | 55 | 7 | 79,222 |  | 79,222 |
| 3 | Ул. Елшанская, д. № 12 | заключение № 37/Л от 23.08.2011 | 5 | - | IV квартал 2014 года | 61,60 | 26,00 | - | 35,60 | 2 | 1 | - | 1 | - | 53,0 | 35,0 | - | 1 | 1 | 2,187 | - | 2,187 |
| 4 | Ул. Кавказская, д. № 18 | акт б/н от 27.02.1998 | 16 | - | IV квартал 2014 года | 95,00 | 95,00 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 0,0 | 175,0 | - | 5 | - | 4,349 | - | 4,349 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ул. Кавказская, д. № 20 | акт б/н от 27.02.1998 | 16 | - | IV квартал 2014 года | 95,00 | 39,70 | - | 55,30 | 5 | 2 | - | 3 | - | 105,0 | 70,0 | - | 2 | 3 | 4,349 | - | 4,349 |
| 6 | Ул. Кавказская, д. № 22 | акт б/н от 27.02.1998 | 12 | - | IV квартал 2014 года | 95,80 | 95,80 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 0,0 | 176,0 | - | 4 | - | 4,374 | - | 4,374 |
| 7 | Ул. Миллеровская, д. № 21 | акт б/н от 07.04.1998 | 21 | - | IV квартал 2014 года | 399,10 | 74,60 | - | 324,50 | 9 | 2 | - | 7 | - | 370,0 | 106,0 | - | 2 | 7 | 11,829 | - | 11,829 |
| 8 | Ул. Миллеровская, д. № 25 | акт б/н от 17.04.1998 | 19 | - | IV квартал 2014 года | 405,00 | 155,70 | - | 249,30 | 8 | 3 | - | 5 | - | 282,0 | 176,0 | - | 3 | 5 | 11,381 | - | 11,381 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ул. Миллеровская, д. № 25а | акт б/н от 17.04.1998 | 21 | - | IV квартал 2014 года | 391,90 | 89,80 | - | 302,10 | 9 | 2 | - | 7 | - | 369,0 | 106,0 | - | 2 | 7 | 11,804 | - | 11,804 |
| 10 | Ул. Миллеровская, д. № 25б | акт б/н от 17.04.1998 | 19 | - | IV квартал 2014 года | 402,40 | 135,40 | - | 267,00 | 8 | 3 | - | 5 | - | 299,0 | 159,0 | - | 3 | 5 | 11,381 | - | 11,381 |
| 11 | Ул. Миллеровская, д. № 7 | акт б/н от 17.04.1998 | 14 | - | IV квартал 2014 года | 399,50 | 170,00 | - | 229,50 | 8 | 3 | - | 5 | - | 265,0 | 193,0 | - | 3 | 5 | 11,381 | - | 11,381 |
| 12 | Ул. Миллеровская, д. № 27а | акт б/н от 17.04.1998 | 20 | - | IV квартал 2014 года | 391,00 | 201,70 | - | 189,30 | 8 | 4 | - | 4 | - | 212,0 | 229,0 | - | 4 | 4 | 10,959 | - | 10,959 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ул. Миллеровская, д. № 28 | акт б/н от 17.04.1998 | 24 | - | IV квартал 2014 года | 368,30 | 234,10 | - | 134,20 | 9 | 5 | - | 4 | - | 194,0 | 299,0 | - | 5 | 4 | 12,251 | - | 12,251 |
| 14 | Ул. Миллеровская, д. № 34 | акт б/н от 10.04.1998 | 23 | - | IV квартал 2014 года | 408,40 | 315,20 | - | 93,20 | 8 | 6 | - | 2 | - | 106,0 | 352,0 | - | 6 | 2 | 11,381 | - | 11,381 |
| 15 | Ул. Миллеровская, д. № 36 | акт б/н от 10.04.1998 | 26 | - | IV квартал 2014 года | 391,38 | 189,90 | - | 201,48 | 12 | 6 | - | 6 | - | 263,0 | 264,0 | - | 6 | 6 | 13,096 | - | 13,096 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ул. Огородная, д. № 136а | акт б/н от 01.04.1998 | 21 | - | IV квартал 2014 года | 368,42 | 99,00 | - | 269,42 | 14 | 3 | - | 11 | - | 456,0 | 141,0 | - | 3 | 11 | 14,835 | - | 14,835 |
| 17 | Ул. Огородная, д. № 138а | акт б/н от 01.04.1998 | 24 | - | IV квартал 2014 года | 383,93 | 67,30 | - | 316,63 | 11 | 2 | - | 9 | - | 439,0 | 106,0 | - | 2 | 9 | 13,543 | - | 13,543 |
| 18 | Ул. Огородная, д. № 138б | акт б/н от 01.04.1998 | 34 | - | IV квартал 2014 года | 391,92 | 196,60 | - | 195,32 | 10 | 4 | - | 6 | - | 281,0 | 246,0 | - | 4 | 6 | 13,096 | - | 13,096 |
| 19 | Ул. Огородная, д. № 140а | акт б/н от 01.04.1998 | 35 | - | IV квартал 2014 года | 364,54 | 187,90 | - | 176,64 | 10 | 4 | - | 6 | - | 281,0 | 246,0 | - | 4 | 6 | 13,096 | - | 13,096 |
| 20 | Ул. Огородная, д. № 152 | акт б/н от 07.04.1998 | 34 | - | IV квартал 2014 года | 684,70 | 441,10 | - | 243,60 | 14 | 8 | - | 6 | - | 282,0 | 522,0 | - | 8 | 6 | 19,979 | - | 19,979 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Ул. Огородная, д. № 154 | акт б/н от 17.04.1998 | 34 | - | IV квартал 2014 года | 696,70 | 265,90 | - | 430,80 | 14 | 5 | - | 9 | - | 493,0 | 310,0 | - | 5 | 9 | 19,955 | - | 19,955 |
| 22 | Ул. Огородная, д. № 156 | акт б/н от 07.04.1998 | 57 | - | IV квартал 2014 года | 541,60 | 467,40 | - | 74,20 | 26 | 23 | - | 3 | - | 105,0 | 895,0 | - | 23 | 3 | 24,850 | - | 24,850 |
| 23 | Ул. Огородная, д. № 172 | акт б/н от 07.04.1998 | 29 | - | IV квартал 2014 года | 403,20 | 213,10 | - | 190,10 | 11 | 7 | - | 4 | - | 229,0 | 299,0 | - | 7 | 4 | 13,121 | - | 13,121 |
| 24 | Ул. Огородная, д. № 176 | заключение № 37/з от 13.12.2011 | 21 | - | IV квартал 2014 года | 415,96 | 171,70 | - | 244,26 | 12 | 5 | - | 7 | - | 334,0 | 245,0 | - | 5 | 7 | 14,388 | - | 14,388 |
| 25 | Ул. Огородная, д. № 178 | акт б/н от 07.04.1998 | 20 | - | IV квартал 2014 года | 403,30 | 358,60 | - | 44,70 | 8 | 7 | - | 1 | - | 53,0 | 439,0 | - | 7 | 1 | 12,226 | - | 12,226 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Ул. Огородная, д. № 180 | заключение № 38/з от 13.12.2011 | 29 | - | IV квартал 2014 года | 383,42 | 128,90 | - | 254,52 | 12 | 4 | - | 8 | - | 369,0 | 176,0 | - | 4 | 8 | 13,543 | - | 13,543 |
| 27 | Ул. Огородная, д. № 182 | заключение № 36/з от 13.12.2011 | 33 | - | IV квартал 2014 года | 404,75 | 85,40 | - | 319,35 | 15 | 3 | - | 12 | - | 491,0 | 123,0 | - | 3 | 12 | 15,258 | - | 15,258 |
| 28 | Ул. Производственная, д. № 13А | акт № 38/8 от 16.12.2012 | 167 | - | IV квартал 2014 года | 2706,68 | 1944,50 | - | 762,18 | 62 | 43 | - | 19 | - | 897,0 | 2290,0 | - | 43 | 19 | 79,197 | - | 79,197 |
| 29 | Ул. Рабочая, д. № 79 | заключение № 8/О от 10.06.2011 | 14 | - | IV квартал 2014 года | 197,90 | 16,99 | - | 180,91 | 6 | 1 | - | 5 | - | 280,0 | 35,0 | - | 1 | 5 | 7,828 | - | 7,828 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Ул. Телеграфная, д. № 10 | заключение № 27/Л от 30.12.2008 | 20 | - | IV квартал 2014 года | 374,90 | 190,00 | - | 184,90 | 10 | 4 | - | 6 | - | 282,0 | 229,0 | - | 4 | 6 | 12,698 | - | 12,698 |
| 31 | Ул. Телеграфная, д. № 12 | акт № 36/3 от 09.12.2002 | 36 | - | IV квартал 2014 года | 357,44 | 300,50 | - | 56,94 | 11 | 8 | - | 3 | - | 105,0 | 370,0 | - | 8 | 3 | 11,804 | - | 11,804 |
| 32 | Ул. Телеграфная, д. № 8 | заключение № 26/Л от 30.12.2008 | 17 | - | IV квартал 2014 года | 306,60 | 216,10 | - | 90,50 | 8 | 6 | - | 2 | - | 106,0 | 300,0 | - | 6 | 2 | 10,089 | - | 10,089 |
| 33 | Ул. Ульяновская, д. № 60 (лит. Б) | заключение № 7/О от 30.12.2008 | 3 | - | IVквартал 2014 года | 93,90 | 93,90 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 0,0 | 123,0 | - | 2 | - | 3,057 | - | 3,057 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Ул. Южно-Зеленая, д. № 1 | акт б/н от 27.02.1998 | 327 | - | IV квартал 2014 года | 6054,59 | 2033,39 | - | 4021,20 | 130 | 41 | - | 89 | - | 4679,0 | 2359,0 | - | 41 | 89 | 174,894 | - | 174,894 |
| 35 | Ул. Южно-Зеленая, д. № 3 | акт б/н от 24.04.1998 | 201 | - | IV квартал 2014 года | 3991,80 | 1134,60 | - | 2857,20 | 90 | 24 | - | 66 | - | 3499,0 | 1356,0 | - | 24 | 66 | 120,647 | - | 120,647 |
| 36 | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 5 (лит. АА1) | заключение № 7/09 от 05.08.2009 | 13 | - | IV квартал 2014 года | 154,10 | 95,70 | - | 58,40 | 4 | 3 | - | 1 | - | 70 | 141,0 | - | 3 | 1 | 5,243 | - | 5,243 |
| Итого |  | - | 1749 | - | - | 28952,53 | 15218,18 | - | 13734,35 | 701 | 364 | - | 337 | - | 17042,0 | 18872,0 | - | 364 | 337 | 892,463 | - | 892,463 |

Перечень

аварийных многоквартирных домов города Саратова, подлежащих расселению

в 2013-2015 годах (второй этап)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м |  |  |  | Количество расселяемых жилых помещений, ед. |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | по площади помещений, кв. м |  |  | по числу помещений, ед. |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выкуп помещений собственников | мена на другое помещение | предоставление жилого помещения по договору социального найма | выкуп помещений собственников | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое помещение |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения жилых помещений у застройщика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Мирный пер., д. № 14 (лит. А и Б) | акт № 61/20 от 22.11.2002 | 20 | - | IV квартал 2015 года | 272,20 | - | - | 272,20 | 8 | - | - | 8 | - | 471,0 | 0,0 | - | - | 8 | 11,704 | - | 11,704 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нескучный пер., д. № 11 (лит. А, лит. Б) | заключение № 12/09 от 16.09.2009 | 15 | - | IV квартал 2015 года | 294,10 | 123,20 | - |  | 170,90 | 8 | 4 | - | 4 | - | 211,0 | 211,0 | - | 4 | 4 | 10,487 | - | 10,487 |
| 3 | Просп. Энтузиастов, д. № 2 | акт б/н от 01.04.1998 | 99 | - | IV квартал 2015 года | 1874,67 | 780,56 | - |  | 1094,11 | 48 | 20 | - | 28 | - | 1398,0 | 954,0 | - | 20 | 28 | 58,447 | - | 58,447 |
| 4 | Просп. Энтузиастов, д. № 65 | акт б/н от 12.03.1998 | 263 | - | IV квартал 2015 года | 3098,53 | 2551,50 | - |  | 547,03 | 88 | 75 | - | 13 | - | 696,0 | 3656,0 | - | 75 | 13 | 108,147 | - | 108,147 |
| 5 | Просп. Энтузиастов, д. № 82 | заключение № 22/з от 07.10.2011 | 24 | - | IV квартал 2015 года | 466,68 | 144,30 | - |  | 322,38 | 14 | 3 | - | 11 | - | 490,0 | 175,0 | - | 3 | 11 | 16,525 | - | 16,525 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Просп. Энтузиастов, д. № 84 | заключение № 19/з от 07.10.2011 | 29 | - | IV квартал 2015 года | 479,46 | 190,60 | - | 288,86 | 21 | 7 | - | 14 | - | 490,0 | 299,0 | - | 7 | 14 | 19,607 | - | 19,607 |
| 7 | Просп. им. Кирова С.М., д. № 15 (лит. ВЕИС) | акт № 61/5 от 22.11.2002 | 46 | - | IV квартал 2015 года | 1060,62 | 304,20 | - | 756,42 | 29 | 9 | - | 20 | - | 1135,0 | 404,0 | - | 9 | 20 | 38,244 | - | 38,244 |
| 8 | 1-й Амурский пр., д. № 5 | заключение № 62/з от 13.12.2011 | 31 | - | IV квартал 2015 года | 354,90 | 197,10 | - | 157,80 | 8 | 4 | - | 4 | - | 194,0 | 226,0 | - | 4 | 4 | 10,437 | - | 10,437 |
| 9 | 3-й Артельный пр., д. № 7 (лит. А) | заключение № 32/з от 25.11.2011 | 10 | - | IV квартал 2015 года | 98,30 | 54,70 | - | 43,60 | 3 | 2 | - | 1 | - | 53,0 | 88,0 | - | 2 | 1 | 3,504 | - | 3,504 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | 16-й Белоглинский пр., д. № 7 | акт № 61/36 от 22.11.2002 | 26 | - | IV квартал 2015 года | 272,30 | 231,40 | - | 40,90 | 9 | 7 | - | 2 | - | 88,0 | 386,0 | - | 7 | 2 | 11,779 | - | 11,779 |
| 11 | Большой Динамовский пр., д. № 2 | акт б/н от 01.04.1998 | 28 | - | IV квартал 2015 года | 361,67 | 207,30 | - | 154,37 | 11 | 7 | - | 4 | - | 211,0 | 316,0 | - | 7 | 4 | 13,096 | - | 13,096 |
| 12 | Большой Динамовский пр., д. № 2а | акт б/н от 01.04.1998 | 29 | - | IV квартал 2015 года | 453,10 | 268,80 | - | 184,30 | 10 | 6 | - | 4 | - | 229,0 | 335,0 | - | 6 | 4 | 14,015 | - | 14,015 |
| 13 | 6-й Динамовский пр., д. № 2 | акт б/н от 01.04.1998 | 254 | - | IV квартал 2015 года | 3198,22 | 1666,40 | - | 1531,82 | 137 | 74 | - | 63 | - | 2384,0 | 2734,0 | - | 74 | 63 | 127,182 | - | 127,182 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Кавказский пр., д. № 3 | заключение № 29/з от 25.11.2011 | 54 | - | IV квартал 2015 года | 704,13 | 135,00 | - | 569,13 | 31 | 6 | - | 25 | - | 947,0 | 228,0 | - | 6 | 25 | 29,199 | - | 29,199 |
| 15 | Кавказский пр., д. № 5 (лит. А1) | заключение № 11/з от 10.06.2011 | 47 | - | IV квартал 2015 года | 691,36 | 150,00 | - | 541,36 | 31 | 4 | - | 27 | - | 981,0 | 225,0 | - | 4 | 27 | 29,969 | - | 29,969 |
| 16 | Кавказский пр., д. № 7 (лит. А2) | заключение № 30/з от 25.11.2011 | 78 | - | IV квартал 2015 года | 685,93 | 211,60 | - | 474,33 | 34 | 10 | - | 24 | - | 840,0 | 368,0 | - | 10 | 24 | 30,019 | - | 30,019 |
| 17 | Кавказский пр., д. № 9 (лит. А) | заключение № 59/з от 13.12.2011 | 37 | - | IV квартал 2015 года | 607,49 | 122,80 | - | 484,69 | 21 | 5 | - | 16 | - | 668,0 | 193,0 | - | 5 | 16 | 21,396 | - | 21,396 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 3-й Нефтяной пр., д. № 64 | акт б/н от 25.05.1999 | 20 | - | IV квартал 2015 года | 429,42 | 190,35 | - | 239,07 | 11 | 4 | - | 7 | - | 333,0 | 245,0 | - | 4 | 7 | 14,363 | - | 14,363 |
| 19 | 3-й Нефтяной пр., д. № 7а | заключение № 3/з от 02.03.2011 | 8 | - | IV квартал 2015 года | 99,20 | 99,20 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 0,0 | 123,0 | - | 2 | - | 3,056 | - | 3,056 |
| 20 | 4-й Огородный пр., д. № 19 | заключение № 2/з от 09.12.2009 | 19 | - | IV квартал 2015 года | 422,50 | 105,70 | - | 316,80 | 11 | 3 | - | 8 | - | 405,0 | 141,0 | - | 3 | 8 | 13,568 | - | 13,568 |
| 21 | 2-й Понкратьевский пр., д. № 10 | акт № 61/26 от 22.11.2002 | 4 | - | IV квартал 2015 года | 58,60 | 29,00 | - | 29,60 | 2 | 1 | - | 1 | - | 53,0 | 53,0 | - | 1 | 1 | 2,634 | - | 2,634 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1-й Телеграфный пр., д. № 6 | заключение № 32/Л от 30.09.2010 | 19 | - | IV квартал 2015 года | 369,91 | 62,90 | - | 307,01 | 10 | 2 | - | 8 | - | 405,0 | 88,0 | - | 2 | 8 | 12,251 | - | 12,251 |
| 23 | Фруктовый пр., д. № 1а | заключение № 17/з от 23.08.2011 | 40 | - | IV квартал 2015 года | 458,00 | 275,70 | - | 182,30 | 18 | 11 | - | 7 | - | 334,0 | 507,0 | - | 11 | 7 | 20,899 | - | 20,899 |
| 24 | Фруктовый пр., д. № 7а | акт б/н от 25.05.1999 | 34 | - | IV квартал 2015 года | 506,50 | 187,00 | - | 319,50 | 16 | 6 | - | 10 | - | 404,0 | 228,0 | - | 6 | 10 | 15,705 | - | 15,705 |
| 25 | 1-й Кавказский туп., д. № 2 | заключение № 27/з от 25.11.2011 | 51 | - | IV квартал 2015 года | 661,31 | 212,56 | - | 448,75 | 34 | 9 | - | 25 | - | 893,0 | 369,0 | - | 9 | 25 | 31,361 | - | 31,361 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1-й Кавказский туп., д. № 3 | заключение № 28/з от 25.11.2011 | 77 | - | IV квартал 2015 года | 694,28 | 171,03 | - | 523,25 | 34 | 8 | - | 26 | - | 1000,0 | 334,0 | - | 8 | 26 | 33,150 | - | 33,150 |
| 27 | 1-й Кавказский туп., д. № 4 | заключение № 60/з от 13.12.2011 | 48 | - | IV квартал 2015 года | 656,83 | 182,80 | - | 474,03 | 28 | 5 | - | 23 | - | 841,0 | 298,0 | - | 5 | 23 | 28,304 | - | 28,304 |
| 28 | 1-й Кавказский туп., д. № 5 | заключение № 13/з от 23.08.2011 | 41 | - | IV квартал 2015 года | 717,28 | 67,48 | - | 649,80 | 34 | 3 | - | 31 | - | 1156,0 | 123,0 | - | 3 | 31 | 31,783 | - | 31,783 |
| 29 | 1-й Кавказский туп., д. № 6 | заключение № 61/з от 13.12.2011 | 51 | - | IV квартал 2015 года | 710,29 | 143,30 | - | 566,99 | 33 | 7 | - | 26 | - | 964,0 | 299,0 | - | 7 | 26 | 31,385 | - | 31,385 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 2-й Кавказский туп., д. № 6 | акт б/н от 27.02.1998 | 166 | - | IV квартал 2015 года | 3200,80 | 864,90 | - | 2335,90 | 80 | 21 | - | 59 | - | 2889,0 | 1059,0 | - | 21 | 59 | 98,108 | - | 98,108 |
| 31 | Ул. 4-я Дачная, д. № 2б | акт № 35/4 от 06.12.2002 | 14 | - | IV квартал 2015 года | 285,20 | 285,20 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 0,0 | 330,0 | - | 5 | - | 8,200 | - | 8,200 |
| 32 | Ул. Бабушкин взвоз, д. № 12 (лит. Б) | заключение № 13/11 от 28.04.2011 | 12 | - | IV квартал 2015 года | 95,90 | 59,10 | - | 36,80 | 3 | 2 | - | 1 | - | 53,0 | 106,0 | - | 2 | 1 | 3,951 | - | 3,951 |
| 33 | Ул. Барнаульская, д. № 11 | акт б/н от 27.02.1998 | 106 | - | IV квартал 2015 года | 2079,16 | 291,90 | - | 1787,26 | 112 | 15 | - | 97 | - | 3521,0 | 613,0 | - | 15 | 97 | 102,730 | - | 102,730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Ул. Брянская, д. № 28 | акт б/н от 24.04.1998 | 106 | - | IV квартал 2015 года | 2126,05 | 470,80 | - | 1655,25 | 50 | 11 | - | 39 | - | 2028,0 | 581,0 | - | 11 | 39 | 64,834 | - | 64,834 |
| 35 | Ул. Валовая, д. № 64 | заключение № 13/10 от 22.10.2010 | 10 | - | IV квартал 2015 года | 186,20 | - | - | 186,20 | 4 | - | - | 4 | - | 263,0 | 0,0 | - | - | 4 | 6,535 | - | 6,535 |
| 36 | Ул. Вольская, д. № 33 (лит. А) | заключение № 8/О от 30.12.2008 | 24 | - | IV квартал 2015 года | 191,64 | 113,01 | - | 78,63 | 7 | 4 | - | 3 | - | 123,0 | 193,0 | - | 4 | 3 | 7,853 | - | 7,853 |
| 37 | Ул. 1-я Выселочная, д. № 4а | заключение № 3/К от 30.03.2011 | 2 | - | IV квартал 2015 года | 61,80 | 61,80 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,0 | 70,0 | - | 1 | - | 1,739 | - | 1,739 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ул. Глебучев овраг, д. № 718 | акт № 26 от 22.06.1998 | 3 | - | IV квартал 2015 года | 41,70 | 41,70 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,0 | 53,0 | - | 1 | - | 1,317 | - | 1,317 |
| 39 | Ул. Динамовская, д. № 11 | акт б/н от 01.04.1998 | 29 | - | IV квартал 2015 года | 464,36 | 162,70 | - | 301,66 | 12 | 5 | - | 7 | - | 370,0 | 247,0 | - | 5 | 7 | 15,332 | - | 15,332 |
| 40 | Ул. Заречная, д. № 13 | акт б/н от 01.04.1998 | 153 | - | IV квартал 2015 года | 2413,04 | 577,17 | - | 1835,87 | 117 | 22 | - | 95 | - | 3450,0 | 929,0 | - | 22 | 95 | 108,818 | - | 108,818 |
| 41 | Ул. Заречная, д. № 21 | акт б/н от 17.04.1998 | 23 | - | IV квартал 2015 года | 387,00 | 301,50 | - | 85,50 | 8 | 6 | - | 2 | - | 106,0 | 386,0 | - | 6 | 2 | 12,226 | - | 12,226 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Ул. Заречная, д. № 23 | акт б/н от 07.04.1998 | 25 | - | IV квартал 2015 года | 385,30 | 236,50 | - | 148,80 | 12 | 6 | - | 6 | - | 246,0 | 317,0 | - | 6 | 6 | 13,990 | - | 13,990 |
| 43 | Ул. Заречная, д. № 25 | акт б/н от 07.04.1998 | 19 | - | IV квартал 2015 года | 397,41 | 99,30 | - | 298,11 | 9 | 2 | - | 7 | - | 352,0 | 106,0 | - | 2 | 7 | 11,381 | - | 11,381 |
| 44 | Ул. Заречная, д. № 25а | акт б/н от 17.04.1998 | 28 | - | IV квартал 2015 года | 380,96 | 245,06 | - | 135,90 | 10 | 7 | - | 3 | - | 176,0 | 351,0 | - | 7 | 3 | 13,096 | - | 13,096 |
| 45 | Ул. Заречная, д. № 25б | акт б/н от 07.04.1998 | 28 | - | IV квартал 2015 года | 382,00 | 53,50 | - | 328,50 | 8 | 1 | - | 7 | - | 422,0 | 70,0 | - | 1 | 7 | 12,226 | - | 12,226 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Ул. Заречная, д. № 37 | заключение № 8/з от 30.03.2011 | 48 | - | IV квартал 2015 года | 675,51 | 425,20 | - | 250,31 | 23 | 14 | - | 9 | - | 386,0 | 633,0 | - | 14 | 9 | 25,322 | - | 25,322 |
| 47 | Ул. Заречная, д. № 41 | заключение № 7/з от 29.06.2010 | 37 | - | IV квартал 2015 года | 696,74 | 329,20 | - | 367,54 | 23 | 10 | - | 13 | - | 509,0 | 404,0 | - | 10 | 13 | 22,688 | - | 22,688 |
| 48 | Ул. им. Азина В.М., д. № 29а | акт б/н от 01.04.1998 | 172 | - | IV квартал 2015 года | 3202,40 | 744,60 | - | 2457,80 | 80 | 18 | - | 62,00 | - | 3609,0 | 1138,0 | - | 18 | 62 | 117,963 | - | 117,963 |
| 49 | Ул. Большая Казачья, д. № 21 (лит. БД) | акт № 61/8 от 22.11.2002 | 49 | - | IV квартал 2015 года | 659,90 | 155,20 | - | 504,70 | 21 | 5 | - | 16 | - | 674,0 | 246,0 | - | 5 | 16 | 22,862 | - | 22,862 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Ул. Большая Казачья, д. № 29 (лит. В) | акт № 61/9 от 22.11.2002 | 12 | - | IV квартал 2015 года | 159,10 | 43,30 | - | 115,80 | 7 | 2 | - | 5 | - | 211,0 | 70,0 | - | 2 | 5 | 6,983 | - | 6,983 |
| 51 | Ул. Большая Казачья, д. № 33 (лит. БД) | акт № 61/10 от 22.11.2002 | 3 | - | IV квартал 2015 года | 67,30 | 27,80 | - | 39,50 | 2 | 1 | - | 1 | - | 70,0 | 53,0 | - | 1 | 1 | 3,056 | - | 3,056 |
| 52 | Ул. Карьерная, д. № 5 | акт б/н от 17.04.1998 | 90 | - | IV квартал 2015 года | 782,60 | 458,39 | - | 324,21 | 41 | 24 | - | 17 | - | 717,0 | 946,0 | - | 24 | 17 | 41,326 | - | 41,326 |
| 53 | Ул. Киевская, д. № 12 | акт б/н от 01.04.1998 | 196 | - | IV квартал 2015 года | 2474,75 | 1355,99 | - | 1118,76 | 104 | 51 | - | 53 | - | 1873,0 | 2087,0 | - | 51 | 53 | 98,406 | - | 98,406 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Ул. им. Киселева, д. № 1 (лит. В) | заключение № 1/К от 18.01.2011 | 1 | - | IV квартал 2015 года | 31,40 | - | - | 31,40 | 1 | - | - | 1 | - | 70,0 | 0,0 | - | - | 1 | 1,739 | - | 1,739 |
| 55 | Ул. Крымская, д. № 12 | заключение № 12/з от 10.06.2011 | 39 | - | IV квартал 2015 года | 526,60 | 159,70 | - | 366,90 | 13 | 4 | - | 9 | - | 493,0 | 229,0 | - | 4 | 9 | 17,942 | - | 17,942 |
| 56 | Ул. Крымская, д. № 14 | заключение № 14/з от 23.08.2011 | 30 | - | IV квартал 2015 года | 479,29 | 213,01 | - | 266,28 | 14 | 5 | - | 9 | - | 387,0 | 282,0 | - | 5 | 9 | 16,625 | - | 16,625 |
| 57 | Ул. Кузнечная, д. № 44 (лит. А) | заключение № 14/10 от 21.12.2010 | 13 | - | IV квартал 2015 года | 227,90 | 145,50 | - | 82,40 | 8 | 5 | - | 3 | - | 123,0 | 228,0 | - | 5 | 3 | 8,722 | - | 8,722 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Ул. Кузнечная, д. № 5 (лит. А, лит. Б) | заключение № 14/11 от 28.04.2011 | 19 | - | IV квартал 2015 года | 169,20 | - | - | 169,20 | 4 | - | - | 4 | - | 261,0 | 0,0 | - | - | 4 | 6,486 | - | 6,486 |
| 59 | Ул. Кузнечная, д. № 5 (лит. В) | заключение № 4/11 от 02.03.2011 | 9 | - | IV квартал 2015 года | 70,70 | - | - | 70,70 | 2 | - | - | 2 | - | 123,0 | 0,0 | - | - | 2 | 3,057 | - | 3,057 |
| 60 | Ул. Кузнечная, д. № 52 (лит. В) | заключение № 3/11 от 02.03.2011 | 13 | - | IV квартал 2015 года | 98,00 | 27,40 | - | 70,60 | 3 | 1 | - | 2 | - | 140,0 | 53,0 | - | 1 | 2 | 4,796 | - | 4,796 |
| 61 | Ул. Локомотивная, д. № 19 | заключение № 2/О от 02.03.2011 | 28 | - | IV квартал 2015 года | 409,89 | 144,04 | - | 265,85 | 11 | 3 | - | 8 | - | 369,0 | 176,0 | - | 3 | 8 | 13,543 | - | 13,543 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Ул. Малая Горная, д. № 13 (лит. А) | заключение № 5/10 от 17.02.2010 | 5 | - | IV квартал 2015 года | 39,30 | 39,30 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 0,0 | 88,0 | - | 2 | - | 2,187 | - | 2,187 |
| 63 | Ул. Малая Приморская, д. № 11 | заключение № 67/з от 13.12.2011 | 6 | - | IV квартал 2015 года | 151,60 | 116,50 | - | 35,10 | 4 | 3 | - | 1 | - | 53,0 | 123,0 | - | 3 | 1 | 4,374 | - | 4,374 |
| 64 | Ул. Малая Приморская , д. № 7 | заключение № 65/з от 13.12.2011 | 4 | - | IV квартал 2015 года | 119,90 | 119,90 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 0,0 | 159,0 | - | 3 | - | 3,951 | - | 3,951 |
| 65 | Ул. Малая Приморская, д. № 9 | заключение № 66/з от 13.12.2011 | 7 | - | IV квартал 2015 года | 153,70 | 78,70 | - | 75,00 | 4 | 2 | - | 2 | - | 106,0 | 106,0 | - | 2 | 2 | 5,268 | - | 5,268 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Ул. Миллеровская, д. № 67 | акт б/н от 17.04.1998 | 43 | - | IV квартал 2015 года | 627,20 | 44,90 | - | 582,30 | 16 | 1 | - | 15 | - | 842,0 | 53,0 | - | 1 | 15 | 22,241 | - | 22,241 |
| 67 | Ул. 4-я Нагорная, д. № 23а | заключение № 10/з от 29.06.2010 | 32 | - | IV квартал 2015 года | 524,07 | 303,04 | - | 221,03 | 11 | 7 | - | 4 | - | 263,0 | 387,0 | - | 7 | 4 | 16,152 | - | 16,152 |
| 68 | Ул. 4-я Нагорная, д. № 25а | заключение № 9/з от 28.04.2011 | 33 | - | IV квартал 2015 года | 453,58 | 190,63 | - | 262,95 | 15 | 6 | - | 9 | - | 447,0 | 381,0 | - | 6 | 9 | 20,576 | - | 20,576 |
| 69 | Ул. 4-я Нагорная, д. № 27 | акт б/н от 07.04.1998 | 33 | - | IV квартал 2015 года | 468,68 | 289,66 | - | 179,02 | 15 | 7 | - | 8 | - | 333,0 | 335,0 | - | 7 | 8 | 16,600 | - | 16,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Ул. 4-я Нагорная, д. № 29 | акт б/н от 27.02.1998 | 42 | - | IV квартал 2015 года | 632,80 | 217,10 | - | 415,70 | 16 | 5 | - | 11 | - | 528,0 | 299,0 | - | 5 | 11 | 20,551 | - | 20,551 |
| 71 | Ул. 4-я Нагорная, д. № 29а | акт б/н от 07.04.1998 | 35 | - | IV квартал 2015 года | 562,45 | 277,94 | - | 284,51 | 15 | 8 | - | 7 | - | 394,0 | 421,0 | - | 8 | 7 | 20,253 | - | 20,253 |
| 72 | Ул. Нефтепромысловая, д. № 10 | заключение № 33/Л от 21.12.2010 | 30 | - | IV квартал 2015 года | 273,80 | 119,90 | - | 153,90 | 9 | 4 | - | 5 | - | 228,0 | 140,0 | - | 4 | 5 | 9,145 | - | 9,145 |
| 73 | Ул. Ново-Крекингская, д. № 38 | акт б/н от 01.04.1998 | 15 | - | IV квартал 2015 года | 381,20 | 95,40 | - | 285,80 | 8 | 2 | - | 6 | - | 318,0 | 106,0 | - | 2 | 6 | 10,536 | - | 10,536 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | Ул. Омская, д. № 8 | акт б/н от 17.04.1998 | 40 | - | IV квартал 2015 года | 556,43 | 153,73 | - | 402,70 | 14 | 5 | - | 9 | - | 477,0 | 265,0 | - | 5 | 9 | 18,439 | - | 18,439 |
| 75 | Ул. Первомайская, д. № 32 (лит. А, лит. Б) | заключение № 16/10 от 21.12.2010 | 14 | - | IV квартал 2015 года | 224,10 | 120,70 | - | 103,40 | 6 | 3 | - | 3 | - | 123,0 | 141,0 | - | 3 | 3 | 6,560 | - | 6,560 |
| 76 | Ул. Политехническая, д. № 79 | заключение № 3/О от 02.03.2011 | 152 | - | IV квартал 2015 года | 2582,73 | 1669,09 | - | 913,64 | 62 | 42 | - | 20 | - | 1069,0 | 2003,0 | - | 42 | 20 | 76,339 | - | 76,339 |
| 77 | Ул. Прессовая, д. № 35 | акт б/н от 01.04.1998 | 19 | - | IV квартал 2015 года | 366,90 | 42,80 | - | 324,10 | 8 | 1 | - | 7 | - | 405,0 | 53,0 | - | 1 | 7 | 11,381 | - | 11,381 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Ул. Прессовая, д. № 37 | акт б/н от 01.04.1998 | 24 | - | IV квартал 2015 года | 368,20 | 173,10 | - | 195,10 | 8 | 4 | - | 4 | - | 246,0 | 212,0 | - | 4 | 4 | 11,381 | - | 11,381 |
| 79 | Ул. Прессовая, д. № 47а | заключение № 50/з от 13.12.2011 | 44 | - | IV квартал 2015 года | 466,35 | 300,33 | - | 166,02 | 10 | 6 | - | 4 | - | 211,0 | 385,0 | - | 6 | 4 | 14,811 | - | 14,811 |
| 80 | Ул. Прессовая, д. № 47Б | заключение № 51/з от 13.12.2011 | 15 | - | IV квартал 2015 года | 209,34 | 55,10 | - | 154,24 | 8 | 2 | - | 6 | - | 281,0 | 88,0 | - | 2 | 6 | 9,170 | - | 9,170 |
| 81 | Ул. Прессовая, д. № 47в | заключение № 31/з от 25.11.2011 | 9 | - | IV квартал 2015 года | 211,79 | 52,20 | - | 159,59 | 7 | 1 | - | 6 | - | 316,0 | 70,0 | - | 1 | 6 | 9,592 | - | 9,592 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Ул. Прессовая, д. № 47г | заключение № 52/з от 13.12.2011 | 14 | - | IV квартал 2015 года | 161,57 | 99,28 | - | 62,29 | 5 | 3 | - | 2 | - | 105,0 | 159,0 | - | 3 | 2 | 6,560 | - | 6,560 |
| 83 | Ул. Прессовая, д. № 49а | заключение № 53/з от 13.12.2011 | 11 | - | IV квартал 2015 года | 173,71 | 73,77 | - | 99,94 | 6 | 3 | - | 3 | - | 158,0 | 141,0 | - | 3 | 3 | 7,430 | - | 7,430 |
| 84 | Ул. Большая Садовая, д. № 120 | акт № 61/24 от 22.11.2002 | 8 | - | IV квартал 2015 года | 104,10 | 74,10 | - | 30,00 | 3 | 2 | - | 1 | - | 53,0 | 105,0 | - | 2 | 1 | 3,926 | - | 3,926 |
| 85 | Ул. Советская, д. № 39Б | заключение № 6/О от 10.06.2011 | 10 | - | IV квартал 2015 года | 166,40 | 129,10 | - | 37,30 | 5 | 4 | - | 1 | - | 53,0 | 193,0 | - | 4 | 1 | 6,113 | - | 6,113 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Ул. Советская, д. № 49 (лит. Г) | заключение № 5/О от 09.12.2009 | 16 | - | IV квартал 2015 года | 195,66 | 47,50 | - | 148,16 | 7 | 2 | - | 5 | - | 261,0 | 106,0 | - | 2 | 5 | 9,120 | - | 9,120 |
| 87 | Совхоз «Комбайн», д. № 10 (лит. А) | заключение № 24/11 от 06.09.2011 | 19 | - | IV квартал 2015 года | 104,70 | 82,00 | - | 22,70 | 4 | 3 | - | 1 | - | 53,0 | 176,0 | - | 3 | 1 | 5,690 | - | 5,690 |
| 88 | Ул. Соляная, д. № 30 (лит. А) | заключение № 7/10 от 26.04.2010 | 8 | - | IV квартал 2015 года | 166,30 | 117,70 | - | 48,60 | 5 | 4 | - | 1 | - | 70,0 | 225,0 | - | 4 | 1 | 7,331 | - | 7,331 |
| 89 | Ул. им. Разина С.Т., д. № 38 (лит. А) | акт № 61/29 от 22.11.2002 | 22 | - | IV квартал 2015 года | 326,70 | 326,70 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 0,0 | 488,0 | - | 10 | - | 12,127 | - | 12,127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | Ул. Универсальная база, д. № 1 | акт № 37/2 от 10.12.2002 | 19 | - | IV квартал 2015 года | 442,02 | 442,02 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 0,0 | 527,0 | - | 10 | - | 13,096 | - | 13,096 |
| 91 | Ул. Энергетиков, д. № 1 | акт № 8 от 12.03.1998 | 23 | - | IV квартал 2015 года | 399,40 | 325,40 | - | 74,00 | 9 | 7 | - | 2 | - | 88,0 | 387,0 | - | 7 | 2 | 11,804 | - | 11,804 |
| 92 | Ул. Энергетиков, д. № 3 | акт б/н от 17.04.1998 | 24 | - | IV квартал 2015 года | 405,62 | 183,38 | - | 222,24 | 11 | 4 | - | 7 | - | 299,0 | 211,0 | - | 4 | 7 | 12,674 | - | 12,674 |
| 93 | Ул. им. 32-й Стрелковой дивизии, д. № 126 (ул. Комсомольская, д. № 126) | акт № 22 от 18.05.1998 | 8 | - | IV квартал 2015 года | 137,70 | 69,30 | - | 68,40 | 5 | 2 | - | 3 | - | 141,0 | 123,0 | - | 2 | 3 | 6,560 | - | 6,560 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. № 4 (лит. Г) | акт № 61/7 от 22.11.2002 | 5 | - | IV квартал 2015 года | 87,30 | 50,10 | - | 37,20 | 3 | 1 | - | 2 | - | 70,0 | 53,0 | - | 1 | 2 | 3,057 | - | 3,057 |
| 95 | Ул. им. Зарубина В.С., д. № 1 (лит. А, лит. Б) | заключение № 4/В от 12.11.2008 | 6 | - | IV квартал 2015 года | 54,50 | 54,50 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 0,0 | 88,0 | - | 2 | - | 2,187 | - | 2,187 |
| 96 | Ул. им. Лебедева-Кумача В.И., д. № 57 | акт № 142 от 20.12.2004 | 179 | - | IV квартал 2015 года | 3428,00 | 138,00 | - | 3290,00 | 100 | 4 | - | 96 | - | 3792,0 | 158,0 | - | 4 | 96 | 98,158 | - | 98,158 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Ул. им. Лермонтова М.Ю., д. № 47 (лит. А) | заключение № 10/10 от 30.09.2010 | 11 | - | IV квартал 2015 года | 83,30 | 83,30 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 0,0 | 140,0 | - | 2 | - | 3,479 | - | 3,479 |
| 98 | Ул. им. Посадского, д. № 112 (лит. АВ, Л) | заключение № 15/11 от 28.04.2011 | 2 | - | IV квартал 2015 года | 60,00 | 60,00 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 0,0 | 123,0 | - | 2 | - | 3,057 | - | 3,057 |
| 99 | Ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 49 (лит. Ж) | заключение № 4/О от 09.12.2009 | 18 | - | IV квартал 2015 года | 382,80 | 148,00 | - | 234,80 | 10 | 3 | - | 7 | - | 331,0 | 193,0 | - | 3 | 7 | 13,021 | - | 13,021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Ул. им. Слонова И.А., д. № 27 (лит. АБВЕЖ) | акт № 61/27 от 22.11.2002 | 21 | - | IV квартал 2015 года | 243,40 | 26,60 | - | 216,80 | 9 | 2 | - | 7 | - | 404,0 | 70,0 | - | 2 | 7 | 11,779 | - | 11,779 |
| 101 | Ул. им. Хользунова А.И., д. № 19 (лит. Н) | заключение № 9/О от 30.12.2008 | 8 | - | IV квартал 2015 года | 129,89 | 129,89 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 0,0 | 176,0 | - | 3 | - | 4,374 | - | 4,374 |
| 102 | Ул. им. Хользунова А.И., д. № 36 ( лит. И) | заключение № 2/Ф от 21.05.2009 | 46 | - | IV квартал 2015 года | 502,80 | 101,40 | - | 401,40 | 26 | 5 | - | 21 | - | 825,0 | 211,0 | - | 5 | 21 | 25,745 | - | 25,745 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 55/2а | акт б/н от 07.04.1998 | 50 | - | IV квартал 2015 года | 1593,60 | 34,30 | - | 1 559,30 | 26 | 1 | - | 25 | - | 1750,0 | 53,0 | - | 1 | 25 | 44,805 | - | 44,805 |
| 104 | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 55/4а | акт б/н от 01.04.1998 | 26 | - | IV квартал 2015 года | 540,41 | 211,73 | - | 328,68 | 11 | 4 | - | 7 | - | 368,0 | 261,0 | - | 4 | 7 | 15,631 | - | 15,631 |
| 105 | Ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 55/4б | акт б/н от 17.04.1998 | 23 | - | IV квартал 2015 года | 552,30 | 186,10 | - | 366,20 | 10 | 4 | - | 6 | - | 401,0 | 210,0 | - | 4 | 6 | 15,183 | - | 15,183 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | Ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 15 | акт № 61/14 от 22.11.2002 | 28 | - | IV квартал 2015 года | 389,10 | 83,70 | - | 305,40 | 14 | 3 | - | 11 | - | 510,0 | 159,0 | - | 3 | 11 | 16,625 | - | 16,625 |
| 107 | Ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 5 (лит. АБВ) | акт № 61/12 от 22.11.2002 | 9 | - | IV квартал 2015 года | 288,10 | - | - | 288,10 | 7 | - | - | 7 | - | 352,0 | 0,0 | - | - | 7 | 8,747 | - | 8,747 |
| 108 | Ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 9/26 (лит. Е) | акт № 61/13 от 22.11.2002 | 13 | - | IV квартал 2015 года | 218,80 | - | - | 218,80 | 5 | - | - | 5 | - | 281,0 | 0,0 | - | - | 5 | 6,983 | - | 6,983 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | Пос. Воробьевка, д. № 10 | заключение № 46/з от 13.12.2011 | 4 | - | IV квартал 2015 года | 34,70 | 34,70 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,0 | 53,0 | - | 1 | - | 1,317 | - | 1,317 |
| 110 | Пос. Воробьевка, д. № 12 | заключение № 4/з от 30.03.2011 | 10 | - | IV квартал 2015 года | 102,90 | 102,90 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 0,0 | 123,0 | - | 2 | - | 3,057 | - | 3,057 |
| 111 | Пос. Воробьевка, д. № 14 | заключение № 5/з от 30.03.2011 | 13 | - | IV квартал 2015 года | 73,50 | 73,50 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 0,0 | 120,0 | - | 2 | - | 2,982 | - | 2,982 |
| 112 | Пос. Воробьевка, д. № 30 | заключение № 48/3 от 13.12.2011 | 5 | - | IV квартал 2015 года | 32,70 | 32,70 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,0 | 53,0 | - | 1 | - | 1,317 | - | 1,317 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | Пос. Увек, 8-й Увекский пр., д. № 23 | заключение № 10/з от 10.06.2011 | 10 | - | IV квартал 2015 года | 162,40 | 162,40 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 0,0 | 210,0 | - | 4 | - | 5,219 | - | 5,219 |
| 114 | Пос. Юнгеровка, 3-й проезд, д. № 1 | заключение № 58/з от 13.12.2011 | 45 | - | IV квартал 2015 года | 555,60 | 138,40 | - | 417,20 | 16 | 4 | - | 12 | - | 634,0 | 193,0 | - | 4 | 12 | 20,551 | - | 20,551 |
| 115 | Пос. Юнгеровка, 3-й проезд, д. № 5 | заключение № 35/з от 25.11.2011 | 40 | - | IV квартал 2015 года | 554,40 | 238,70 | - | 315,70 | 16 | 7 | - | 9 | - | 456,0 | 316,0 | - | 7 | 9 | 19,184 | - | 19,184 |
| 116 | Пос. Юриш, 8-я Линия, д. № 7 | акт б/н от 07.04.1998 | 14 | - | IV квартал 2015 года | 241,38 | 241,38 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 0,0 | 333,0 | - | 6 | - | 8,275 | - | 8,275 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | Пос. Юриш, 9-я Линия, д. № 2 | акт б/н от 07.04.1998 | 34 | - | IV квартал 2015 года | 726,06 | 158,76 | - | 567,30 | 15 | 4 | - | 11 | - | 651,0 | 176,0 | - | 4 | 11 | 20,551 | - | 20,551 |
| Итого |  | - | 4 413 | - | - | 67763,52 | 26081,28 | - | 41682,24 | 2154 | 791 | - | 1363 | - | 61034,0 | 37690,0 | - | 791 | 1363 | 2453,291 | - | 2453,291 |

Перечень

аварийных многоквартирных домов города Саратова, подлежащих расселению

в 2013-2015 годах (третий этап)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м |  |  |  | Количество расселяемых жилых помещений, ед. |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | всего | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности | по площади помещений, кв. м |  |  | по числу помещений, ед. |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выкуп помещений собственников | мена на другое помещение | предоставление жилого помещения по договору социального найма | выкуп помещений собственников | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое помещение |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения жилых помещений у застройщика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Театральная пл., д. № 15 | акт № 61/2 от 22.11.2002 | 64 |  | - |  | IV квартал 2015 года |  | 1158,65 |  | 495,60 | - | 663,05 | 41 | 16 | - | 25 | - | 1144,0 | 717,0 | - | 16 | 25 | 46,246 | - | 46,246 |
| 2 | Просп. Энтузиастов, д. № 42 | заключение № 16/з от 23.08.2011 | 33 | - |  |  | IV квартал 2015 года |  | 431,90 |  | 330,80 | - | 101,10 | 9 | 6 | - | 3 | - | 123,0 | 369,0 | - | 6 | 3 | 12,226 | - | 12,226 |
| 3 | Просп. Энтузиастов, д. № 44 | заключение № 3/з от 29.06.2010 | 31 | - |  |  | IV квартал 2015 года |  | 436,00 |  | 312,10 | - | 123,90 | 13 | 10 | - | 3 | - | 141,0 | 422,0 | - | 10 | 3 | 13,990 | - | 13,990 |
| 4 | Просп. им Кирова С.М., д. № 20 | акт № 61/15 от 22.11.2002 | 2 | - |  |  | IV квартал 2015 года |  | 296,10 |  | - | - | 296,10 | 10 | - | - | 10 | - | 510,0 | 0,0 | - | - | 10 | 12,673 | - | 12,673 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3-й Артезианский пр., д. № 8 | заключение № 63/з от 13.12.2011 | 21 | - | IV квартал 2015 года | 420,10 | 73,20 | - | 346,90 | 14 | 2 | - | 12 | - | 474,0 | 88,0 | - | 2 | 12 | 13,966 | - | 13,966 |
| 6 | 5-й Артельный пр., д. № 6 | заключение № 6/з от 28.10.2011 | 7 | - | IV квартал 2015 года | 54,30 | 30,80 | - | 23,50 | 2 | 1 | - | 1 | - | 53,0 | 70,0 | - | 1 | 1 | 3,057 | - | 3,057 |
| 7 | 5-й Динамовский пр., д. № 10 | акт б/н от 27.02.1998 | 30 | - | IV квартал 2015 года | 371,30 | 222,30 | - | 149,00 | 12 | 8 | - | 4 | - | 176,0 | 351,0 | - | 8 | 4 | 13,096 | - | 13,096 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5-й Динамовский пр., д. № 18 | акт б/н от 27.02.1998 | 23 | - | IV квартал 2015 года | 371,33 | 193,80 | - | 177,53 | 11 | 6 | - | 5 | - | 260,0 | 345,0 | - | 6 | 5 | 15,034 | - | 15,034 |
| 9 | 5-й Динамовский пр., д. № 2 | акт б/н от 27.02.1998 | 35 | - | IV квартал 2015 года | 358,50 | 130,90 | - | 227,60 | 13 | 4 | - | 9 | - | 350,0 | 176,0 | - | 4 | 9 | 13,071 | - | 13,071 |
| 10 | 5-й Динамовский пр., д. № 4 | акт б/н от 27.02.1998 | 31 | - | IV квартал 2015 года | 373,80 | 88,30 | - | 285,50 | 15 | 3 | - | 12 | - | 438,0 | 141,0 | - | 3 | 12 | 14,388 | - | 14,388 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 5-й Динамовский пр., д. № 6 | акт б/н от 27.02.1998 | 34 | - | IV квартал 2015 года | 360,72 | 298,80 | - | 61,92 | 12 | 9 | - | 3 | - | 105,0 | 422,0 | - | 9 | 3 | 13,096 | - | 13,096 |
| 12 | 5-й Динамовский пр., д. № 8 | акт б/н от 27.02.1998 | 28 | - | IV квартал 2015 года | 354,76 | 85,60 | - | 269,16 | 14 | 4 | - | 10 | - | 403,0 | 158,0 | - | 4 | 10 | 13,941 | - | 13,941 |
| 13 | 5-й Лесопильный пр., д. № 11 | заключение № 23/з от 28.10.2011 | 9 | - | IV квартал 2015 года | 135,70 | 135,70 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 0,0 | 211,0 | - | 5 | - | 5,243 | - | 5,243 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 5-й Лесопильный пр., д. № 57 | заключение № 24/з от 28.10.2011 | 15 | - | IV квартал 2015 года | 64,25 | 64,25 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 0,0 | 105,0 | - | 3 | - | 2,609 | - | 2,609 |
| 15 | 5-й Нагорный пр., д. № 2/1 | акт б/н от 17.04.1998 | 79 | - | IV квартал 2015 года | 1473,44 | 499,34 | - | 974,10 | 34 | 13 | - | 21 | - | 1192,0 | 616,0 | - | 13 | 21 | 44,929 | - | 44,929 |
| 16 | 1-й Нефтяной пр., д. № 55 | акт № 6 от 01.04.1998 | 45 | - | IV квартал 2015 года | 627,20 | 267,10 | - | 360,10 | 16 | 7 | - | 9 | - | 441,0 | 335,0 | - | 7 | 9 | 19,284 | - | 19,284 |
| 17 | 1-й Нефтяной пр., д. № 55в | акт № 7 от 01.04.1998 | 54 | - | IV квартал 2015 года | 749,50 | 593,40 | - | 156,10 | 16 | 13 | - | 3 | - | 193,0 | 723,0 | - | 13 | 3 | 22,763 | - | 22,763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 3-й Нефтяной пр., д. № 44 | заключение № 1/з от 18.01.2011 | 41 | - | IV квартал 2015 года | 621,60 | 119,30 | - | 502,30 | 16 | 3 | - | 13 | - | 617,0 | 159,0 | - | 3 | 13 | 19,284 | - | 19,284 |
| 19 | Ново-Крекингский пр., д. № 7 | акт б/н от 24.04.1998 | 76 | - | IV квартал 2015 года | 1472,00 | 427,80 | - | 1044,20 | 34 | 7 | - | 27 | - | 1267,0 | 483,0 | - | 7 | 27 | 43,487 | - | 43,487 |
| 20 | 1-й Прессовый пр., д. № 7 (лит. А) | заключение № 49/з от 13.12.2011 | 4 | - | IV квартал 2015 года | 14,20 | 14,20 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,0 | 35,0 | - | 1 | - | 0,870 | - | 0,870 |
| 21 | Ростовский пр., д. № 2а | заключение № 7/з от 30.03.2011 | 4 | - | IV квартал 2015 года | 91,10 | 91,10 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,0 | 95,0 | - | 1 | - | 2,361 | - | 2,361 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 5-й Станкостроительный пр., д. № 5 | заключение № 9/з от 29.06.2010 | 3 | - | IV квартал 2015 года | 109,65 | 17,05 | - | 92,60 | 4 | 1 | - | 3 | - | 141,0 | 35,0 | - | 1 | 3 | 4,374 | - | 4,374 |
| 23 | Фруктовый пр., д. № 3а | акт б/н от 25.05.1999 | 4 | - | IV квартал 2015 года | 23,00 | 23,00 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,0 | 35,0 | - | 1 | - | 0,870 | - | 0,870 |
| 24 | Барнаульский туп., д. № 2 | заключение № 4/з от 29.06.2010 | 34 | - | IV квартал 2015 года | 580,96 | 365,31 | - | 215,65 | 12 | 9 | - | 3 | - | 240,0 | 437,0 | - | 9 | 3 | 16,823 | - | 16,823 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Барнаульский туп., д. № 4 | заключение № 6/з от 29.06.2010 | 35 | - | IV квартал 2015 года | 597,55 | 474,20 | - | 123,35 | 14 | 10 | - | 4 | - | 158,0 | 568,0 | - | 10 | 4 | 18,041 | - | 18,041 |
| 26 | Барнаульский туп., д. № 6 | заключение № 8/з от 29.06.2010 | 41 | - | IV квартал 2015 года | 583,95 | 366,11 | - | 217,84 | 16 | 10 | - | 6 | - | 278,0 | 454,0 | - | 10 | 6 | 18,190 | - | 18,190 |
| 27 | 1-й Брянский туп., д. № 8 | акт б/н от 12.03.1998 | 34 | - | IV квартал 2015 года | 609,56 | 208,90 | - | 400,66 | 15 | 4 | - | 11 | - | 577,0 | 278,0 | - | 4 | 11 | 21,247 | - | 21,247 |
| 28 | 2-й Брянский туп., д. № 3 | акт б/н от 12.03.1998 | 11 | - | IV квартал 2015 года | 198,20 | 144,00 | - | 54,20 | 4 | 3 | - | 1 | - | 70,0 | 176,0 | - | 3 | 1 | 6,113 | - | 6,113 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 2-й Брянский туп., д. № 6 | акт б/н от 12.03.1998 | 21 | - | IV квартал 2015 года | 361,10 | 237,50 | - | 123,60 | 12 | 7 | - | 5 | - | 229,0 | 334,0 | - | 7 | 5 | 13,991 | - | 13,991 |
| 30 | 2-й Кавказский туп., д. № 2 | акт б/н от 27.02.1998 | 141 | - | IV квартал 2015 года | 3161,30 | 835,60 | - | 2325,70 | 80 | 20 | - | 60 | - | 2802,0 | 1024,0 | - | 20 | 60 | 95,076 | - | 95,076 |
| 31 | Озерный туп., д. № 7 | заключение № 1/з от 29.06.2010 | 21 | - | IV квартал 2015 года | 416,40 | 371,40 | - | 45,00 | 9 | 8 | - | 1 | - | 53,0 | 439,0 | - | 8 | 1 | 12,226 | - | 12,226 |
| 32 | Озерный туп., д. № 9 | заключение № 2/з от 18.01.2011 | 18 | - | IV квартал 2015 года | 431,50 | 155,40 | - | 276,10 | 12 | 4 | - | 8 | - | 369,0 | 176,0 | - | 4 | 8 | 13,543 | - | 13,543 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Томский туп., д. № 11 | акт б/н от 27.02.1998 | 10 | - | IV квартал 2015 года | 114,70 | 114,70 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 0,0 | 194,0 | - | 4 | - | 4,821 | - | 4,821 |
| 34 | Томский туп., д. № 13 | акт б/н от 27.02.1998 | 14 | - | IV квартал 2015 года | 74,20 | 74,20 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 0,0 | 123,0 | - | 3 | - | 3,057 | - | 3,057 |
| 35 | Ул. Артельная, д. № 16 | акт б/н от 07.04.1998 | 29 | - | IV квартал 2015 года | 643,85 | 152,92 | - | 490,93 | 17 | 3 | - | 14 | - | 648,0 | 193,0 | - | 3 | 14 | 20,899 | - | 20,899 |
| 36 | Ул. Вологодская, д. № 8 | заключение № 15/з от 23.08.2011 | 59 | - | IV квартал 2015 года | 956,09 | 531,69 | - | 424,40 | 20 | 11 | - | 9 | - | 476,0 | 632,0 | - | 11 | 9 | 27,534 | - | 27,534 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Ул. им. Азина В.М., д. № 15 | заключение № 4/з от 02.03.2011 | 30 | - | IV квартал 2015 года | 520,00 | 233,10 | - | 286,90 | 12 | 5 | - | 7 | - | 371,0 | 265,0 | - | 5 | 7 | 15,805 | - | 15,805 |
| 38 | Ул. им. Азина В.М., д. № 45 | акт б/н от 01.04.1998 | 60 | - | IV квартал 2015 года | 740,51 | 563,85 | - | 176,66 | 18 | 13 | - | 5 | - | 247,0 | 699,0 | - | 13 | 5 | 23,508 | - | 23,508 |
| 39 | Ул. им. Азина В.М., д. № 59 (1-й пр. Энергетиков, д. № 2) | акт б/н от 01.04.1998 | 27 | - | IV квартал 2015 года | 389,60 | 96,40 | - | 293,20 | 8 | 2 | - | 6 | - | 318,0 | 106,0 | - | 2 | 6 | 10,536 | - | 10,536 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 2 | акт б/н от 01.04.1998 | 129 | - | IV квартал 2015 года | 2860,80 | 364,70 | - | 2496,10 | 73 | 10 | - | 63 | - | 3015,0 | 512,0 | - | 10 | 63 | 87,646 | - | 87,646 |
| 41 | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 6 | акт б/н от 12.03.1998 | 114 | - | IV квартал 2015 года | 2433,14 | 869,47 | - | 1563,67 | 63 | 18 | - | 45 | - | 2008,0 | 1076,0 | - | 18 | 45 | 76,637 | - | 76,637 |
| 42 | Ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 9 | акт б/н от 24.04.1998 | 132 | - | IV квартал 2015 года | 2610,97 | 405,80 | - | 2205,17 | 99 | 10 | - | 89 | - | 3564,0 | 554,0 | - | 10 | 89 | 102,332 | - | 102,332 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Ул. им. Пономарева П.Т., д. № 17/11 | акт б/н от 17.04.1998 | 111 | - | IV квартал 2015 года | 2564,90 | 437,60 | - | 2127,30 | 64 | 11 | - | 53 | - | 2503,0 | 600,0 | - | 11 | 53 | 77,110 | - | 77,110 |
| 44 | Ул. им. Пономарева П.Т., д. № 22 | акт б/н от 27.02.1998 | 169 | - | IV квартал 2015 года | 3126,35 | 280,50 | - | 2845,85 | 78 | 7 | - | 71 | - | 3457,0 | 335,0 | - | 7 | 71 | 94,231 | - | 94,231 |
| 45 | Ул. им. Пономарева П.Т., д. № 26 | акт б/н от 27.02.1998 | 135 | - | IV квартал 2015 года | 2582,80 | 501,00 | - | 2081,80 | 64 | 12 | - | 52 | - | 2504,0 | 600,0 | - | 12 | 52 | 77,134 | - | 77,134 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 4 | акт б/н от 17.04.1998 | 62 | - | IV квартал 2015 года | 823,39 | 285,58 | - | 537,81 | 32 | 12 | - | 20 | - | 804,0 | 420,0 | - | 12 | 20 | 30,416 | - | 30,416 |
| 47 | Ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 4а | акт б/н от 17.04.1998 | 53 | - | IV квартал 2015 года | 700,59 | 314,40 | - | 386,19 | 33 | 18 | - | 15 | - | 561,0 | 648,0 | - | 18 | 15 | 30,044 | - | 30,044 |
| 48 | Ул. Иртышская, д. № 10 | акт б/н от 07.04.1998 | 22 | - | IV квартал 2015 года | 403,15 | 313,95 | - | 89,20 | 11 | 9 | - | 2 | - | 106,0 | 439,0 | - | 9 | 2 | 13,543 | - | 13,543 |
| 49 | Ул. Иртышская, д. № 11 | заключение № 44/з от 13.12.2011 | 22 | - | IV квартал 2015 года | 402,05 | 192,15 | - | 209,90 | 10 | 5 | - | 5 | - | 264,0 | 263,0 | - | 5 | 5 | 13,096 | - | 13,096 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Ул. Иртышская, д. № 12 | заключение № 45/з от 13.12.2011 | 20 | - | IV квартал 2015 года | 403,69 | 157,60 | - | 246,09 | 9 | 3 | - | 6 | - | 317,0 | 193,0 | - | 3 | 6 | 12,673 | - | 12,673 |
| 51 | Ул. Иртышская, д. № 2 | заключение № 39/з от 13.12.2011 | 34 | - | IV квартал 2015 года | 423,51 | 236,40 | - | 187,11 | 11 | 6 | - | 5 | - | 246,0 | 299,0 |  | 6 | 5 | 13,543 | - | 13,543 |
| 52 | Ул. Иртышская, д. № 4 | заключение № 41/з от 13.12.2011 | 43 | - | IV квартал 2015 года | 437,61 | 267,80 | - | 169,81 | 18 | 10 | - | 8 | - | 280,0 | 386,0 | - | 10 | 8 | 16,550 | - | 16,550 |
| 53 | Ул. Иртышская, д. № 6 | заключение № 40/з от 13.12.2011 | 25 | - | IV квартал 2015 года | 395,70 | 164,70 | - | 231,00 | 8 | 3 | - | 5 | - | 282,0 | 210,0 | - | 3 | 5 | 12,226 | - | 12,226 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Ул. Иртышская, д. № 8 | заключение № 43/з от 13.12.2011 | 31 | - | IV квартал 2015 года | 403,60 | 202,00 | - | 201,60 | 8 | 4 | - | 4 | - | 246,0 | 246,0 | - | 4 | 4 | 12,226 | - | 12,226 |
| 55 | Ул. Иртышская, д. № 9 | заключение № 42/з от 13.12.2011 | 20 | - | IV квартал 2015 года | 402,21 | 317,27 | - | 84,94 | 9 | 7 | - | 2 | - | 106,0 | 404,0 | - | 7 | 2 | 12,673 | - | 12,673 |
| 56 | Ул. Каспийская, д. № 20 | заключение № 71/з от 20.12.2011 | 1 | - | IV квартал 2015 года | 10,60 | 10,60 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,0 | 35,0 | - | 1 | - | 0,870 | - | 0,870 |
| 57 | Ул. Киевская, д. № 10 | заключение № 20/з от 07.10.2011 | 138 | - | IV квартал 2015 года | 1386,33 | 748,03 | - | 638,30 | 61 | 24 | - | 37 | - | 1480,0 | 1157,0 | - | 24 | 37 | 65,529 | - | 65,529 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Ул. Киевская, д. № 2 | акт б/н от 27.04.1998 | 149 | - | IV квартал 2015 года | 2397,19 | 452,18 | - | 1945,01 | 94 | 13 | - | 81 | - | 3118,0 | 632,0 | - | 13 | 81 | 93,188 | - | 93,188 |
| 59 | Ул. им. Киселева, д. № 39 (лит. А) | заключение № 4/К от 28.04.2011 | 17 | - | IV квартал 2015 года | 291,52 | 41,52 | - | 250,00 | 7 | 1 | - | 6 | - | 366,0 | 53,0 | - | 1 | 6 | 10,412 | - | 10,412 |
| 60 | Ул. Ладожская, д. № 10 | заключение № 55/з от 13.12.2011 | 16 | - | IV квартал 2015 года | 397,00 | 193,52 |  | 203,48 | 10 | 5 | - | 5 | - | 264,0 | 264,0 | - | 5 | 5 | 13,121 | - | 13,121 |
| 61 | Ул. Ладожская, д. № 9 | заключение № 56/з от 13.12.2011 | 19 | - | IV квартал 2015 года | 408,77 | 217,57 | - | 191,20 | 10 | 6 | - | 4 | - | 229,0 | 298,0 | - | 6 | 4 | 13,096 | - | 13,096 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Ул. Миллеровская, д. № 38 | акт б/н от 10.04.1998 | 11 | - | IV квартал 2015 года | 400,20 | 13,80 | - | 386,40 | 9 | 1 | - | 8 | - | 440,0 | 35,0 | - | 1 | 8 | 11,804 | - | 11,804 |
| 63 | Ул. Миллеровская, д. № 40 | акт б/н от 10.04.1998 | 24 | - | IV квартал 2015 года | 408,11 | 177,10 | - | 231,01 | 11 | 5 | - | 6 | - | 282,0 | 229,0 | - | 5 | 6 | 12,698 | - | 12,698 |
| 64 | Ул. Миллеровская, д. № 65 | акт б/н от 17.04.1998 | 32 | - | IV квартал 2015 года | 582,50 | 43,20 | - | 539,30 | 15 | 1 | - | 14 | - | 704,0 | 53,0 | - | 1 | 14 | 18,811 | - | 18,811 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Ул. Ново-Крекингская, д. № 20а | акт б/н от 01.04.1998 | 28 | - | IV квартал 2015 года | 391,90 | - | - | 391,90 | 8 | - | - | 8 | - | 441,0 | 0,0 | - | - | 8 | 10,959 | - | 10,959 |
| 66 | Ул. Ново-Крекингская, д. № 2А | акт б/н от 01.04.1998 | 3 | - | IV квартал 2015 года | 58,10 | 58,10 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,0 | 70,0 | - | 1 | - | 1,740 | - | 1,740 |
| 67 | Ул. Ново-Токмаковская, д. № 11 | заключение № 64/з от 13.12.2011 | 1 | - | IV квартал 2015 года | 44,00 | 44,00 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,0 | 53,0 | - | 1 | - | 1,317 | - | 1,317 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Ул. Огородная, д. № 144 | акт б/н от 07.04.1998 | 27 | - | IV квартал 2015 года | 288,80 | 288,80 | - | - | 14 | 14 | - | - | - | 0,0 | 580,0 | - | 14 | - | 14,413 | - | 14,413 |
| 69 | Ул. Омская, д. № 21а | акт б/н от 01.04.1998 | 243 | - | IV квартал 2015 года | 3730,95 | 1056,60 | - | 2674,35 | 154 | 47 | - | 107 | - | 3979,0 | 1717,0 | - | 47 | 107 | 141,546 | - | 141,546 |
| 70 | Ул. Омская, д. № 5 | акт б/н от 07.04.1998 | 33 | - | IV квартал 2015 года | 398,28 | 207,88 | - | 190,40 | 15 | 8 | - | 7 | - | 280,0 | 334,0 | - | 8 | 7 | 15,258 | - | 15,258 |
| 71 | Ул. Пролетарская, д. № 21 | заключение № 54/з от 13.12.2011 | 26 | - | IV квартал 2015 года | 326,25 | 149,79 | - | 176,46 | 11 | 6 | - | 5 | - | 246,0 | 282,0 | - | 6 | 5 | 13,121 | - | 13,121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Ул. Пролетарская, д. № 23 | заключение № 33/з от 25.11.2011 | 41 | - | IV квартал 2015 года | 323,64 | 169,32 | - | 154,32 | 11 | 6 | - | 5 | - | 228,0 | 300,0 | - | 6 | 5 | 13,121 | - | 13,121 |
| 73 | Ул. Советская, д. № 3/5, кор. № 4 | заключение № 6/О от 17.02.2010 | 30 | - | IV квартал 2015 года | 814,25 | 54,69 | - | 759,56 | 23 | 2 | - | 21 | - | 1008,0 | 105,0 | - | 2 | 21 | 27,658 | - | 27,658 |
| 74 | Ул. Советская, д. № 53 (лит. А) | заключение № 10/О от 25.11.2011 | 22 | - | IV квартал 2015 года | 257,10 | 60,89 | - | 196,21 | 8 | 2 | - | 6 | - | 282,0 | 105,0 | - | 2 | 6 | 9,617 | - | 9,617 |
| 75 | Ул. Южно-Зеленая, д. № 11 | акт б/н от 24.04.1998 | 192 | - | IV квартал 2015 года | 4085,17 | 943,10 | - | 3142,07 | 100 | 23 | - | 77 | - | 3879,0 | 1163,0 | - | 23 | 77 | 125,294 | - | 125,294 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | Ул. им. Горького А.М., д. № 10 | акт б/н от 06.02.2002 | 15 | - | IV квартал 2015 года | 262,23 | 188,97 | - | 73,26 | 6 | 4 | - | 2 | - | 88,0 | 246,0 | - | 4 | 2 | 8,300 | - | 8,300 |
| 77 | Ул. им. Горького А.М., д. № 34 | акт № 61/1 от 22.11.2002 | 24 | - | IV квартал 2015 года | 534,30 | 152,00 | - | 382,30 | 13 | 4 | - | 9 | - | 483,0 | 228,0 | - | 4 | 9 | 17,668 | - | 17,668 |
| 78 | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 12 | акт № 6 от 12.03.1998 | 53 | - | IV квартал 2015 года | 933,90 | 174,40 | - | 759,50 | 31 | 6 | - | 25 | - | 1180,0 | 264,0 | - | 6 | 25 | 35,883 | - | 35,883 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Ул. им. Кутякова И.С., д. № 76 (лит. А) | заключение № 2 от 09.11.2006 | 1 | - | IV квартал 2015 года | 35,50 | - | - | 35,50 | 1 | - | - | 1 | - | 70,0 | 0,0 | - | - | 1 | 1,740 | - | 1,740 |
| 80 | Ул. им. Посадского, д. № 159 (лит. А) | заключение № 4/К от 25.12.2008 | 31 | - | IV квартал 2015 года | 141,00 | 110,00 | - | 31,00 | 6 | 4 | - | 2 | - | 70,0 | 193,0 | - | 4 | 2 | 6,536 | - | 6,536 |
| 81 | Ул. им. Радищева А.Н., д. № 57 (лит. А) | заключение № 6/В-4 от 04.03.2008 | 10 | - | IV квартал 2015 года | 234,40 | 60,70 | - | 173,70 | 7 | 2 | - | 5 | - | 264,0 | 88,0 | - | 2 | 5 | 8,747 | - | 8,747 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Ул. им. Рахова В.Г., д. № 130 | акт № 61/2 от 22.11.2002 | 53 | - | IV квартал 2015 года | 879,08 | 511,78 | - | 367,30 | 27 | 16 | - | 11 | - | 509,0 | 702,0 | - | 16 | 11 | 30,093 | - | 30,093 |
| 83 | Ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 22 | акт № 61/3 от 22.11.2002 | 34 | - | IV квартал 2015 года | 561,95 | 92,90 | - | 469,05 | 15 | 5 | - | 10 | - | 588,0 | 193,0 | - | 5 | 10 | 19,408 | - | 19,408 |
| 84 | Ново-Астраханское шоссе, д. № 53 | акт б/н от 17.04.1998 | 86 | - | IV квартал 2015 года | 2231,74 | 347,60 | - | 1884,14 | 46 | 7 | - | 39 | - | 2231,0 | 435,0 | - | 7 | 39 | 66,250 | - | 66,250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Ново-Астраханское шоссе, д. № 57 | акт б/н от 17.04.1998 | 113 | - | IV квартал 2015 года | 2842,72 | 237,78 | - | 2604,94 | 52 | 6 | - | 46 | - | 2984,0 | 298,0 | - | 6 | 46 | 81,558 | - | 81,558 |
| 86 | Пос. Воробьевка, д. № 17 | заключение № 47/з от 13.12.2011 | 4 | - | IV квартал 2015 года | 34,10 | 34,10 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,0 | 53,0 | - | 1 | - | 1,317 | - | 1,317 |
|  | Итого | - | 3857 | - | - | 67414,61 | 21591,56 | - | 45823,05 | 1912 | 607 | - | 1305 | - | 60820,0 | 29539,0 | - | 607 | 1305 | 2245,421 | - | 2245,421 |

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений

значение целевого индикатора будет уточняться по фактической площади приобретенных жилых помещений