| Информация о финансировании объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность, за 1 полугодие 2026 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объектов |  | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено на 01.07.2026 | % исполнения |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  |  | 235 683,2 | 26 580,1 | 11,28 |
| 1 |  | Реконструкция фонтана «Глобус» |  | 420,0 | 420,0 | 100,00 |
| 2 |  | Реконструкция фонтана «Рыбка» |  | 644,7 | 644,6 | 99,99 |
| 3 |  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Латухино |  | 3,8 | 0,3 | 8,43 |
| 4 |  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в пос. Воробьевка |  | 1 021,4 | 0,0 | 0,00 |
| 5 |  | Строительство объектов инженерной инфраструктуры по адресу: г. Саратов, 1-й Большой Полянский пр-д. |  | 15 758,4 | 4 621,3 | 29,33 |
| 6 |  | Реконструкция фонтана «Плачущий камень», расположенного по адресу: г. Саратов, Соколовая гора, Парк Победы |  | 16 017,1 | 4 246,4 | 26,51 |
| 7 |  | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в пос. Рейник |  | 46 771,3 | 15 662,7 | 33,49 |
| 8 |  | Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) Саратовская область, г. Саратов, ул. Томская, 13 |  | 150 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 9 |  | Реконструкция фонтана, расположенного в сквере «Дружба народов» |  | 2 250,0 | 0,0 | 0,00 |
| 10 |  | Реконструкция центрального теплового пункта «Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г., д. 6а» и восстановление (модернизация и теплоизоляция) сетей горячего водоснабжения до многоквартирного дома № 6 по ул. им. Уфимцева К.Г. |  | 1 276,5 | 0,0 | 0,00 |
| 11 |  | Реконструкция теплотрассы, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Горького, д.1 по цокольному этажу здания |  | 458,6 | 0,0 | 0,00 |
| 12 |  | Строительство водозаборного узла по адресу: Саратовская область, г.Саратов, д. Трещиха |  | 1 061,4 | 984,8 | 92,78 |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  |  | 4 089 947,5 | 1 057 099,4 | 25,85 |
| 13 |  | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  | 778 801,8 | 6 921,4 | 0,89 |
| 14 |  | Ливневая канализация по ул. Савельевская до ул. Гвардейская, по ул. им. Тургенева И.С. до ул. им. Панфилова И.В., г. Саратов |  | 38 205,6 | 90,0 | 0,24 |
| 15 |  | Устройство причального сооружения в с. Синенькие муниципального образования «Город Саратов» |  | 3 296,9 | 673,1 | 20,42 |
| 16 |  | Очистные сооружения ливневого коллектора Глебучева оврага |  | 2 006 351,5 | 685 997,8 | 34,19 |
| 17 |  | Ливневый коллектор в районе стадиона «Спартак» г. Саратова |  | 15 641,8 | 9 964,1 | 63,70 |
| 18 |  | Детский городок профессий в Ленинском районе г. Саратова |  | 23,8 | 0,0 | 0,00 |
| 19 |  | Противооползневые сооружения оползня «Затонский» с системой водоотведения на участке от ул. Большой Затонской, д. 27 до пляжа Затон в г. Саратове |  | 11 669,9 | 0,0 | 0,00 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 20 |  | Детский сад на 160 мест в мкр. Иволгино г. Саратова |  | 109 206,6 | 62 716,6 | 57,43 |
| 21 |  | Система водоотведения по ул. им. Азина В.М., по ул. 2-й Новокрекингский проезд в Заводском районе г. Саратова |  | 10 014,8 | 5 000,0 | 49,93 |
| 22 |  | Ливневая канализация в районе ул. Огородной и 5-го Нагорного проезда в Заводском районе г. Саратова |  | 1 981,9 | 1 839,0 | 92,79 |
| 23 |  | Ливневая канализация от 5-го Артельного проезда до 7-го Артельного проезда, ограниченная ул. Огородная и Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе г. Саратова |  | 8 753,2 | 2 591,1 | 29,60 |
| 24 |  | Дополнительный учебный корпус на 400 мест по адресу: г. Саратов, проезд 1-й им. Панфилова И.В. |  | 234 185,7 | 91 149,8 | 38,92 |
| 25 |  | Ливневая канализация в районе пересечения ул. Астраханская и ул. Большая Горная Кировского района г. Саратова |  | 1 680,0 | 750,0 | 44,64 |
| 26 |  | Дополнительный учебный корпус на 350 мест по адресу: г. Саратов, проспект 50 лет Октября |  | 217 704,9 | 45 304,5 | 20,81 |
| 27 |  | Дополнительный учебный корпус на 400 мест по адресу: г. Саратов, ул. им. Уфимцева К.Г. |  | 228 554,2 | 24 540,3 | 10,74 |
| 28 |  | Дополнительный учебный корпус на 350 мест по адресу: г. Саратов, ул. Широкая |  | 206 738,8 | 63 216,0 | 30,58 |
| 29 |  | Дополнительный учебный корпус к МАОУ «СОШ № 23 им. С.В. Астраханцева» по адресу: г. Саратов, проезд 5-й Нагорный |  | 217 030,0 | 56 345,7 | 25,96 |
| 30 |  | Ливневая канализация в районе корпуса «Авиатор» МОУ «Гимназия № 34», расположенного по адресу: г. Саратов, бульвар им. Денисова Николая, зд. № 4 |  | 53,0 | 0,0 | 0,00 |
| 31 |  | Ливневая канализация по ул. Миллеровская, в районе домов № 49, 53 в Заводском районе г. Саратова |  | 53,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  |  | 1 445 343,4 | 20 632,7 | 1,43 |
| 32 |  | Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. им. 50 лет Октября, ул. Тракторной и ул. Большой Горной в границах территории: ул. Рябиновская, просп. им. 50 лет Октября, ул. Молочная, ул. Мельничная, ул. Соколовая, Мурманский проезд, ул. Тракторная в Кировском районе г. Саратова |  | 562 526,6 | 12 215,0 | 2,17 |
| 33 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Малая Розовая |  | 55 500,0 | 0,0 | 0,00 |
| 34 |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Академика Вавилова Н.И. |  | 1 897,0 | 1 117,0 | 58,88 |
| 35 |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Б. Горной от ул. Симбирской до ул. им. Горького А.М. в Кировском районе г. Саратова |  | 200,0 | 0,0 | 0,00 |
| 36 |  | Строительство путепровода через железнодорожные пути по Сокурскому тракту в Ленинском районе г. Саратова |  | 510 460,8 | 4 227,0 | 0,83 |
| 37 |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им Братьев Никитиных в Волжском районе г. Саратова |  | 1 883,8 | 1 883,8 | 100,00 |
| 38 |  | Достройка объекта незавершённого строительства, расположенного по адресу: г. Саратов, Елшанское кладбище, б/н в Ленинском районе |  | 9 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 39 |  | Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Большой Горной, ул. им. Чернышевского Н.Г., ул. им. Рогожина В.А., ул. Большой Затонской, 1-му Мало-Северному проезду, ул. им. Хвесина Т.Е., ул. им. Лермонтова М.Ю., Славянской площади, ул. Малой Горной, ул. Малой Затонской, ул. Соколовой и ул. Весенней в Волжском районе города Саратова |  | 9 053,2 | 0,0 | 0,00 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 40 |  | Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Аткарской, Привокзальной площади и строительство дороги в продолжение ул. им. Кутякова И.С. с размещением транспортно-пересадочного узла |  | 90 377,0 | 0,0 | 0,00 |
| 41 |  | Реконструкция ул. Московской от ул. Большая Садовая к жилой застройке до границы земельного участка с кадастровым номером: 64:48:030326:2, ул. им. Д.В. Емлютина от ул. Московской до ул. Большая Садовая дорога к жилой застройке и автомобильной дороги по ул. 1-й Ленинский проезд с продлением до ул. Московской в Кировском районе города Саратова |  | 7 846,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 42 |  | Строительство автомобильной дороги по 2-му проезду Огнеборцев и по 3-му проезду Огнеборцев в микрорайоне «Зеленая горка» в Кировском районе города Саратова |  | 62 100,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 43 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Посадского от ул. им. Радищева А. Н. до ул. им. Горького А. М. в Волжском районе города Саратова |  | 58 200,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 44 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Зыбина П.М. от ул. им. Гришаева В.И. до ул. им. Кузнецова Н.В. |  | 6 400,0 | 0,0 | 0,00 |
| 45 |  | Реконструкция линейных объектов - автомобильных дорог ул. Большой Горной и площади Славянской с размещением конечного остановочного пункта общественного транспорта и транспортно-пересадочного узла в Волжском районе г. Саратова |  | 4 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 46 |  | Строительство линейных объектов - автомобильных дорог по ул. Планерной, ул. им. Бирюзова С.С., ул. Депутатской и ул. Технической в Кировском районе г. Саратова |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 47 |  | Строительство автомобильных дорог по ул. Аэропорт, ул. Усть-Курдюмской в Кировском и Волжском районах г. Саратова |  | 2 500,0 | 0,0 | 0,00 |
| 48 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Симбирской от ул. Аэропорт до границ комплексного развития территории бывшего аэропорта «Саратов-Центральный» |  | 500,0 | 0,0 | 0,00 |
| 49 |  | Строительство линейных объектов – участок магистральной улицы районного значения в продолжение улицы Авиационной на участке от улицы 2-й Песочной до улицы Романтиков, улицы местного значения от улицы 2-й Песочной до улицы Рижской, участок улицы местного значения 2-я Песочная, в Ленинском районе города Саратова (1 Этап – участок улицы местного значения от улицы 2-й Песочной до улицы Рижской) |  | 3 595,0 | 1 190,0 | 33,10 |
| 50 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Николая Чихарева от земельного участка с кадастровым номером 64:48:020358:1345 до просп. Энтузиастов в Заводском районе г. Саратова |  | 4 500,0 | 0,0 | 0,00 |
| 51 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Александра Гнусарева в Кировском районе г. Саратова |  | 41 909,0 | 0,0 | 0,00 |
| 52 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Лопатина Гора в Заводском районе г. Саратова |  | 1 800,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 53 |  | Реконструкция линейных объектов - автомобильных дорог просп. им. 50 лет Октября и площади им. Ленина В.И. с размещением конечного остановочного пункта общественного транспорта и транспортно-пересадочного узла в Ленинском районе г. Саратова |  | 2 400,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 54 |  | Строительство линейного объекта - автомобильной дороги по ул. Барнаульской, размещения отстойно-разворотной площадки с обустройством транспортно-пересадочного узла и перехватывающей парковки на примыкании ул. 7-й Нагорной к просп. Энтузиастов в Заводском районе г. Саратова |  | 2 400,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 55 |  | Реконструкция линейного объекта - автомобильной дороги по ул. им. Шехурдина А.П. от границ земельного участка с кадастровым номером 64:48:040809:4 до границ земельного участка с кадастровым номером 64:48:040444:13 в Ленинском районе г. Саратова с проектом межевания в его составе |  | 1 200,0 | 0,0 | 0,00 |
| 56 |  | Строительство линейных объектов - участок магистральной улицы районного значения в продолжение улицы Авиационной на участке от улицы 2-й Песочной до улицы Романтиков, улицы местного значения от улицы 2-й Песочной до улицы Рижской, участок улицы местного значения 2-я Песочная, в Ленинском районе города Саратова (2 Этап - участок магистральной улицы районного значения в продолжение улицы Авиационной на участке от улицы 2-й Песочной до улицы Романтиков, улица местного значения от улицы 2-й Песочной до улицы Рижской, участок улицы местного значения 2-я Песочная) |  | 3 595,0 | 0,0 | 0,00 |
| КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  |  | 191 442,2 | 30 433,9 | 15,90 |
| 57 |  | Реконструкция инфраструктуры трамвайных маршрутов |  | 70 308,3 | 30 433,9 | 43,29 |
| 58 |  | Реконструкция Кировского и Заводского трамвайного депо |  | 121 133,9 | 0,0 | 0,00 |
| Всего по разделу: |  |  |  | 5 962 416,3 | 1 225 346,1 | 20,60 |
| Раздел II. Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |
| КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА САРАТОВА |  |  |  | 50 000,0 | 21 686,6 | 43,37 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов |  | 50 000,0 | 21 686,6 | 43,37 |
| КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» |  |  |  | 247 345,4 | 100 624,9 | 40,68 |
| 2 |  | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  | 247 345,4 | 100 624,9 | 40,68 |
| Всего по разделу: |  |  |  | 297 345,4 | 31 711,5 | 10,70 |
| Итого по Перечню: |  |  |  | 6 259 761,7 | 1 257 057,6 | 20,08 |

Председатель комитета по финансам

администрации муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                                                                                         А.С. Струков